UMOWA nr OŚ/…../2025

zawarta w dniu …………………… 2025 r. w Dębicy pomiędzy:

Gminą Miasta Dębica, mającą swą siedzibę przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy, reprezentowaną przez :

Burmistrza Miasta Dębicy – Mateusza Kutrzebę

Zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………., w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1320), została zawarta umowa o następującej treści:

NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW, ICH UTRZYMANIE ORAZ WYCINKA NA GRUNTACH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA DĘBICA

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie: nasadzeń, utrzymania, wycinki drzew i krzewów na terenie Gminy Miasta Dębicy.

- Zakres prac związanych z wykonaniem usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- Nasadzenia drzew wraz z pielęgnacją – sadzonki dostarczone przez Zamawiającego (wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dołów, posadzenie drzew z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, obsadzenie palików z przycięciem oraz przywiązaniem drzew, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową i hydrożelem, wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi i podlewanie w miarę potrzeb w okresie trwania umowy);

- Wycinkę drzew wraz z usunięciem dłużyc, karpiny i gałęzi;

- Formowanie i cięcia pielęgnacyjne koron drzew (cięcia prześwietlające, cięcia sanitarne, cięcia korygujące, cięcia formujące, cięcia redukcyjne, cięcia techniczne) wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem, tj.:

- usuwanie posuszu (chorych lub obumarłych gałęzi drzew) oraz jemioły,

- korekta koron poprawiająca statykę drzew i krzewów,

- korekta korony drzewa zapewniająca zachowanie odpowiedniej skrajni drogowej oraz odpowiedniego odstępu od ścian i dachów budynków;

- Formowanie żywopłotów;

- Wycinka krzewów;

- Nasadzenia krzewów – sadzonki dostarczone przez Zamawiającego;

- Usuwanie odrostów drzew;

- Karczowanie działek niezagospodarowanych (zagajników, zakrzaczeń, zarośli, samosiejek)  wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem;

- Frezowanie pni;

- W przypadku obumarcia nowych nasadzeń (drzew i krzewów) w czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia wypadów na swój koszt.

- Szczegółowy zakres prac i ceny jednostkowe za ich wykonanie określa wycena ofertowa stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

- Podana w załączniku nr 1 przez Zamawiającego, szacunkowa ilość jednostek nie zobowiązuje do zlecania Wykonawcy wykonania podanych ilości,
a Wykonawca nie będzie sobie rościł pretensji z tego tytułu.

- Wszelkie materiały, za wyjątkiem sadzonek drzew i krzewów, potrzebne do wykonywania usług dostarcza Wykonawca na swój koszt.

- Drewno pozyskane w ramach wycinki stanowić będzie własność Wykonawcy prac.

- Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować wszystkie powstałe odpady 
w tym masę zieloną we własnym zakresie. Koszty związane 
z unieszkodliwianiem odpadów ponosi w całości Wykonawca.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Zabezpieczenie terenu w trakcie realizacji prac;

- Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nasadzeń drzew i krzewów, wykonanych w trakcie realizacji niniejszej umowy – do czasu zakończenia jej obowiązywania, w przypadku nie przyjęcia się sadzonki – powtórne jej nasadzenie na koszt Wykonawcy.

- Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych prac z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, przepisami BHP i ppoż. oraz zleceniami Zamawiającego, jak również zgodnie z zasadą ochrony interesów Zamawiającego;

- Przestrzeganie art. 52 oraz art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, a w szczególności w sezonie lęgowym ptaków dołożenie szczególnej staranności, aby nie uszkodzić gniazd podczas formowania i pielęgnacji koron drzew i krzewów;

- Usunięcie odpadów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym samym dniu, w którym nastąpiło wykonanie usługi lub najpóźniej 
w terminie trzech dni w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac;

- Realizowanie przedmiotu umowy przy użyciu sprzętu i urządzeń o jakości odpowiadającej stosownym przepisom i standardom;

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu przeszkód uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w zleceniu,

- Wyposażenie osób realizujących usługi w identyfikatory i elementy ubioru wyróżniające jego firmę (kamizelki, koszulki itp.);

- Przerwanie prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych prac, stosowanie się do uwag Zamawiającego co do jakości i ilości wykonywanych prac;

- Zagospodarowanie we własnym zakresie uzyskanego po wykonaniu prac drewna.

§ 3

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy ustala się na dzień podpisania umowy .

- Termin zakończenia realizacji niniejszej umowy ustala się na dzień 31.12.2025 r.

§ 4

Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

- Znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne prowadzenia prac będących przedmiotem umowy,

- Posiada środki techniczne niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

- Ponosić będzie odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania.

§ 5

Warunki bezpieczeństwa

- Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu pod względem bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac, w tym ppoż. i BHP, za prawidłową organizację i zabezpieczenie w czasie świadczenia usług oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu usług.

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, i osób, którym wykonanie zobowiązania określonego niniejszą umową powierza, jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania.

- Wykonawca odpowiada za szkody i starty powstałe w świadczonej usłudze, materiałach i sprzęcie spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych 
w wyniku zdarzeń losowych w czasie realizacji usług objętych umową oraz 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren świadczenia usługi w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz śmieci, opakowania, a także wszelkie inne pozostałości. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Odpady nie mogą być składowane w pasie drogowym bez stosownego zezwolenia zarządcy drogi. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgody 
i zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w wykonywaniu czynności.

- Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności i opłat, nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych na skutek wszelkich zaniedbań osób, przy których pomocy wykonywał on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym wykonywanie tych czynności powierzył.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował usługi objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami BHP lub niezgodnie z niniejszą umową Zamawiający ma prawo:

- Nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania usług,

- Odstąpić od umowy w całości lub części z winy Wykonawcy,

- Powierzyć poprawienie lub wykonywanie usług objętych umową innym podmiotom, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

§ 6

Nadzór nad realizacją umowy

- Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru nad zleconymi pracami i do koordynacji realizacji prac swego przedstawiciela w osobie Pana Marcina Jarosławskiego.

- Wykonawca ustanawia do kierowania pracami Pana(ią) ……………

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 nie będzie stanowić zmiany umowy.

§ 7

Sposób realizacji umowy

- Wykonywanie usług objętych umową odbywać się będzie sukcesywnie w czasie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie jego każdorazowego zlecenia. Zlecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmować będzie rodzaj i zakres prac koniecznych do wykonania, a także termin ich rozpoczęcia i zakończenia, z zastrzeżeniem ust. 2. Zlecenia będą przesyłane Wykonawcy faksem pod nr …………, bądź e-mailem na adres ………… z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem względem planowanego terminu wykonania prac, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Usunięcie odpadów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami nastąpi w tym samym dniu, w którym nastąpiło wykonanie prac związanych z ich powstaniem, zaś w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających usunięcie odpadów – najpóźniej w terminie trzech dni.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej dyspozycyjności przez okres 24 godzin na dobę (w nocy, święta) w celu zapewnienia w przypadkach koniecznych podjęcie działań w czasie 60 minut od zgłoszenia przez Zamawiającego;

§ 8

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia  na czas obowiązywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją niniejszej umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych w zakresie:

- Od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywanie prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Ubezpieczenia pracowników Zamawiającego, Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących usług w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy usług.

- Umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego bez ograniczeń.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające Zawracie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopie umowy i polisy ubezpieczenia.

- W razie wydłużenia terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na powyższych zasadach na okres obejmujący czas realizacji umowy.

§ 9

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone stosownie do zasad określonych w ust. 2, nie przekraczające kwoty:

- netto:		    ……………. zł

- VAT (8 %):         …………. zł

- brutto: 	    …………….. zł

słownie brutto: …………………………….

- Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie na podstawie wykonanych 
i odebranych usług potwierdzonych przez Zamawiającego i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej umowy), w wyniku czego zostanie ustalona ostateczna wartość wynagrodzenia końcowego Wykonawcy, nie większa jednak niż podana w ust. 1.

- Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe 
i obowiązują przez cały okres trwania umowy

- Podane w załączniku nr 1 ilości są wartościami szacunkowymi w celu wyliczenia wartości oferty i w trakcie realizacji usług Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w poszczególnych zakresach usług, w stosunku do tego co zostało określone w wycenie ofertowej. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszej ilości usług, w stosunku do tego, co zostało określone w wycenie ofertowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, określającej zakres usług oraz ceny jednostkowe.

§ 10

Płatności

- Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

- papierowej (oryginału)

lub

- ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. 2020 poz. 1666) o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktur.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur miesięcznych (jedna faktura za wykonanie prac w jednym okresie rozliczeniowym (miesiącu) dostarczonych Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w § 11 ust. 3, w terminie 30 dni od przedłożenia (wpływu) faktury do siedziby Zamawiającego na rachunek bankowy nr …………………………………………………. w terminie 30 dni od:

- daty doręczenia do siedziby oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT

lub

- daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF

- Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL / adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 872-223-07-42

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania w dniu przesłania faktury. Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłane na adres umdebica@umdebica.pl

- Brokerem Zamawiajacego jest PEFexpert.

§ 11

Odbiory wykonanych prac

- Wykonawca będzie zgłaszać Zamawiającemu do odbioru wykonane prace w dniu ich wykonania lub w następnym dniu roboczym po ich wykonaniu. Odbiór wykonanych prac przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad wykonanych prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone wadliwe wykonanie prac, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich niewadliwego wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ponownym, niewadliwym wykonaniu prac w celu ich odebrania.

- Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca sprawozdanie z wykonanych prac w danym miesiącu. Potwierdzeniem wykonania prac w danym miesiącu będą protokoły odbioru podpisane przez przedstawicieli stron za miesiąc poprzedni. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzednich stanowią podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 12

NIP

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny 
NIP – 8722230742, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny 
NIP – …………………………

§ 13

Podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy:

……………………………...

- Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców: podwykonawców, na których powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp):

…………………………………………………………na kwotę ………………….. zł.

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie                                  o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, do pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia do projektu tej umowy:

- niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- gdy zawiera zapisy dotyczące kar umownych i innych postanowień umowy 
w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Generalnego Wykonawcy

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi zgłosić pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się  za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo oraz do umów zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 11, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedkładanym Zamawiającemu.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub przedmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy                     lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Począwszy od drugiej faktury, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu, kserokopię faktur, wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z dowodem dokonanej zapłaty lub dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art.118 ust.1 PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 14

Obowiązek zatrudnienia

- Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji niniejszej umowy wskazane w SWZ czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Obowiązek dotyczy również podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie  o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia  na umowę o pracę osób tak jak wyżej.

- Zamawiający wymaga aby wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawił oświadczenia, o których mowa w ust. 4 w zakresie zatrudniania pracowników realizujących zadania związane z przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 1 będą – w całym okresie wykonywania niniejszej umowy - zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą realizować zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie zaktualizowanej listy osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy – najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zmiany. Wraz z listą pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia zatrudnionych pracowników 
o czynnościach wykonywanych na stanowisku pracy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1, zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni dokumentów potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego oraz bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty umożliwiające identyfikację osób faktycznie wykonujących czynności przy realizacji niniejszego zamówienia w terminie 7 dni od przedłożenia listy z wykazem osób, o którym mowa w ust.4.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1 lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 oraz dokumentów wskazanych w ust.4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 16 niniejszej umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

§ 15

Powtórzenie zamówienia na podobne usługi

- W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 305 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie powyższych zamówień może nastąpić w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

- Zamówienia, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udzielone na podstawie jednej lub kilku umów, na warunkach analogicznych jak określone w niniejszej umowie, 
w szczególności przy zachowaniu tych samych norm i parametrów.

- Jeżeli udzielenie zamówienia na wykonanie usług podobnych nastąpi w trakcie  realizacji zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te usługi za wynagrodzeniem skalkulowanym w oparciu o ceny jednostkowe ustalone w niniejszej umowie.

- W przypadku objęcia zamówieniem usług podobnych niewycenionych w niniejszej umowie, a także gdy zlecenie zamówienia, o którym wyżej mowa nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego, ustalenie wysokości wynagrodzenia za te usługi nastąpi w drodze negocjacji stron.

§ 16

Kary umowne

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- Za stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego niewykonania prac, podanych przez przedstawicieli Wykonawcy jako wykonane 
w sprawozdaniu, o którym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy, 
w wysokości 5 krotnej wartości wykonania przedmiotowych prac.

- Za zwłokę w wykonaniu usług, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 200,00 zł – za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad wykonanych prac stwierdzonych w trakcie ich odbioru w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- Za zwłokę w podjęciu działań, o których mowa w § 7 ust. 3 – 
w wysokości 300,00 zł. za każde rozpoczęte 0,5 godziny zwłoki,

- Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
z winy Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Oprócz przypadków przewidzianych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w przypadku:

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości  2000,00 zł. za każdy taki przypadek,

- za nieprzedłożenie oryginału umowy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł. za każdy taki przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, stosownie do w § 13 ust. 12 – w wysokości 2000,00 zł. za każdy taki przypadek,

- za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §14 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas ponownej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) – dotyczy również pracowników podwykonawców  i dalszych podwykonawców,

- za brak przedłożenia dokumentów na zasadach określonych w §14 ust. 4, 5 i 6 – w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającego ze zmian cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy (zgodnie z art. 436 pkt 4) litera a) ustawy Pzp) – w wysokości 1000,00 zł za każde takie zdarzenie,

- za nieterminowe przedłożenie dokumentów wymienionych w §13 ust. 21, 22 - w wysokości 1000,00 za każdy taki przypadek

  - Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych, o których mowa wyżej                           i naliczenia ich w łącznej wysokości. Łączna wartość ww. kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń kar umownych naliczanych Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia.

§ 17

Zmiany umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie: innych zmian postanowień umowy:

  - zmiany kluczowego personelu Wykonawcy; warunkiem takiej zmiany jest zgoda Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę;

  - zmiany lub rezygnacji podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy):

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wskutek zmiany podatku VAT. Zmiana ustawowej wysokości podatku VAT powoduje odpowiednią zmianę łącznego wynagrodzenia od daty wprowadzenia ustawowej zmiany. Naliczenie podatku VAT w nowej wysokości dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za tę część umowy realizowaną po dniu wejścia w życie przepisów ustalających zmiany podatku VAT;

  - zmiana zakresu i sposobu realizacji zamówienia, warunkiem takiej zmiany jest zaistnienie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - zmiany innych postanowień umowy, pod warunkiem otrzymania dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych – w przypadku konieczności spełnienia wymogów Instytucji Dofinansowującej;

  - Wszelkie zmiany do umowy poza zmianą adresu Zamawiającego 
i Wykonawcy oraz zmianą upoważnionych przedstawicieli wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

§ 18

Zmiana wysokości wynagrodzenia (waloryzacja)

(paragraf niniejszy obowiązuje w sytuacji kiedy czas realizacji będzie dłuższy niż 6 miesięcy)

- Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 7, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z obniżeniem jak i wzrostem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

- Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje stronom w przypadku zmiany o więcej niż 8 % licząc od dnia podpisania umowy. Ustalenie uprawnienia stron do żądania zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie zmian zamieszczonych w publikacji SEKOCENBUD „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne” obowiązujących w czasie realizacji zamówienia. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca z ust.1 pkt.5 wynosi 8%.4.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację                  o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku przepisy ust. 4-5 oraz 7 stosuje się odpowiednio.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 19

Zapisy dot. RODO

1.    Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych 
i uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/danych jedynie 
w celach wskazanych w niniejszej Umowie,

  - przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych 
z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową, podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, a także nie sporządzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli,

  - zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

  - podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych nośników 
z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy 
i niezwłocznie powiadomi (przekaże) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki administratorowi danego budynku, przełożonemu bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

  - zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych  administratorowi danego budynku bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

  - zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

§ 20

Odstąpienie od umowy

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy, gdy:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych prac,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Zamawiającemu, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług lub przerwał prace i ich nie wznowił, mimo wezwania Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 3 dni.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonania umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 21

Forma odstąpienia od umowy

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia.

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 
z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 22

Czynności w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych usług według daty odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych usług, a Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi. Koszt usług i czynności zabezpieczających ponosi strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu usługi wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz prace zabezpieczające.

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych usług do dnia odstąpienia od umowy wraz z pracami zabezpieczającymi.

§ 23

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy.

- Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.

- Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 
dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

- Wycena ofertowa.

Z A M A W I A J Ą C Y: 					                W Y K O N A W C A: