Wzór umowy

UMOWA   Nr   .......... / 2017

Zawarta dnia .............2017 r. w Bydgoszczy pomiędzy Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, reprezentowanym przez Zastępcę  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Bydgoszczy insp. Marcina Woźniaka, zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą………………………. z siedzibą w ……………… zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy z dnia 29.08.2017 r. zgodnie ze zwolnieniem określonym w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

§1

- Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa uszkodzonego pokrycia dachu na budynku garażowym przy ul. Iławskiej 1 ”. Zakres rzeczowy umowy określa przedmiar robót stanowiący – załącznik nr 1

§2

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30 listopada 2017 r.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone notatką służbową                                                                         podpisaną przez obie strony. W takim przypadku strony dokonają ustalenia nowego terminu wykonania robót, który zostanie zapisany w notatce służbowej.

§3

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: …………………………….

- Reprezentantem Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia będzie  ……………….

- Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

§4.

- Wykonawca odpowiada za szkody, spowodowane prowadzonymi w trakcie realizacji zadania robotami budowlanymi, wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu przez Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi dla Zamawiającego oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu.

§5

## Wykonawca ma obowiązek, na 5 dni przed rozpoczęciem prac, dostarczenie Zamawiającemu listy pracowników Wykonawcy którzy wykonywać będą roboty.

## Rozpoczęcie prac, o których mowa ust.1, nastąpi po akceptacji przedłożonej listy pracowników przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców.

## Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z prawem budowlanym i sztuką budowlaną, zawodową starannością.

§6

Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy   wyniesie ………….. BRUTTO (słownie: …………………………)

§7

- Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę VAT po zakończeniu całości prac związanych z montażem.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanych prac, potwierdzony przez osobę wymienioną w  § 3 ust 1 umowy.

- Zamawiający dokona płatności przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni licząc od dnia następnego po dniu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca:

- wystawi fakturę na:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7,

85-090 BYDGOSZCZ,

NIP:  554-031-29-93

- dostarczy fakturę do:

Komenda Wojewódzka Policji

Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Kijowska 5, 85-703 Bydgoszcz

§ 8

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 	czynności,

4)	wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

5)	wynik dokonanego sprawdzenia, jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 	zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno 	– budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad     istotnych,

7) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na swój koszt w terminie 14 dni,

- Wykonawca w dniu odbioru robót dostarczy atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1

- Za opóźnienie  w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%     wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498-505 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności.

- Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa ust.1.

§ 10

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - nastąpi zaprzestanie działalności przez Wykonawcę,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a zwłoka trwa przez okres dłuższy niż 3 dni.

  - Wykonawca przerwał realizację umowy (robót) i nie realizuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa trwa przez okres dłuższy niż 3 dni;

  - Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową,

  - Wykonawca stosuje materiały, maszyny i urządzenia, które nie są zgodne z polskimi  normami, nie Posiadają wymaganych atestów, certyfikatów oraz świadectw dopuszczenia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Termin dokonania odstąpienia wynosi 14 dni od powzięcia wiadomości o zajściu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

    - Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty odstąpienia, do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

    - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której powodu od umowy odstąpiono.

    - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów zakupionych na realizację zadania, których nie jest w stanie wykorzystać przy realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

    - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od

umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

- Wykonane roboty oraz materiały opłacone przez Zamawiającego, będą uważane za jego własność.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty

odbioru końcowego - bezusterkowego na cały przedmiot niniejszej umowy (roboty budowlane oraz  wbudowane  urządzenia i materiały).

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu  następnym po dniu odbioru przedmiotu umowy.

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń.

## Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odebrania przedmiotu umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienił części przedmiotu umowy, zasadę tę stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu umowy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej skorzystać.

## W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym przez strony pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

## Usunięcie wad potwierdzone zostanie pisemnym protokołem.

§ 12

Zmiana postanowień zawartej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod      rygorem nieważności.

§ 13

- Do niniejszej umowy stosuje się przepisy:

1) ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1322)

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.  459).

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1.   Przedmiar robót wymieniony w  § 1

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: