**UMOWA nr …ZZ-ZP-2376-21/24**

W dniu ……………………..2024 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu**, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000104928**,

adres ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, **NIP 8981803575**;

zwanym dalej **"Zamawiającym"** reprezentowanym przez:

**Jana Mularczyka** - kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS,

a

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.   
Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej pn.: ……………………………… oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji budowlanej pn. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:

* wykonanie projektu budowlanego poprzedzonego wykonaniem inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,
* wykonanie projektu wykonawczego na podstawie projektu budowlanego,
* wykonanie kosztorysów inwestorskich oddzielne dla każdej dokumentacji projektowej,
* wykonanie kosztorysów „ślepych” oddzielne dla każdej dokumentacji projektowej,
* wykonanie przedmiarów oddzielnie dla każdej dokumentacji projektowej,
* opracowanie zmian Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wynikających ze zmian w dokumentacji przygotowywanej w ramach niniejszej umowy,
* merytoryczne uczestnictwo w postepowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy robot budowalnych,
* wykonanie innych opracowań i dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przygotowania i wykonania zamierzenia tj. inwestycji budowlanej, o której mowa w § 1 ust. 1,
* pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w **załączniku Nr 1** do niniejszej umowy **„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”**, który stanowi integralną część umowy.
2. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na Wykonawcy ciąży obowiązek pozyskania wszelkich niezbędnych opracowań, map, uzgodnień, ekspertyz, opinii i pozwoleń.

§ 2.  
Wymagana Forma i Treść Dokumentacji.

1. Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności:
   1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 834 ze zm.);
   2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
   3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 r. poz. 402);
   4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2024 r. poz. 332);
   5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.);
   6. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030);
   7. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.);
   8. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822);
   9. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);
   10. Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.);
   11. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81);
   12. Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi powyżej, a koniecznymi do uwzględnienia przy realizacji przedmiotu umowy.
2. Dokumentację wykonawczą we wszystkich branżach należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. Projekt wykonawczy powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np.: grzejników, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia.
3. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 1.9.   
   w podziale jak przedmiary robót. Przyjęte w kosztorysie ceny jednostkowe muszą być z kwartału poprzedzającego wykonanie dokumentu.
4. Przedmiar robót należy wykonać w oparciu o KNR, KNNR, KSNR (z zachowaniem kolejności stosowania katalogów) z opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposób opracowania przedmiarów określa Rozporządzenie, o którym mowa w pkt. 1.2. Przedmiary poza w/w, winny zawierać nakłady z tytułu utylizacji odpadów (ilości w tonach), koszty transportu oraz wszystkie nakłady mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót.
5. Specyfikacja technicznawykonania i odbioru robót budowlanych powinna być opracowana na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa Rozporządzenie, o którym mowa w pkt. 1.2.
6. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego powinno być zgodne z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie ma być wykonane w j. polskim. Należy wykonać rzuty, przekroje, detale i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 (w zależności od potrzeb).
7. Opracowanie dokumentacji dotyczące wyżej omawianego zadania, winno zawierać szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej – DWG, DOC, XLS, ATH, KST) i nieedytowalnej (PDF). Całość w wersji drukowanej ma być tożsama z wersją elektroniczną. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości.
8. Wszystkie opisy należy wykonać w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3.
9. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej w … egzemplarzach (z wyjątkiem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – … szt.); elektronicznej na płytach CD (5 egz.) w formie, uzgodnionej z Zamawiającym. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i Nr opracowania.
10. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
11. Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie projektanta w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.
12. Informacje zawarte w dokumentacji dotyczące technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny być opisane w sposób umożliwiający sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
13. Przedmiot umowy winien być wykonany w oparciu o wizję lokalną przeprowadzoną w miejscu zamierzenia projektowego.
14. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne oraz co do instalacji i wyposażenia powinny uzyskać akceptację Zamawiającego przed umieszczeniem ich w projekcie. Brak takiego uzgodnienia upoważnia Zamawiającego do odmowy odbioru projektu i traktowania dokumentacji jako wykonanej niezgodnie z umową.
15. Zamawiający oświadcza, że dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana do opisu przedmiotu zamówienia w planowanym przetargu na wykonanie robót budowlanych.

§ 3.   
Termin Wykonania Umowy.

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na **……** od dnia zawarcia umowy – nie później niż do dnia **…… r.**
2. Wykonanie umowy w zakresie pełnienia **nadzoru autorskiego** przez cały etap realizacji robót budowlanych i instalacyjnych zostanie zrealizowane w terminie uzgodnionym przez strony po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji.
3. W przypadku konieczności uzyskania przez Wykonawcę, dla prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej, niezbędnych uzgodnień (np.: uzyskania przez Wykonawcę technicznych warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych od właścicieli bądź dysponentów mediów), gdy mimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, terminy uzyskania przez Wykonawcę tych uzgodnień wykluczają możliwość wykonania poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy w terminach umownych, Wykonawcy przysługuje prawo do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę terminów umownych. W przypadku dochowania przez Wykonawcę należytej staranności, Zamawiający po dokonaniu oceny przyczyn opóźnienia, przedłuży termin lub terminy wykonania przedmiotu umowy.
4. W terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi **harmonogram prac projektowych** i czynności składających się na wykonanie przedmiotu umowy, który stanowić będzie **Załącznik Nr 2** do umowyi stanie się jej częścią. Harmonogram może zostać zmieniony za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4.   
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto: **……………………… zł** (słownie: **…………………………………………………………………. złotych)**.
2. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z należytą realizacją umowy, w szczególności uwzględnia koszty, które Wykonawca poniesie w ramach wykonywania czynności i opracowań, w tym nadzór autorski oraz przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do dokumentacji.

§ 5.   
Zasady dokonywania odbiorów i rozliczania wynagrodzenia.

1. Rozliczenie prac objętych przedmiotem umowy nastąpi na podstawie następujących **faktur częściowych**:
   1. za wykonanie **kompletnego projektu budowlanego** – zawierającego wszystkie niezbędne uzgodnienia i spełniającego warunek skutecznego uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę: **40%** wartości wynagrodzenia umownego brutto;
   2. za wykonanie **projektów wykonawczych** we wszystkich branżach (uzgodnionego przez Rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych) wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWiORB: **55%** wartości wynagrodzenia umownego brutto;
   3. za pełnienie **nadzoru autorskiego** (po dokonaniu odbioru końcowego prac budowlanych): **5%** wartości wynagrodzenia umownego brutto;
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę każdej faktury częściowej (z wyjątkiem faktury, o której mowa w pkt. 1.3.) będzie doręczenie do siedziby Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie dokumentacji, czynności i opracowań zgodnie z niniejszą umową, a nadto:
   1. złożenie odrębnego, pisemnego oświadczenia, że przekazywane opracowania projektowe są kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć oraz zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
   2. doręczenie protokołu koordynacji międzybranżowej podpisanego przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji odbieranej części przedmiotu umowy,
   3. podpisanie przez Wykonawcę i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego „protokołu odbioru” dostarczonej dokumentacji projektowej, przy czym podpis składany będzie po weryfikacji wykonanych prac pod kątem jakościowym, ilościowym oraz merytorycznym i będzie miał znaczenie „odbioru prac” (nie będzie stanowić podstawy wystawienia faktury potwierdzenie wpływu przekazywanej dokumentacji, które stanowić będzie jedynie dowód ich złożenia przez Wykonawcę oraz daty, w której to nastąpiło).
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w pkt. 1.3. będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych od generalnego wykonawcy.
4. Przed podpisaniem – w przypadku faktury częściowej – protokołu odbioruZamawiający zastrzega sobie prawo oceny poprawności wykonania i kompletności sporządzonych opracowań i zgłoszenia pisemnych uwag wraz z uzasadnieniem do poprawności wykonania opracowania, w terminie do 10 dni roboczych od daty doręczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag   
   i dokonać stosownych poprawek bądź potwierdzić i uzasadnić poprawność wykonania doręczonej dokumentacji technicznej, uznając tym samym zgłoszone przez Zamawiającego uwagi za bezzasadne, w terminie do 7 dni od daty otrzymania uwag.
6. W przypadku nie wniesienia przez Zamawiającego uwag do wykonania doręczonej części przedmiotu umowy, bądź w przypadku ich wniesienia i ustosunkowania się do wniesionych uwag przez Wykonawcę, Zamawiający podpisuje protokół odbioru *i*niezwłocznie informuje o tym Wykonawcę. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady projektu, jeśli ujawnią się w toku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
7. Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się do uwag Zamawiającego, Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioruoraz uzyskuje prawo do przekazania odbieranego opracowania do uzupełnienia lub poprawy innemu projektantowi (wykonanie zastępcze) na koszt Wykonawcy, tj. Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszty poniesione w związku z zaangażowaniem innego projektanta. Wykonawca wyraża zgody na stosowne potrącenie z wynagrodzenia w takim przypadku.
8. Faktury za realizację przedmiotu umowy będą doręczane będą do siedziby Zamawiającego.
9. Wykonawca razem z fakturą przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie z Podwykonawcami oraz oświadczenie Podwykonawców, że należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. W celu poświadczenia zapłaty za prace wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów, potwierdzone *„za zgodność z oryginałem”*. Brak potwierdzenia przekazania należności podwykonawcom, spowoduje zatrzymanie płatności faktury do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur nie później niż w terminie do **60** dni liczonym od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę złożenia przelewu należności w banku Zamawiającego.
11. Zamawiający nie udziela zaliczek.
12. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy w banku **…………………………………** numer konta: **…………………………………………………..**
13. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy z przyczyn niezależnych od Stron umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

§ 6.  
Odpowiedzialność i Ubezpieczenie Wykonawcy.

1. Wykonawca przez cały okres trwania umowy ma obowiązek posiadać aktualną polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia co najmniej do sumy gwarancyjnej 2 000 000,- zł (słownie: dwa miliony i 00/100 zł), na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, w dniu podpisania niniejszej umowy, komplet dokumentów ubezpieczeniowych. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej na cały okres trwania niniejszej umowy, tj. do czasu zakończenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i przedkładania na dowód tego Zamawiającemu kompletu dokumentów ubezpieczeniowych bez osobnego wezwania, nie później niż 3 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy.

§ 7.  
Obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający wskazuje osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów realizacji przedmiotu umowy:
   1. …………………………………………………………………………………………………………………..
   2. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. Przedstawicielem Zamawiającego jest ………………………………………………………………………………………………..
3. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą i pomocy Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.
4. W celu umożliwienia Wykonawcy realizacji zadań określonych niniejszą umową Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego.

§ 8.  
Obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonawca wskazuje osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów realizacji przedmiotu umowy:
   1. ……………………………………………………………….
   2. ……………………………………………………………….
2. W terminie 3 dni po zawarciu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego wyznaczy projektanta – koordynatora realizacji przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarów oraz kosztorysu inwestorskiego z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zawierać będzie sprawdzenia, opinie, uzgodnienia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności, w odniesieniu do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie uzgodnień co do zastosowanej technologii robót, materiałów i urządzeń, wyglądu zewnętrznego projektowanego budynku, sposobu zagospodarowania terenu, tak by przyjęte rozwiązania były optymalne z punktu widzenia kosztów ich realizacji.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego, obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wyznaczonego projektanta – koordynatora. Osoby te w imieniu Wykonawcy przedstawiają Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i ewentualne problemy z poprawną jej realizacją.
7. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian swojego stanowiska w zakresie przyjętych z Wykonawcą uzgodnień, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy o ile zmiany te nie powodują dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, nie wpływają na jego wynagrodzenie umowne lub termin wykonania umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne były ekonomiczne i nie powodowały zbędnego wzrostu kosztów realizacji inwestycji.

§ 9.   
Prawa autorskie.

1. Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji. Zachowują oni osobiste prawa autorskie do niej zastrzeżone na mocy przepisów   
   o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Całość dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i każda jej część osobno, stanowić będą własność Zamawiającego.
3. Prawa autorskie majątkowe do dokumentacji przechodzą na Zamawiającego z chwilą utrwalenia w dowolnej formie bez składania dodatkowego oświadczenia woli. W razie wątpliwości co do momentu ustalenia, prawa autorskie majątkowe przechodzą na Zamawiającego najpóźniej z momentem dostarczenia utworu Zamawiającemu niezależnie od formy i sposobu dostarczenia.
4. W wypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem wykonania jej przedmiotu w całości, Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia rozwiązania umowy wyda Zamawiającemu wszelkie dokumenty objęte przedmiotem umowy w takiej wersji i w takim stopniu wykonania, w jakim będą istnieć na ten dzień w ramach wynagrodzenia przypadającego za okres do rozwiązania umowy.
5. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego w całości, w szczególności na następujących polach eksploatacji :
   1. utrwalenia,
   2. zwielokrotnienie dowolną techniką,
   3. wprowadzenie do obrotu,
   4. wprowadzenie do pamięci komputera,
   5. publikacji – w tym publikacji do powszechnej wiadomości w Internecie,
   6. wykorzystania w celu zrealizowania inwestycji na ich podstawie (w tym posługiwania się nimi w postępowaniach administracyjnych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i udostępniania do wykorzystania wykonawcy robót instalacyjnych, budowlanych i innych potrzebnych dla wykonania prac),
   7. wykorzystywania w celu planowania dalszych prac, inwestycji, remontów itd. na terenie obiektu, dla którego dokumentacja została stworzona.
6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, w tym projektów zamiennych oraz projektów opartych na dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę (zezwolenie na wykonywanie przez Zamawiającego zależnych praw autorskich) i przenosi na niego wyłączne prawo do wyrażania zgody dla podmiotów trzecich.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od osób, którymi będzie posługiwał się w wykonaniu niniejszej umowy nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stosownych zobowiązań i oświadczeń w taki sposób, by możliwe było przejście praw autorskich zgodnie z niniejszym zapisem.
9. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 pkt. 1.1 – 1.2**.**niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wskazanych polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zleceniodawcy za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku   
    z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przystąpi do każdego postępowania toczącego się w przedmiocie naruszenia praw własności intelektualnej zgłoszonego do Zamawiającego i zwolni Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań w tym zakresie, w szczególności przystąpi do postępowań sądowych jako pozwany albo interwenient po stronie Zamawiającego oraz pokryje wszystkie koszty związane z takimi postępowaniami. W przypadku niewykonania tego zobowiązania Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody Zamawiającego tj. zapłaty wszelkich zasądzonych kwot oraz zwrotu kosztów postępowań i kwot utraconych na skutek ich prowadzenia i nie będą mu przysługiwały zarzuty jakimi można było się posłużyć w celu obrony przed roszczeniami osób trzecich związanymi z naruszeniem praw własności intelektualnej.
11. Wraz z przekazaniem utworów, Zamawiający nabywa również własność egzemplarzy utworów.
12. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

§ 10.  
Nadzór autorski.

1. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją zaprojektowanych w ramach niniejszej umowy robót budowlanych, w okresie ich realizacji, po wyłonieniu przez Zamawiającego wykonawcy tych robót.
2. Podstawą przystąpienia do pełnienia nadzoru autorskiego będzie pisemna informacja Zamawiającego obejmująca wskazanie wybranego przez niego wykonawcy robót budowlanych, ustalone z nim terminy realizacji robót oraz – wezwanie Wykonawcy do podjęcia obowiązków wynikających z zobowiązania do pełnienia nadzoru autorskiego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Termin sprawowania nadzoru autorskiego będzie odpowiadał liczbie miesięcy realizacji robót budowlanych (nie częściej niż 1 raz w tygodniu) i dodatkowo dwóch tygodni przewidzianych na odbiór końcowy robót, niezbędne sprawdzenia, pomiary i inspekcje.
4. W terminie do 7 dni po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2 Wykonawca poinformuje Zamawiającego o osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym i wyznaczy projektanta – koordynatora realizacji przedmiotu umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego.
5. Wykonawca zapewni, by osoby pełniące nadzór autorski posiadały stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zapewni, że osoby pełniące nadzór autorski przystąpią do wykonywania swoich obowiązków nie później niż w terminie 3 dni od daty wezwania.
7. W ramach obowiązków umownych Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski polegający na kontrolowaniu zgodności realizacji robót budowlanych ze sporządzoną dokumentacją projektową i STWiORB.
8. W szczególności obowiązki nadzoru autorskiego polegają na uczestniczeniu w realizacji inwestycji poprzez:
   1. czuwanie nad zgodnością wykonywania robót z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych;
   2. wyjaśnianie powstałych w toku realizacji wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie dodatkowych informacji oraz przygotowanie opracowań i uzupełnień szczegółów dokumentacji;
   3. uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania zmian w stosunku do materiałów, rozwiązań użytkowych i technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej lub (i) STWiORB, w szczególności zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego;
   4. dokonywanie zmian w projekcie i uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz składanie wyjaśnień wątpliwości powstałych na etapie procedowania wniosku o pozwolenie na budowę, składania ofert oraz w toku realizacji robót budowlanych;
   5. udział w naradach technicznych i odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych praz w odbiorze końcowym inwestycji;
   6. udział w próbach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w częściowych odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym.
9. W ramach obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego Wykonawca dodatkowo, bez odrębnego wynagrodzenia, będzie służył pomocą Zamawiającemu, po wszczęciu przez Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, w odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów dotyczące wyjaśnień związanych z wykonaną przez Wykonawcę dokumentacją .
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na naradach budowlanych, organizowanych przez Zamawiającego w ramach wykonania umowy z wykonawcą robót, obecności osób wyznaczonych przez niego do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wyznaczonego projektanta – koordynatora.
11. Nadzór autorski pełniony będzie przez Wykonawcę na terenie budowy lub w przypadku takiej konieczności w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy.
12. Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego nie będą uznane działania Wykonawcy polegające na poprawianiu błędów dokumentacji projektowej powstałych z winy Wykonawcy, stwierdzonych przy realizacji robót budowlanych.

§ 11.  
Podwykonawcy.

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z Podwykonawcą pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod następującymi warunkami:
   1. nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,
   2. nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej;
   3. podwykonawcy złożą oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i wyrażeniu zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych w sposób gwarantujący przeniesienie praw autorskich zgodnie z § 9 umowy.
3. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

**§ 12  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancja**

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie [kwota zabezpieczenia]-zł w formie: ................................................................................................................................................
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w tym 20% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji.
4. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:
   1. 80% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
   2. 20% w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie prac będących przedmiotem umowy.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.
7. Okres gwarancji wynosi 4 lata od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji, spełniającej warunki określone niniejszą umową. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

§ 13.  
Kary umowne.

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1. za każdą zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do terminów, przewidzianych w § 3 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio dla danego zakresu w § 5 ust. 1 pkt. 1.1. – 1.3.za każdy dzień zwłoki,
   2. za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego dla danego zakresu odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt. 1.1. – 1.3**.**– za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,
   3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego ogółem brutto określonego w § 4 ust. 1;
   4. za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu czynności z zakresu nadzoru autorskiego – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100 złotych).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia brutto.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający i Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia ewentualnych kar umownych.

§ 14.  
Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
   1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
   2. z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe dotyczące zobowiązań Wykonawcy,
   3. z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
   4. opóźnienia w wykonywaniu niniejszej umowy skutkującego niemożnością wykonania jej przedmiotu w terminie umownym,
   5. wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania.
2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w pkt. 1.1. niniejszego paragrafu w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą jego doręczenia Wykonawcy. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.
3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w pkt. 1.2. – 1.5. niniejszego paragrafu w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania realizacji przedmiotu umowyOdstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą jego doręczenia Wykonawcy.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu części przedmiotu umowy wykonanych i odebranych do dnia odstąpienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia realizacji zamówienia, które skutkować będzie uchybieniem terminu na dostarczenie faktury VAT do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a co za tym idzie brakiem możliwości rozliczenia dotacji.

§ 15.  
Zmiany w umowie.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczyć mogą w szczególności:
   1. zmiany terminu, pod warunkiem wystąpienia opóźnienia w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych i przedłużania się trybu uzgodnienia dokumentacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
   2. zmiany terminu, pod warunkiem, gdy Wykonawca będzie musiał nanieść zmiany w dokumentacji wynikające z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi wraz z dalszymi skutkami wprowadzenia tych uzgodnień;
   3. sposobu rozliczenia niniejszej umowy;
   4. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian;
   5. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego, Wykonawcy lub osób będących przedstawicielami Stron,
   6. zmiany terminu, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
   7. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć albo przewidzieć;
   8. zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu umowy .
3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 do umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nie- ważności.
4. Zmiany harmonogramu prac projektowych (Załącznik Nr 2) nie stanowią zmiany umowy o ile nie wpływają na ostateczny termin jej realizacji – przy zmianie tego terminu stosuje się odp. ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą zostać wprowadzone na pisemny wniosek zainteresowanej strony. Wniosek zawierać musi szczegółowe uzasadnienie , propozycję wprowadzenia zmian do umowy oraz dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o liczbę dni przerwania wykonywania umowy z uwzględnieniem dodatkowego czasu niezbędnego do podjęcia i wykonania prac projektowych.

§ 16.  
Ochrona danych.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy .
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasad postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.
5. W związku z zawarciem i realizacją umowy, Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej RODO) jest Administratorem danych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, jej zabezpieczenia, obsługi oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych drugiej Strony, w celach wskazanych powyżej jest: podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
8. Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
9. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i wywiązania się Zamawiającego z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
11. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku kiedy nie zachodzą już przesłanki prawne do przetwarzania jej danych osobowych.
12. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
14. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: [iod@spzozmswia.wroclaw.pl](mailto:iod@spzozmswia.wroclaw.pl)

§ 17.  
Postanowienia końcowe.

1. Wykonawca nie może bez zgody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu dokonać jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu. Czynność prawna dokonana z naruszeniem w/w postanowień jest nieważna.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy , rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze Stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i Kodeksu cywilnego.
5. Umowa niniejsza sporządzona została w 2-ech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**