- (Projekt)

- Umowa Nr   /AI/2024

zawarta w dniu            2024r. w Chodzieży

pomiędzy Powiatem Chodzieskim z siedzibą w Chodzieży przy

ul. Wiosny Ludów nr 1 64 – 800 Chodzież, NIP 607-00-69-997

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

- Adrian Urbański - Starosta

- Mariusz Witczuk – Wicestarosta

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Chodzieskiego w imieniu którego na podstawie upoważnienia Nr 1/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., działa Agnieszka Zagrodnik

a ................................................................................

z siedzibą w ...............................................................

reprezentowanym przez:

..................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

trybie podstawowym przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zmianami) następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na termomodernizacji elewacji budynku i remoncie łazienki w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja elewacji PO-W Rodzina".

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

- przedmiar robót,

- ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem robót określonym w ust. 1 i 2.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, przedmiarem robót i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do oddania w/w budynku do eksploatacji niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów określonych w ofercie, SWZ, ST i przedmiarze robót.

- Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacji i realizacji umowy bez zakłóceń.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót budowlanych Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

§ 2 – Termin wykonania

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy.

- Strony ustalają, że Wykonawca zakończy roboty objęte zamówieniem w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót, o którym mowa powyżej, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów oraz zgłoszenie Zamawiającemu, w formie pisemnej, gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

§ 3 – Wynagrodzenie

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..................... złotych (słownie: ..............................................................) brutto.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne i nie podlega podwyższeniu, zawiera ono wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4 – Warunki płatności

        - Za wykonanie poszczególnych etapów robót Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będą protokoły odbiorów częściowych oraz protokół odbioru końcowego.

Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły podpisane bez zastrzeżeń przez strony uczestniczące w odbiorze.

- Faktury częściowe płatne będą na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Wykonawca wystawi faktury częściowe i fakturę końcową, adresatem których będzie Powiat Chodzieski z siedzibą w Chodzieży przy ulicy Wiosny Ludów nr 1,

NIP 607-00-69-997.

- Rozliczenie końcowe nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.

- Za datę zapłaty uważa się datę złożenia przelewu w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu powiatu.

- Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz Podwykonawców oraz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w realizacji robót objętych fakturą.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od daty tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

§ 5 – Obowiązki stron

  - Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania terenu prowadzenia robót budowlanych w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy – za pisemnym potwierdzeniem protokolarnego przyjęcia,

- wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

- odbioru przedmiotu umowy, po jego bezusterkowym wykonaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, kosztorysami ofertowymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami,

- protokolarnego przejęcia terenu robót budowlanych,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

- dbania o należyty porządek na terenie budowy,

- zorganizowania zaplecza budowy,

- zainstalowania dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,

- wyposażenia placu budowy w toalety przenośne, w których ścieki bytowe gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych oraz ponoszenia kosztów związanych z ich wywozem do oczyszczalni ścieków,

- zorganizowania szczelnych, zamykanych pojemników dla odpadów gromadzonych selektywnie w wyznaczonym miejscu na placu budowy oraz ponoszenia kosztów związanych z ich wywozem,

- pełnego ubezpieczenia terenu robót budowlanych,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót majątku Zamawiającego,

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób, nie będących kierownikami budowy lub kierownikami robót, tj. nie będących osobami, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a wykonujących w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wynikające z przedmiaru robót w tym prace fizyczne (robotnicy budowlani) oraz prace operatorów sprzętu, polegające na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy,

-	zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę i zakresu obowiązków.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający przewiduje sankcje, o których mowa w § 10 ust. 2 lit. c umowy.

§ 6 – Podwykonawcy

        - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także projektu jej zmian, w terminie 7 dni od sporządzenia projektu umowy lub projektu jej zmian.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zasady stosuje się również do dalszych podwykonawców.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepis stosuje się również do dalszych podwykonawców.

  - Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmian, pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian do umowy.

  - Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, pisemnego sprzeciwu, uważa się za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia do niej zmian.

  - Obowiązek, o którym mowa w ust. 7 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy w terminie 7 dni od sporządzenia projektu tej umowy.

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Postanowienia ust. 10-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

  - Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3, 6 i 8.

  - Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

§ 7 – Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji i koordynacji przedmiotu umowy jest pracownik Starostwa Powiatowego  - Główny Specjalista Pan Aleksander Pilarz.

      - Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzenia robót będzie kierownik prowadzenia robót budowlanych.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu na teren prowadzenia robót oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8 – Gwarancja

      - W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni, licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przeglądzie gwarancyjnym, na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i realizacji wniosków zawartych w protokole z przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego przez Zamawiającego.

§ 9 – Odbiór robót

      - Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

      - Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

      - Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- oświadczenie kierownika prowadzenia robót budowlanych o zgodności wykonania robót budowlanych z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

      - Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń to w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia (wady nieistotne), może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

-	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

-	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

      - Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót, jeżeli spełnione zostaną wymagania określone w ust. 3. Protokół zostanie podpisany przez strony umowy.

      - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, są wadliwe, odmówi czynności odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

      - Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonywanych przez Wykonawcę.

§ 10 – Kary umowne

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Kary te będą naliczane w następujący sposób:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

-	0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w

wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia następnego po dniu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 do dnia faktycznego odbioru,

-	0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w

usunięciu wad, liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru w okresie gwarancji czy rękojmi,

-	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu również kary umowne:

-	za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony

Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 6 w wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie,

-	w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% należnego im wynagrodzenia brutto (wynikającego z faktury) za każde zdarzenie,

-	w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

-	w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

-	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zapłaty, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

-	w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 4 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo przed zmianą, za każdy dzień zwłoki,

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 3 czynności w wysokości 2.000,00 zł za każdą osobę wykonującą wskazane w § 5 ust. 3 czynności bez umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem, że kara nie przysługuje w przypadku określonym w § 11 ust. 1 lit. A tiret 1.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia za przedmiot umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4.

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku gdy Wykonawcy nie zostało wypłacone wynagrodzenie Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 2 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 11 – Odstąpienie od umowy

        - Oprócz wypadków określonych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

-	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

-	Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

-	w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku

Wykonawcy lub jego znacznej części.

  - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 litera a i b i musi zawierać uzasadnienie.

§ 12 – Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu Pracy wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym wypadku:

1)	dopuszczalne jest wydłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy warunki atmosferyczne, np. długotrwałe opady deszczu lub zbyt niska albo zbyt wysoka temperatura, uniemożliwiają wykonywanie robót zgodnie z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. Warunkiem uwzględnienia wniosku Wykonawcy będą zapisy o wstrzymaniu, a następnie podjęciu realizacji robót z powodu złych warunków atmosferycznych z podaniem ich parametrów dokonane przez Kierownika robót budowlanych, a następnie potwierdzone przez Zamawiającego. Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody, nie dłużej jednak niż o 15 dni.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późniejszymi zmianami).

- Załączniki do umowy:

  - Przedmiar robót,

  - ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                        Wykonawca: