ROZDZIAŁ 3

ZMIENIONY WZÓR UMOWY NR A-ZP.384._22

zawarta w dniu 	 w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

mgr inż. Andrzeja Jakubowskiego	Kanclerza US

przy kontrasygnacie:

mgr Andrzeja Kucińskiego	Kwestora US

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a:

REGON:	, NIP:

reprezentowaną przez:

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postępowania nr A-ZP.381.157.2021.KO w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - dalej PZP, zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa wykonania i wdrożenia serwisu internetowego opartego na systemie CMS w ramach projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” nr POWR.03.05.00-00-CW03/20.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiące integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania.

- Wykonawca oświadcza, iż:

- posiada uprawnienia, umiejętności, wiedzę i doświadczenie, środki techniczno - organizacyjne oraz odpowiednie zaplecze finansowe i intelektualne niezbędne do wykonania czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się je wykonywać zgodnie z, aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa, stosownie do profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

- przystępując do realizacji przedmiotu umowy będzie uprawniony do korzystania z narzędzi informatycznych i środowisk informatycznych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, przy czym uprawnienia te wynikać będą z zawartych przez Wykonawcę umów (licencyjnych, przenoszących prawa autorskie etc.), udzielonych zgód lub innych stosownych tytułów prawnych, chyba że Wykonawca w opisanym zakresie korzystać będzie z informatycznych narzędzi lub informatycznych środowisk, których jest właścicielem lub dostępnych nieodpłatnie i niewymagających zgody ich właściciela lub autora, na bezpłatne i swobodne korzystanie z nich;

- wszystkie wykorzystane narzędzia oraz licencje użyte do wykonania Przedmiotu Umowy opisane w treści niniejszej Umowy nie będą obciążać kosztami Zamawiającego.

- Strony oświadczają, iż zawarcie oraz realizacja niniejszej Umowy nie będą naruszały obowiązujących przepisów prawa, jakichkolwiek praw osób trzecich oraz innych zobowiązań danej Strony.

§ 2.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałych w wykonaniu umowy utworów, w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Na wykonane utwory składają się w szczególności: Projekt Graficzny, Kod Strony.

- Nabycie praw o których mowa w ust. 1 następuje bez ograniczenia co do czasu, terytorium i liczby egzemplarzy Utworów i obejmuje następujące pola eksploatacji:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);

- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;

- rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

- prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych,

- prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;

- prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Instytucji Zarządzającej na nośniku CD lub DVD w liczbie jednej kopii) lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie.

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego odbioru. Odbiór nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron umowy i zostanie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

- Przekazanie praw na utwory objęte otwartą licencją odbędzie się na zasadzie przekazania licencji.

- Zamawiający zobowiązany jest współpracować z Wykonawcą w szczególności w następujący sposób:

1) udostępnić Wykonawcy Serwer spełniający następujące parametry:

- Współdzielony serwer hostujący

- Server version: Apache/2.4.38

- MySQL: Server version: 10.3.31-MariaDB

- PHP 7.4

- dostęp za pomocą FTP po uprzednim zestawieniu tunelu za pomocą dedykowanego klienta VPN

- udzielać Wykonawcy informacji i wyjaśnień potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy oraz udostępniać potrzebne w tym celu materiały;

- udostępnić Wykonawcy środowisko serwerowe niezbędne do zainstalowania strony WWW;

- udzielać Wykonawcy informacji i wyjaśnień potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy oraz udostępniać potrzebne w tym celu materiały - w terminie dwóch dni roboczych od ich zażądania przez Wykonawcę

§ 3.

- W terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu trzy alternatywne wersje Projektu Graficznego. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych od ich otrzymania wybierze jedną wersję, która po ewentualnych zmianach stanie się ostatecznym Projektem Graficznym.

- Uzyskiwanie ostatecznej wersji Projektu Graficznego polegać będzie na odbyciu maksymalnie dwóch następujących bezpośrednio po sobie rund zmian w Projekcie Graficznym, z których każda będzie polegała na:

- zgłoszeniu przez Zamawiającego listy proponowanych zmian w Projekcie Graficznym - w terminie 4 dni kalendarzowych od rozpoczęcia rundy,

- przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę Projektu Graficznego z uwzględnieniem proponowanych przez Zamawiającego zmian - w terminie 4 dni kalendarzowe od zgłoszenia przez Zamawiającego propozycji zmian.

- Każda zgłaszana przez Zamawiającego propozycja zmian powinna być konkretna, tzn. szczegółowo wskazywać zmieniany element i kierunek zmiany. Żadna z propozycji nie powinna zmierzać do uzyskania radykalnie odmiennego Projektu Graficznego, a założeniem procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie jest stopniowe dopracowywanie wybranej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 wersji Projektu Graficznego.

- Ostateczny Projekt Graficzny, na podstawie którego zostanie utworzona Strona Internetowa, powstaje po wyczerpaniu procedury, o której mowa w ust. 1-3 lub wcześniej, jeżeli Zamawiający uzna daną wersję za ostateczną.

- Po powstaniu ostatecznego Projektu Graficznego, zmiany w nim mogą być dokonywane tylko za zgodą Wykonawcy.

§ 4.

- W terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od powstania ostatecznego Projektu Graficznego Wykonawca wykona przedmiot umowy w pozostałym zakresie, po czym przedstawi go Zamawiającemu do odbioru.

- Zamawiający powinien odebrać przedmiot umowy w terminie 7 dni kalendarzowych (jednoznacznie potwierdzając odbiór w formie dokumentowej) lub w tym terminie zgłosić Wykonawcy jego wady. Brak odpowiedzi przez Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza odbiór przedmiotu umowy. Zgłoszone przez Zamawiającego przed odbiorem wady przedmiotu umowy Wykonawca powinien usunąć w terminie 7 dni kalendarzowych, po czym powinien ponownie przedstawić Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru.

- Procedurę opisaną w ust. 2 stosuje się do czasu usunięcia wszystkich wad Przedmiotu Umowy lub do odbioru, przy czym brak usunięcia zgłoszonej wady przez Wykonawcę w wyżej ustalonym terminie uważa się za niedotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 5.

- Wykonawca oferuje gwarancję na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia liczoną od dnia odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej diagnozy błędów i ich naprawy.

- Gwarancja obejmuje błędy krytyczne, czyli takie, które uniemożliwiają korzystanie z dostarczonego rozwiązania. Błędy krytyczne nie obejmują infrastruktury teleinformatycznej, której właścicielem jest Zleceniodawca. Pozostałe błędy, niekrytyczne, rozwiązywane będą w trybie umowy serwisowej/wsparcia technicznego.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca udziela wsparcia technicznego przez okres 	miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wsparcie techniczne prowadzone będzie w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia gwarancji w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonanie usługi wiąże się z ryzykiem utraty lub uszkodzenia danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania usługi w ramach gwarancji.

- Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji niezależnie od przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi.

- Zamawiający jest uprawniony do zlecenia podmiotom trzecim lub samodzielnego wykonywania modyfikacji Stron Internetowych i kodów źródłowych w okresie gwarancji, bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. W takim przypadku gwarancja obejmuje te elementy Stron Internetowych, które nie były przedmiotem modyfikacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- Pozostałe warunki serwisu i gwarancji zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 6.

- Wartość przedmiotu umowy zostaje określona na 	 PLN netto,

tj	 brutto	(słownie złotych: 	/100)	i zawiera

wszystkie składniki cenotwórcze.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę zaproponowaną w ofercie Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że w/w cena będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

- Wykonawca nie ma prawa przenoszenia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny przelewem, na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz po obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

§ 7.

- W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy:

- Zamawiającego reprezentować będzie:

- tel	, e-mail:

- Wykonawcę reprezentować będzie:

- tel	email:

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie realizacji przedmiot umowy dokonywać weryfikacji w zakresie prawidłowości wykonywania przedmiot umowy, w tym między innymi żądać od Wykonawcy ustnych lub pisemnych informacji oraz dokumentów dotyczących przebiegu realizacji przedmiot umowy. Przedstawiciel Wykonawcy na każde żądanie Zamawiającego udzieli Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki pełnej informacji odnośnie stanu realizacji przedmiot umowy oraz przedstawi żądane dokumenty, działania takie nie mogą istotnie utrudniać lub uniemożliwiać realizacji Umowy przez Wykonawcę

§ 8.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) w przypadku odstąpienia od Umowy zarówno ze skutkiem do całej umowy jak i jej części lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

2) za zwłokę w realizacji obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lub § 4 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- w przypadku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy przypadek nienależytego wykonania Umowy.

- Przez nienależyte wykonanie niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 rozumie się w szczególności:

1) bezpodstawne nieuwzględnienie przez Wykonawcę uwag, sugestii lub zaleceń zgłaszanych przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej Umowy;

2) nieudzielenie informacji lub nieprzekazanie wymaganej dokumentacji Zamawiającemu w ramach czynności, o których mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są niezależne od siebie, podlegają kumulowaniu i należą się w pełnej wysokości, ale ich łączna wysokość nie przekroczy 50% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) - dalej u.COVID-19 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.

- Kary umowne określone w niniejszym paragrafie stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.

- Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych.

§ 9.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

§ 10.

- Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową;

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).

- w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi zmiany sposobu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w obszarach organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji;w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi zmianami zakresu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym spowoduje zoptymalizowanie dopasowania przedmiotu niniejszej Umowy do potrzeb Zamawiającego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło wadliwym wykonaniem Umowy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;

- w przypadku ujawnienia się wad oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań, narzędzi informatycznych, przyjętych metod, Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie realizacji;

- W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 4-8 Strony dopuszczają wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia odpowiednich do kwoty o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje kosztów wg. stanu sprzed danej zmiany i po dokonaniu takiej zmiany oraz wskaże kwotę o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Z żądaniem zmiany wynagrodzenia może wystąpić także Zamawiający, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

- W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając oświadczenia lub dokumenty.

- Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 4 wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

2) danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

- Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

§ 12.

Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

§ 13.

1. Wszelkie spory powstałe w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 14.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron