Załącznik nr 2 do zmiany SWZ (III)

Numer klasyfikacji budżetowej wydatków ……………………

UMOWA NR RI.272.Z. ... .2022.W

(PROJEKT)

Zawarta w dniu ...................................... w Lęborku, pomiędzy:

Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Lęborka – ........................................................................

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka – ........................................................................

a:

........................................................................ z siedzibą ...................................................................., reprezentowanym przez: .........................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11.09.2019 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej ustawą PZP) o wartości szacunkowej zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne, o których stanowi art. 3 ustawy PZP oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy., którego część jawna odbyła się dnia …..............

§ 2

Przedmiotem umowy jest wykonanie 14 odrębnych układów instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Lębork, każdy o mocy zainstalowanej mieszczącej się w przedziale od ok. 8,6 kWp do ok.40 kWp.

# Przedmiot zamówienia należy wykonać:

  - Zgodnie z dokumentacją pn. „Instalacje fotowoltaiczne” – projekty wykonawcze dla 14 instalacji fotowoltaicznych i przedmiarami robót.

  - Dla układu instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku należy przyjąć adres obiektu  - ul. Łokietka 13 w Lęborku.

  - Każdą instalację należy wyposażyć odpowiednio w dobrane optymalizatory.

  - Zainstalowane panele PV będą miały min. 25 – letnią gwarancję na min. 80% sprawności nominalnej.

  - Dla każdej wybudowanej instalacji należy uzyskać uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

  - Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych zamontowanych instalacji na poszczególnych obiektach przyjmując sumaryczną wielkość dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej dla wszystkich instalacji nie mniejszej niż 0,41 MW, a przyjmując 5 %. tolerancję dla mocy zainstalowanej na poszczególnych obiektach.

- Zakres zamówienia obejmuje również:

  - Zgłoszenie do odbioru regionalnemu operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD) mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji;

  - Ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających);

  - Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych prac wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów);

  - Organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (wraz z wniesieniem opłaty) jeżeli zachodzi taka potrzeba. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem;

  - Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją;

  - Realizacje prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych;

  - Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych;

  - Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów;

- Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa  i zapisy niniejszej umowy.

- Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac objętych zakresem zamówienia do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur.

- W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań.

- Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych lub lepszych parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

- Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

§ 3

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający będzie finansował wykonanie zamówienia zgodnie z harmonogramem finansowym, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

§ 4

Wartość robót ujętych w § 2 umowy, określa się w formie ryczałtu w wysokości:

wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT): 			............................................

plus podatek VAT w wysokości					............................................

co stanowi cenę ryczałtową brutto 					............................................

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Płatności będą dokonywane w odniesieniu do zakończenia poszczególnych elementów wskazanych 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

§ 5

- Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ...............................................

- Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Romuald Babul

§ 6

- Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe – Załącznik nr 1 do umowy.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zakresu przedmiotu zamówienia objętego Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 niniejszej umowy.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.

Dane do faktury:

Nabywca – Gmina Miasto Lębork 84-300 Lębork ul. Armii Krajowej 14 NIP 841 162 20 90

Odbiorca – Urząd Miejski w Lęborku 84-300 Lębork ul. Armii Krajowej 14.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi tylko na rachunki znajdujące się w wykazie podatników VAT 
z zastrzeżeniem odmowy wykonania zapłaty

- Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Za opóźnienie płatności należności określonej w fakturze Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych; nie dotyczy to sytuacji wskazanej w ust. 5.

§ 7

- Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą 5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 umowy, tj. kwotę …....................... zł, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy (słownie złotych: ……………………………………) najpóźniej do dnia podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 ( Bank Polska Kasa Opieki SA, nr konta 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                        i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wyniesie  30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 10 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 8

- Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy:

  - za nieterminowe wykonanie całości zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 30,00 zł brutto licząc za każdy dzień zwłoki;

  - za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 30,00 zł brutto licząc za każdy dzień zwłoki;

- Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę 
w wysokości 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy  00/100).

- Za odstąpienie Wykonawcy od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę 
w wysokości 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy  00/100).

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z Art.456 ust.1 pkt 1, 2 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych z zastosowaniem zapisów art. 456 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony ustalają, że łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 umowy.

- Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciążeniu karą umowną, wskazując podstawę 
z umowy i wystawia notę księgową. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wierzytelności  wynikających z naliczenia kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z realizacji przedmiotowej umowy.

§ 9

- Wykonawca udziela ……………. miesięcy  bezpłatnej gwarancji na wykonane dostawy wraz z montażem. Termin gwarancji liczy się od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi na zrealizowane dostawy. Termin rękojmi liczy się od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego zadania.

- Warunki rękojmi i gwarancji:

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostawy wraz z montażem zostaną wykonane należycie;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, estetyczną zrealizowanych dostaw wraz z montażem;

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad oraz wszelkich skutków wad, straty wywołane przez gwałtowne warunki atmosferyczne, tj. gradobicie, powódź, akty wandalizmu i kradzieże, straty spowodowane przez zwierzęta.

- Termin usunięcia wad i usterek wskazuje Zamawiający;

- Usunięcie wad i usterek powinno zostać stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego;

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zakres usług gwarancyjnych obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czynności 
w imieniu Wykonawcy.

§ 10

- Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2) lit. b i c i 4) oraz ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:

  - Terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:

1.1.1. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia dostaw będą następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w szczególności konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;

1.1.2. Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (tj. przeprowadzenie prac, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów) utrzymujących się co najmniej 7 dni, termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu odpowiednio o liczbę dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

1.1.2. W przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie prac montażowych nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie inwestycji;

1.1.3. W przypadku konieczności wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

1.1.4. Gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

1.1.5. Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac montażowych z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

1.1.6. Wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych;

1.1.7. W przypadku odkrycia na terenie budowy przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczeniu historycznym bądź innych przedmiotów podlegających ochronie;

1.1.8. W przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę zgodnie z art. 513 pkt 1) i 2);

1.1.9. Wystąpieniem okoliczności których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności

  - Zmiany wysokości wynagrodzenia związane z:

1.2.1. Koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części zadania, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

1.2.2. Wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie  prac montażowych niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji;

1.2.3. Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

1.2.4. Wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 454 ustawy Pzp.

- Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

  - Zmiana nr rachunku bankowego;

  - Zmiana osób przeznaczonych do realizacji zamówienia;

  - Zmiana danych teleadresowych.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

§11

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jednak jest zmiana sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane.

- Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY | Skarbnik Miasta (kontrasygnata) | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| ........................................... | ............................................. | ........................................... |

Zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia …………….. (Wydz. RI, poz. …..).