Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY  NR RGKiM.1622…….. .………..2021

zawarta w dniu ………….2021 r. w Lwówku Śląskim,

pomiędzy:

Gminą i Miastem Lwówek Śląski

z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski,
NIP 616-10-03-030,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Mariolę Szczęsną,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Julity Marchewka

zwanych dalej Zamawiającym

a ……………………z siedzibą ………………………..

NIP………………, REGON ………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………

w rezultacie dokonania wyboru oferty na realizację zamówienia pn.:

Zadanie nr I:  „Doposażenie siłowni zewnętrznej  w Rakowicach Małych”,

Zadanie nr II:  „Budowa siłowni zewnętrznej  w Dłużcu”,

Zadanie nr III:   „Budowa placu zabaw w Włodzicach Wielkich”,

Zadanie nr IV: „Budowa placu zabaw dla dzieci w Żerkowicach”.

została zawarta umowa o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest: zakup, dostawa i montaż  trzech zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej w Rakowicach Małych  /  trzech zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej  w Dłużcu  /  sześć zestawów urządzeń placu zabaw w Włodzicach Wielkich / jednego zestawu urządzenia placu zabaw w Żerkowicach ( adekwatnie do zadania, którego umowa dotyczy )

§ 2

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac          
      obejmujących w szczególności:

-  Zakup, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych posiadających atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania dla miejscowości  Rakowice Małe /Dłużec/ Włodzice Wielkie/ Żerkowice,

-  Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego  robót.

3. Potwierdzenie zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu objętego umową stanowić 
będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

II. Termin realizacji

§ 3

Termin realizacji niniejszej umowy: do dnia 31 maja  2021 r.

III. Wynagrodzenie

§ 4

1.    Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało

formę   ryczałtu.

- Wartość przedmiotu umowy, określonego w §1, wynosi ……………….. brutto 
(słownie zł: ………………………………………………...…………………….), tj. netto 
……………….( słownie zł………………………………………………………………), w tym:

 Zadanie nr I urządzenia dla Sołectwa Rakowice Małe.……….............................. zł brutto  tj. netto .............. + ..... % VAT……………………………………………………. (słownie zł.)

 Zadanie nr II urządzenia dla Sołectwa Dłużec: .................................. zł brutto  tj. netto .................. + ..... % VAT…………………………………………….…….(słownie zł.)

 Zadanie nr III urządzenia dla Sołectwa Włodzice Wielkie: .................................... zł brutto  tj. netto .............. + ..... % VAT……………………………………………….........(słownie zł.)

 Zadanie nr IV urządzenia dla Sołectwa Żerkowice: .................................... zł brutto  tj. netto .............. + ..... % VAT……………………………………………….........(słownie zł.)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotu umowy, obejmujące czynności określone w § 1.

- Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać 
na konto Wykonawcy określoną kwotę.

IV. Rozliczenia

§ 5

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Termin płatności faktur: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.:

    - protokołem odbioru końcowego podpisanym  przez przedstawiciela Zamawiającego oraz wymagany komplet dokumentów odbiorowych, o którym mowa w § 2 umowy („operat powykonawczy”) wraz z dokumentami potwierdzającymi unieszkodliwienie lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z późn. zm.).

- Przez „operat powykonawczy” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących podstawę odbioru końcowego w szczególności :

  - zestawienie zabudowanych materiałów i urządzeń (wraz z certyfikatami, atestami)
i wykonanych robót,

  - karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń o ile wystąpią;

  - dokumenty potwierdzające zgodne z obowiązującymi przepisami właściwe zagospodarowanie (utylizację/składowanie na wysypisku) powstających w trakcie realizacji robót odpadów: zdemontowanych materiałów, gruzu i innych odpadów
z terenu budowy)

4.  Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest dokonać na konto bankowe

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony 
     do wystawiania faktur VAT.

V. Obowiązki stron

§ 6

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. 	Dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

1.2. 	Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

2.1. 	Terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2.2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami.

2.3. Organizację robót na terenie budowy zapewniającą sprawną i terminową realizację zadania zgodnie z umową.

2.4. Utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy oraz uporządkowania terenu 
po zakończeniu robót.

VI.  Odbiór robót

§ 7

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Zamawiający
w obecności Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do Zamawiającego. Czynności te dokonuje się wpisem w wewnętrznym dzienniku budowy i protokołem odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w Rozdziale I.

  - Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu rozliczenie końcowe przedmiotu umowy. Podstawę sporządzenia rozliczenia końcowego stanowi operat powykonawczy. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić rozliczenie końcowe w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę.

Sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego rozliczenie jest niezbędnym warunkiem podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego zawiadamia pisemnie Zamawiającego z 5 – dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowości do odbioru. Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności przedłożonych dokumentów potwierdza gotowość Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy powinien odbyć się nie później niż w ciągu 10 dni licząc od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

- Odbiór końcowy będzie dokonywany wg protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 8

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 9

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności te, o których mowa w § 8.

- Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 8 pkt 1 postępuje według procedury opisanej w § 7 ust. 2.

VII. Gwarancja i rękojmia

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego:

2.1.   usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót.

2.2. w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie ewentualne naprawy. Zgłoszenie wady następować będzie e-mailem na adres :…………

Czas usunięcia wad wynosić będzie do 7 dni licząc od momentu zgłoszenia awarii (wady). Czas ten nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy.

2.3.  Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy przedmiotu umowy.

2.4.  Wykonawca ponosi koszty dojazdów do czynności wykonywanych przez niego 
w okresie gwarancji.

- Termin usuwania wad i usterek dla wszelkich rodzajów robót ustalony będzie 
w protokole w zależności od rodzaju i wielkości wady- usterki. Jeżeli usunięcie wady nie nastąpi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Nie zwalnia to wykonawcy z zapłaty kar umownych.

- Wykonawca dokona na swój koszt napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót w ramach zamówienia.

§ 11

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie okresu gwarancji.

VIII. Kary umowne

§ 12

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują 
się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: ( adekwatnie do zadań )

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie Wykonawcy od wykonania 
postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 10% 
wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 2.

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 100 zł, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 100 zł, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §10 pkt. 2.2.

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w          § 13 ust. 1 - w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 2

- Strony niniejszej umowy ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych 
z płatności faktury.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa powstałej szkody, Strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach określonych w Kodeksie 
Cywilnym.

- Strony niniejszej umowy ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego 
dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

IX. Odstąpienie od umowy

§ 13

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 stronom przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w ciągu 15 dni od powzięcia informacji o następujących sytuacjach:

2.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od

powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych sytuacji:

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia składnika/składników majątku Wykonawcy;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową;

- jeżeli kara, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.1. b) przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 2;

2.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistniałej, uprzednio nieprzewidzianej, okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

X. Postanowienia szczegółowe

§ 14

- Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją postanowień umowy sprawować będzie 
Marcin Łukasiewicz, email: marcin.lukasiewicz@lwowekslaski.pl, tel. 75 64 77 941
fax.: 75 64 77 889

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie:

………………………………………..

XI. Postanowienia końcowe

§ 15

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności Kodeksu Cywilnego

- Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; z czego dwie dla 
Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

    - Oferta Wykonawcy,

    - Karta gwarancyjna,

    - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej,

    - Dokumentacja projektowa Ustronie,

    - Dokumentacja projektowa Włodzice Małe,

    - Dokumentacja projektowa Niwnice.

ZAMAWIAJACY:                                                             WYKONAWCA:

- Załącznik nr 2 do umowy nr RGKiM.1622…………..2021 z dnia ……….. 2021 r.

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOŚCI)

wykonanych robót budowlanych

dotyczy:    zgodnie z zapisami umowy nr RGKiM.1622…..…….2021 r.  z dnia …………2021 r

- Gwarantem jest:

będący Wykonawcą umowy nr RGKiM.1622…….……….2021.

- Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski

z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

NIP 616-10-03-030, REGON: 230821670

zwana dalej Zamawiającym.

- Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy dostaw i robót budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiającego zlokalizowanych zgodnie z postanowieniami umowy nr -  RGKiM.1622……….……. 2021 z dnia ………………2021 r,

- Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

- Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość estetyczną, użytkową i techniczną wykonanych robót.

- Zakres zrealizowanych robót budowlanych objętych niniejszą gwarancją określać będą dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w § 7 umowy nr RGKiM.1622…………. 2021 z dnia ……………2021 r.

- Zgodnie z zapisami umowy nr RGKiM.1622…………. 2021 z dnia …………….2021 r, Gwarant udziela gwarancji na wykonane dostawy i roboty budowlane wynoszącej                   36 miesięcy. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji następuje od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia, chyba 
że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.

- Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się drogą faksową 
lub mailową na następujące numery/adresy: fax…………….., e-mail ……………………

- Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem.

- W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad, o której mowa w § 11 ust.1.1. c) umowy RGKiM.1622…………….2021 z dnia …………………2021 r.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej 
od wad.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wszelkie koszty związane z realizacja obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości Gwarant.

- Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:

-  siły wyższej,

-  szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu/-ów 
w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,

-  szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi.

- Postanowienia końcowe

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

  - Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr RGKiM.1622………. 2021 z dnia ……………….2021 r.

  - Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY:                                                            GWARANT: