UMOWA Nr 0801-ILZ.023.__________.2020.1
zawarta w dniu .............……............. 2020 r. w Zielonej Górze

pomiędzy:
Skarbem Państwa - Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,
REGON 1020884, NIP 92914125264,
reprezentowaną przez:
Adama Andrzejewskiego – dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną

a
_______________________________________________________________________________
REGON ___________ NIP _____________
zwanym w treści umowy Wykonawcą lub Stroną

łącznie zwanymi Stronami umowy

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kotłowni oraz wykonaniu instalacji c.o. w budynku przy ul. Kaziemierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z dnia 2019.09.27).
Umowa realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp. POIS.01.03.01-00-0134/17".

§1
Przedmiot umowy
1.	Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlano – termomodernizacyjne w budynkach Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, będących w zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, których przedmiotem jest: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kotłowni oraz wykonaniu instalacji c.o. w budynku przy ul. Kaziemierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp.”

2.	Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków	zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,	wytycznymi w zakresie sposobu obliczenia ceny oferty oraz w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają :

1. Decyzja Nr 495/19 udzielająca pozwolenie na budowę,
2. Opis techniczny Projektu budowlanego sporządzonego w ramach zadania: „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 65”, autorstwa Rafała Michalaka, Przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod firmą PHU KLIMA-TERM Rafał Michalak, ul. Witosa 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski (Załącznik nr 1.2. do Umowy),
3. Rysunki projektu budowlanego– dla zakresu zamówienia objętego niniejszą umową, tj.:
A01. Plan sytuacyjny.
S01. Instalacja c.o. Rzut parteru budynku „A”
S02. Instalacja c.o. Rzut I piętra budynku „A”
S03. Instalacja c.o. Rzut II piętra budynku „A”
S04. Instalacja c.o. Rzut III piętra budynku „A”
S05. Instalacja c.o. Rzut IV piętra budynku „A”
S06. Rozwinięcie instalacji c.o. budynku A cz.1
S07. Rozwinięcie instalacji c.o. budynku A cz. 2
S08. Instalacja c.o. Rzut piwnicy „B”
S09. Instalacja c.o. Rzut parteru „B”
S10. Rozwinięcie instalacji c.o. budynku „B”
S11. Rzut kotłowni
S12. Schemat kotłowni
- stanowiące załączniki nr 1.3. ( rysunki A1 oraz od S01 do S012 ).
1. Przedmiar robót, jako dokument pomocniczy (Załącznik nr 2 do Umowy),
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 3 do Umowy),
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 4 do Umowy),

W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w ust. 3 Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 3 należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu jego obowiązków, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami – Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia co do sposobu wykonywania Umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi w zakresie sposobu obliczenia ceny oferty oraz w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.

Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień.

Językiem Umowy i wszystkich dokumentów doręczanych drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy oraz porozumiewania (komunikowania) się między stronami, niezależnie od formy, jest język polski.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3., w szczególności:
  - robót budowlanych przewidzianych w projekcie budowlanym, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,
  - robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji technicznej,o ile zajdzie taka możliwość (na którą wskaże Wykonawca, a Zamawiający wyrazi zgodę) lub konieczność i nie pogorszy to parametrów i jakości wykonanych robót budowlanych,
  - robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym i z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzględnionych w projekcie budowlanym i kosztorysie ofertowym.

9. Wykonawca zobowiązuje się, iż wszystkie osoby, które będą wykonywać na rzecz Zamawiającego czynności związane z realizacją przedmiotu umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno rozpocząć się nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji umowy i trwać do końca jej realizacji.

10. Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu, w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy, pisemne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do umowy.

11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób skierowanych do realizacji umowy, w szczególności żądania oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących prace w zakresie realizacji umowy:

    1. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
    2. poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez informacji o wynagrodzeniu, adresach zamieszkania pracowników, numerach PESEL), z wyłączeniem danych o: imieniu i nazwisku pracownika, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, w przypadku umów okresowych okresie zatrudnienia i wymiarze etatu, które powinny być możliwe do zidentyfikowania i jednoznaczne;
    3. dokumenty potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
    4. poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, z tym, że informacje takie jak data zgłoszenia oraz imię i nazwisko ubezpieczonego powinny być możliwe do zidentyfikowania.

12.	W przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów określonych w ust. 9, Zamawiający	może skierować wniosek o przeprowadzenie kontroli do organu nadzorującego realizację	przepisów prawa pracy.

§2
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie czynności wskazanych w SIWZ, w projekcie budowlanym, oraz w STWIOR, a w szczególności:

1. przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego na łączną kwotę zawartą w Formularzu ofertowym -  w dniu zawarcia umowy,
2. przejęcie od Zamawiającego terenu robót, w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
3. opracowanie planu BIOZ i przechowywanie go do wglądu na budowie,
4. przedstawienie do akceptacji planu organizacji budowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, w dniu przejęcia od Zamawiającego terenu robót,
5. przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy,
6. wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i p.poż oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt,
7. prowadzenie robót zgodnie z warunkami i zaleceniami wydanymi przez jednostki uzgadniające,
8. zabezpieczenie terenu robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz właściwej organizacji robót,
9. zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych,
10. organizację i zabezpieczenie robót z uwzględnieniem okoliczności wykonywania prac w czynnym budynku biurowym (obiekt nie będzie wyłączony z użytkowania), w taki sposób aby nie zanieczyszczać terenu nie objętego robotami i nie utrudniać pracy pracownikom przebywającym w budynku,
11. uwzględnienie wykonania prac uciążliwych (w szczególności powodujące duży hałas, zapylenie, utrudnienie komunikacyjne) po godzinach pracy Zamawiającego, tj. po godz.15:30,
12. utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
13. natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na budowie,
14. prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostępnianie go na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osób upoważnionych do dokonywania w nim zapisów,
15. zapewnienie na własny koszt kontenera na odpady i wywozu tych odpadów - miejsce usytuowania kontenera musi zostać uzgodnione z Zamawiającym,
16. utrzymywanie stałego porządku na terenie budowy poprzez sukcesywne usuwanie materiałów, śmieci oraz wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywania robót,
17. postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 . poz. 701, z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz. 1396, z późn. zm.),
18. przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,
19. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji umowy – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
20. zgłaszanie wskazanemu przez Zamawiającego – inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
21. pisemne zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
22. uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego,
23. uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych, o których mowa w umowie w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
24. usunięcie stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie
    i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie,
25. po zakończeniu i wykonaniu robót - usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie terenu robót, przywrócenie go do stanu pierwotnego, naprawienie ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót, na własny koszt,
26. zapewnienie wykonywania robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
27. przekazanie przed przystąpieniem do realizacji robót imiennego wykazu osób, które będą wykonywać czynności związane z realizacją robót – nie później niż w dniu przekazania Wykonawcy terenu robót. Złożenie wykazu osób, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w § 1 ust.11,
28. prowadzenie robót zgodnie z warunkami i zaleceniami wydanymi przez jednostki uzgadniające,
29. prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostępnianie go na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osób upoważnionych do dokonywania w nim zapisów,
30. przestrzeganie poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego,
31. informowanie na bieżąco Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w terminie późniejszym. Informowanie winno następować w formie notatki potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Informacja winna zawierać co najmniej wskazanie problemów lub okoliczności mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy oraz ich skutki,
32. koordynowanie robót podwykonawców zatrudnionych na budowie (jeżeli dotyczy),
33. przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wykonanie wszelkich niezbędnych prób i badań z wynikiem pozytywnym, jeśli są wymagane.
34. uzyskanie w razie potrzeby, na własny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem zezwoleń na zajęcie terenu, pasa drogowego itp.,

2. Materiały, stosowane do realizacji niniejszej umowy, muszą być fabrycznie nowe i posiadać wymagane przepisami prawa: atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.

3. Materiały, stosowane do realizacji niniejszej umowy muszą być nieużywane, posiadać aktualny okres ważności i być wolne od wad fizycznych i prawnych.

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę powinny spełniać przepisy techniczne określone w art. 30 ust 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą. Dokumenty te Wykonawca dołączy do protokołu odbioru.

6. W dniu dostarczenia materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody dopuszczenia ich do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Jeżeli w wyniku kontroli Zamawiający ustali, że jakość materiałów i wyrobów nie odpowiada wymaganiom umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały i wyroby do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Zamawiającemu, że ich jakość odpowiada wymaganiom umowy. Koszty związane z tymi czynnościami ponosi Wykonawca.

7. Bezpośrednio po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest:
  1. uporządkować na własny koszt teren robót oraz doprowadzić do należytego stanu tereny przyległe, wykorzystywane dla celów budowy nie później niż w terminie 3 dni,
  2. zgłosić przedmiot umowy do odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami §8 niniejszej umowy.
  3. Sporządzić w 3 egzemplarzach dokumentację powykonawczą:
    1. 2 egzemplarze, oryginał i kopia dla Zamawiającego,
    2. 1 kopia dla inspektora nadzoru inwestorskiego.
  4. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać przede wszystkim:
    1. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym
    2. rysunki, opisy i książkę obmiarów, uwiarygodnione przez Kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,
    3. protokoły odbioru robót,
    4. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności), atesty i świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B dla materiałów i urządzeń,
    5. instrukcje obsługi urządzeń (DTR),
    6. komplet dokumentów (decyzje, oświadczenia i powiadomienia właściwych instytucji) wynikających z ustawy Prawo Budowlane i aktów prawnych niższego rzędu,
    7. koszty katalogowe i gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji na urządzenia techniczne i elementy budowlane,
    8. pozwolenie na użytkowanie wysłane w imieniu Zamawiającego,
    9. kartę gwarancyjną - wg załącznika nr 9 do niniejszej umowy,
  5. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWIOR, oraz poleceniami inspektora nadzoru. W przypadku nieuporządkowania terenu w terminie określonym w § 2 ust. 7 Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.

9. Wykonawca i osoby, którymi się posłuży przy realizacji umowy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych i stanowiących tajemnicę skarbową, pozyskanych w okresie świadczenia usług. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po zakończeniu realizacji niniejszej umowy.

§3
Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1. zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
2. dokonał niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, w celu zapewnienia rzetelności wykonania przedmiotu umowy i wykluczenia ewentualnych roszczeń związanych z błędną kalkulacją ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, chyba że tych zmian nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, po zakończeniu czynności odbioru końcowego bez zastrzeżeń i ostatecznego przekazania (oddania) terenu budowy Zamawiającemu.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w budynku Zamawiającego, wynikające z jego własnego działania i zaniechania, jak również z działania i zaniechania jego pracowników oraz osób trzecich.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami przepisów prawa oraz wymaganiami Zamawiającego, określonymi w § 2 ust. 2, 3, 4 oraz w dokumentach wymienionych § 1 ust. 3.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

6. Wykonawca odpowiada za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami oraz zabezpieczeniem miejsca robót.

§4
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:
- terminowego, protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót,
- zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
- przystąpienia do odbioru końcowego robót, w terminach określonych w §8 ust. 4 niniejszej umowy,
- odbioru należycie wykonanego (bez wad) przedmiotu umowy,
- zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy,
- zapewnienia Wykonawcy bezpłatnego zasilania w energię elektryczną i wodę.

§5
Termin realizacji

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym wykonywane będą roboty budowlano-instalacyjne, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy, w formie protokołu przekazania terenu robót.

1. Strony ustalają terminy realizacji zadania:
    1. rozpoczęcie - z dniem podpisania protokołu przekazania placu budowy,
    2. zakończenie - w terminie do……… dni od dnia przekazania placu budowy.
2. Pod pojęciem wykonania przedmiotu umowy rozumie się zakończenie całości robót objętych przedmiotem umowy i powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiający udostępnia Wykonawcy teren wykonania robót w każdy dzień tygodnia, w godzinach od 7:00 do 21:00.

Wykonawca będzie realizował prace związane z przedmiotem zamówienia na niewyłączonym z normalnej eksploatacji budynku (obiekcie).

Oddanie przedmiotu umowy do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, warunki odbioru robót zawarte są w § 8 niniejszej umowy oraz w dokumentacji stanowiącej załączniki do umowy.

Ustalony termin zakończenia robót może ulec przesunięciu wyłącznie w przypadkach określonych w § 16 ust. 1 umowy.

§6
Wynagrodzenie

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ceną wynikającą ze złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty w wysokości łącznie: ____________ zł brutto (słownie: ___________________________).
2. Wynagrodzenie zawiera należność za wszystkie zadania Wykonawcy wynikające bezpośrednio i pośrednio z umowy. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania umowy i na warunkach w niej określonych.
3. Wykonawca oświadcza, że z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, wynagrodzenie pokrywa należność za wszystko, co jest niezbędne do osiągnięcia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zostało skalkulowane na bazie gruntownej i pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia oraz wszelkich wymaganych standardów i przepisów prawa.
4. Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym bezusterkowym odbiorze robót objętych przedmiotem umowy.
5. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi możliwość (na którą wskaże Wykonawca a wyrazi zgodę Zamawiający) lub konieczność wykonania robót zamiennych, to roboty te mogą być wykonane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność użycia materiałów zamiennych, to mogą być one użyte wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego powyżej w ust. 1.
§7
Podstawy i warunki płatności

1. Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym bezusterkowym odbiorze robót objętych przedmiotem umowy.
2. Zapłata Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz po podpisaniu protokołu bezusterkowego wykonania robót.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada środki niezbędne do realizacji zadania bez zaliczek od Zamawiającego. Warunkiem zapłaty za fakturę końcową jest przedłożenie przez Wykonawcę, jako załączników do faktury za roboty pokwitowania zapłaty lub potwierdzenia dokonania przelewu przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany przez podwykonawcę zakres robót, dostaw lub usług oraz oświadczeń podwykonawców stwierdzających, że ich roszczenia z tytułu zobowiązań dotyczących realizacji fakturowanych robót w stosunku do Wykonawcy zostały zaspokojone. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedkładanych oświadczeń bezpośrednio u podwykonawców.

§8
Warunki odbioru robót

Wszelkie czynności związane z odbiorem robót dokonywane będą na warunkach określonych w niniejszej Umowie z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru. Przez gotowość rozumie się zakończenie całości robót objętych przedmiotem umowy oraz skompletowanie wszystkich dokumentów, o których mowa w ust 5 niniejszego paragrafu.

Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest wykonanie wszystkich robót zgodnie z Umową, co powinno zostać potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Strony przystępują do odbioru końcowego w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dla zakresu Umowy, zawierającą w szczególności, karty materiałowe, certyfikaty, świadectwa, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dla użytych materiałów budowlanych podczas realizacji robót - w ilości 1 egz. w wersji papierowej oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacją, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub niewłaściwego ich wykonania, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.

W przypadku odmowy odbioru nowy termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

W przypadku nieprzystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru lub ich niezakończenia w wyznaczonym terminie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru z udziałem Zamawiającego, z zagrożeniem, że w sytuacji braku reakcji ze strony Zamawiającego, dokona odbioru przez powołaną przez niego Komisję przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym terminie odbioru.

1. Czynności odbioru Zamawiający zakończy w ciągu 4 dni od dnia przystąpienia do odbioru, poprzez sporządzenie protokołu z czynności odbioru - protokołu odbioru bądź protokołu z zastrzeżeniami, zawierającego wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie podpisany przez Strony oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego, co do wykonania robót stanowi datę odbioru przedmiotu umowy.

§9
Gwarancja jakości

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z najwyższą starannością zapewniając, że przedmiot umowy będzie wolny od wad i usterek.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, jak też świadczące o jego wykonaniu niezgodnie z wymaganymi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz uzgodnień stron w toku wykonania przedmiotu umowy.

Gwarancją Wykonawcy objęty jest cały przedmiot umowy, bez względu na to, czy został wykonany przez Wykonawcę czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje:
  1. całość prac wykonanych w ramach niniejszej umowy,
  2. bezpłatny przegląd gwarancyjny zapewniający bezusterkową eksploatację wyposażenia kotłowni (armatury, urządzeń w tym kotłów) w okresach udzielonej gwarancji –wykonany przez Wykonawcę 1 raz w roku przez okres udzielonej gwarancji. Pierwszy przegląd należy wykonać w okresie 12 miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
  3. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji, na własny koszt.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanymi urządzeniami udziela Zamawiającemu ____ lat gwarancji jakości liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w kodeksie cywilnym.

Okres zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi_____lat, liczony od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń Zamawiającego co do wykonania robót.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunięcie awarii, wady, niesprawności itp.) oraz bezpłatnego przeglądu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu, w czasie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego oraz podjęcie działań zmierzających do wykonania powyższego zobowiązania w czasie do 2 dni roboczych od zgłoszenia.

Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad i usterek, w godzinach od 08.00 do 16.00, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr telefonu ___________lub pocztą elektroniczną na adres mail: ______________________

Powyższe postanowienia Wykonawca potwierdza w formie pisemnej składając podczas procedury odbioru końcowego kartę gwarancji jakości wykonanych prac.

W dniu odbioru końcowego Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny, na warunkach określonych w załączniku nr 9 do umowy.

§10
Ubezpieczenia

Ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i następstw nieszczęśliwych wypadków, pracowników oraz osób trzecich na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Kopia opłaconej polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

1. Jeżeli okres ubezpieczenia wygaśnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie nie później niż na 3 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia, nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku braku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania robot określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

Z tytułu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§11
Podwykonawcy

Wykonawca powierza (nie powierza)* wykonanie części przedmiotu umowy następującemu/cym* podwykonawcy/om*:
____________________________________________________________________________,
(nazwa/firma)
 w zakresie __________________________________________________________________ ;

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy/om*: __________________________(zł / %).

W przypadku powierzenia części robót objętych niniejszą umową podwykonawcom stosuje się niniejsze zapisy wraz z właściwym zastosowaniem ust. 5:
1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi, a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane dostawy lub usługi, i jej zmian.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia podwykonawców i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. Zatwierdzenie realizowane jest przez parafowanie umowy zawieranej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami. Umowy nie parafowane przez Zamawiającego uważa się za zawarte bez zgody Zamawiającego.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający może w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy lub zmiany umowy, o której mowa w pkt 1), zawieranej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, jeżeli nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż wskazany w pkt 2).
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu poświadczonej kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 4), może zgłosić na piśmie sprzeciw do tej umowy, w przypadku nieuwzględnienia jego zastrzeżeń zgłoszonych do projektu umowy zgodnie z pkt 3).
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust.1 i każdej o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zmiana podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego lub zmiana zakresu wykonywanych przez podwykonawcę robót, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
9. Wykonawca przejmuje obowiązki gwaranta względem Zamawiającego na roboty i dostawy wykonywane przez swoich podwykonawców.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót budowlanych objętych przedmiotem umowy podwykonawcy, zgodnie z powyższymi postanowieniami, wynagrodzenie określone w § 6 ust.1 umowy obejmuje wynagrodzenie należne podwykonawcy zgodnie z zawartą z nim przez Wykonawcę umową.
11. Powyższe postanowienia umowne, zawarte w ust. 2, dotyczą także zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy, o której mowa w pkt 3), zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z dołączanym projektem.

4. Zlecenie części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców, a w szczególności przepisy art. 143b – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez Wykonawcę, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwotę należną podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§12
Kary umowne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający rozwiąże/wypowie umowę w całości lub części od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2. w wysokości 500,00 zł brutto (pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie określonym w § 5 ust. 2, z zastrzeżeniem, że kary naliczane są maksymalnie do 21 dni licząc od umownego terminu zakończenia robót; po upływie tego terminu nastąpi wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenie kary określonej w pkt 1;
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
   – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4. za niespełnienie wymogu, o którym mowa w § 1 ust. 9 zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane z czynnościami wymienionymi w § 1 ust. 1 – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek. Powyższa kara może zostać naliczona jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji umowy.
5. za brak ubezpieczenia (ciągłości ubezpieczenia), o którym mowa w § 10 ust. 3 umowy – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,
6. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy ,
7. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy ,
8. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1,
9. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru
– w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
4. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-9 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy oraz wykonania napraw gwarancyjnych.
5. Kwoty kar umownych będą płatne, na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnej informacji o ich wysokości (nota księgowa), przesłanej Wykonawcy listem poleconym.
6. W przypadku braku zapłaty kar umownych na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający potrąci kwotę odpowiadającą wysokości kar umownych oraz ewentualnych odszkodowań uzupełniających z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
7. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§13
Odstąpienie od umowy

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15
 Wypowiedzenie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) jeżeli Wykonawca z własnej woli i bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu przekazania terenu robót oraz bez uzasadnionych przyczyn przerwał roboty na okres dłuższy niż 14 dni i nie przystępuje do ich realizacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) jeżeli Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie do 21 dni licząc od dnia umownego terminu zakończenia robót,
5) jeżeli Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z załączoną dokumentacją oraz postanowieniami umownymi pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Wypowiedzenie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dokument o wypowiedzeniu umowy powinien zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zabezpieczenia przerwanych robót Zamawiający może zlecić powyższe prace osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
2 ) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
3) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, usunie z terenu Zamawiającego urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia wypowiedzenia umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§16
Siła wyższa

Wyłącza się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane zaistnieniem okoliczności o charakterze siły wyższej. Przez „Siłę wyższą" rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy, spowodowane wyjątkowymi okolicznościami w szczególności takimi jak: wojna, wewnętrzne rozruchy, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze, ograniczenia lub nakazy prawne rządów jak również generalne bądź branżowe strajki oficjalnie uznane przez związki zawodowe. Za wypadek wywołany siłą wyższą będzie uznane tylko takie wydarzenie, na którego powstanie i przebieg strona nie miała i nie mogła mieć wpływu, któremu nie mogła się przeciwstawić, i które czyni niemożliwym wywiązanie się stron z zobowiązań umownych.

§17
Nadzór nad pracami

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad właściwą realizacją przedmiotu umowy, ze strony Wykonawcy jest ________________ tel. _______________, e-mail: _____________________

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad właściwą realizacją przedmiotu umowy, ze strony Zamawiającego jest Maria Wróblewska tel. 660 557 200 e-mail: maria.wroblewska@mf.gov.pl .

§18
Przewidywane zmiany treści umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
   w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.
  1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
    1. Zawieszenia, wstrzymania robót przez Zamawiającego;
    2. wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, uniemożliwiających wykonanie robót podstawowych w ustalonym terminie realizacji umowy;
    3. wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego i od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym;
    4. niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności: długotrwałe intensywne opady deszczu lub np. intensywne długotrwałe upały (min. 10 dni w skali miesiąca) uniemożliwiające kontynuowanie prac, potwierdzone dokumentacją meteorologiczną dołączoną do wniosku;
    5. zmian terminu wykonania zamówienia ze względu na uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
    6. zmian terminu wykonania zamówienia ze względu na uchybienia, wady w dokumentacji projektowej, o okres niezbędny do usunięcia stwierdzonych braków lub błędów,
    7. uniemożliwienie realizacji umowy ze względu na wprowadzenie stanu szczególnego w kraju jak np. stan klęski żywiołowej, pandemii, epidemii o ile będzie to w realny sposób uniemożliwiało wykonawcy realizację prac i zostanie udokumentowane.
  2. Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty.
  3. Zmianę może zainicjować Zamawiający albo Wykonawca. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sprawie proponowanej zmiany do drugiej strony.
  4. Wniosek musi zawierać w szczególności:
1. opis zmiany;
2. uzasadnienie zmiany;
3. opis skutków zmiany;
4. czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§19
Zachowanie poufności

Wykonawcę zobowiązuje się do:
Zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie chronionych, informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, dotyczących systemów i sieci informatycznych/teleinformatycznych, danych osobowych w szczególności ich zabezpieczenia
oraz innych informacji Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła;
1. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych;
2. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy otrzymujący powyższe informacje nie ujawni tych informacji, zarówno w całości, jak i w części osobom lub fumom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;
3. Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności służbowych i tylko w zakresie, w jakim osoba musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy;
4. Nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy.

2. Obowiązek zachowania w poufności powyższych informacji przez Wykonawcę obowiązuje także
po ustaniu Umowy;

3. Zachowanie w poufności nie dotyczy informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji.

§ 20
Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy uważać się będzie za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o ewentualnych zmianach swoich siedzib.

W przypadku podpisywania umowy przez Strony w różnym terminie, umowę uznaje się za zawartą z dniem jej podpisania przez drugą ze Stron.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 21
Integralną część niniejszej Umowy stanowią niżej wymienione załączniki:

Załącznik nr 1 –	Płyta CD-R zawierająca dokumenty w zakresie zamówienia objętego niniejszą	umową:
Zał. nr 1.1.- Decyzja Nr 495/19 udzielająca pozwolenie na budowę,
Zał. nr 1.2.- Opis techniczny do Projektu budowlanego autorstwa Rafała Michalaka, przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod firmą PHU KLIMA-TERM Rafał Michalak, ul. Witosa 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w ramach zadania „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 65” - w zakresie zamówienia objętego niniejszą umową,
Zał. nr 1.3. - Rysunki z projektu budowlanego:
A01. Plan sytuacyjny.
S01. Instalacja c.o. Rzut parteru budynku „A”
S02. Instalacja c.o. Rzut I piętra budynku „A”
S03. Instalacja c.o. Rzut II piętra budynku „A”
S04. Instalacja c.o. Rzut III piętra budynku „A”
S05. Instalacja c.o. Rzut IV piętra budynku „A”
S06. Rozwinięcie instalacji c.o. budynku A cz.1
S07. Rozwinięcie instalacji c.o. budynku A cz. 2
S08. Instalacja c.o. Rzut piwnicy „B”
S09. Instalacja c.o. Rzut parteru „B”
S10. Rozwinięcie instalacji c.o. budynku „B”
S11. Rzut kotłowni
S12. Schemat kotłowni
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót,
Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR),
Załącznik nr 4 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy z dnia ____________ r. (kserokopia),
Załącznik nr 6 – Polisa lub inny dokument ubezpieczenia,
Załącznik nr 7 – Kosztorys ofertowy z dnia …………………… 2020 r.,
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu z dnia …………… 2020 r.,
Załącznik nr 9 – Karta gwarancyjna.

Zamawiający	Wykonawca