Załącznik nr 2
UMOWA Nr ........................... (Projekt)

zawarta w dniu ……………………………….. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, Regon:291009892, w imieniu której działa: Prezydent Miasta Starachowice – Marek Materek , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Beaty Pawłowskiej,

a …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zawarta została na podstawie art. 2 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j . Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Wykonanie doświetlenia trzech przejść dla pieszych na terenie miasta Starachowice, oraz montaż znaków aktywnych D-6.
2. Główny zakres zamówienia obejmuje:
1. Doświetlenie przejścia dla pieszych nr 20 na ul. Moniuszki dz. nr 393/3 w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 + znaki aktywne D-6.
2. Doświetlenie przejścia dla pieszych nr 28 na ul. Kopalnianej dz nr 2/11 w rejonie ronda, pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11 a sklepem” Lidl” + znaki aktywne D-6.
3. Doświetlenie przejścia dla pieszych nr 26 na ul. Słoneczna dz. nr 544/3 na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 12.

Projekt doświetlenia zakłada montaż opraw doświetlających, zamontowanych na kompozytowych słupach oświetleniowych o wysokości 7 m. Zastosowanie oprawy ze źródłem światła LED o rozsyle asymetrycznym dedykowanym do doświetlenia przejść dla pieszych.

1. Szczegółowo zamówienie określa opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja techniczna (dokumentacja z przedmiarem oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) stanowiące załącznik do obowiązującej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.
2. Integralne części niniejszej umowy stanowią:
  1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym oraz dodatkowymi dokumentami i oświadczeniami złożonymi po wyborze najkorzystniejszej oferty.
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
  3. SWZ wraz z załącznikami, uwzględniającymi zmiany dokonane do terminu składania ofert.
Do celów interpretacji ewentualnych sprzeczności lub rozbieżności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania, ustala się kolejność pierwszeństwa dokumentów:
1. niniejsza umowa,
2. opis przedmiotu zamówienia,
3. przedmiar robót,
4. dokumentacja techniczna.
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i nie wnosi żadnych uwag. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Roboty takie w dalszej części umowy określa się jako roboty zaniechane.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia. Maksymalne ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nie może prowadzić do zmniejszenia całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy o więcej niż 30%.
§ 2
TERMIN REALIZACJI
1. Strony ustalają, że cały przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany w terminie do dnia 31.07.2024r.
2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru, stanowiący podstawę wystawienia faktury lub rachunku i wypłaty wynagrodzenia. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu jest ze strony Zamawiającego Ernest Kumek i Agnieszka Stodulska, a ze strony Wykonawcy ………………………................................
3. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usługi, terminy określone w zleceniu ulegają przesunięciu o okres, w którym realizacja zlecenia nie była możliwa, wyłącznie na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy.
§ 3
WYNAGRODZENIE
Tytułem wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę:
Kwotę netto ………….. PLN
(słownie: ………………………. 00/00 PLN)
plus VAT …………… %
Kwotę brutto ..………… PLN
(słownie: ………………………. 00/00 PLN)
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru po wykonaniu usługi.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę w celach związanych z realizacją umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy podany na fakturze lub rachunku w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie przyjętego przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag. Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności. Faktura VAT powinna być dostarczona do UM Starachowice najpóźniej do dnia 05.08.2024 r.
3. Wykonawca wyszczególni na fakturze koszty wskazane w szczegółowej kalkulacji kosztów zgodnie z §1 ust. 2.
4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności pieniężnych, przypadających mu od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza formy rozliczeń za pomocą ustrukturyzowanych faktur elektronicznych lub innych ustrukturyzowanych dokumentów.
6. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę powinien znajdować się w danych zgłoszonych do tzw. „białej listy” podatników VAT.
7. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku realizacji umowy siłami własnymi Wykonawca wraz z fakturą złoży oświadczenie potwierdzające ten fakt. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji technicznej i SWZ.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wykonawca w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym harmonogram terminowo – rzeczowo - finansowy prac, przekaże Zamawiającemu szczegółowy kosztorys w wersji papierowej i elektronicznej oraz polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie, na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa. W przypadku posiadania przez Wykonawcę umowy obejmującej krótszy okres ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia ubezpieczenia na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kolejnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego, pracowników
    i osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywanym zamówieniem.
11. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to:
  11.1 wraz z fakturą składa: zestawienie zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, zawierające zakres i termin wykonanych robót oraz wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze składanej faktury,
  11.2 warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w terminie najpóźniej 5 dni roboczych od daty wymaganej płatności Wykonawcy.
  11.3 Dowodami, o których mowa wyżej jest oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu należnej zapłaty wraz z dowodami zapłaty tych należności.
  13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa	w ust. 11 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia, w części równej sumie kwot	wynikających	z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
14. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania	bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek, przysługującego	podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez	Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty	budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez	Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
        15. Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ww. ustępie, informuje	Wykonawcę	aby ten w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji wniósł pisemne	uwagi o powodach	nieuregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione	uwagi, we wskazanym terminie, mogą być podstawą:
  1. 15.1 niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykaże zasadność takiej zapłaty albo,
  2. 15.2 złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  3. 15.3 dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,	Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego	Wykonawcy.
§ 4
PODWYKONAWCY
 1. Wykonawca, zgodnie z ofertą, powierzy następującym podwykonawcom wykonanie n/w części	zamówienia:.............................................................................................................. …………………………………………………………………………………………….
2. Wykonawca oświadcza, że pozostałą część zamówienia będzie realizował siłami własnymi.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię	zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie	7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo .Zobowiązanie takie dotyczy również	dalszego podwykonawstwa.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań	Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest	odpowiedzialny za działania i zaniedbania podwykonawców, jak za własne działania	i zaniedbania.
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy	będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może	stanowić podstawy do zmiany terminów niniejszej umowy.
6. Każdorazowa zmiana zakresu podwykonawstwa, musi być udokumentowana przez	Wykonawcę.
    7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia w terminie 7 dni	od zawarcia umowy, Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska	oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych	w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich	zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,	a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym	okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
8. Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót budowlanych prawną i materialną	odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy.

§ 5
KARY UMOWNE
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w tym za uchybienie w jakości przedmiotu umowy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy lub jej części z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
4. W przypadku niemożności wykonania lub niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony do całkowitego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym i obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 1 pkt.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku otrzymania wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy, której zakres zostanie potwierdzony odrębnym protokołem odbioru.
7. Kary umowne będą potrącone z faktury VAT za realizację przedmiotu umowy. Kwota kar umownych ponad wysokość faktury VAT za realizację przedmiotu umowy będzie naliczana notą księgową.
8. Strony ustalają, że kary umowne będą płatne w terminie 30 dni od daty wezwania do ich zapłaty.

§ 6
       ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą	dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 2	ust. 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty	wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1.	Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
  3. Roboty dodatkowe, nieobjęte niniejszym zamówieniem, będą realizowane na podstawie stosownego	aneksu do umowy, podpisanego przez strony.
4. W oparciu o kosztorysy na roboty dodatkowe zostanie spisany protokół konieczności zatwierdzony	przez Zamawiającego, który będzie podstawą do dokonania przez Strony stosownych zmian	w umowie w drodze aneksu.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
      1. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji	przedmiotu Umowy.
2. Do realizacji postanowień niniejszej umowy Zamawiający wskazuje: Ernesta Kumek (tel. 41 273 83 41, e-mail: ernest.kumek@starachowice.eu)
3. Do realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca wskazuje: ………………….. (tel. ………………. e-mail: ………………………).
4. Wykonawca nie jest związany stanowiskiem Zamawiającego w zakresie doboru pracowników i współpracowników realizujących umowę, niemniej jednak odpowiada za efekty ich pracy jak za  swoje własne.
5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku jeśli w związku z realizacją umowy zajdzie konieczność powierzenia Zleceniobiorcy	przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony podpiszą	umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na wzorze dostarczonym przez	Zamawiającego, odpowiadającym wymaganiom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia	27 kwietnia 2016 r. (RODO).
7. Niniejsza umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe

Wykonawca:	Zamawiający: