Szczecin, 17.06.2022

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu mieszkalnego nr 5 przy al. Jana Pawła II 41 w Szczecinie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego – ZBiLK.DZP.AT.171-33-TP/22

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do w.w. postępowania umieszczonego na portalu platformazakupowa.pl, zwracam się z prośbą o weryfikacje rozdziału IX punkt 1 – „Termin wykonania zamówienia”. W punkcie 1.2 w.w rozdziału wskazano termin 60 dni od momentu podpisania umowy na uzyskanie „Zaświadczenia o braku podstaw o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przy czym punkt 1.1 w.w rozdziału to 45 dni na złożenie wniosku do stosownego urzędu, co daje 15 dni na uzyskanie zaświadczenia. Urzędowy termin jednakże wynosi 21 dni, co łącznie powinno wynieść 66 zamiast 60 dni.

Dodatkowo art. 35 Prawa Budowlanego punkt 8 wskazuje, iż termin na wydanie pozwolenia może ulec wydłużeniu m.in. z przyczyn niezależnych od urzędu. Oznacza to, że w przypadku związania się terminem uzyskania pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, tak jak w projektowanych postanowieniach umowy, wykonawca bierze na siebie ryzyko opóźnienia ze strony urzędu. Proponuję zmianę punktu, przy zachowaniu 45 dni na złożenie wniosku do właściwego urzędu, następnie 10 dni na dostarczenie do Państwa dokumentacji wraz z pozwoleniem lub zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, po uzyskaniu takiego zaświadczenia lub pozwolenia z urzędu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.