Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu dla zadania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu 
"Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki" ZP.271.12.2022

załącznik nr 9b do SWZ

P R O J E K T O W A N E    P O S T A N O W I E N I A    U M O W Y

Umowa Nr ………………………………………………………………….

zawarta dnia ............................... 2022 r. w ………………….., pomiędzy:

- Gminą Dopiewo

ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

REGON: 631258738, NIP: 777-31-33-416, BDO 000426623

którą reprezentuje:

Wójt Gminy Dopiewo - …………………………………………………………………..,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- ……………………………………………,

i

- Gminą Komorniki

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

REGON: 631258709, NIP: 777-31-40-250, BDO: 000338659

którą reprezentuje:

Wójt Gminy Komorniki - …………………………………………………………………,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ……………………………………………,

zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………............................................................................................................................., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

..........................................................................................................................................................,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”

o następującej treści:

§ 1

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

Przedmiot umowy

§2

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu dla zadania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki".

  - Przedmiotem zamówienia jest:

              - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji  inwestycji „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”;

              - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych (kolektorów słonecznych) dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Dopiewo (dostawa i montaż 173 sztuk instalacji oraz kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaż 38 instalacji kolektorów słonecznych);

              - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych (kolektorów słonecznych) dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Komorniki (dostawa i montaż 184 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaż 18 instalacji kolektorów);

              - pełnienie kompleksowej funkcji inżyniera kontraktu, w szczególności:

- zarządzanie całym przedsięwzięciem;

- dopilnowanie jego realizacji zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie dokumentami programowymi, wytycznymi itp.;

- kontakty z Instytucją wdrażającą (za pośrednictwem Gmin Dopiewo i Komorniki), wykonawcami w ramach projektu. Inżynier kontraktu nie będzie miał dostępu do systemu SL 2014+ i nie będzie wykazany we wniosku o dofinansowanie jako osoba do kontaktu z IZ WRPO 2014+;

- organizacja i prowadzenie spotkań roboczych zespołu;

- weryfikacja dokumentacji finansowej i merytorycznej;

- ochrona interesów Zamawiającego;

- minimalna ilość wizyt inżyniera kontraktu na placu budowy – 1 raz w miesiącu dla każdej z Gmin w okresie prowadzonych prac montażowych. Każda wizyta musi być potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego (Gmina Komorniki: Anna Jezierska-Kaczmarek - tel. 61 8100 648, Gmina Dopiewo: Justyna Bartkowiak – tel. 61 8906 417);

- uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym;

- uczestniczenie na wniosek Zamawiającego w naradach technicznych w trakcie realizacji inwestycji;

- informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

- w razie konieczności do codziennego telefonicznego i/lub mailowego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji;

- doradztwo w negocjacjach z wykonawcą inwestycji;

- sprawdzanie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowych składanych przez wykonawcę inwestycji oraz dokumentacji powykonawczych;

- monitoring wskaźników produktu i rezultatu, w tym wskaźników efektu ekologicznego, a także weryfikację osiągniętych wartości na koniec realizacji projektu;

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Beneficjenta wniosku                 o aneks do umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku wystąpienia konieczności jego sporządzenia;

- wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym punkcie, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji projektu.

              - Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - łączenie funkcji inżyniera kontraktu i kierownika budowy jest niedopuszczalne;

  - łączenie funkcji inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru inwestorskiego jest dopuszczalne;

  - bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca - inżynier kontraktu nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”;

  - Wykonawca - inżynier kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego;

  - Wykonawca - inżynier kontraktu ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi inżyniera kontraktu, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej;

  - Wykonawca - inżynier kontraktu zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad.

  - Dokumentacja przetargowa dla zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych                    i solarnych w ramach realizacji projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” dostępna jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/566397.

  - Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o dniach roboczych, strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  - Przedmiotowa Umowa zostaje zawarta na podstawie oferty, złożonej przez Wykonawcę, na warunkach określonych w SWZ oraz w postanowieniach Umowy.

Terminy realizacji

§3

- Termin wykonania zamówienia: umowa zostaje zawarta na czas: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego Projektu oraz rozliczenia się Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.

- Termin realizacji projektu: do 31.12.2022 r

Prawa Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy związane 
z personelem Wykonawcy

§4

- Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: zarządzanie procesem inwestycyjnym, czynności związane z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji, czynności osoby ds. rozliczeń finansowych, weryfikacja dokumentacji finansowej i merytorycznej, sprawdzanie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowych składanych przez wykonawcę inwestycji oraz dokumentacji powykonawczych, monitoring wskaźników produktu i rezultatu. Powyższy obowiązek nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie..

Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierownika prac zaistnieje wyłącznie w sytuacji wykonywania czynności polegających na „wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy”. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, wykonujących czynności wskazane w ust.2.

- Przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które będą realizowały Umowę wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w pkt 4, nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 4. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są obowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace w zakresie czynności wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający wzywa kierownika prac  do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do  złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych 
w wykazie, o którym mowa w ust. 4 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi.

- Dowodami w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia mogą być:

•   oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO* (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (termin przedłożenia nie krótszy niż 7 dni);

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku, gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia, zobowiązany jest do pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO i złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”.

* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności.

- Zamawiający ma prawo monitorowania zatrudnienia na podstawie umów o pracę w trakcie realizacji zamówienia oraz ma możliwość naliczania kar umownych za niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak również do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienia w tym zakresie lub o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wartość przedmiotu umowy

§ 5

- Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …….………………….. zł netto, co daje kwotę …………….…………….. zł brutto (słownie:……………………………………………… …………), w tym podatek VAT w kwocie…………………………… zł.

- Ustala się następujący podział wynagrodzenia:

- Lider projektu (Gmina Dopiewo): pokrywa wynagrodzenie w kwocie: …………………………… zł brutto;

- Partner projektu (Gmina Komorniki): pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ………………………….. zł brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich  czynności niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, 
z uwzględnieniem informacji zawartych w dokumentacji przetargowej, PFU, umowie 
z wykonawcą inwestycji, w tym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy bez względu na faktyczne terminy odbiorów końcowych zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych (kolektorów słonecznych).

- Nabywcami przedmiotu zamówienia określonego w §2 niniejszej umowy są odpowiednio Gmina Dopiewo oraz Gmina Komorniki.

Zasady płatności

§ 6

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się fakturami częściowymi, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będą wypłacać wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych odrębnie na Gminę Dopiewo i odrębnie na Gminę Komorniki, w zależności czy przedmiot faktury dotyczy Lidera projektu czy Partnera projektu.

- Wykonawca wystawi łącznie 4 faktury na łączną  kwotę wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1),  zgodnie z poniższym schematem:

- dla Gminy Dopiewo:

- pierwszą po wykonaniu co najmniej 50 % wartości umowy określonej w §5 ust. 2 lit. a) umowy na kwotę  odpowiadającą wartości wykonanych prac,

- końcową po wykonania całego przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, na kwotę obejmującą tę część wynagrodzenia umownego, która pozostała do zapłaty po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia, określonego w ust. 2 pkt 1 lit. a) dla Gminy Dopiewo.

2)       dla Gminy Komorniki:

a)	pierwszą po wykonaniu co najmniej 50 % wartości umowy określonej w §5 ust. 2 lit. b) umowy na kwotę  odpowiadającą wartości wykonanych prac,

b)	końcową po wykonania całego przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, na kwotę obejmującą tę część wynagrodzenia umownego, która pozostała do zapłaty po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia, określonego w ust. 2 pkt 2 lit. a) dla Gminy Komorniki.

3)    Zamawiający zapłaci fakturę częściową i końcową dotyczącą jedynie prawidłowo i terminowo zrealizowanych prac w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z częściowym protokołem odbioru danej części zamówienia lub protokołem końcowym, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące dane:

#### -       Gmina Komorniki

#### NIP: 777-31-40-250, REGON 631258709

#### -	Gmina Dopiewo

#### NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty faktury niezgodnej z zapisami niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

- Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 2, w sytuacji opisanej w ust. 7, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Jeżeli Wykonawca skorzysta z możliwości przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej powinien to zrobić na następujący numer:

- dla Gminy Komorniki: PEF: 7773140250

- dla Gminy Dopiewo: PEF: 7773133 416.

Wówczas termin płatności liczy się od dnia prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury.

- Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

- Strony umowy uzgadniają, że płatności za wykonany przedmiot umowy będą dokonywane tylko i wyłącznie na konta bankowe Wykonawcy, których numery widnieją na „białej liście podatników VAT” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego na ww. liście będzie podstawą do wstrzymania płatności do czasu pojawienia się numeru konta bankowego na liście lub wskazania numeru innego konta bankowego, które na liście widnieje. Płatność zostanie dokonana wówczas w ciągu 3 (trzech) dni roboczych:

-	od dnia pojawienia się numeru konta na „białej liście podatników VAT” lub

-	od dnia wskazania innego numeru konta widniejącego na liście.

- Zamawiający dokona odbioru częściowego usług w terminie 5 dni roboczych od daty mailowego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru, w formie protokołu odbioru częściowego umowy podpisanego przez obie strony.

- Płatności  regulowane  będą  przelewem  z  konta  Zamawiającego  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest      ………………………..

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o numerze …………………………………………, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem firmowym i wymienionym na Białej liście podatników VAT, określanej dalej jako wykaz podmiotów.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w ust. 4 spowodowaną brakiem możliwości dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w szczególności brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy o VAT.

Obowiązki Wykonawcy

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że:

- sprawdził z należytą starannością dokumentacje dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego,

- wycenił wszystkie elementy objęte zamówieniem.

- Wykonawca ponosi:

- całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku 
z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności przy realizacji umowy,

- odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej,

- pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Odpowiedzialność za szkody:

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych z jego winy osobom trzecim, jeżeli szkody te są związane z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które  to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie wyżej wymienionych dokumentów.

Kary umowne

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku, gdy w wyniku błędnych decyzji inżyniera kontraktu  dojdzie do zwłoki w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 5% ceny umownej netto, określonej w §5 ust.1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w wykonywaniu obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu umowy w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki,

- w razie zaniedbania obowiązków określonych w §4 i §7 oraz nieusprawiedliwione nieprzybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego w wysokości 200 złotych za każde stwierdzone pojedyncze uchybienie.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę w drodze potrącenia przez Zamawiającego z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę w drodze potrącenia przez Zamawiającego z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę przekroczą wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy.

- Limit kar umownych, jakich może Zamawiający żądać od Wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia wynosi 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Limit kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony ze wszystkich tytułów przewidzianych w umowie wynosi 30% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

- Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.

Zmiany umowy

§9

      - Dopuszcza się możliwość zmian nieistotnych oraz zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

      - W przypadku zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach wskazanych poniżej.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Strona zainteresowana wprowadzeniem powyższych zmian w wynagrodzeniu zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust. 1 powyżej. W terminie kolejnych 30 dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku, o którym mowa powyżej, Strony obowiązane są przeprowadzić negocjacje w celu:

- ustalenia czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania zamówienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawcę, oraz określenia wysokości (wartości) ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, oraz określenia terminu wprowadzenia do umowy ewentualnej zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i okresu obowiązywania tej zmiany, w szczególności z uwzględnieniem terminu wejścia w życie i okresu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa stanowiących podstawę dla zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

      - Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności zmian. Formy pisemnej wymaga również odstąpienie, rozwiązanie i wypowiedzenie.

Podwykonawcy

§ 10

- W przypadku powierzenia wykonania części prac innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie zadań stanowiących przedmiot zamówienia niniejszej Umowy oraz za dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami oraz odpowiada za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za działania własne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Niewykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy 
z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Zatrudnienie podwykonawcy, jego zmiana lub zmiana zakresu prac mu powierzonych 
w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku realizacji części przedmiotu umowy, wskazanej w załączniku nr 1 do umowy z udziałem podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu pisemnych oświadczeń podwykonawców, że na dzień wystawienia faktury Wykonawca nie zalega z płatnościami wobec podwykonawców.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o którym mowa w ustępie 6 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana część należnego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty.

Odstąpienie i rozwiązanie umowy

§11

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie w terminie 30 dni o dowiedzeniu się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji czynności w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane czynności w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór czynności przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:
 - dokonania odbioru czynności przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za czynności, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu wykonywania prac.

  - Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się z końcem miesiąca kalendarzowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia po trzykrotnym stwierdzeniu (odnotowanym w protokole odbioru) nie wykonania czynności, o których mowa w § 1 umowy, lub ich nieprawidłowego wykonania  przez Wykonawcę  w terminach określonych w umowie.

Ochrona danych osobowych

§ 12

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

- Zakres i cel przetwarzania danych

- Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej umowy dane   osób fizycznych tj. mieszkańców Gminy Dopiewo i Gminy Komorniki biorących udział w projekcie pn.: „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”, w postaci danych identyfikacyjnych  (imion i nazwisk) , danych adresowych (adresów zamieszkania, oznaczenie nieruchomości) i danych kontaktowych (telefonów, adresów mailowych).

- Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu  realizacji niniejszej umowy.

- Przez przetwarzanie rozumie się w ramach umowy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

- Obowiązki podmiotu przetwarzającego tj. Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach umowy.

- Wykonawca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe  oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 h.

- Prawo kontroli

- Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum trzydniowym  jego uprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni .

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

- Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego tj. Wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, 
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

- Zasady zachowania poufności

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

Postanowienia końcowe

§ 13

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez Wykonawcę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z  upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

- Jakiekolwiek spory, mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy kodeksu cywilnego.

- Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgodą  Zamawiającego.

- Osoba upoważniona do kontaktów w zakresie wykonywania obowiązków umownych ze strony Wykonawcy: ………………………., tel. ………………………………., e-mail ……………………………..

- Osoba upoważniona do kontaktów w zakresie wykonywania obowiązków umownych ze strony Gminy Dopiewo: ………………………., tel. ………………………………., e-mail ……………………………..

- Osoba upoważniona do kontaktów w zakresie wykonywania obowiązków umownych ze strony Gminy Komorniki: ………………………., tel. ………………………………., e-mail ……………………………..

- Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                           Wykonawca:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy