**Wyjaśnienia i ZMIANA NR 6 treści SWZ**

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,   
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.; dalej Pzp),

**w dniu 06.06.2023 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym   
z możliwością negocjacji pn.: **„*Budowa infrastruktury rowerowej na ciągu ulic Skłodowskiej – Curie i Łęczyckiej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj”,* Nr sprawy 017/2023**

1. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.

**Zestaw pytań nr 4 z 02.06.2023 r.**

1. Dot. § 4. ust. 2. Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie waloryzowana 6 miesięcy od podpisania umowy.

***Wyjaśnienia Zamawiającego:***

*Zamawiający wyjaśnia, iż umowa będzie waloryzowana po zakończeniu I etapu realizacji zamówienia, tzn. po zakończeniu prac projektowych i odebraniu ich przez Zamawiającego,   
a następnie po zakończeniu każdego z etapów rozliczeniowych związanych z kolejnymi płatnościami, zgodnie z § 21 ust. 3 projektu umowy.*

1. Dot. § 4. ust. 7. oraz ust. 12. Wspomniane zapisy wykluczają się nawzajem. Prosimy o wyjaśnienie, korektę lub usunięcie zapisów z ust. 12.

***Wyjaśnienia Zamawiającego:***

*Zamawiający zmienia treść § 4 wzoru umowy i przekazuje ujednolicony wzór Umowy (załącznik nr 1 do SWZ) oznaczony „ZMIANA Nr 6 SWZ”.*

1. Dot. § 4. ust. 7. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wspomniane Etapy Umowy. Czy etapy odnoszą się do części projektowej i budowlanej czy też może do 6 etapów płatności?

***Wyjaśnienia Zamawiającego:***

*Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem „etapy umowy” rozumie „etapy realizacyjne” związane   
z płatnościami zgodnie z § 21 wzoru umowy.*

1. Dot. § 4. ust. 5. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wspomniane etapy realizacyjne. Czy etapy odnoszą się do części projektowej i budowlanej czy też może do 6 etapów płatności lub poszczególnych 24 miesięcy trwania.

***Wyjaśnienia Zamawiającego:***

*Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem „etapy realizacyjne” rozumie podział inwestycji z uwagi na płatności zgodnie z § 21 wzoru umowy.*

1. Prosimy o wyjaśnienie na przykładzie jak będzie działać mechanizm waloryzacyjny, ponieważ zapisy umowy nie obrazują tego w jasny sposób

***Wyjaśnienia Zamawiającego:***

*Zamawiający wyjaśnia, iż dla dowolnego etapu realizacyjnego, po wykonaniu przewidzianych w nim prac i po dokonaniu protokolarnego odbioru częściowego (lub odbioru dokumentacji projektowej), w oparciu o publikację GUS „Ceny robót budowlano – montażowych i obiektów budowalnych”, na podstawie wskaźników cen dla każdego miesiąca od momentu podpisania umowy do dnia odbioru częściowego, zostanie wyliczony* ***wskaźnik bieżący*** *cen obiektów drogowych dla ulicy zbiorczej (klasa „Z”). Od* ***wskaźnika bieżącego*** *zostanie odjęty* ***wskaźnik poprzedzający*** *(o którym mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy). W ten sposób zostanie wyliczony* ***wskaźnik waloryzacji.*** *O ile zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w § 4 ust. 10 wzoru umowy, nastąpi zmiana wynagrodzenia wykonawcy za dany etap realizacyjny w oparciu   
o wyliczony wskaźnik waloryzacji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 11 wzoru umowy.*

1. Prosimy o wyjaśnienie czy waloryzacja będzie obliczana na postawie dwóch etapów umownych, 6 etapów płatności czy też może przerobów miesięcznych?

***Wyjaśnienia Zamawiającego:***

*Zamawiający wyjaśnia, iż waloryzacja będzie obliczana po zakończeniu i dokonaniu odbioru każdego z 6 etapów związanych z płatnościami.*

1. Prosimy o informację czy wskaźnik waloryzacyjny będzie obliczany tylko 1 raz; jeden raz dla każdego etapu z wyszczególnieniem co jest wspomnianym etapem czy też może częściej np. co miesiąc.

***Wyjaśnienia Zamawiającego:***

*Zamawiający wyjaśnia, iż wskaźnik rewaloryzacyjny będzie obliczany jeden raz dla każdego etapu realizacyjnego.*

1. W związku ze zmianami treści SWZ określonymi w pkt I. niniejszego pisma, w załączeniu Zamawiający przekazuje skorygowany załącznik nr **1 do SWZ – wzór Umowy** uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, oznaczony „**ZMIANA Nr 6 SWZ”.**
2. Wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wymagają od zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią  
   i należyte przygotowanie i złożenie ofert.

Data i godziny otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.

1. Wyjaśnienia i ZMIANA N 6 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia  
   na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 748219).

p.o. DYREKTORA

podpis nieczytelny

*Wojciech Nalazek*

.................................................

(podpis kierownika zamawiającego)