|  |
| --- |
| Załącznik nr 1.1.Wzór Formularza Oferty |

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

***Część 1***

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/30/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP/REGON Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Osoba uprawniona do kontaktów:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres skrzynki podawczej na ePUAP |  |
| Adres e-mail |  |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
   1. Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.
   2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień   
      do SWZ oraz jej zmian.
   3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cyfrą [PLN]** |
| Cena brutto |  |
| Wartość netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Stawka VAT |  |

* 1. Termin wykonania zamówienia:

4.4.1. Termin wykonania przedmiotu umowy (poza nadzorem autorskim) strony ustalają na 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy zachowaniu następujących terminów pośrednich:

4.4.1.1. W terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca zwoła pierwszą Radę Techniczną, na której zostaną przedstawione wyniki pomiarów, badań, inwentaryzacja zieleni, pozyskane warunki techniczne,

4.4.1.2. W terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca opracuje ostateczny projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu i BIOZ wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie i przedłoży go Zamawiającemu,

4.4.1.3. W terminie do 7 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca złoży we właściwym organie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na zgłoszenie (jeśli zakres opracowania będzie to dopuszczał zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym).

4.4.1.4. W terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pozostałych uzgodnień, opracowań, w tym do sporządzenia projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz STWiORB oraz do przekazania Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

4.4.2. Powyższe terminy, o których mowa w ust. 1, ulegną zmianie w przypadku nie dochowania przez Zamawiającego terminu na dokonanie czynności odbiorowych przewidzianego w § 8 ust. 4 wzoru umowy (23 dni dla fazy projektu budowlanego oraz fazy projektu wykonawczego oraz 10 dni dla fazy koncepcji liczonych od daty przekazania kompletnych opracowań) w formie aneksu o ilość dni opóźnienia Zamawiającego, o ile to opóźnienie nie będzie wynikać z winy Wykonawcy, a także w innych przypadkach wskazanych w § 15 wzoru umowy.

4.4.3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego według niniejszej umowy. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 30.11.2026 r. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane.

4.4.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przystąpienia do realizacji robót objętych dokumentacją projektową co najmniej 30 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem pełnienia nadzoru autorskiego.

* 1. Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczyć następujący personel, o którym mowa w pkt 9.1.2.1. i 25.2.2 IDW:

| **lp.** | **Imię  i nazwisko** | **Stanowisko** | **Doświadczenie**  (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz stanowiące podstawę do oceny w ramach kryterium oceny ofert dot. personelu) | **Wykształcenie** | **Kwalifikacje (nr i zakres uprawnień budowlanych, nr członkowski OIIB)** | **Podstawa dysponowania[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  | **Projektant w specjalności drogowej, o którym mowa w pkt 9.1.2.1. oraz 25.2.2. IDW** | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[2]](#footnote-3) w terenie miejskim tj…………………….. ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego / drogi dla rowerów / ulicy / drogi[[3]](#footnote-4) o długości ………….. m. |  | Uprawnienia budowlanie nr: …………………… **do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej** **drogowej,** lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji |  |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[4]](#footnote-5) w terenie miejskim tj……………………… ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego / drogi dla rowerów / ulicy / drogi[[5]](#footnote-6) o długości ………….. m. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[6]](#footnote-7) w terenie miejskim tj………………………… ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego / drogi dla rowerów / ulicy / drogi[[7]](#footnote-8) o długości ………….. m. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[8]](#footnote-9) w terenie miejskim tj………………………….. ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego / drogi dla rowerów / ulicy / drogi[[9]](#footnote-10) o długości ………….. m. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[10]](#footnote-11) w terenie miejskim t.j…………………………. ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego / drogi dla rowerów / ulicy / drogi[[11]](#footnote-12) o długości ………….. m. |

* 1. Oświadczam(y) że:

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE[[12]](#footnote-13) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………………………………………………………………

- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto.[[13]](#footnote-14)

- stawka podatku od towarów i usług

* 1. Niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni zgodnie z pkt 23 IDW.
  2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ.
  3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią pkt 17 IDW.
  4. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[14]](#footnote-15).
  5. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.
  6. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[15]](#footnote-16) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 31 IDW.
  7. Niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych umożliwiających dostęp do dokumentów, o których mowa w pkt. …….IDW: ……………………………………………………………………………

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1.2.Wzór Formularza Oferty |

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

***Część 2***

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/30/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP/REGON Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Osoba uprawniona do kontaktów:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres skrzynki podawczej na ePUAP |  |
| Adres e-mail |  |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
   1. Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.
   2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień   
      do SWZ oraz jej zmian.
   3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cyfrą [PLN]** |
| Cena brutto |  |
| Wartość netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Stawka VAT |  |

* 1. Termin wykonania zamówienia:

4.4.1. Termin wykonania przedmiotu umowy (poza nadzorem autorskim) strony ustalają na 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy zachowaniu następujących terminów pośrednich:

4.4.1.1. W terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca zwoła pierwszą Radę Techniczną, na której zostaną przedstawione wyniki pomiarów, badań, inwentaryzacja zieleni, pozyskane warunki techniczne,

4.4.1.2. W terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca opracuje ostateczny projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu i BIOZ wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie i przedłoży go Zamawiającemu,

4.4.1.3. W terminie do 7 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca złoży we właściwym organie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na zgłoszenie (jeśli zakres opracowania będzie to dopuszczał zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym).

4.4.1.4. W terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pozostałych uzgodnień, opracowań, w tym do sporządzenia projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz STWiORB oraz do przekazania Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

4.4.2. Powyższe terminy, o których mowa w ust. 1, ulegną zmianie w przypadku nie dochowania przez Zamawiającego terminu na dokonanie czynności odbiorowych przewidzianego w § 8 ust. 4 wzoru umowy (23 dni dla fazy projektu budowlanego oraz fazy projektu wykonawczego oraz 10 dni dla fazy koncepcji liczonych od daty przekazania kompletnych opracowań) w formie aneksu o ilość dni opóźnienia Zamawiającego, o ile to opóźnienie nie będzie wynikać z winy Wykonawcy, a także w innych przypadkach wskazanych w § 15 wzoru umowy.

4.4.3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego według niniejszej umowy. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 30.11.2026 r. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane.

4.4.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przystąpienia do realizacji robót objętych dokumentacją projektową co najmniej 30 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem pełnienia nadzoru autorskiego.

* 1. Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczyć następujący personel, o którym mowa w pkt 9.1.2.2. i 25.2.3 IDW:

| **lp.** | **Imię  i nazwisko** | **Stanowisko** | **Doświadczenie**  (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz stanowiące podstawę do oceny w ramach kryterium oceny ofert dot. personelu) | **Wykształcenie** | **Kwalifikacje (nr i zakres uprawnień budowlanych, nr członkowski OIIB)** | **Podstawa dysponowania[[16]](#footnote-17)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  | **Projektant w specjalności drogowej, o którym mowa w pkt 9.1.2.2. oraz 25.2.3. IDW** | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[17]](#footnote-18) w terenie miejskim tj……………….. drogi[[18]](#footnote-19) o długości ………….. m wraz ze co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku. |  | Uprawnienia budowlanie nr: …………………… **do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej** **drogowej,** lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji |  |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[19]](#footnote-20) w terenie miejskim tj……………….. drogi[[20]](#footnote-21) o długości ………….. m wraz ze co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[21]](#footnote-22) w terenie miejskim tj……………….. drogi[[22]](#footnote-23) o długości ………….. m wraz ze co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[23]](#footnote-24) w terenie miejskim tj……………….. drogi[[24]](#footnote-25) o długości ………….. m wraz ze co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[25]](#footnote-26) w terenie miejskim tj……………….. drogi[[26]](#footnote-27) o długości ………….. m wraz ze co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku. |

* 1. Oświadczam(y) że:

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE[[27]](#footnote-28) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………………………………………………………………

- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto.[[28]](#footnote-29)

- stawka podatku od towarów i usług

* 1. Niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni zgodnie z pkt 23 IDW.
  2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ.
  3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią pkt 17 IDW.
  4. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[29]](#footnote-30).
  5. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.
  6. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[30]](#footnote-31) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 31 IDW.
  7. Niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych umożliwiających dostęp do dokumentów, o których mowa w pkt. …….IDW: ……………………………………………………………………………

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1.3.Wzór Formularza Oferty |

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

***Część 3***

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/30/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP/REGON Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Osoba uprawniona do kontaktów:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres skrzynki podawczej na ePUAP |  |
| Adres e-mail |  |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
   1. Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.
   2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień   
      do SWZ oraz jej zmian.
   3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cyfrą [PLN]** |
| Cena brutto |  |
| Wartość netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Stawka VAT |  |

* 1. Termin wykonania zamówienia:

4.4.1. Termin wykonania przedmiotu umowy (poza nadzorem autorskim) strony ustalają na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy zachowaniu następujących terminów pośrednich:

4.4.1.1. W terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca zwoła pierwszą Radę Techniczną, na której zostaną przedstawione wyniki pomiarów, badań, inwentaryzacja zieleni, pozyskane warunki techniczne,

4.4.1.2. W terminie do 7 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca opracuje ostateczny projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu i BIOZ wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie i przedłoży go Zamawiającemu,

4.4.1.3. W terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca złoży we właściwym organie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na zgłoszenie (jeśli zakres opracowania będzie to dopuszczał zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym).

4.4.1.4. W terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pozostałych uzgodnień, opracowań, w tym do sporządzenia projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz STWiORB oraz do przekazania Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

4.4.2. Powyższe terminy, o których mowa w ust. 1, ulegną zmianie w przypadku nie dochowania przez Zamawiającego terminu na dokonanie czynności odbiorowych przewidzianego w § 8 ust. 4 wzoru umowy (23 dni dla fazy projektu budowlanego oraz fazy projektu wykonawczego oraz 10 dni dla fazy koncepcji liczonych od daty przekazania kompletnych opracowań) w formie aneksu o ilość dni opóźnienia Zamawiającego, o ile to opóźnienie nie będzie wynikać z winy Wykonawcy, a także w innych przypadkach wskazanych w § 15 wzoru umowy.

4.4.3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego według niniejszej umowy. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 30.11.2026 r. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane.

4.4.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przystąpienia do realizacji robót objętych dokumentacją projektową co najmniej 30 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem pełnienia nadzoru autorskiego

* 1. Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczyć następujący personel, o którym mowa w pkt 9.1.2.3.- 9.1.2.4. i 25.2.4 – 25.2.5. IDW:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Imię  i nazwisko** | **Stanowisko** | **Doświadczenie**  (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz stanowiące podstawę do oceny w ramach kryterium oceny ofert dot. personelu) | **Wykształcenie** | **Kwalifikacje (nr i zakres uprawnień budowlanych, nr członkowski OIIB)** | **Podstawa dysponowania[[31]](#footnote-32)** |
| **1.** |  | **Projektant w specjalności drogowej, o którym mowa w pkt 9.1.2.3. oraz 25.2.4. IDW** | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[32]](#footnote-33) w terenie miejskim tj……………… drogi o długości ………….. m. |  | Uprawnienia budowlanie **nr: …………………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,** lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji |  |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[33]](#footnote-34) w terenie miejskim tj……………… drogi o długości ………….. m. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[34]](#footnote-35) w terenie miejskim tj……………… drogi o długości ………….. m. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[35]](#footnote-36) w terenie miejskim tj……………… drogi o długości ………….. m. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[36]](#footnote-37) w terenie miejskim tj……………… drogi o długości ………….. m. |
| **2.** |  | **Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o którym mowa w pkt 9.1.2.4. oraz 25.2.5. IDW** | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[37]](#footnote-38) sieci trakcyjnej tramwajowej o długości ………….. m. |  | Uprawnienia budowlanie nr: …………………… **do projektowania bez ograniczeń w specjalności i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,** lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji |  |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[38]](#footnote-39) sieci trakcyjnej tramwajowej o długości ………….. m. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[39]](#footnote-40) sieci trakcyjnej tramwajowej o długości ………….. m. |

* 1. Oświadczam(y) że:

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE[[40]](#footnote-41) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………………………………………………………………

- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto.[[41]](#footnote-42)

- stawka podatku od towarów i usług

* 1. Niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni zgodnie z pkt 23 IDW.
  2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ.
  3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią pkt 17 IDW.
  4. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[42]](#footnote-43).
  5. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.
  6. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[43]](#footnote-44) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 31 IDW.
  7. Niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych umożliwiających dostęp do dokumentów, o których mowa w pkt. …….IDW: ……………………………………………………………………………

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1aWzór Zestawienia kosztów zadania |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

***Część 1***

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/30/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP/REGON Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Zestawienie kosztów zadania**

Płatności za pozycje usług, których podstawą jest rozliczanie ryczałtowe, zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z poniższą tabelą. Opisy poszczególnych pozycji podanych w zestawieniu kosztów zadania nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie usługi, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. W przypadku podjęcia decyzji w trakcie realizacji zadania o rezygnacji z wykonania wskazanej pozycji, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia w tym zakresie . Oznacza to, iż płatności za pozycje ryczałtowe będą realizowane tylko w przypadku ich wykonania. VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki zostaną wpłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji związanych z wykorzystaniem środków z UE. Niezależnie od ograniczeń jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w zestawieniu kosztów zadania i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do zestawienia kosztów zadania dotyczą usług zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, decyzje administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i pozostałe nie wymienione,

a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, w sposób kompletny pod każdym względem całości robót składających się na zadanie inwestycyjne i zgodnie Kontraktem. O ile zestawienie kosztów zadania nie przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych kosztach zadania na wszelkie ponoszone koszty związane, w tym należy uwzględnić koszt weryfikacji dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych pod kątem zgodności realizacji z projektem (§ 1 ust. 2 pkt. 2.5 Umowy) w cenie za fazy projektu technicznego i projektu wykonawczego. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-użytkowych, nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub zestawieniu kosztów zadania. Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w zestawieniu cen, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania prac opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno) odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w zestawieniu kosztów zadania, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. W zestawieniu kosztów zadania należy podać kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w zestawieniu kosztów zadania, jak również dodanie nowych pozycji nie są dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do zestawienia zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności przejściowych oraz przy wycenie zmian. Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane prace projektowe.

**Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w ciągu ul. Bystrzyckiej od ul. metalowców do ul. Na Ostatnim Groszu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **podstawa** | **wartość** | **Faza odbioru/ płatności** |
| **netto** |
|  | II | III | IV |
| **Prace przygotowawcze** | | | | **faza projektu budowlanego** |
|  | Inwentaryzacja majątku drogowego | Ryczałt |  |
|  | Operat dendrologiczny | Ryczałt |  |
|  | Badania i dokumentacja geologiczno-inżynierska | Ryczałt |  |
|  | Koncepcja układu drogowego | Ryczałt |  |
|  | **Wartość prac przygotowawczych** | | Σ Lp. 1 ÷ 4 kol. IV |
| **Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany** | | | |
|  | Mapa do celów projektowych | Ryczałt |  |
|  | Projekt zagospodarowania terenu | Ryczałt |  |
|  | Projekt wielobranżowy architektoniczno-budowlany | Ryczałt |  |
|  | Decyzja wodna i/lub operat wodnoprawny  *UWAGA!*  *Pozycja będzie realizowana wyłącznie w przypadku konieczności uzyskania przedmiotowej decyzji.*  *Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji tej pozycji w zależności od przyjętych rozwiązań drogowych oraz odwodnienia* | Ryczałt |  |
|  | Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowalnych | Ryczałt |  |
|  | **Wartość projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego** | | Σ Lp. 6 ÷10 kol. IV |
|  | **Razem faza projektu budowlanego** | | Σ Lp. 5 +11 kol. IV |
| **Projekt Techniczny, projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania i decyzje administracyjne** | | | | **faza projektu wykonawczego** |
|  | Wielobranżowy projekt techniczny | Ryczałt |  |
|  | Projekt drogowy wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni | Ryczałt |  |
|  | Projekt oświetlenia | Ryczałt |  |
|  | Projekt MKT | Ryczałt |  |
|  | Wielobranżowy projekt zabezpieczenia i przebudowy kolizyjnego uzbrojenia | Ryczałt |  |
|  | Projekt zieleni | Ryczałt |  |
|  | Projekt zarurowania rowu | Ryczałt |  |
|  | Koncepcja prewencyjnego monitoringu | Ryczałt |  |
|  | Koncepcja zagospodarowania wód opadowych | Ryczałt |  |
|  | Wizualizacja rozwiązań projektowych | Ryczałt |  |
|  | Projekt organizacji ruchu docelowego | Ryczałt |  |
|  | Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej | Ryczałt |  |
|  | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | Ryczałt |  |
|  | Przedmiary robót | Ryczałt |  |
|  | Kosztorysy inwestorskie i ofertowe | Ryczałt |  |
|  | **Wartość projektu technicznego, projektów wykonawczych oraz pozostałych opracowań i decyzji administracyjnych** | | Σ Lp. 13 ÷27 kol. IV |
|  | **Razem faza projektu wykonawczego** | | Lp. 28 kol. IV |
|  | Nadzór autorski (10 wizyt)  (cena netto każdej wizyty…………zł)  (wartość podatku VAT każdej wizyty ………zł) | Ryczałt | Wskazać wartość netto dla 10 wizyt |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **wartość** | | |
| **netto** | **VAT** | **brutto** |
| A | B | C | D | E |
|  | Wartość dokumentacji (bez nadzoru autorskiego) | Lp. 12+29 kol. IV | 0,23 \* Lp. 31 kol. C | Σ Lp. 31 kol. C i D |
|  | Wartość nadzoru autorskiego | Lp. 30 kol. IV | 0,23\*Lp. 32 kol. C | Σ Lp. 32 kol. C i D |
|  | WARTOŚĆ OFERTY | Lp. 31+32 kol. C | 0,23 \* Lp. 33 kol. C | Σ Lp. 33 kol. C i D |

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1bWzór Zestawienia kosztów zadania |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

***Część 2***

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/30/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP/REGON Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Zestawienie kosztów zadania**

Płatności za pozycje usług, których podstawą jest rozliczanie ryczałtowe, zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z poniższą tabelą. Opisy poszczególnych pozycji podanych w zestawieniu kosztów zadania nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie usługi, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. W przypadku podjęcia decyzji w trakcie realizacji zadania o rezygnacji z wykonania wskazanej pozycji, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia w tym zakresie . Oznacza to, iż płatności za pozycje ryczałtowe będą realizowane tylko w przypadku ich wykonania. VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki zostaną wpłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji związanych z wykorzystaniem środków z UE. Niezależnie od ograniczeń jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w zestawieniu kosztów zadania i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do zestawienia kosztów zadania dotyczą usług zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, decyzje administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i pozostałe nie wymienione,

a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, w sposób kompletny pod każdym względem całości robót składających się na zadanie inwestycyjne i zgodnie Kontraktem. O ile zestawienie kosztów zadania nie przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych kosztach zadania na wszelkie ponoszone koszty związane, w tym należy uwzględnić koszt weryfikacji dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych pod kątem zgodności realizacji z projektem (§ 1 ust. 2 pkt. 2.5 Umowy) w cenie za fazy projektu technicznego i projektu wykonawczego. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-użytkowych, nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub zestawieniu kosztów zadania. Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w zestawieniu cen, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania prac opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno) odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w zestawieniu kosztów zadania, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. W zestawieniu kosztów zadania należy podać kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w zestawieniu kosztów zadania, jak również dodanie nowych pozycji nie są dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do zestawienia zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności przejściowych oraz przy wycenie zmian. Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane prace projektowe.

**Przebudowa ul. Zachodniej w celu wydzielenia drogi dla rowerów od ul. Lubińskiej do ul. Poznańskiej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **podstawa** | **wartość** | **Faza odbioru/ płatności** |
| **netto** |
|  | II | III | IV |
| **Prace przygotowawcze** | | | | **faza projektu budowlanego** |
|  | Inwentaryzacja majątku drogowego | Ryczałt |  |
|  | Operat dendrologiczny | Ryczałt |  |
|  | Badania i dokumentacja geologiczno-inżynierska | Ryczałt |  |
|  | **Wartość prac przygotowawczych** | | Σ Lp. 1 ÷ 3 kol. IV |
| **Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany** | | | |
|  | Mapa do celów projektowych | Ryczałt |  |
|  | Projekt zagospodarowania terenu | Ryczałt |  |
|  | Projekt wielobranżowy architektoniczno-budowlany | Ryczałt |  |
|  | Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych | Ryczałt |  |
|  | **Wartość projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego** | | Σ Lp. 5÷8 kol. IV |
|  | **Razem faza projektu budowlanego** | | Lp. 4 + 9 kol. IV |
| **Projekt Techniczny, projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania i decyzje administracyjne** | | | | **faza projektu budowlanego** |
|  | Wielobranżowy projekt techniczny | Ryczałt |  |
|  | Projekt drogowy wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni | Ryczałt |  |
|  | Projekt oświetlenia | Ryczałt |  |
|  | Projekt MKT | Ryczałt |  |
|  | Wielobranżowy projekt zabezpieczenia i przebudowy kolizyjnego uzbrojenia | Ryczałt |  |
|  | Projekt zieleni | Ryczałt |  |
|  | Koncepcja prewencyjnego monitoringu | Ryczałt |  |
|  | Koncepcja zagospodarowania wód opadowych | Ryczałt |  |
|  | Wizualizacja rozwiązań projektowych | Ryczałt |  |
|  | Projekt organizacji ruchu docelowego wraz z sygnalizacją świetlną | Ryczałt |  |
|  | Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej | Ryczałt |  |
|  | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | Ryczałt |  |
|  | Przedmiary robót | Ryczałt |  |
|  | Kosztorysy inwestorskie i ofertowe | Ryczałt |  |
|  | **Wartość projektu technicznego, projektów wykonawczych oraz pozostałych opracowań i decyzji administracyjnych** | | Σ Lp. 11÷24 kol. IV |
|  | **Razem faza projektu wykonawczego** | | Lp. 25 kol. IV |
|  | Nadzór autorski (10 wizyt)  (cena netto każdej wizyty…………zł)  (wartość podatku VAT każdej wizyty ………zł) | Ryczałt | Wskazać wartość netto dla 10 wizyt |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **wartość** | | |
| **netto** | **VAT** | **brutto** |
| A | B | C | D | E |
| 28. | Wartość dokumentacji (bez nadzoru autorskiego) | Lp. 10+26 kol. IV | 0,23 \* Lp. 28 kol. C | Σ Lp. 28 kol. C i D |
| 29. | Wartość nadzoru autorskiego | Lp. 27 kol. IV | 0,23\*Lp. 29 kol. C | Σ Lp. 29 kol. C i D |
| 30. | WARTOŚĆ OFERTY | Lp. 28+29 kol. C | 0,23 \* Lp. 30 kol. C | Σ Lp. 30 kol. C i D |

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1cWzór Zestawienia kosztów zadania |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

***Część 3***

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/30/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP/REGON Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Zestawienie kosztów zadania**

Płatności za pozycje usług, których podstawą jest rozliczanie ryczałtowe, zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z poniższą tabelą. Opisy poszczególnych pozycji podanych w zestawieniu kosztów zadania nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie usługi, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. W przypadku podjęcia decyzji w trakcie realizacji zadania o rezygnacji z wykonania wskazanej pozycji, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia w tym zakresie . Oznacza to, iż płatności za pozycje ryczałtowe będą realizowane tylko w przypadku ich wykonania. VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki zostaną wpłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji związanych z wykorzystaniem środków z UE. Niezależnie od ograniczeń jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w zestawieniu kosztów zadania i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do zestawienia kosztów zadania dotyczą usług zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, decyzje administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i pozostałe nie wymienione,

a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, w sposób kompletny pod każdym względem całości robót składających się na zadanie inwestycyjne i zgodnie Kontraktem. O ile zestawienie kosztów zadania nie przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych kosztach zadania na wszelkie ponoszone koszty związane, w tym należy uwzględnić koszt weryfikacji dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych pod kątem zgodności realizacji z projektem (§ 1 ust. 2 pkt. 2.5 Umowy) w cenie za fazy projektu technicznego i projektu wykonawczego. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-użytkowych, nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub zestawieniu kosztów zadania. Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w zestawieniu cen, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania prac opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno) odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w zestawieniu kosztów zadania, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. W zestawieniu kosztów zadania należy podać kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w zestawieniu kosztów zadania, jak również dodanie nowych pozycji nie są dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do zestawienia zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności przejściowych oraz przy wycenie zmian. Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane prace projektowe.

**Przebudowa ul. Cieszyńskiego i ul. Nowy Świat do skweru Szczęsnego Owińskiego w celu wydzielenia drogi dla rowerów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **podstawa** | **wartość** | **Faza odbioru/ płatności** |
| **netto** |
|  | II | III | IV |
| **Prace przygotowawcze** | | | | **faza projektu budowlanego** |
|  | Inwentaryzacja majątku drogowego | Ryczałt |  |
|  | Operat dendrologiczny | Ryczałt |  |
|  | Badania i dokumentacja geologiczno-inżynierska | Ryczałt |  |
|  | **Wartość prac przygotowawczych** | | Σ Lp. 1 ÷ 3 kol. IV |
| **Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany** | | | |
|  | Mapa do celów projektowych | Ryczałt |  |
|  | Projekt zagospodarowania terenu | Ryczałt |  |
|  | Projekt wielobranżowy architektoniczno-budowlany | Ryczałt |  |
|  | Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych | Ryczałt |  |
|  | **Wartość projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego** | | Σ Lp. 5÷8 kol. IV |
|  | **Razem faza projektu budowlanego** | | Lp. 4 + 9 kol. IV |
| **Projekt Techniczny, projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania i decyzje administracyjne** | | | | **faza projektu wykonawczego** |
|  | Wielobranżowy projekt techniczny | Ryczałt |  |
|  | Projekt drogowy wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni | Ryczałt |  |
|  | Projekt oświetlenia | Ryczałt |  |
|  | Projekt przebudowy sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi | Ryczałt |  |
|  | Projekt MKT | Ryczałt |  |
|  | Wielobranżowy projekt zabezpieczenia i przebudowy kolizyjnego uzbrojenia | Ryczałt |  |
|  | Projekt zieleni | Ryczałt |  |
|  | Koncepcja prewencyjnego monitoringu | Ryczałt |  |
|  | Koncepcja zagospodarowania wód opadowych | Ryczałt |  |
|  | Wizualizacja rozwiązań projektowych | Ryczałt |  |
|  | Projekt organizacji ruchu docelowego | Ryczałt |  |
|  | Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej | Ryczałt |  |
|  | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | Ryczałt |  |
|  | Przedmiary robót | Ryczałt |  |
|  | Kosztorysy inwestorskie i ofertowe | Ryczałt |  |
|  | **Wartość projektu technicznego, projektów wykonawczych oraz pozostałych opracowań i decyzji administracyjnych** | | Σ Lp. 11 ÷25 kol. IV |
|  | **Razem faza projektu wykonawczego** | | Lp. 26 kol. IV |
|  | Nadzór autorski (10 wizyt)  (cena netto każdej wizyty…………zł)  (wartość podatku VAT każdej wizyty ………zł) | Ryczałt | Wskazać wartość netto dla 10 wizyt |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **wartość** | | |
| **netto** | **VAT** | **brutto** |
| A | B | C | D | E |
|  | Wartość dokumentacji (bez nadzoru autorskiego) | Lp. 10+27 kol. IV | 0,23 \* Lp. 29 kol. C | Σ Lp. 29 kol. C i D |
|  | Wartość nadzoru autorskiego | Lp. 28 kol. IV | 0,23\*Lp. 30 kol. C | Σ Lp. 30 kol. C i D |
|  | WARTOŚĆ OFERTY | Lp. 29+30 kol. C | 0,23 \* Lp. 31 kol. C | Σ Lp. 31 kol. C i D |

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2a**  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące  art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/30/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Oświadczenie Wykonawcy:
  2. na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. prowadzone przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia (powyższy udział dotyczy każdego pojedynczego podwykonawcy oraz dostawcy).
3. **Informacja dotycząca polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia****[[44]](#footnote-45)** [UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne]:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………… *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,  
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*,co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**4. Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)  do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| **Załącznik nr 2b**  Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia dotyczące  art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) | | | | | | |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **ZP/30/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia (y) | Adres(y) |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia:

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego prowadzone przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19.

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia (powyższy udział dotyczy każdego pojedynczego podwykonawcy oraz dostawcy).

3) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**4. Podpis(y) składającego oświadczenie:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)  do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| **Załącznik nr 3**  **Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego** | | | | | |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/30/PN/2023** |

* + - 1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia …………………….., niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: ……………………………………………………………………..

Ja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu trzeciego, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp. \*))

Działając w imieniu i na rzecz:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:[[45]](#footnote-46)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) okres mojego udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e) zrealizuję roboty usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego)

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp

2. *podmiotowe środki dowodowe* dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) informacja czy inne podmioty na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi/roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 4**  **Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp** |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/30/PN/2023** |

* 1. Zamawiający:

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |  |

Działając w imieniu Konsorcjum w składzie …………………………………………… ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczam, że w przypadku udzielenia niniejszego zamówienia ww. Wykonawcom, podczas realizacji zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………, Wykonawca będący członkiem ww. Konsorcjum tj…………………………………. wykona następujące usługi:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
   1. Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)  do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 5**  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
| **nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **ZP/30/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

oświadczamy, że:

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu \*)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z następującymi Wykonawcami \*)

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. .......................................................

................................................................................................................................ ........................................................

\*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Uwaga: w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa również dokumenty lub informacje potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

* 1. Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)  do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 7 do IDW**

|  |
| --- |
| **Oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawców dotyczące przesłanek zakazu udzielenia zamówienia wynikających z art. 5 k**[[46]](#footnote-47) **Rozporządzenia** Rady (UE) nr833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 |
|  |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19.

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)/[[47]](#footnote-48)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. |  |  |

Oświadczenie składane jest w związku z zamówieniem publicznym pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego., przed podpisaniem Umowy (dalej: umowa)

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY**
2. Oświadczam/my, że nie występują wobec mnie/nas okoliczności skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
3. Oświadczam/my, że przy wykonywaniu zamówienia będę korzystać/ nie będę korzystać[[48]](#footnote-49) z podwykonawców/dalszych podwykonawców/dostawców/dalszych dostawców/lub podmiotów trzecich na zdolnościach lub sytuacji których polegam przy wykonywaniu zamówienia, na których przypada (w zakresie każdego podmiotu osobno) ponad 10 % wartości zamówienia.

[UWAGA*: w przypadku wyboru opcji „będą korzystać” w oświadczeniu b) powyżej Wykonawca składa oświadczenie w punkcie 2 i/lub w punkcie 3 i/lub w punkcie 4 – w zależności czy dotyczy podwykonawcy, dostawcy czy podmiotu trzeciego udostepniającego zasoby, nie będącego podwykonawcą*].

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY ZNANEGO WYKONAWCY, NA DZIEŃ PODPISYWANIA UMOWY[[49]](#footnote-50)**

Oświadczam, że wobec podwykonawcy……………………….[[50]](#footnote-51), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia nie występują[[51]](#footnote-52) okoliczności skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY ZNANEGO WYKONAWCY NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY[[52]](#footnote-53)**

Oświadczam, że wobec dostawcy……………………….[[53]](#footnote-54), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, występują/ nie występują[[54]](#footnote-55) okoliczności skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU TRZECIEGO NA ZDOLNOŚCIACH KTÓREGO POLEGAM PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA[[55]](#footnote-56)**

Oświadczam, że wobec podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego polegam przy wykonywaniu zamówienia ……………………….[[56]](#footnote-57), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, występują/ nie występują[[57]](#footnote-58) okoliczności skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

1. Zobowiązuję się poinformować Zamawiającego na piśmie niezwłocznie o zmianie okoliczności, które skutkowałyby zakazem dalszego wykonywania umowy, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**7. Podpis(y) Wykonawcy(ów)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 8**

|  |
| --- |
| **Oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawców dotyczące przesłanek**, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), |
|  |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)/[[58]](#footnote-59)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. |  |  |

Oświadczenie składane jest w związku z zamówieniem publicznym pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego., przed podpisaniem Umowy (dalej: umowa)

* + - 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

Oświadczam/my, że nie występują wobec mnie/nas okoliczności, o których mowa art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

* + - 1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**3. Podpis(y) Wykonawcy(ów)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot wraz z podaniem nazwy i adresu tego podmiotu [↑](#footnote-ref-2)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)
3. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)
4. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-5)
5. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-6)
6. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-7)
7. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-8)
8. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-9)
9. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-10)
10. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-11)
11. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-12)
12. Wykonawca usuwa niepotrzebne [↑](#footnote-ref-13)
13. UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług [↑](#footnote-ref-14)
14. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-15)
15. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot wraz z podaniem nazwy i adresu tego podmiotu [↑](#footnote-ref-17)
17. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-18)
18. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-19)
19. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-20)
20. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-21)
21. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-22)
22. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-23)
23. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-24)
24. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-25)
25. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-26)
26. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-27)
27. Wykonawca usuwa niepotrzebne [↑](#footnote-ref-28)
28. UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług [↑](#footnote-ref-29)
29. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-30)
30. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-31)
31. Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot wraz z podaniem nazwy i adresu tego podmiotu [↑](#footnote-ref-32)
32. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-33)
33. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-34)
34. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-35)
35. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-36)
36. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-37)
37. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-38)
38. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-39)
39. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-40)
40. Wykonawca usuwa niepotrzebne [↑](#footnote-ref-41)
41. UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług [↑](#footnote-ref-42)
42. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-43)
43. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-44)
44. W przypadku wskazania przez Wykonawcę podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia podmiot ten składa oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2b do IDW. [↑](#footnote-ref-45)
45. **Należy wpisać udostępniane zasoby, odpowiednio: nazwę zadania wskazanego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość środków finansowych)** [↑](#footnote-ref-46)
46. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

    obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

    osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

    osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

    w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia [↑](#footnote-ref-47)
47. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-48)
48. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-49)
49. należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne w przypadku, gdy przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca korzysta z podwykonawców/dalszych podwykonawców, na których przypada (w zakresie każdego z nich osobno) ponad 10% wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-50)
50. podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG. Dotyczy także dalszych podwykonawców; w przypadku jeśli nie są znani podwykonawcy na dzień podpisania Umowy należy w tym miejscu wpisać „brak danych” [↑](#footnote-ref-51)
51. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-52)
52. należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne, w przypadku gdy przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca korzysta z dostawców/dalszych dostawców, na których przypada (w zakresie każdego z nich osobno) ponad 10 % wartości zamówienia; w przypadku jeśli nie są znani dostawcy na dzień podpisania umowy należy w tym miejscu wpisać „brak danych” [↑](#footnote-ref-53)
53. podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG. Dotyczy także dalszych dostawców [↑](#footnote-ref-54)
54. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-55)
55. należy wypełnić, jeżeli są to inne podmioty niż te, które zostały wskazane w pkt 2, jeśli przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca korzysta z podmiotów trzecich udostępniających zasoby, na których przypada (w zakresie każdego z nich osobno) ponad 10% wartości zamówienia [↑](#footnote-ref-56)
56. Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG [↑](#footnote-ref-57)
57. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-58)
58. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-59)