ZP/95/2019								zał. nr 4 do SIWZ

Wzór umowy

Umowa nr ZP/95/2019

zawarta dnia ………………………………………………………….….. pomiędzy

Uniwersytetem Medycznym w Łodzi,

Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź,

reprezentowanym przez:

1. Kanclerza UM w Łodzi  – dr. hab. n. med. Jacka Grabowskiego

2. Kwestora UM w Łodzi – mgr Małgorzatę Ochman

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą

…………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 euro w myśl art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Przedmiot umowy

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na:

  - Szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz ich pomieszczeń. Inwentaryzacją zostanie objętych 3.120 pomieszczeń (łącznie 33 budynki).

„Wykaz budynków” podlegających inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej stanowi załącznik nr 1 do OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) - zał. nr 2 do SIWZ.

      - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Pomiary architektoniczne (w wybranym zakresie)

- odzwierciedlenie rzeczywistego układu pięter wewnątrz ścian zewnętrznych (ściany, słupy, okna, drzwi, korytarze, pomieszczenia);

- pomiar i wymiarowanie okien (szerokość i wysokość wnęki okiennej oraz wysokość od podłogi do góry parapetu, głębokość wnęki okiennej- glifu);

- pomiar i wymiarowanie przejść drzwiowych (szerokość i wysokość w istniejącej futrynie);

- pomiary wysokości pomieszczeń do sufitów podwieszanych i do stropów;

- pomiar obniżeń wysokości pomieszczeń (belki, podciągi);

- pomiar klatek schodowych (schodów, początek i koniec stopni schodów, wymiarowanie);

- pomiar lokalizacyjny kratek wentylacji na piętrach;

- wymiarowanie pomieszczeń;

- pomiar wraz z oznaczeniem poszczególnych części ścian oraz podłóg i sufitów wraz z określeniem formy ich wykończenia.

- Pomiary powierzchni według PN-ISO 9836:1997 lub równoważnej

- pomiar wyliczenie powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynkach na podstawie pomiaru z natury;

- pomiar i opracowanie zostanie wykonane zgodnie z normą: PN-ISO 9836:1997 lub równoważną;

- każde pomieszczenie będzie zawierało funkcję (nazwę), numer i powierzchnię;

- wyliczone zostaną następujące powierzchnie każdego budynku z osobna zgodnie z normą: powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, powierzchnia ruchu, powierzchnia usługowa, powierzchnia konstrukcji w rozumieniu definicji z normy;

- wykonanie w excelu zestawień powierzchni, dla każdej kondygnacji i całego budynku/ów;

- wykonanie rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji w programie autocad, wszelkie warstwy w pliku autocad będą edytowalne.

- Pomiary powierzchni użytkowej do celów podatku od nieruchomości

- wyliczenie powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynkach na podstawie pomiaru z natury;

- pomiar i opracowanie zostanie wykonane zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych;

- każde pomieszczenie będzie zawierało funkcję (nazwę), numer i powierzchnię;

- wykonanie w excelu zestawień powierzchni, dla każdej kondygnacji i całego budynku/ów;

- wykonanie rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji w programie autocad, wszelkie warstwy w pliku autocad będą edytowalne.

- Przekroje przez budynek

- pomiar wysokości w lokalnym poziomie odniesienia (liczone od poziomu podłogi na parterze przy wejściu głównym tzw. „0-budynku”);

- dowiązanie lokalnego poziomu odniesienia do państwowego poziomu odniesienia (niwelacja do państwowych reperów), daje to możliwość stwierdzenia poziomu wszystkich stropów dla wszystkich budynków w jednym układzie;

- niwelacja w pionie (przez klatki schodowe);

- pomiar grubości poszczególnych stropów i dachu mierzonego od środka;

- po dwa przekroje przez budynek (linię przekroju wskazuje Zamawiający);

- wymiarowanie pionowe.

- Pomiar wysokości budynku

- pomiar wysokości budynku do kalenicy oraz wystających elementów na dachu.

- Pomiary elewacji

Wykonanie rzutów elewacji dla każdej ze ścian z osobna. Opracowanie zostanie wykonane na podstawie pomiarów tachimetrycznych, lub zdjęć lub skaningu. Pomiarowi będą podlegać:

- ściany (rozróżnienie materiałów na elewacjach, pomiar elementów ozdobnych);

- okna (wraz z zaznaczonym podziałem wewnątrz okna / zespołu okien);

- drzwi;

- balkony;

- daszki i nawisy;

- reklamy, banery, szyldy;

- lampy, kamery;

- wentylacja przewody i kratki;

- hydranty i przyciski alarmowe;

- określenie rzędnych dla układu budynku;

- widoki poszczególnych elewacji (każda ściana zostanie zrzutowana na osobną płaszczyznę).

- Pomiar lokalizacyjny położenia sieci (położenie gniazdek, włączników, kabli, rur – tylko elementy widoczne)

- pomiar lokalizacyjny sieci wysoko prądowych (instalacja gniazd, instalacja oświetlenia, instalacja teletechniczna);

- pomiar lokalizacyjny sieci nisko prądowych;

- pomiar lokalizacyjny systemów sygnalizacji pożaru, czujek wraz z ich opisem klap i okien oddymiających; drzwi i bram pożarowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego;

- pomiar lokalizacyjny systemu monitoringu, SSWIN,

- pomiar lokalizacyjny systemów detekcji gazu;

- pomiar lokalizacyjny systemów nagłośnienia;

- pomiar lokalizacyjny wentylacji;

- pomiar lokalizacyjny sieci c.o.;

- pomiar lokalizacyjny sieci wodno-kanalizacyjnej;

Przy każdej sieci Wykonawca uwzględni:

położenie, wysokości, podstawowy opis instalacji (nazwa sieci, średnica rury, ilość gniazdek itp.) wraz z dokumentacją fotograficzną.

- Pomiary dachów

- pomiar murków, nadbudów;

- pomiar balustrad i poręczy;

- pomiar wszelkich urządzeń na dachu;

- pomiar wszelkich instalacji na dachu;

- pomiar wysokości murków i poziomu dachy w układzie lokalnym (O-budynku) i państwowym;

- wykonanie zdjęć poszczególnych fragmentów dachu;

- rzut dachu będzie w skali 1:100 lub 1:200.

- Dokumentacja zdjęciowa

- wykonanie 4 zdjęć każdego pomieszczenia z różnych ujęć, które będą obejmowały swoim zakresem jak największą cześć pomieszczenia (jeżeli jest to możliwe, zdjęcia powinny obejmować całość pomieszczenia).

- dokumentacja zdjęciowa zostanie przekazana w uporządkowanej strukturze drzewa gdzie:

- folder nadrzędny będzie miał nazwę budynku

- folder podrzędny nazwę kondygnacji

- folder podrzędny do opisanego w punkcie b nazwę „pomieszczenie nr…”

- w folderze pomieszczenie będą znajdywały się zdjęcia przypisane do danego pomieszczenia.

- Opis wykończenia przestrzeni wraz z wymiarami poszczególnych elementów takich jak m.in.: powierzchnia ścian, powierzchnia płytek, powierzchnia wykładziny/paneli/parkietu – opis + plik w formacie excel umożliwiający zliczanie poszczególnych powierzchni.

Inwentaryzacją zostaną objęte wszystkie parametry i cechy przestrzeni niezbędne do całkowitego wypełnienia przez Wykonawcę załączonego pliku „Karta pomieszczeń” – załącznik nr 2 do OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) - zał. nr 2 do SIWZ.

W wykonanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeracji pomieszczeń, obowiązującej przed wszczęciem postępowania i zaproponowania nowej numeracji pomieszczeń (obowiązującej po realizacji zamówienia) mającej na celu poprawę funkcjonowania przestrzeni i poruszania się użytkowników po budynku.

§ 2

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że:

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, wykonywana będzie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

a.	architektonicznej,

b.	konstrukcyjno-budowlanej,

c.	sanitarnej,

d.	elektrycznej

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w § 1 niniejszej umowy z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 3

Współpraca i terminy

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości zamówienia nie później niż w ciągu ……………………….tygodni od dnia podpisania umowy. Skrócenie tego terminu jest jednym z kryteriów oceny ofert.

- Zamawiający po podpisaniu umowy, przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej posiadaną dokumentację budynków zaznaczoną literą „x” w załączniku nr 1 do OPZ – zał. nr 2 do SIWZ. Dokumentacja ta może być traktowana jedynie poglądowo i ze względu na jej archiwalny charakter oraz nieaktualność danych nie może stanowić wyjściowego materiału do realizacji przedmiotu zamówienia.

- W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji harmonogram wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- Harmonogram będzie zawierał:

- propozycje przydziału budynków do poszczególnych transz, co związane jest z propozycją kolejności realizacji przedmiotu zamówienia;

- propozycje terminu wykonania inwentaryzacji budynków przypisanych do poszczególnych transz;

- propozycje terminu przekazania Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej poszczególnych transz;

- Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie we współpracy z administratorami budynków z Biura ds. Nieruchomości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- Terminy i warunki wejścia do poszczególnych budynków należy każdorazowo uzgadniać drogą mailową z Biurem ds. Nieruchomości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem:

Osoba do kontaktu i koordynacji prac ze strony Zamawiającego: Katarzyna Serafin -Pawlikowska

e-mail: katarzyna.serafin-pawlikowska@umed.lodz.pl

- Budynki objęte przedmiotem umowy, są obiektami czynnymi, w których prowadzone są m.in. zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, prace laboratoryjne, prace administracyjne.

- Z uwagi na charakter budynków, Zamawiający nie gwarantuje pełnej dostępności wszystkich pomieszczeń w dowolnym czasie. Większa dostępność budynków będzie w weekendy i w godzinach popołudniowych w tygodniu, wobec czego Zamawiający oczekuje, iż  Wykonawca tak zorganizuje prace, aby był w stanie wykonywać czynności w ramach umowy, wtedy gdy budynki będą dostępne w najbardziej szerokim zakresie.

- Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących przedmiotu umowy jest upoważniony:

…………………………………………… - telefon komórkowy;

…………………………………………..  - e-mail.

§ 4

Dokumentacja

- Wykonawca sporządzi dokumentację będącą przedmiotem umowy w wersji:

- papierowej – 2 egzemplarze.

- elektronicznej - w dwóch kopiach na nośniku pamięci flash (format .dwg i .pdf, xlsx).

- w formie wypełnionego pliku excel, zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ – zał. nr 2 do SIWZ.

- Dokumentacja zostanie przekazana przez Wykonawcę do weryfikacji Zamawiającego w 4 transzach.

- Pierwsze trzy transze będą zawierały dokumentację dotyczącą 8 budynków każda. Czwarta transza będzie zawierała dokumentację dotyczącą 9 budynków (chyba, że Strony ustalą inaczej w trakcie realizacji umowy).

- Przekazanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzowanych budynków ujętych w każdej z transz odbędzie się nie później, niż w terminie wyrażonym jako 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 całkowitego czasu realizacji zamówienia.

- Wykonawca złoży dokumentację, o której jest mowa powyżej, w siedzibie administratorów budynków:

Biuro ds. Nieruchomości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, bud. 1, pokój 202.

Przekazanie dokumentacji musi nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu terminu złożenia z pracownikami Biura.

- Przekazanie dokumentacji odbędzie się za pokwitowaniem podpisanym przez obie strony. Ze strony Zamawiającego pokwitowania odbioru dokumentacji mogą dokonać: Pani Grażyna Konczewska, Pani Katarzyna-Serafin Pawlikowska, Pan Tomasz Nowak.

- Pokwitowanie musi zawierać szczegółowy wykaz przekazywanej dokumentacji.

- Zamawiający na weryfikację dokumentacji przekazanej w każdej z transz, zastrzega sobie okres 30 dni liczonych od dnia podpisania pokwitowania, o którym mowa powyżej.

- W przypadku stwierdzenia wadliwości lub braku kompletności przedmiotowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad bądź uzupełnienia w terminie wyznaczonym drogą mailową przez Zamawiającego.

- Ostateczna akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej poszczególnych transz będzie podstawą do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego niezbędnego do wystawienia faktury częściowej (dla każdej transzy oddzielnie).

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy:

| Lp | Kampus / nazwa budynków | Adres | Poglądowa ilość pomieszczeń objętych inwentaryzacją | Poglądowa powierzchnia użytkowa /m2 | Poglądowa kubatura /m3 | Cena netto za inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek CD Aula Północna A2-3 | Pomorska 251 | 176 | 10445 | 51592 |  |
| 2 | Budynek C-5 CKD | Pomorska 251 | 265 | 4514,18 | 21030,4 |  |
| 3 | Budynek A-4 CKD | Pomorska 251 | 175 | 4005 | 20919 |  |
| 4 | Budynek C-7 CKD | Pomorska 251 | 53 | 2627,22 | 13464,93 |  |
| 5 | Budynek C-6 (kotłownia) | Pomorska 251 | 25 | 478,53 | 2205,54 |  |
| 6 | Budynek C-2 | Pomorska 251 | 32 | 455 | 2115 |  |
| 7 | Budynek C-8 - łącznik | Pomorska 251 | 15 | 1367,2 | 27500 |  |
| 8 | Budynek wolnostojący (po SAKO) - Citi Parking | Czechosłowacka 2a | 26 | 273 | 1700 |  |
| 9 | Budynek Centrum Edukacji Medycznej | Czechosłowacka 2b | 20 | 238,23 | 1026 |  |
| 10 | Budynek administ.-biurowy ( BIUM) | Mazowiecka 15 | 23 | 247,78 | 1010 |  |
| 11 | Budynek Zakładów Teoretycznych | Mazowiecka 6/8 | 228 | 3845 | 24700 |  |
| 12 | Farmacja Budynek „C” | Muszyńskiego 1 | 220 | 4995 | 29276 |  |
| 13 | Farmacja Budynek „A” | Muszyńskiego 1 | 161 | 4007 | 19714 |  |
| 14 | Farmacja Budynek „B” | Muszyńskiego 1 | 35 | 2122,08 | 10500 |  |
| 15 | Farmacja Budynek „D” | Muszyńskiego 1 | 90 | 1839 | 8470 |  |
| 16 | Centrum Informacyjno-Biblioteczne | Muszyńskiego 2 | 113 | 5107,32 | 20158,5 |  |
| 17 | Hala sportowa nr 55 | 6 Sierpnia 69 | 95 | 3246 | 19056 |  |
| 18 | Pływalnia nr 56 | 6 Sierpnia 69 | 38 | 1780,11 | 8920 |  |
| 19 | Budynek nr 01 | Hallera 1B | 174 | 5746 | 25050 |  |
| 20 | Budynek nr 07 | Hallera 1C | 43 | 818,06 | 2673,73 |  |
| 21 | Budynek nr 21 portiernia, magazyn CIT | Hallera 1A | 27 | 319,54 | 952,75 |  |
| 22 | Budynek piętrowy z parterową przybudówką | Jaracza 63 | 86 | 1658 | 7650 |  |
| 23 | Budynek dydaktyczny/szkoleniowy | Kopcińskiego 20 | 29 | 655 | 3985,47 |  |
| 24 | Rektorat budynek główny | Kościuszki 4 | 119 | 1681,07 | 10947,03 |  |
| 25 | Rektorat - oficyna | Kościuszki 4 | 22 | 768 | 4316 |  |
| 26 | Budynek dydaktyczny | Lindleya 6 | 121 | 1853 | 8300,34 |  |
| 27 | Collegium Anatomicum | Narutowicza 60 | 210 | 5602,88 | 18270 |  |
| 28 | Budynek mieszkalny lewa oficyna | Narutowicza 60 | 27 | 1032 | 5713 |  |
| 29 | Budynek prawa oficyna | Narutowicza 60 | 43 | 492,71 | 1330,5 |  |
| 30 | Budynek Zakładu Medycyny Sądowej | Sędziowska 18a | 69 | 1195 | 5668 |  |
| 31 | Budynek dydaktyczny nr 01 | Żeligowskiego 7/9 | 220 | 5950,5 | 21528 |  |
| 32 | Budynek dydaktyczny nr 02 | Żeligowskiego 7/9 | 136 | 3756,6 | 21980 |  |
| 33 | Magazyn składowania odpadów | Pomorska 251 | 4 | 211 | 824 |  |
|  |  | SUMA powierzchni użytkowej [m2] |  | 83.332,01 | xxx | xxx |
|  |  | Razem cena netto |  |  |  |  |
|  |  | Razem cena brutto |  |  |  |  |
|  |  | Średnia cena brutto za m2 (łączna cena brutto/suma powierzchni użytkowej w m2) |  |  |  |  |

Razem cena złotych brutto (słownie): …………………….. /100

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi, tzn. oddzielnie za wykonane inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej poszczególnych transz, o których mowa w § 4.

- Warunkiem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia będzie załączenie do faktury wystawionej oddzielnie dla każdej z czterech transz, protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez obie strony.

- Faktury VAT będą płatne przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ………………………………………………………….

Zamawiający zastrzega w tym miejscu, że każda zmiana danych w zakresie numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga formy aneksu pod rygorem nieważności.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wyznacznikiem dla ustalenia ceny jest kwota netto do której doliczany będzie podatek VAT w należnej wysokości.

- Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przelewu, przyjętego do wykonania przez Bank Zamawiającego.

§ 6

Kary umowne

- Zastrzega się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy dotyczącego poszczególnych transz, tj. przekroczenie terminów wyrażonych jako 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 całkowitego czasu realizacji zamówienia, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto transzy, której przedmiotowe opóźnienie dotyczy.

  - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad opracowania/dokumentacji, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za inwentaryzację budynku, którego to opracowanie dotyczy,

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, o którym jest mowa w § 5 ust. 1.

- Zastrzeżone kary umowne są niezależne od siebie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody niezależnie od zapłaty kar umownych.

- Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o jakim mowa w § 5 ust. 1, tj.. kwotę ……………………….. zł w formie:  …………………………...

która w przypadku prawidłowego wykonania przez Wykonawcę umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w całości w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

§ 8

Zmiana umowy

- Umowa może ulec zmianie, poza przypadkami wskazanymi w innych paragrafach umowy, w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji, zakresu realizacji prac objętych umową.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są w szczególności w przypadku:

  - działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca realizacji umowy, strajków, zmiany cen surowców i materiałów, itp.),

  - zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia lub do przedmiotu zamówienia.

  - zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane,

  - wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych, w tym oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu itp.) jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy,

  - gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Strony okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - likwidacji którejkolwiek z lokalizacji budynków Zamawiającego;

  - nabycia nowego obiektu;

  - wyłączenia z użytkowania budynku lub części budynku.

- Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Ewentualna zmiana umowy może nastąpić z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

§ 9

Odstąpienia

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  w całości lub w części w sytuacji:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- wszczęcia likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

- w przypadku opóźnienia się z rozpoczęciem lub wykonaniem umowy w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie;

- jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy lub jej części;

- uchylania się Wykonawcy od realizacji przedmiotu umowy i nałożonych nią obowiązków;

- gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu wykonania, realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu.

- Ilekroć w niniejszej umowie przewidziane jest prawo do odstąpienia od Umowy, w całości lub części, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z prawa odstąpienia można skorzystać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 10

Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego  Zamawiającemu w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zatrudnionych przez siebie pracowników oraz osoby którym powierzył realizację zamówienia w związku z realizacją niniejszej umowy i w przypadku wyrządzenia przez nich szkody obowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.

- W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Strony ustalą protokolarnie zakres czynności niezbędnych do usunięcia szkód oraz termin ich wykonania, po czym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tych czynności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi usunięcia szkody (o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w tym uchybienia popełnionego przez Wykonawcę uzgodnionego w protokole zakresu, jakości lub terminu wykonania uzgodnionych czynności powyżej 7 dni kalendarzowych) Zamawiający uprawniony jest do zastępczego wykonania czynności, tj. posłużenia się innym wybranym przez Zamawiającego podmiotem i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami poprzez potrącenie z wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności. Wykonawca wyraża zgodę na to potrącenie.

- W przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca powierzy wykonywanie części przedmiotu umowy podwykonawcy za wszelkie jego działania i zaniechania odpowiada jak za własne działania lub zaniechania oraz za rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca.

# §11

# Ochrona danych osobowych

- Wykonawca, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powierza Zamawiającemu jako podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, specjalność oraz numer uprawnień w/w osób zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz SIWZ.

- Zamawiający będzie przetwarzać powierzone przez Wykonawcę dane osobowe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i przez czas obowiązywania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 12

Prawa autorskie i pola eksploatacji

1.Wykonawca przenosi na Zamawiającego  w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy własność egzemplarzy dokumentacji, o której mowa w umowie wraz z nośnikami, na których zostanie utrwalona oraz autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

a)zwykłego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

b)rozporządzania prawami do dokumentacji w tym udostępniania podmiotom trzecim w celu opracowania dokumentacji projektowej,

c)zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania techniką drukarska i cyfrową oraz publicznego udostępniania,

d)wykonywania na jej podstawie innych opracowań, jako dzieł zależnych i rozporządzenie ich prawami.

2.Przeniesienie praw dotyczy dokumentacji w stanie, w jakim znajduje się w dniu przeniesienia oraz w każdym następnym dniu włącznie z dokonywanymi przez Wykonawcę zmianami, poprawkami, rozbudową, uzupełnieniami oraz modyfikacjami.

3. Nabycie przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w powyższych ustępach następuje z chwilą odbioru poszczególnych części - transz przedmiotu umowy i sporządzenia przez strony protokołu odbioru poszczególnych transzy.

4.Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy nie będzie obciążony prawa osób trzecich oraz obarczonymi wadami prawnymi.

5.W przypadku wystąpienia/ ujawnienia wad prawnych lub praw osób trzecich, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz żądania zwrotu wynagrodzenia w całości.

6. W przypadku wytoczenia przeciwko zamawiającemu przez osoby trzecie powództwa z powodu naruszenia praw osób trzecich, czy wad prawnych, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na swój koszt ochronę sądowa oraz do pełnego zaspokojenia roszczeń z tytułu zapadłego wyroku sądowego.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Tytuły nadane poszczególnym paragrafom mają jedynie charakter pomocniczy i nie wpływają na interpretację zapisów umownych.

- Cesja praw wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

Załącznikiem do umowy jest:

- Wykazy budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, objętych przedmiotem umowy  zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ – zał. nr 2 do SIWZ;

- Oferta Wykonawcy z dnia otwarcia …………………..

WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY