Żyrardów, 29.03.2021 r.

ZP.271.2.6.2021.JM

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019, ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Obszaru Tras Rowerowych - Etap II” w zakresie Części 2 zamówienia: Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. J. Skrowaczewskiego (po zachodniej stronie EKO Park, od zjazdu na dz. nr ew. 2860/3), obejmująca wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego.

Pytanie 1

dot. Części 2. Z uwagi na duży zakres robót, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie fakturowania częściowego raz w miesiącu.

Odpowiedź

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający zgadza się na następujące uregulowanie płatności:

„Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych zatwierdzonych przez merytorycznego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do łącznej wysokości nieprzekraczającej 60% wartości umowy. Wartość każdej faktury częściowej powinna wynosić min. 30% wartości umowy. Końcowe rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót.”

W związku z powyższym zmianie ulega §5 ust. 8 wzoru umowy dot. Części 2 zamówienia, 
a także wprowadza się następującą zmianę treści SWZ:

Rozdział XVIII: Wskazanie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia otrzymuje brzmienie: W zakresie Części 2 zamówienia wartość ostatniej części wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu zamówienia wynosi 40% wartości umowy.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski