KP/RI/002/20

Numer postępowania

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa: .......................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Telefon:………………………………………………………………….………………......................

Faks: ..........................................................................................................................................

## NIP: ............................................................................................................................................

## REGON: .....................................................................................................................................

KRS/CEIDG:...............................................................................................................................

Bank i nr konta:...........................................................................................................................

E-mail: …………………………………………………………………………………………………...

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane ich wszystkich)

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą:       TAK/NIE*

(Należy skreślić TAK lub NIE. Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej.

Termin realizacji:

- Roboty budowlano - montażowe - od 01.06.2021r. do 20.08.2021r.

- Roboty technologiczne do dnia 31.07.2021r.

- Godziny przeznaczone na wyłączenia sieci:

- 	pierwsze wyłączenie: montaż dennic DN500mm (szt. 2) w kanale ciepłowniczym przy ul. Maksyma Gorkiego oraz DN500mm (szt. 2) w punkcie KE2 przy ul. Akademii Umiejętności – czas wykonania do 8 godz.

- 	drugie wyłączenie: demontaż w/w dennic DN500mm (szt. 4) oraz wykonanie połączenia sieci rurociągami preizolowanymi 2xDN500/630mm w rejonie ul. Maksyma Gorkiego oraz ul. Akademii Umiejętności – czas wykonania do 16 godz.

- Odtworzenie terenu do dnia 31.08.2021r.

- Zgłoszenie do odbioru końcowego wraz z przekazaniem kompletu dokumentów odbiorowych należy dokonać do dnia 30.09.2021r.

- Przekazanie placu budowy dla realizacji zadania nastąpi do dnia 21.05.2021r.

Cena ofertowa:

netto:  ...................................PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

stawka podatku VAT: 23%

brutto: ...................................PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

w tym:

Wartość robót nie ujętych  w przedmiarze robót (zał. nr 7): ……………………………….netto PLN

Termin i warunki płatności:

Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się fakturowanie częściowe na podstawie protokołu częściowego odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 60 % wartości przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji:

1. Na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę:

…………….. miesięcy (min. 84 miesięcy, maks. 120 miesięcy)

2. Na wykonane prace związane z odtworzeniem terenu: 36 miesięcy

O Ś W I A D C Z E N I A

- Jako Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, każdy z Wykonawców składający niniejszą ofertę oświadczam(y), że:

Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz przyjmuję jej postanowienia bez zastrzeżeń, w tym w szczególności:

- istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy,

- wymagane terminy realizacji zamówienia,

- wymagany termin i warunki płatności,

- wymagany okres gwarancji,

- termin związania ofertą.

- Oświadczam(y), że:

- system preizolowany zostanie zrealizowany w całości w technologii producenta ………………....…………………................

(nazwa systemu/producenta)

zgodnie z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ.

- Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami / przy współudziale* podwykonawców.

Następujący(e) element(y) i/lub (zakres(y) zamówienia zostanie(ą) zlecony(e) podwykonawcy(om):

  - robota budowlana polegająca na ………………………..…………………………………..

którą wykona …………………………………………………………………………………...

(podać nazwę i adres podwykonawcy)

  - robota budowlana polegająca na ………………………..…………………………………..

którą wykona …………………………………………………………………………………...

(podać nazwę i adres podwykonawcy)

  - dostawa …………………………………………………………………………………………

którą wykona …………………………………………………………………………………...

(podać nazwę i adres podwykonawcy)

  - usługa polegająca na ………………………………………………………………………… którą wykona …………………………………………………………………………………...

(podać nazwę i adres podwykonawcy)

- Oświadczam(y), że osoby wyznaczone do prac zgodnie z pkt 2.1 rozdz. VIII SIWZ będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26.06 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późń. zm.).

- Oświadczam(y), iż strony oferty od ……do ….. zawierają informacje poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozostałe strony zawierają informacje jawne.

- Wadium w wysokości …………….….……PLN zostało wniesione w dniu ……………………

w formie …………………………………………………………………………………………..….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek bankowy: ………………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę banku i nr konta)

- Niniejsza oferta zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron. Numeracją objęte są także zaświadczenia, oświadczenia i wszelkie inne załączniki.

Miejscowość i data:..............................

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku rubryk, których wypełnianie nie dotyczy danego Wykonawcy należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole.

OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM.