# UMOWA EZP.271……..2023.ZP

W dniu złożenia ostatniego podpisu elektronicznego zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sołtana 7, instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 001024043, BDO: 000004834 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dariusz Socha – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

a oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm. – dalej „ustawa” lub „uPzp”) –……………………………..z siedzibą……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, NIP:…………………., REGON: ………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zamawiający i Wykonawca zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”,

zwana dalej „Umową” o następującej treści:

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) (zwanej dalej Ustawą), w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest Wykonanie kompleksowej modernizacji wentylatorów oznaczonych symbolami  2W i 3W chłodni wentylatorowej wtórnego obiegu chłodzenia  reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku (zwany dalej „Przedmiotem Umowy”).

- Przedmiot Umowy obejmuje:

  - Wykonanie remontu wentylatorów znajdujących się na chłodni wtórnego obiegu chłodzenia Reaktora MARIA oznaczonych numerami 2W i 3W w zakresie opisanym w Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

- Dostarczone podzespoły i części zamienne  muszą być fabrycznie nowe lub muszą to być podzespoły zdemontowane z modernizowanych wentylatorów chłodni zainstalowanych w NCBJ ,zregenerowane   przez wykonawcę  i wolne od jakichkolwiek wad. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełnia wszelkie wymagania jakościowe i normy obowiązujące dla tego rodzaju towaru oraz został wprowadzony do obrotu na terytorium UE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, w tym zakres robót do wykonania i warunki realizacji, określa specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej SWZ) wraz z załącznikami, w tym w szczególności szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

- Zamawiający dopuszcza dostawy i realizację modernizacji partiami przy uwzględnieniu konieczności dostosowania prac i dostaw do harmonogramu pracy Reaktora MARIA.

- Specyfikacja warunków zamówienia (dalej: SWZ), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załączniki, oferta Wykonawcy, dokumenty i oświadczenia złożone przez Strony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią integralną część Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy obejmuje towary i usługi wymienione
w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „Ustawą VAT”).

§ 2

Warunki wykonania przedmiotu umowy

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do dwunastu tygodni  od dnia zawarcia Umowy. Termin wykonania może ulec wydłużeniu na wniosek zamawiającego w przypadku konieczności dopasowania terminu naprawy do harmonogramu pracy Reaktora MARIA  jednak nie później niż do 31.12.2023 rok (z uwagi na ograniczenie dotacyjne).

      - Wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu, cła oraz rozładunku na terenie NCBJ w przypadku dostaw częściowych wyremontowanych podzespołów, opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.

      - Wszelkie koszty oraz organizacja usług dźwigowych niezbędnych do wykonania prac demontażowych i montażowych są po stronie wykonawcy.

      - Nadzór nad wykonywaniem Umowy

4.1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie […].

  - Zamawiający wyznacza niżej wymienione osoby jako odpowiedzialne za koordynację prac:

      - p. Marcin Mikos w zakresie technicznym naprawy, tel: 22 273 1087, e-mail:marcin.mikos@ncbj.gov.pl;

      - p. Aleksandra Niepokólczycka-Fenik – w zakresie formalno – organizacyjnym, tel: 22 273 1076, e-mail: Aleksandra.Niepokolczycka@ncbj.gov.pl ;

      - Dostawa podzespołów przekładni po naprawie zostanie zrealizowana w dni robocze, w godzinach , tj. 8.00-13.00.

      - Prace modernizacyjno – remontowe w obiekcie Reaktora będą prowadzone w godzinach od 8 do 16 w dni robocze.

      - Dostarczenie zregenerowanych podzespołów, części zamiennych oraz prowadzenie prac modernizacyjno - remontowych  będzie awizowane przez Wykonawcę na adresy e-mail:marcin.mikos@ncbj.gov.pl  i Aleksandra.Niepokolczycka@ncbj.gov.pl z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty dostawy lub wykonywania prac modernizacyjno- remontowych na terenie Obiektu Reaktora MARIA.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za działania własne.

      - Pracownicy wykonawcy którzy będą realizować demontaż oraz ponowny montaż podzespołów wentylatorów na płycie stropodachowej chłodni muszą posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia tego typu prac, w tym w szczególności uprawnienia do prac na wysokościach, uprawnienia hakowego (minimum jeden pracownik). Ponadto pracownicy wykonawcy muszą posiadać i mają obowiązek używać podczas prowadzenia prac na chłodni  sprzętu BHP niezbędnego do wykonywania prac na wysokości.

9. Z uwagi na szczególne środki bezpieczeństwa niezbędne przy pracach wykonywanych w Obiekcie Reaktora MARIA wykonawca zobowiązuje się dokonywać awizacji pracowników którzy będą wykonywać prace w Obiekcie Reaktora minimum na dwa dni przed ich rozpoczęciem, obowiązek awizacji dotyczy również pojazdów którymi pracownicy Wykonawcy będą wjeżdżać  na teren NCBJ-u a także kierowców i samochodów firm transportowych za pośrednictwem których Wykonawca będzie organizował transport podzespołów z terenu NCBJ do warsztatu remontowego i z powrotem, dotyczy on również dźwigu i operatora dźwigu niezbędnych przy demontażu i montażu wentylatorów.

§ 3

Warunki odbioru przedmiotu umowy

- Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, stanowiącego umówiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu zgodności jego wykonania z Umową. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie podlegającym odbiorowi w tym protokoły serwisowe dopuszczające zmodernizowane wentylatory do ruchu po uprzednim sprawdzeniu poprawności działania wentylatorów, w tym po pomiarze poziomów drgań.

- Strony dopuszczają odbiory częściowe Przedmiotu Umowy. Odbiory mogą być podzielone tylko i wyłącznie na dwie części tj. odbiór wentylatora numer 2W oraz odbiór wentylatora 3W.

- Do odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne producenta na nowe dostarczone podzespoły i urządzenia w formie papierowej i elektronicznej najpóźniej w dniu realizacji dostawy.

- Protokół odbioru częściowego/końcowego Przedmiotu Umowy powinien zawierać w szczególności:

- Numer Umowy,

- Dane Zamawiającego i Wykonawcy,

- Przedmiot Umowy i datę jego wykonania.

- Informacje w zakresie prawidłowości wykonania, kompletności dostawy, montażu i podłączenia do istniejących instalacji wraz z pełną integracją wentylatorów z systemami napędu, uzupełniania oleju i odpowietrzania przekładni oraz uruchomienia Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i dokręcenia dedykowanym momentem siły łopat wentylatora po przepracowaniu przez wentylator 72 godzin a także udzielenie …… miesięcznej  gwarancji zgodnie z zapisami Umowy,

- Dostarczenie pisemnej gwarancji na zmodernizowane wentylatory ,

- Protokoły serwisowe z uruchomienia dopuszczające zmodernizowane wentylatory do pracy i potwierdzające ich sprawność.

- Protokoły serwisowe z dokręcenia łopat wentylatorów po 72 godzinach pracy od pierwszego ich  uruchomienia po modernizacji odpowiednim momentem siły wskazanym przez producenta w DTR.

- Za datę wykonania Umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający upoważnia do podpisania protokołów odbioru Przedmiotu Umowy w jego imieniu następujące osoby: p. Marcin Mikos i p. Piotr Witkowski.

§4

Gwarancja prawidłowego wykonania umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu……… miesięcznej gwarancji na zmodernizowane w ramach umowy wentylatory 2W i 3W , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 3., a czas jej trwania będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii, objętych gwarancją lub czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- W okresie gwarancji usunięcie wad, serwis gwarancyjny, części zamienne oraz przyjazd serwisu w celu weryfikacji i naprawy usterek następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca będzie usuwał usterki i wady Przedmiotu Umowy w miejscu jego użytkowania. W przypadku konieczności realizacji naprawy poza miejscem użytkowania, koszty transportu, robocizny i usług dźwigowych ponosi Wykonawca.

- Zgłoszenie wad i usterek będzie  odbywać się będzie telefonicznie, lub za pomocą e-maila. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Wykonawcą telefonicznie lub e-mailem na adres podany przez Wykonawcę tj. [……], dopuszcza się zgłoszenie pisemne przesłane na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy.

- W przypadku awarii uniemożliwiającej pracę danego wentylatora chłodni, czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego rozumiany, jako przyjazd na miejsce i weryfikacja przyczyny awarii nie przekroczy 3 dni roboczych. Wykonawca po zweryfikowaniu awarii usunie ją niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Termin naprawy może zostać wydłużony na pisemny wniosek wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiającego, ze względu na czas oczekiwania na niezbędne do naprawy podzespoły i części zamienne potwierdzony dokumentem od dostawcy.

- W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego elementu nie będzie możliwa, Wykonawca zrealizuje 
ją poprzez wymianę uszkodzonego elementu na nowy, bez wad w najkrótszym możliwym czasie i bez zbędnej zwłoki.

- Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta oferowanego i dostarczonego Przedmiotu Umowy.

- Gwarancją są objęte także czynności montażowe i instalacyjne modernizowanych wentylatorów.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres usuwania wad i usterek.

- Przedmiot Umowy zgłoszony przez Zamawiającego do usunięcia wady przed upływem terminu gwarancji, podlega naprawie na zasadach opisanych w  ust. 1 – 9.

- Okres rękojmi odpowiada co najmniej okresowi wskazanemu w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego. 
W przypadku udzielenia gwarancji jakości na Przedmiot Umowy powyżej okresowi wskazanemu 
w art. 568 § 1 KC, rękojmia jest równa temu okresowi.

§5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że za wykonywanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie netto w wysokości ……………………. PLN plus podatek VAT 23% tj. razem brutto …………………………. PLN (słownie: …………. 00/100), w tym:

- aposstkonana bobi chcemy przewidzieora, jeo b boj) za modernizację wentylatora 2W: ……… PLN netto, tj. ………………. PLN  brutto (słownie: ………)

- b) Modernizacja wentylatora 3W: ………… PLN netto, tj. ……………… PLN brutto (słownie: …………)

- Strony dopuszczają płatności częściowe.

- Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowana na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń i doręczeniu faktury Zamawiającemu.

- Cena obejmuje wszelkie czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania Umowy, a w szczególności m.in.: cenę Przedmiotu Umowy,  transportu, opakowania, usług dźwigowych przy demontażu i ponownym montażu podzespołów, ubezpieczenia na czas transportu, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi.

- Należności pieniężne wynikające z niniejszej Umowy podlegają zapłacie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy o numerze [………………………………..……..].

- Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, w ramach mechanizmu podzielonej płatności (zwanego dalej „Mechanizmem Split Payment”) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „Ustawą VAT”).

- Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia należnego mu na podstawie Umowy:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach Mechanizmu Split Payment;

- jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów (zwanego dalej „Wykazem”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b Ustawy VAT.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniać warunków określonych w ust. 6, opóźnienie Zamawiającego w dokonaniu płatności w terminie określonym 
w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujący się w Wykazie, nie może stanowić 
dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie uprawnia Wykonawcy 
do żądania od Zamawiającego odsetek lub odszkodowań z tytułu nieterminowej zapłaty.

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                                    w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 532-010-01-25. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur korygujących.

§6

POTENCJAŁ WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Przedmiotu Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji Przedmiotu Umowy oraz że zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji parametrów technicznych oferowanych urządzeń poprzez wykonanie testów..

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci […], na zasoby którego w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawca powoływał się składając ofertę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie […], tj. w zakresie, w jakim zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego zostały zadeklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy w powyższym zakresie przez […], z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego (jeśli dotyczy).

§ 7

PODWYKONAWCY

- Strony ustalają, że Przedmiot Umowy wykonywany będzie:

- osobiście przez Wykonawcę,

- z udziałem podwykonawców w następującym zakresie:[…]

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

- Umowa, o której mowa w ust. 2 powinna precyzować zakres rzeczowy i finansowy usług zleconych do wykonania podwykonawcy.

- Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji Usług Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Usług, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Usług.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie stosowanie postanowień niniejszego paragrafu do umów z dalszymi podwykonawcami, zawieranymi przez podwykonawców Wykonawcy.

§8

KARY UMOWNE

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania,

- za zwłokę w realizacji świadczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo;

- Limit kar umownych, jakich na podstawie Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy wynosi 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego przysługujących mu kar umownych 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej 
z wynagrodzenia Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy, 
w szczególności ze zobowiązania do wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 9

ZMIANY UMOWY

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

- zmiana obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy, w tym zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT,

- zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:

- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów 
i opóźnień;

- innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw;

-  zmiana harmonogramu pracy reaktora MARIA

c) 	zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zaistnienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron,  którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię,  zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; Strony dopuszczają m.in. możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy w związku z drastycznym pogorszeniem się sytuacji związanej z pandemią Covid -19 i wprowadzenia Lockdownu oraz nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmienną sytuacją geopolityczną w Europie i na świecie., w tym wojną na Ukrainie czy zakłóceniach w łańcuchu dostaw.

- Powyższe postanowienia ust. 1 lit. b  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie przystąpi do wykonywania Umowy lub przerwał jej wykonywanie i na wezwanie Zamawiającego złożone na piśmie lub mailowo nie podejmie jej realizacji w terminie 5 dni od daty przekazania wezwania;

- Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę i pomimo wezwania go do należytego wykonania 
i wyznaczenia terminu, nie wywiązuje się z tego.

- Istnieje wysokie ryzyko, że Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w wyznaczonym w Umowie czasie.

  - Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia upływu terminów wskazanych w ust. 1 lit. a) i b) .

  - Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 
W oświadczeniu należy wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od Umowy. Oświadczenie należy przesłać drugiej Stronie za pośrednictwem listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie drugiej Strony za pokwitowaniem. Odstąpienie jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w szczególności: dokonać przelewu wierzytelności, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

- W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

- Strony oświadczają, iż dane osobowe wskazane w Umowie przetwarzane będą z należytą starannością na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Strony.

- W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy w/w ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (w postaci aneksu) lub elektronicznej zastrzeżonej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że zmiana danych wskazanych w § 2 ust. 4 nie wymaga aneksu.

- Spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelka korespondencja dotycząca Umowy będzie prowadzona w języku polskim.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 12

      - Integralną część Umowy stanowi

- Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 3: Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót w Obiekcie Reaktora MARIA

- Załącznik nr 4: Oświadczenie o zapoznaniu się Wykonawcy z obowiązującymi na terenie NCBJ procedurami

- Załącznik nr 5: Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ

ZAMAWIAJĄCY			                		WYKONAWCA

Załącznik numer 1 do umowy [...]

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia

Wykonanie kompleksowego remontu i modernizacji dwóch wentylatorów osiowych chłodni wentylatorowej (oznaczonych numerami 2 i 3) przy wykorzystaniu zamówionej nowej przekładni do wentylatora numer 2.

- Wstęp – opis wentylatorów

Trzy wentylatory osiowe o średnicy Ø=6000mm zamontowane są wewnątrz dyfuzorów i posadowione na wysokości 18 metrów nad poziomem gruntu, na konstrukcji chłodni wentylatorowej wtórnego obiegu chłodzenia Reaktora MARIA. Wentylatory służą do schładzania wody we wtórnym obiegu chłodzenia poprzez wymuszanie przepływu powietrza w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu  wody spadającej ze zraszalników. Sprawność wszystkich wentylatorów jest niezbędna do pracy reaktora z mocą nominalną, szczególnie w cyklach z podwyższoną mocą. Wydajność każdego z wentylatorów wynosi 245 [m3/s].  Producentem wentylatorów zamontowanych na konstrukcji chłodni jest firma Wentech.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch z trzech istniejących wentylatorów chłodni, oznaczonych numerami dwa i trzy (ozn.2W i 3W) w zakresie wyspecyfikowanym poniżej:

  - Zakres remontu wentylatora numer 3.

    - Wykonanie naprawy przekładni marki Flender oraz wirnika

      - demontaż przekładni i wirnika oraz ich zdjęcie z dachu konstrukcji chłodni wentylatorowej, transport do warsztatu wykonawcy i wykonanie ekspertyzy w celu określenia dokładnego zakresu naprawy,

      - Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przekładni i wirnika oraz przesłanie pisemnego protokołu z przeprowadzonej ekspertyzy do zamawiającego wraz ze specyfikacją koniecznych napraw, wykazem potrzebnych części zamiennych i proponowanym terminem wykonania. Uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu i harmonogramu prac przez zamawiającego.

      - Wykonanie naprawy przekładni obejmującej :wymianę łożysk przekładni, regenerację gniazda łożyska wału atakującego, wymianę uszczelniaczy, wymianę oleju na nowy, wymianę wkładek elastycznych wału napędowego oraz wykonanie wszystkich pozostałych niezbędnych napraw których konieczność wyniknie z przeprowadzonej i zatwierdzonej przez zamawiającego ekspertyzy przekładni (uwaga: jeżeli naprawa przekładni  okaże się niewykonalna technicznie lub nieuzasadniona ekonomicznie wymiana przekładni na nową i jej integracja z pozostałymi podzespołami wentylatora). W zakresie remontu należy  także oczyścić z zewnątrz korpus przekładni z osadów i korozji, zregenerować ubytki i zabezpieczyć przed korozją i działaniem ciężkich warunków panujących na chłodni poprzez malowanie (preferowana technologia – malowanie proszkowe).

      - Naprawa wirnika wentylatora 3W na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego ekspertyzy, obejmująca regenerację zużytych łopat wirnika (w przypadku braku technicznej możliwości naprawy lub  gdy naprawa okaże się nieuzasadniona ekonomicznie, wymiana łopat na nowe ze stalowym  wzmocnieniem krawędzi natarcia  polegającym na okuciu jej odcinka końcowego blachą kwasoodporną), włączając w to pokrycie krawędzi natarcia łopat żelkotem oraz okucie końcowej części krawędzi natarcia łopat blachą ze stali kwasoodpornej i wyważenie łopat, oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika Dostarczenie wszystkich podzespołów wentylatora po naprawie i montaż na chłodni.

    - Uruchomienie zregenerowanego wentylatora i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezbędnych, obejmujących m.in. pełną integrację wentylatora włączając w to podłączenie i sprawdzenie działania układu uzupełniania oleju w przekładni, układu odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat wirnika, pomiar drgań, wymianę wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na nowe dostarczone przez wykonawcę.

    - dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim momentem siły po przepracowaniu około 72 godzin zgodnie z DTR.

  - Zakres remontu wentylatora numer 2:

    - Wykonanie naprawy wirnika wentylatora 2W

      - demontaż wirnika wentylatora 2W oraz  zdjęcie podzespołów wirnika i uszkodzonej przekładni  z dachu konstrukcji chłodni wentylatorowej Transport wirnika do warsztatu wykonawcy i wykonanie ekspertyzy w celu określenia dokładnego zakresu naprawy,

      - Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wirnika oraz przesłanie pisemnego protokołu z przeprowadzonej ekspertyzy do zamawiającego wraz ze specyfikacją koniecznych napraw, wykazem potrzebnych części zamiennych i proponowanym terminem wykonania. Uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu i harmonogramu prac przez zamawiającego.

      - Naprawa wirnika wentylatora 2W na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego ekspertyzy, obejmująca regenerację zużytych łopat wirnika (w przypadku braku technicznej możliwości naprawy lub  gdy naprawa okaże się nieuzasadniona ekonomicznie, wymiana łopat na nowe ze stalowym  wzmocnieniem krawędzi natarcia  polegającym na okuciu jej odcinka końcowego blachą kwasoodporną), włączając w to pokrycie krawędzi natarcia łopat żelkotem oraz okucie końcowej części krawędzi natarcia łopat blachą ze stali kwasoodpornej i wyważenie łopat, oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika i integracja z nową przekładnią marki Flender (dostawa przekładni planowana jest na przełomie stycznia i lutego 2023 roku.)

    - Montaż zakupionej przez NCBJ nowej przekładni Flender na konstrukcji chłodni i integracja z wyremontowanym wirnikiem oraz podstawą i wałem napędowym.

    - Uruchomienie zregenerowanego wentylatora i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezbędnych, obejmujących m.in. pełną integrację wentylatora włączając w to podłączenie i sprawdzenie działania układu uzupełniania oleju w przekładni, układu odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat wirnika, pomiar drgań, wymianę wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na nowe.

    - Dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim momentem siły po przepracowaniu około 72 godzin zgodnie z DTR.

  - Organizacja i koszty transportu podzespołów oraz usług dźwigowych są po stronie wykonawcy.

  - Koszt części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych  do wykonania remontu wentylatorów 2W i 3W  jest po stronie wykonawcy.  (Z wyjątkiem  zakupionej przez NCBJ nowej przekładni Flender do wentylatora 2W)

- Gwarancja

Wykonawca udzieli dla naprawionych przez niego wentylatorów  pełnej, minimum 24 miesięcznej pisemnej gwarancji obejmującej naprawione i zregenerowane podzespoły oraz poprawne działanie obydwu wyremontowanych wentylatorów.

- Dokumentacja

Po zakończeniu remontu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć następujące dokumenty:

  - Protokoły powykonawcze z wszelkich wykonanych napraw oraz uruchomienia wentylatorów i dopuszczenia ich do ruchu

  - DTR dla wyremontowanych wentylatorów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

- Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do dwunastu tygodni  od dnia zawarcia umowy, termin wykonania może ulec wydłużeniu na wniosek zamawiającego w przypadku konieczności dopasowania terminu naprawy do harmonogramu pracy Reaktora MARIA

Załącznik numer 2 do umowy […]

Oferta wykonawcy …………………….

Załącznik numer 3 do umowy [….]

Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót w Obiekcie Reaktora MARIA

Zasady wstępu do obiektu reaktora MARIA oraz sposób prowadzenia prac na jego terenie regulują następujące przepisy:

- Ustawa Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, ze zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych (Dz. U. z 2008 r., nr 207, poz. 1295),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz. U. z 2020 r., poz. 2313),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. z 2007 r., nr 131, poz. 910).

Na podstawie ww. dokumentów przygotowane zostały wymagania niezbędne do spełnienia przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzania prac na terenie obiektu reaktora MARIA.

Pracownicy firm zewnętrznych prowadzący prace na terenie obiektu reaktora MARIA muszą:

- postępować zgodnie z „Instrukcją ruchu osobowo-materiałowego w NCBJ”  dotyczącą ruchu pojazdów mechanicznych i systemów przepustkowych normujących ruch osobowy i obrót materiałowy;

- zostać zgłoszeni do Działu Profilaktyki Pożarowej NCBJ w celu odbycia szkolenia z zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenie obiektu reaktora MARIA, zgodnie z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego NCBJ”;

- postępować zgodnie z zasadami prowadzenia prac remontowych zawartych w „Regulaminie pracy dla obiektu reaktora MARIA”, nr 01-ZR, w szczególności z podanymi poniżej.

Wykonawca prowadzący prace na terenie obiektu reaktora MARIA zobowiązany jest:

- zgłosić harmonogram prowadzenia prac i otrzymać jego akceptację przez Kierownika Reaktora. Harmonogram prac musi być dostosowany do harmonogramu pracy reaktora, powinien być przedstawiony do akceptacji Kierownikowi Reaktora na tydzień przed rozpoczęciem prac. Szczegółowy harmonogram prac na kolejny tydzień powinien być przekazany do akceptacji przez  Kierownika  Reaktora najpóźniej do czwartku poprzedniego tygodnia. Zaakceptowany harmonogram może ulec zmianie w związku ze zmianą harmonogramu pracy reaktora, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony. Wprowadzenie zmian w harmonogramie przez Wykonawcę musi być skonsultowane z koordynatorem ze strony Reaktora oraz zaakceptowane przez Kierownika Reaktora.

Osoby udające się na teren obiektu reaktora MARIA zobowiązane są do:

- poruszania się po obiekcie reaktora MARIA w asyście pracownika obiektu oraz podporządkowania się jego poleceniom;

- pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia oraz przebrania się w we własną odzież ochronną, w tym obowiązkowo w obuwie ochronne, które w razie skażenia będzie poddane utylizacji/dekontaminacji lub fartuch i pokrowce na buty dostępne na terenie obiektu;

- przeprowadzenia kontroli skażeń przedmiotów (narzędzi, materiałów) wykorzystywanych podczas prac na terenie obiektu reaktora MARIA lub pochodzących z reaktora MARIA, które przekazywane są poza teren reaktora.

Kierownik Zmiany lub Operator Reaktora mają prawo:

- nie udzielić zgody na wejście do pomieszczeń technologicznych i prowadzenia w nich prac w przypadku braku odpowiednich dokumentów i innych uwarunkowań;

- przerwać prowadzone prace, gdy są one realizowane niezgodnie z obowiązującymi instrukcjami lub z powodu braku nadzoru, niezgodności z przepisami BHP lub w przypadku, gdy kontynuacja prac może być niebezpieczna dla ludzi bądź urządzeń.

Załącznik numer 4 do umowy […]

Otwock, dn. ………………………….

Oświadczenie

Oświadczam, że pracownicy firmy ……………………………..………………………..…… wykonujący prace w ramach  umowy ……………..……………… na terenie NCBJ posiadają:

- szkolenia BHP wstępne, stanowiskowe, okresowe, oraz szkolenia i  uprawnienia specjalistyczne w zakresie wykonywanych prac,

- aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy,

- sprzęt ochrony zbiorowej, indywidualnej niezbędny do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

Ponadto Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z procedurami obowiązującymi na terenie NCBJ oraz zobowiązuje się do zapoznania pracowników i podwykonawców  realizujących przedmiot zamówienia z:

-  Regulaminem prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ,

- Zasadami prowadzenia prac remontowych zawartych w „Regulaminie pracy dla obiektu reaktora MARIA”, nr 01-ZR

………………………………………………………

Pieczątka i Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Umowy [….]

Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych

na terenie NCBJ

- Pod pojęciem „Wykonawca” należy również rozumieć podwykonawców, dostawców, monterów, serwisantów itp.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać „INSTRUKCJI RUCHU OSOBOWO-MATERIAŁOWEGO W NCBJ” oraz „INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NCBJ” w zakresie koniecznym przy realizacji zamówienia.

- Inwestor wyznacza swojego przedstawiciela jako osobę odpowiedzialną z ramienia NCBJ za nadzór nad przebiegiem prac, a Wykonawca ma obowiąże stosować się do jego uzasadnionych zaleceń.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac oraz poda wyznaczonemu przedstawicielowi NCBJ dane kontaktowe (telefon, email) do Niej.

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca przekaże Inwestorowi (zgodnie z ustalonymi zasadami) wykaz osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia.

- Wykonawca może rozpocząć prace wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Inwestora po uprzednim powiadomieniu „Właścicieli” obiektów, sieci lub instalacji.

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy bezpośrednio uczestniczący w wykonywaniu zamówienia posiadają wszystkie wymagane uprawnienia do prac, które będą wykonywać. Wykonawca oświadczy przed przystąpieniem do wykonywania prac, że posiada niezbędne dokumenty związane z bezpieczeństwem pracy swoich pracowników tj. aktualne szkolenia bhp, aktualne zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zleconej pracy u Inwestora (np. praca powyżej 3m),

- Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy przy realizacji zamówienia, zostaną przeszkoleni przez pracowników Inwestora w zakresie Przestrzegania przepisów Ochrony Fizycznej, BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz jeżeli prace będą prowadzone na terenie nadzorowanym lub kontrolowanym Ochrony Radiologicznej, co zostanie przez nich potwierdzone stosownym podpisem (forma realizacji szkolenia informacyjnego do ustalenia z Wykonawcą)

- Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy który miał miejsce na terenie zakładu pracy Inwestora dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika w obecności przedstawiciela Inwestora.

- Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami powiązanymi, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki oraz z dbałością o najwyższą jakość wykonywanych robót oraz z zatwierdzonym projektem i harmonogramem robót.

- Wykonawca będzie realizował roboty z zachowaniem przepisów BHP, P.POŻ. oraz w razie konieczności zasadami OCHRONY RADIOLOGICZNEJ obowiązującymi na terenie Inwestora.

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników wykonujących pracę na terenie Inwestora w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej z wyłączeniem środków ochrony przed promieniowaniem. W przypadku gdy prace będą prowadzone na terenie nadzorowanym lub kontrolowanym, środki ochrony indywidualnej oraz prowadzenie monitoringu narażenia  na promieniowanie zapewnia Inwestor.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie NCBJ muszą posiadać  na ubraniach roboczych widoczną nazwę firmy.

- Prace mogą być wykonywane w godzinach pracy ośrodka od 8.00 – 16.00. Praca poza tymi godzinami wymaga każdorazowej zgody Inwestora.

- Wszystkie dostawy materiałów i podzespołów  muszą być dokonywane w godzinach od 08:00 do 13:00.

- Dostawy materiałów i podzespołów  muszą odbywać się w uzgodnieniu z Inwestorem ustalonymi drogami.

- Wykonawca prowadził będzie roboty nie powodując nadmiernych uciążliwości w użytkowaniu obiektu.

- Pracownicy Wykonawcy mogą poruszać się tylko po uzgodnionych trasach tak, żeby nie zakłócać pracy innym osobom.

- Wstęp do pomieszczeń czy obszarów znajdujących się poza strefą prowadzonych prac wymaga każdorazowo uzyskania zgody Inwestora.

- Inwestor przypomina, że prace na dachach budynków mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu odpowiedniego zabezpieczenia pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego zabezpieczania pracowników.

- Jakakolwiek ingerencja w instalacje obiektów budowlanych nie stanowiących przedmiotu prowadzonych prac jest kategorycznie zabroniona.

- Instalacje detekcji pożaru, kontroli dostępu i inne, służące bezpieczeństwu budynków, muszą zostać przed rozpoczęciem prac zabezpieczone w sposób szczególny, uzgodniony z Inwestorem.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. obowiązujących na terenie NCBJ. Dotyczy to w szczególności realizacji prac pożarowo niebezpiecznych (druk zezwolenia znajduje się w IBP NCBJ) oraz zasad palenia tytoniu.

- Obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających jak również znajdowania się w stanie po ich spożyciu  przez pracowników Wykonawcy na terenie NCBJ.

- Obowiązuje kategoryczny zakaz usuwania pobudowlanych odpadów płynnych do instalacji kanalizacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego usuwania odpadów na własny koszt zgodnie z procedurą obowiązującą na terenie Inwestora (KONIECZNE SPRAWDZANIE DOZYMETRYCZNE - MIERZENIE PARTIAMI GRUZU I ODPADÓW PRZED WYJAZDEM KONTENERA DO BRAMY NCBJ! - Budynek Nr 2 pokój 48, tel. 22 273 10 34). Pojemniki lub kontenery na odpady które zostaną przez Wykonawcę prac dostarczone muszą być ustawione w miejscach wyznaczonych przez Inwestora. Koszty usuwania odpadów obciążają Wykonawcę prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji prac w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim  pracownikom i wszystkim użytkownikom NCBJ.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody spowodowane swoim działaniem na terenie NCBJ.

- Konsekwencje wszelkich zaniedbań w przestrzeganiu przepisów Prawa Budowlanego, BHP, P.POŻ oraz przepisów powiązanych  ponosi Wykonawca.

- Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do respektowania uzasadnionych uwag i zaleceń przekazywanych przez Inwestora i pracowników ochrony NCBJ.

- Parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

- Przy ewentualnym zaniechaniu stosowania  się do przepisów i procedur obowiązujących na terenie Inwestora oraz w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób Inwestor może wstrzymać dalsze wykonywanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.

Zapoznałem się w dniu ………………………….