UMOWA nr IM/……/2022				PROJEKT

zawarta w dniu ………………………… w Dębicy pomiędzy:

Gminą Miasta Dębica, mającą swą siedzibę przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zwaną dalej Zamawiającym, a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą.

( 1

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ……………………………., w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ULIC W ZAKRESIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH ORAZ REMONTÓW NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE MIASTA DĘBICY  W ROKU 2022

Zakres robót do wykonania:

- Remonty cząstkowe

- Nakładki asfaltowe

- Cięcie szczelin i frezowanie

- Regulacja studzienek

- Pobocza

- Powierzchniowe utrwalenia

- Rozbiórki

- Wzmocnienie podbudów

- Kostka brukowa, krawężniki i obrzeża

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- Inne elementy ujęte w ofercie cenowej składające się na przedmiot zamówienia:

- Obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla nowo wybudowanych nawierzchni,

- Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń 
i odbiorów technicznych wraz z opłatami;

- Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenie odpowiednich mediów na teren budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych;

- Ubezpieczenie placu robót,

- Uporządkowanie placu robót,

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu robót oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku);

- Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic;

- Wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem i jej demontaż po zakończeniu;

- Oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu robót;

- Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji;

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren w czasie wykonywania prac zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia;

Wszystkie w/w elementy zamówienia zostaną uwzględnione w ofercie cenowej.

( 2

- Termin rozpoczęcia wykonywania umowy ustala się na dzień ………………………….

- Termin zakończenia wykonywania umowy ustala się na dzień 31.12.2022 r.

§ 3

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonywaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

§ 5

- Nadzór nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będą:

- …………………………..

- ……………………………

- ……………………………

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

§ 6

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: …………………………………………………..

- Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

§ 7

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapie dostarczonej przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie 
i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego umową doprowadzi wodę 
i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy.

( 8

- Ilość robót oraz ich rodzaj będą każdorazowo zlecone przez Zamawiającego 
w następujący sposób:

- w przypadku wykonywania prac wymagających natychmiastowego działania na podstawie zlecenia telefonicznego przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzonego za pomocą maila lub faksu w najbliższym możliwym terminie,

- pozostałe roboty, (tj. inne niż te, o których mowa w pkt. 1), pisemnie za pomocą maila lub faksu.

- Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego ilość robót zostanie zobmiarowana przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Roboty mające na celu zabezpieczenie istniejącego niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego winny zostać podjęte natychmiastowo po zgłoszeniu przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 60 minut od chwili zgłoszenia.

- Zlecone roboty, z wyłączeniem prac wymagających natychmiastowego działania, realizowane będą w terminie 7 dni, o ile strony nie ustalą inaczej, z zastrzeżeniem 
ust. 5.

- Zlecone remonty cząstkowe realizowane będą w terminie … dni, o ile strony nie postanowią inaczej.

- Wszelkie zmiany, w tym przesunięcia ustalonych z Zamawiającym terminów wyznaczonych prac, Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym.

- Wykonawca deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę (w nocy, 
w święta) telefon(y) pod numerem ………………………………, nr fax. ………………………………, adres e-mail …………………………… i natychmiastowe podjęcie działań w okresie zagrożenia ruchu spowodowanego powodziami, ulewami, silnymi wiatrami itp.

- Dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca wykonał – zgodnie z zasadami podanymi w § 4 umowy – zlecone zadania będzie protokół odbioru końcowego.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia  na czas obowiązywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją niniejszej umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych w zakresie:

- Od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywanie prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Ubezpieczenia pracowników Zamawiającego, Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących usług w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy usług.

- Umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego bez ograniczeń.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające Zawracie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopie umowy i polisy ubezpieczenia.

- W razie wydłużenia terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na powyższych zasadach na okres obejmujący czas realizacji umowy.

§ 10

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądania Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Jeżeli w rezultacie w rezultacie przeprowadzonych tych badań okaże się, 
że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. W przypadku, gdy wyniki badań wykażą, 
że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 11

- Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót zawarte są w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i są one stałe w całym okresie obowiązywania umowy.

- Podane ilości robót budowlanych są ilościami szacunkowymi w celu wyliczenia wartości oferty. Faktycznie zlecane ilości mogą się różnić od ilości przedstawionych w załączniku nr 1 do umowy.

- Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie rozliczeniowym będzie obliczone każdorazowo za faktycznie wykonany zakres prac i będzie sumą iloczynów cen jednostkowych robót, o których mowa w ust. 1 i ich ilości wynikającej z obmiarów.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty:

netto:		………………… zł

VAT (… %):	………………… zł

brutto:		……………….. zł

słownie brutto: …………………………………………………………………………….………………………….

§ 12

- Odbiory końcowe wykonanych robót dokonywane będą raz w miesiącu do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Komisję odbioru zwołuje Zamawiający – przy czym niedopełnienie tej czynności, jak również nie przeprowadzanie odbioru w w/w terminie upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia fakturą końcową.

- Wykonawca winien prowadzić na bieżąco obmiar wykonywanych prac. Roboty zanikające winny być zgłoszone przez Wykonawcę i odebrane przez pracownika Zamawiającego przed zakryciem.

- Po zakończeniu całego przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi odbiór ostateczny dla całości robót wykonanych w całym okresie trwania umowy.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur za wykonane 
i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru robót, kosztorysem powykonawczym, na rachunek bankowy nr ………………………………… .

§ 13

- Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

- papierowej (oryginału)

lub

- ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. 2020 poz. 1666) o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktur.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur za wykonane i odebrane roboty w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na rachunek bankowy nr podany na fakturze w terminie 30 dni od:

- daty doręczenia do siedziby oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz 
z podpisanym protokołem odbioru robót, kosztorysem powykonawczym,

lub

- daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF

- Rozliczenie między stronami następować będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury miesięcznej stanowią prawidłowo sporządzone dokumenty wskazane w § 8 ust. 4.

- Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL / adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 872-223-07-42

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania w dniu przesłania faktury. Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłane na adres umdebica@umdebica.pl

- Brokerem Zamawiajacego jest PEFexpert.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …….. % wynagrodzenia umownego tj. ………………. zł (słownie: ………………………………………………złotych) w następującej formie: ………………………………….

- Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi ……. % wartości wniesionego zabezpieczenia tj. …………………………zł (słownie:…………………………………… ………………..………………………………),

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§ 15

- Zabezpieczenie prawidłowego wykonania robót w kwocie ……………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………………….) zostanie zwrócone w terminie 30 dni po odbiorze ostatecznym bezusterkowym lub 30 dni po usunięciu usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego.

- Pozostałą część zabezpieczenia na kwotę …………………………….. (słownie: ………………………………………………………………………………………..,) zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 16

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny 
NIP – 872-223-07-42, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny 
NIP – ………………………….

§ 17

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

  - ………………………………………………………………………………………………………………………

(określić zakres rzeczowy i kwotę)

  - ………………………………………………………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………………………

- Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców (dotyczy podwykonawców, na których powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP):

  - ……………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)

  - ……………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, jak za własne działanie.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, do pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia do projektu tej umowy:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosić pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umów zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 4, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedkładanym Zamawiającemu.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub przedmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich wszystkich zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca na bieżąco będzie zgłaszał na piśmie Zamawiającemu o wejściu na budowę danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robót wykonywanych przez danego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę i do faktury załączy protokoły odbioru w/w robót.

§ 18

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji niniejszej umowy  czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 20 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku poz. 1320), wskazanych w SWZ. Obowiązek dotyczy również podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób tak jak wyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 1 będą – w całym okresie wykonywania niniejszej umowy - zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

- Wykonawca składa wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę z określeniem daty ich zawarcia. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie zaktualizowanej listy osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy – najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawców pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę pracowników wykonujących czynności, o których mowa w §1 Umowy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników);

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy pracowników wykonujących czynności, o których mowa w §1 Umowy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 1 Umowy przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni dokumentów potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego oraz bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu dokumenty umożliwiające identyfikacje osób faktycznie wykonujących czynności przy realizacji niniejszego zamówienia.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1 lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 21 ust. 6 niniejszej umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

( 19

- W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie powyższych zamówień może nastąpić w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

- Zamówienia, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udzielone na podstawie jednej lub kilku umów, na warunkach analogicznych jak określone w niniejszej umowie, 
w szczególności przy zachowaniu tych samych norm i parametrów.

- Jeżeli udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych podobnych nastąpi w trakcie  realizacji zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym w oparciu o ceny jednostkowe ustalone w niniejszej umowie.

- W przypadku objęcia zamówieniem robót podobnych niewycenionych w niniejszej umowie, a także gdy zlecenie zamówienia, o którym wyżej mowa nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego, ustalenie wysokości wynagrodzenia za te usługi nastąpi w drodze negocjacji stron.

§ 20

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami i urządzeniami.

- Okres gwarancji ustala się na

- … miesięcy dla nawierzchni z mieszanek asfaltowych, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcie usterek, obejmującego całość (lub ostatnie z wykonanych) robót zakończonych w ramach danego zlecenia;

- … miesięcy dla remontów cząstkowych,  liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcie usterek, obejmującego całość (lub ostatnie z wykonanych) robót zakończonych w ramach danego zlecenia.

- Okres rękojmi ustala się na

- … miesięcy dla nawierzchni z mieszanek asfaltowych, liczonych od daty odbioru końcowego  bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek, obejmującego całość (lub ostatnie z wykonanych) robót zakończonych w ramach danego zlecenia;

- … miesięcy dla remontów cząstkowych, liczonych od daty odbioru końcowego  bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek, obejmującego całość (lub ostatnie z wykonanych) robót zakończonych w ramach danego zlecenia.

- Termin usunięcia wad wykonanych robót/usług zgłoszonych w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji będzie każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad, o których mowa w ust. 4,  Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- W przypadku wad nie skutkujących istnieniem zagrożenia bezpieczeństwa, życia, zdrowia lub mienia Zamawiający ma prawo ponownego wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunięcie wad, a nie dotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia, wykonania napraw innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. Zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy nie powoduje utraty gwarancji na pozostały zakres robót/usług wraz z elementami podlegającymi naprawie przez innego Wykonawcę.

- W przypadku wad skutkujących istnieniem zagrożenia bezpieczeństwa, życia, zdrowia lub mienia, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich naprawy niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. Zlecenie usunięcia usterek innemu wykonawcy nie powoduje utraty gwarancji na pozostały zakres robót/usług wraz z elementami podlegającymi naprawie przez innego Wykonawcę.

- W przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia, Zamawiającemu przysługuje prawo do obniżenia wynagrodzenia.

- Zapłata przez Wykonawcę kosztów usunięcia wad przez innego wykonawcę nastąpi na podstawie faktury.

( 21

- Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 5 niniejszej umowy;

- za zwłokę w wykonaniu robót w terminach, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 5 niniejszej umowy,  za każdy dzień zwłoki;

- Za podjęcie działań, o których mowa w § 8 ust. 3, ze zwłoką w wysokości 400,00 zł za każde rozpoczęte 0,5 godziny zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin usunięcia tych wad;

- za każdorazowe zaniedbanie bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. nie stosowanie się przez Wykonawcę do wymaganej organizacji ruchu drogowego zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzeniem (tj. Dz. U. nr 2017, poz. 784) w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za opóźnienie 
w zapłacie faktury.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 
z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przez Zamawiającego wezwania do jej zapłaty.

- Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Oprócz przypadków przewidzianych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w przypadku:

- Za oddelegowanie do wykonywania prac, o których mowa w § 18 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas ponownej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) – dotyczy również pracowników podwykonawców.

- Za nie przedłożenie dokumentów na zasadach określonych w § 18 ust. 4 lub 5 
– w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

§ 22

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

( 23

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy, gdy:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robót lub podpisania protokołu odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Zamawiającemu, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 3 dni.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo natychmiastowego, wolnego od skutków finansowych odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów wystosowanych w odstępie co najmniej 7 dni, nie będzie realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz w przypadku opóźnienia 
w realizacji robót powstałych z winy Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przestrzega obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 18 ust. 1.

- Wykonawca co najmniej trzykrotnie zaniedbał obowiązki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

( 24

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

  - Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

  - Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt usług i czynności zabezpieczających ponosi strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy.

  - Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

  - Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

§ 25

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 
z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający  zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:

- Zmiany technologii wykonania, wprowadzeniu robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – warunkiem takiej zmiany jest:

- realizacja tych robót nie wykroczy poza określony zakres zamówienia, wykonanie tych robót nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego,

- wykonanie tych robót wpłynie na polepszenie realizowanego zamówienia 
 usprawnienie procesu realizacji oraz zapobiegnie powstaniu dużych 
i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.

- Zmiany lub rezygnacji podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), a w przypadku, gdy dotyczy to podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 – po wcześniejszym spełnieniu warunków jak w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

( 26

Wykaz załączników do umowy:

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1.

( 27

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy.

( 28

- Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.

- Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.

§ 29

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                            		             W Y K O N A W C A :