UMOWA Nr IK.7223.2.13.2022

W dniu … kwietnia 2022 r. w Komornikach, pomiędzy Gminą Komorniki,

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

NIP 777-31-40-250 w imieniu której działa:

Tomasz Stellmaszyk			-	Zastępca Wójta

kontrasygnata: Magdalena Surdyk	-	Skarbnik

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania n/w robót zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do umowy:

„zakresie utrzymania oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu na terenie administrowanym przez Gminę Komorniki”.

§2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, najlepszą wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami.

§3

Termin wykonania  robót:

- rozpoczęcie robót 09.05.2022 r.

- zakończenie całości prac do 30.12.2022 r.

§4

- Zamawiający ma prawo do kontrolowania stanu i jakości robót budowlanych w każdym czasie i w sposób przez siebie wybrany.

- Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać od Wykonawcy okazania w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, terminowo i kompletnie.

- Wykonawca ma obowiązek na własny koszt zorganizować plac budowy oraz ubezpieczyć budowę i roboty.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu budowy oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w każdym dniu po zakończeniu prac budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze budowy oraz strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymywać na bieżąco czystość na terenie budowy.

- Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, zezwoleń oraz wykonaniem niezbędnych prób i badań potwierdzających jakość wykonanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych 
z jego winy osobom trzecim, jeżeli szkody te są związane z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je na własny koszt do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się w obrębie robót, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

§6

- W przypadku powierzenia wykonania części prac budowlanych innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy oraz za dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami a także odpowiada za jakość  i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za działania własne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Niewykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Zatrudnienie Podwykonawcy, jego zmiana lub zmiana zakresu prac mu powierzonych w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą do akceptacji oraz kopii umowy zawartej z podwykonawcą, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po udokumentowaniu, że na dzień wystawienia faktury Wykonawca nie zalega z płatnościami wobec podwykonawców.

§7

- Strony ustalają wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę:

Wynagrodzenie brutto wynosi  :

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, po wykonaniu i odbiorze prac, w ciągu 14 dni  od wpływu faktury do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rozliczenia miesięcznego za wykonane pracę.

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

GMINA KOMORNIKI ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

NIP 777-31-40-250  REGON 631258709.

§8

Wykonawca udziela na wykonane roboty 12-miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§9

- Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,5% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek. W przypadku wystąpienia usterek, których usunięcie jest niemożliwe, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie wadliwie wykonanych robót.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, z należnego mu wynagrodzenia.

§10

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn mimo wezwania na piśmie lub nie kontynuuje ich przez 7 kolejnych dni mimo wezwania na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc;

- zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy lub firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji;

- jeżeli stan zaawansowania robót nie daje gwarancji wykonania zamówienia w ustalonym terminie.

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Z chwilą odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć plac budowy do momentu odbioru przez Zamawiającego, zaś Strony sporządzają inwentaryzację prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy.

§11

- Do kierowania i koordynacji pracami stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Zamawiającego wyznaczeni zostali:

- Michał Wąż - inspektor ds. komunalnych, eksploatacji i remontów tel. 618100 636,

- Maciej Hanelik - inspektor ds. komunalnych, eksploatacji i remontów tel. 618100 636.

- Zamawiający i Wykonawca obowiązani są, każdy w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

§12

- Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego drugiej Strony, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza i potwierdza, że jest uprawniona do przekazania (udostępnienia) danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe) swoich pracowników lub współpracowników, którzy zostali lub zostaną przez nią wyznaczeni do realizacji jej praw lub obowiązków związanych lub wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza i potwierdza, że osoby, o których mowa w ust. 2, zostały przez nią zapoznane z treścią obowiązku informacyjnego drugiej Strony.

§13

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony - pod rygorem nieważności.

- Rozwiązanie, wypowiedzenie oraz odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

| Z A M A W I A J Ą C Y |  | W Y K O N A W C A |
| --- | --- | --- |