WZÓR

U M O W A  Nr RIG.271.17.2022

Zawarta w dniu ………………… r. w Krzywiniu pomiędzy Gminą Krzywiń, mającą siedzibę

ul Rynek 1, 64-010 Krzywiń, NIP 698 17 22 189

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń -	Jacka Nowaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy         -    Honoraty Krupka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………….

……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą uprawnionym do wykonywania robót objętych niniejszą umową po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) przeprowadzonego w dniu ………… 
i oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu …………, o następującej treści:

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego zadania:

„Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych objętych dofinansowaniem 
z RFPŁ – PIS”

§2

- Termin rozpoczęcia: od daty podpisania umowy,

- Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie realizacji inwestycji :

a.	Dla I części zamówienia: pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i Chłapowskiego”, aż do momentu zakończenia realizacji robót budowlanych i odebrania przez Zamawiającego.

Planowany maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji to 10 miesięcy od dnia zapłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia, czyli ok 11 miesięcy od podpisania umowy na realizację robót budowlanych.

b.	Dla II, III i IV części zamówienia: pn. „Budowa dróg na osiedlu Sportowym w Krzywiniu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego oraz umocnieniem placów przy Zespole Szkół w Krzywiniu”, aż do momentu uzyskania zgody na użytkowanie przed przystąpieniem do użytkowania/ zakończenia realizacji robót budowlanych i odebrania przez Zamawiającego w przypadku zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Planowany maksymalny termin zakończenia realizacji robót budowlanych to 10 miesięcy od dnia zapłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia, czyli ok 11 miesięcy od podpisania umowy na realizację robót budowlanych.

Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia w terminie 2 dni

§3

1.	Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie

z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

2.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmuje:

1)	Organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;

2)	Kontrole terminowości i rzeczowego wykonania robót zawartych w ramach zadania;

3)	Reprezentowanie Inwestora w relacjach z Wykonawcą robót budowlanych, organami zewnętrznymi służb architektoniczno-budowlanych, instytucjami kontrolnymi oraz z przedstawicielami Inwestora odpowiedzialnymi za przedmiotową inwestycję;

4)	Koordynowanie prac inspektorów branżowych zgodnie z treścią projektu Umowy;

5)	Kontrole zgodności procesu inwestycyjnego z obowiązującym prawem;

6)	Wykonywanie innych czynności nie zawartych w SWZ, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyń na Gminne Centrum Nauki” oraz zabezpieczających interesy Zamawiającego;

7)	Reprezentowanie Zamawiającego na budowie  przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

8)	Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót;

9)	Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

10)	Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych;

11)	Wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych pisemnie, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych;

12)	Żądanie od kierowników budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych  w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

13)	Przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót;

14)	Potwierdzanie ilości wykonanych robót;

15)	Potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;

16)	Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w których będą uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania, w tym także na wniosek Zamawiającego;

17)	Nadzór nad realizacją poszczególnych etapów robót budowlanych;

3.	Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w czynnościach przekazywania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy.

4.	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco kontroli ilościowej i jakościowej wykonanych prac oraz za kontrolę pod względem zgodności wykonania robót budowlanych

z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

5.	Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji zadania do chwili spisania protokołu końcowego i uzyskaniu niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie wybudowanej infrastruktury, w szczególności: 1) pozwolenia na użytkowanie.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do wizytowania frontu robót w okresie ich realizacji nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej i/lub architektonicznej, w trakcie trwania robót budowlanych oraz na żądanie Zamawiającego lub częściej z potrzeb wynikających z prowadzonych robót budowlanych.

§4

- Nadzór inwestorski” zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami wymienionymi w § 3.

W imieniu „nadzoru inwestorskiego” funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie :

Dla I części zamówienia:

Imię i Nazwisko:………………………………………..  – nr uprawnień ………………………………………., miejsce zamieszkania……………………………………;

Dla II części zamówienia:

Imię i Nazwisko:………………………………………..  – nr uprawnień ………………………………………., miejsce zamieszkania……………………………………;

Dla III części zamówienia:

Imię i Nazwisko:………………………………………..  – nr uprawnień ………………………………………., miejsce zamieszkania……………………………………;

Dla IV części zamówienia:

Imię i Nazwisko:………………………………………..  – nr uprawnień ………………………………………., miejsce zamieszkania……………………………………;

§5

- Wynagrodzenie za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru inwestorskiego wynosić będzie:

Dla I części zamówienia:

netto:…………………. zł,  brutto: …………………….. zł, w tym podatek VAT w kwocie …………………… zł, (słownie: ………………………………………...)

Dla II części zamówienia:

netto:…………………. zł,  brutto: …………………….. zł, w tym podatek VAT w kwocie …………………… zł, (słownie: ………………………………………...)

Dla III części zamówienia:

netto:…………………. zł,  brutto: …………………….. zł, w tym podatek VAT w kwocie …………………… zł, (słownie: ………………………………………...)

Dla IV części zamówienia:

netto:…………………. zł,  brutto: …………………….. zł, w tym podatek VAT w kwocie …………………… zł, (słownie: ………………………………………...)

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie podlega waloryzacji ani żadnej zmianie.

§ 6

1.	Rozliczenie Wykonawcy nastąpi po zrealizowaniu zadania, na podstawie faktury VAT za wszystkie wykonane usługi w terminie jak w ust. 4.

2.	Podstawą wystawienia faktury VAT będzie ostateczny, bezusterkowy protokół odbioru robót wraz z przygotowanym pełnym operatem kolaudacyjnym, podpisany przez przedstawicieli stron niniejszej umowy wraz z kosztorysem powykonawczym.

4.	Zapłata faktury Wykonawcy będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenie faktury Zamawiającemu. Zapłata nastąpi z rachunku bankowego Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kościanie Oddział Krzywiń na rachunek bankowy Wykonawcy.

5.	W przypadku opóźnień w zapłacie, Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.

§ 7

1. Cały zakres umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.

2. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy.

Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców.

2.  Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………

3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach ustalonych w Dziale VII ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą PZP”), a w sprawach 
w ustawie tej nieuregulowanych – stosownie do art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

§8

1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,

2)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 15% wynagrodzenia,

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych 
w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,

2)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3)  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął świadczenia usługi i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

4)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 3 tygodnie,

5)  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową , co powoduje opóźnienie większe niż 3 tygodnie,

6)  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową w, tym harmonogramem i projektem

budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 
nie dłuższym niż 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.

3. Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych  
w art. 465 ust. 7 ustawy PZP.

§ 10

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 456 ustawy PZP powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi na podstawie zaawansowania robót do dnia odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

2. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania robót budowlanych i zawansowania świadczenia usługi związanej z robotami, sporządzonego nie później niż w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy  w przypadkach określonych  w ust. 1, jak również wskazanych w § 10, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót dotychczas wykonanych.

§11
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, 
w innych przypadkach niż wymienione w § 11 z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

§12

1. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do koordynacji prac związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza:

a) Maciej Gubański

b) Mikołaj Żak

Wyżej wymienione osoby uprawnione są do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach związanych m.in. z: przekazaniem placu budowy, uczestnictwem w naradach koordynujących, inwentaryzacjach robót, udziałem w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, przeglądami gwarancyjnymi.

2. Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym: …………………………

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie wymaga aneksu do umowy, lecz wymaga wzajemnego poinformowania stron w formie pisemnej.

§ 13

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:

1)	zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;

2)	zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy;

3)	zmiany stanu prawnego;

4)	Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

5)	Zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)

w przypadku zmiany obowiązujących, w tym w zakresie przepisów;

6)	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności;

7)	Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności;

8)	Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia, zwłaszcza Inspektora Robót konstrukcyjno-budowlanych, może się odbyć tylko w przypadku, w którym Wykonawca wykaże, że nowa osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz posiada co najmniej takie doświadczenie, które pozwoliłoby na uzyskanie takiej samej liczby punktów w Kryterium 2 – „Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru”.

- Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.

- Cesja wierzytelności przypadających z niniejszej umowy może  być dokonana na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego      698 17 22 189

2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy           ……………..

§ 15

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W  sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                               WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta