UMOWA nr ……/ 2019 (projekt )
O PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO
zawarta w dniu……………………..r. w Starachowicach
pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starachowice – Marek Materek, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, Regon: 291009892
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy Haliny Piwnik zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ……………………………………………………………………………………………………..…
(nazwa wykonawcy, jego podstawowe dane w tym nr rejestru sądowego, nazwa siedziby sadu rejonowego ew. nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego NIP, REGON, w przypadku spółek kapitałowych skład zarządu, wartość kapitału zakładowego lub akcyjnego ),
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:……………………………….
Z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2018 r., poz.1986) do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:„Pełnienia nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej ( skwer nr 1*, nr 4*)” w ramach zadania pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”.
2. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji oraz w okresie rękojmi za wady i polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych, w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.
3. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.
4. Główny zakres nadzorowanych prac:
a) nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi,
b) nadzór nad zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem małej architektury.

§ 2
Integralną część umowy stanowią:
1. zaproszenie do składania ofert,
2. opis przedmiotu zamówienia,
3. oferta Wykonawcy,
4. zawiadomienie o wyborze oferty.
§ 3
Do obowiązków Inspektora nadzoru należą między innymi:
1. ocena prawidłowości technologii wykonywania prac w zakresie budowy terenów zielonych, zieleńców/skwerów, zatwierdzanie materiału do wbudowania w oparciu o STWiOR i dokumentację projektową,
2. kontrola jakości materiałów takich jak: ziemia urodzajna, sadzonki, nasiona, gatunki i wielkość roślin, zdrowotność materiału roślinnego, nawożenia, materiałów budowlanych itp.
3. kontrola prac ulegających zanikowi: robót ziemnych, wykonanie podbudowy, karczowania, przygotowania gruntu, zaprawianie dołów, nawożenia przed sadzeniem,
4. dokumentowanie przebiegu prac poprzez prowadzenie wpisów w dzienniku budowy - zaleceń i uwag dotyczących realizacji zieleni,
5. udział w odbiorach: częściowym, końcowym i w przekazaniu placu budowy,
6. bieżąca kontrola, zatwierdzanie faktur i dokumentów rozliczeniowych, obmiaru i pod względem merytorycznym i rachunkowym,
7. sporządzenie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji,
8. potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,
9. sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót dodatkowych
   i zamiennych,
10. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych - pełnienie nad nimi nadzoru w oparciu
    o sporządzone przez siebie protokoły konieczności,
11. przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT,
12. uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (w okresie gwarancji i rękojmi) i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,
13. ocena prawidłowości wykonywania robót w zakresie pielęgnacji terenów zieleni w okresie gwarancji i rękojmi.
§ 4
      1. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
      2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenionego
         w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy prac objętych nadzorem oraz Zamawiającego lub innych uczestników proces inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.

§ 5
Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie
Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w robót.
1. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom
   i marnotrawstwu.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych poprzez należyte wypełnianie obowiązków wynikających z umowy.
§ 6
Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową,
b) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych / pozwolenie na budowę.
c) dziennik budowy.
§ 7
Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do nadzorowania
     robót budowlanych w specjalności drogowej nr ………………wydane ……………………………lub
     wykształcenie architekta, technika mistrza ……………………………………………………………
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zmiana jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

§8
Ustala się termin rozliczenia nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji robót wykonawczych ( plus dwa tygodnie na rozliczenie wykonanych robót, zgodnie z terminem robót wykonawczych przewidzianych w umowie wykonawczej termin realizacji określono max do 30.09.2019 r *
(- zależnie od skweru*). Termin gwarancji - 15.10.2026 r.
Zmiana terminu realizacji usługi może ulec zmianie w przypadku uzasadnionej zmiany terminu wykonania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

§ 9
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy zgodnie z ofertą w wysokości: brutto: ………………………………………………………. zł. (słownie:…………. 00/100 złotych),
w tym podatek VAT ……..% w wysokości: ………… .zł, (słownie:…………………..zł)
wynagrodzenie netto:……………...zł (słownie:………….złotych)zgodnie ze złożoną ofertą.
Jako podmiot prawa będący przedsiębiorcą, całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
brutto (a+b):………………………………………………....zł
słownie:…………………………………………………..….złotych
wynagrodzenie netto:……………………………………..zł
słownie:……………………………………………...……złotych
podatek VAT:……………………………………………..zł
słownie:…………………………………………………..złotych
Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
brutto (a+b):…………………………………………………….…....zł
słownie:…………………………………………………………..….złotych
wynagrodzenie brutto według rachunku:…………………...……zł
słownie:……………………………………………………….……złotych
składki ZUS i składki na Fundusz Pracy pracodawcy:…………..zł
słownie:………………………………………………………..…..złotych
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie czynności wynikające z niniejszej umowy, dotyczące nadzoru nad robotami budowlanymi podstawowymi jak i ewentualnymi robotami dodatkowymi i zamiennymi.
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno-prawne, w tym podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – oprócz wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy również składki ZUS i składki na Fundusz Pracy pracodawcy / zatrudniającego stanowiące koszty Zamawiającego – w tym przypadku na wynagrodzenie składa się: wynagrodzenie brutto Wykonawcy według rachunku, plus składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia brutto stanowiące koszty Zamawiającego nieujmowane w rachunku brutto przedkładanym przez Wykonawcę.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie rozliczenie robót budowlanych.
5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto będące własnością Wykonawcy, wskazane na fakturze /rachunku, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia.

§ 10
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu
b) za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie w sprawie realizowanych robót lub w okresie rękojmi w wysokości 200 zł.
1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych.

§ 11
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania umowy
     z Wykonawcą robót budowlanych.
  2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę
w sposób niezgodny z umową lub z obowiązującymi przepisami.
  1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy w formie pisemnej.

§ 12
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.
2. Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
 § 13
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 § 14
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
§ 16
Niniejszą umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z których 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

        Wykonawca: Zamawiający:
…............................................ ….....................................................

)*- do umowy zostanie wpisana nazwa skweru nad którym będzie sprawowany nadzór