Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy w 2025 r.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2025 r.

  - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej „uPzp” w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, tj. awaryjnych remontów kanalizacji deszczowej oraz robót z nimi związanych (w szczególności odtworzenie uszkodzonej nawierzchni ulicy) na terenie Miasta Bydgoszczy w 2025 roku.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny kod CPV:

45.23.24.10-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45.23.32.52-0 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

  - Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące dokumenty, stanowiące załączniki do SWZ:

- wzór umowy z załącznikami,

- szczegółowe specyfikacje techniczne oraz rysunki,

- wzór kosztorysu ofertowego dla zamówienia podstawowego oraz wzór kosztorysu dla zamówienia objętego prawem opcji,

- przedmiar dla zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp,

które dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/1027059

  - Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji zamówienia (w całym okresie obowiązywania Umowy), na umowach o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (art.22 § 1), osób bezpośrednio wykonujących roboty, czyli tzw. pracowników fizycznych, m.in.: monterów kanalizacji sanitarnej/deszczowej, brukarzy, betoniarzy, układaczy nawierzchni bitumicznych asfalciarzy, robotników drogowych, pracowników ogólnobudowlanych, operatorów/kierowców maszyn i pojazdów budowlanych.

Wymóg ten nie dotyczy, m.in.: osób kierujących budową lub robotami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną, ani dostawców materiałów budowlanych.

W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy, w zakresie szczegółowo określonym w Umowie.

Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 
z przepisami uPzp lub podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na teren budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

Jeżeli pomimo powyższych wymogów prace/roboty wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonywania prac/robót, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt wykonywania prac/robót przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

  - Wykaz wykonanych remontów awaryjnych należy wysłać do Zamawiającego w wersji elektronicznej, co tydzień tj. do wtorku do godz. 1200 z klauzulą „meldunek tygodniowy na dzień...”. Meldunek w wersji papierowej dostarczyć w ciągu 7 dni od daty zakończenia robót, pod rygorem kar umownych.

  - Prace remontowe w newralgicznych punktach z uwagi na utrudnienia w ruchu należy wykonywać w nocy. W ciągu dnia remontować/ usuwać awarię można jedynie poza godzinami szczytu, natomiast w punktach newralgicznych w godzinach szczytu wyłącznie za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Zabrania się wykonywania napraw na głównych ciągach komunikacyjnych w piątki i dni przedświąteczne. Na drogach tych i w okresie zabronionym mogą być usuwane jedynie miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu na wyraźne polecenie Inspektora Nadzoru.

  - Odbiór wykonanych robót,  dokonywany będzie protokolarnie przez przedstawicieli stron.

  - Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza telefonicznie Inspektorowi Nadzoru. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzone będzie przez Wykonawcę zgłoszeniem pisemnym. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia lub powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

  - W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót Wykonawca ma obowiązek je odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. Po wykonaniu robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ich zakończenie, oraz gotowość do odbioru. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru zobowiązany jest do dostarczenia w/w. zestawienia ilościowo-wartościowego (w wersji papierowej),

  - W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane, Zamawiający wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru, niezależnie od naliczania kar, zgodnie z zapisami ust.1, zawiadamiając o tym Wykonawcę,

- Potencjał techniczny Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym:

- piła do cięcia nawierzchni mineralno-bitumicznych				-2 szt.

- młot ze sprężarką								-2 szt.

- sprzęt do zagęszczania: masy mineralno-bitumicznej,

kostki betonowej i podbudowy						-2 szt.

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy o ładowności do 10 Mg		-2 szt.

- urządzenie do przetwarzania kory masy bitumicznej (recykler)		-1 szt.

- termos do przewozu masy bitumicznej na gorąco				-1 szt.

- koparko-ładowarka								-1 szt.

- pompa do wypompowywania wody z wykopów				-1 szt.

- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHD 100	-1 szt.

- obudowa stalowa wykopów typu BOKS				             -2 kpl

- lampy przenośne oświetlające miejsca wykonywanych robót 		-2 szt.