Umowa nr ……../SZP/2021

zawarta w dniu …………………… w Chrzanowie pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie,  32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000015881, NIP 628-19-16-916,

reprezentowanym przez:

mgr Artur Baranowski - Dyrektor

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………

reprezentowana przez

…………………………………………….

zwanym  w dalszej treści umowy Wykonawcą,

/Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 pkt.1 pzp – sprawa 151/2021

o następującej treści :

§ 1

- Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie Wymiana drzwi szybowych windy  w budynku „A” Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1  Wykonawca zobowiązuje się do:

- Demontażu istniejących drzwi szybowych i zamontowaniu nowych na 9 kondygnacjach w pionie windy o odporności ogniowej EI 60, blacha nierdzewna – wymiary w świetle 900x2000,

- Wykonania prac budowlano-malarskich związanych z wymianą drzwi szybowych w szybie oraz na zewnątrz kondygnacji,

- Udziału w badaniu wymienionego dźwigu oraz próbnych rozruchach windy przez UDT oraz doprowadzenie do jego odbioru, wydania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji,

- Konserwacji przedmiotu umowy.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac i obowiązków Stron, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

a) Umowa,

b) SWZ,

c) Oferta Wykonawcy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową i stwierdza, że dokument ten pozwoli na wykonanie przez niego przedmiotu umowy.

- Błędy w ofercie obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca wykona wszystkie prace z dołożeniem najwyższej staranności w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie.

§ 3

      - Termin wykonania przedmiotu umowy  strony ustalają na 90 dni od daty zawarcia umowy. tj. do dnia …………..

      - Poprzez termin zakończenia przedmiotu umowy, o którym jest mowa w ust. 1 uważa się termin, podpisania protokołu odbioru końcowego z adnotacją bez uwag.

      - Spisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po: wykonaniu prac budowlano montażowych, dokonaniu przez Wykonawcę rozruchu,  wykonaniu wszystkich wymaganych przepisami pomiarów, odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację wydaną przez UDT.

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika budowy pełniącego tą funkcję przez cały czas wykonywania przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania Szpitala, zgodnie z załącznikiem „zakres zamówienia” do SWZ, wymaganiami zawartymi w SWZ, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami ochrony ppoż., techniczno–budowlanymi, BHP, normami i zasadami, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością,

- Wykonawca oświadcza, że

- załączony do specyfikacji zakres prac stanowi jedynie element pomocniczy, do skalkulowania oferty cenowej,

- przeprowadził wizję lokalną i uwzględnił w ofercie wszystkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane atesty 
i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej i przekazane Zamawiającemu.

- Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane umożliwiając zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz za jakość zastosowanych materiałów.

- Na terenie budowy Wykonawca składował będzie tylko materiały i urządzenia niezbędne do bieżących prac budowlanych.

- Prowadzone prace będą odbywać się w ruchu w związku z czym, Wykonawca zobowiązuje się tak prowadzić swoje prace, aby zminimalizować utrudnienia w funkcjonowaniu jednostek Szpitala przy uwzględnieniu wymagań określonych w ust. 9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką pracy Zamawiającego i zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wyłączenia zasilania Zamawiającego w energię elektryczną, wodę zimną, c.w.u. oraz c.o. lub wejścia 
z pracami do pomieszczeń Zamawiającego.

- Wszelkie prace będą mogły być prowadzone przez Wykonawcę we wszystkie dni za wyjątkiem niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:00 do 19:00.

- Wykonawca dokona wygrodzenia miejsc, w których prowadzone będą prace w sposób skutecznie zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń poza obręb prowadzonych prac oraz umożliwiając bezpieczną komunikację.

- Wszelkie wyłączenia w układzie sieci zasilających obiekty Zamawiającego wykonywane będą przez pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca każdorazowo, bezpośrednio po wykonaniu prac uporządkuje miejsca prowadzenia prac. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych

- Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie urządzeń wymagających obsługi.

- Zdemontowane zbędne dla Zamawiającego elementy wind, drzwi wraz z ościeżnicami oraz pozostałe większe odpady budowlane Wykonawca przekazywał będzie sukcesywnie do utylizacji bez konieczności składowania ich na terenie Szpitala. Wykonawca w tym zakresie będzie przestrzegał przepisów ustawy o odpadach.

- Na drobne małogabarytowe elementy odpady budowlane np. gruz Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego podstawi kontener.

- Transport odpadów pylących oraz niebezpiecznych dla osób postronnych przebywających 
w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych, odbywał się będzie 
w zamkniętych pojemnikach.

- Wymagana przepisami segregacja powstałych odpadów usunięcie ich z terenu Szpitala oraz koszt utylizacji leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów 
z zakresu BHP, procedur i standardów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie 
z normami ISO 9001:2015;ISO 14000:2015, ISO/IEC 27001:2013; ISO 45001:2018.

§ 6

  - Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………. zł netto (słownie: ………………….., brutto …………….. (słownie: ………………………………………);

  - Koszty związane z uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 .

  - Wykonawca oświadcza że: jest / nie jest*(niepotrzebne skreślić) dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8.03.2013r. z późn. zm.

§ 7

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6ust. 1  za wykonane zamówienie wraz z procedurami  odbiorowymi płatne będzie na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu wraz z każdą  fakturą za roboty budowlane pisemnego oświadczenia Podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty przez tych Podwykonawców. W przypadku niedostarczenia wraz z fakturą przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający zatrzyma płatność faktury do czasu otrzymania tego oświadczenia. W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca dołączy do faktury pisemne oświadczenie, iż nie posiada żadnych podwykonawców 
i wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi. *

* -gdy zamówienie wykonane jest przy udziale podwykonawców.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego (Dziennik Podawczy).

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się do 60dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać cesji wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

- Kwota określona w § 6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

* - Niepotrzebne skreślić.

§ 8

Wykonawca oświadcza że posiada polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości, o której mowa w §6

§ 9

- Na wykonane prace Wykonawca udziela ………… miesięcy gwarancji i rękojmi od dnia końcowego odbioru na cały zakres realizacji inwestycji, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca dokona w okresie sześciu miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji pierwszego przeglądu gwarancyjnego w obecności  przedstawicieli Zamawiającego.

- Okres gwarancji na zamontowane drzwi biegnie od dnia protokolarnego odbioru końcowego z adnotacją bez uwag. Koszty przeglądów serwisowych (wraz z materiałami eksploatacyjnymi) wymaganych przez producentów urządzeń w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca. Zgłoszeń serwisowych dokonuje Wykonawca.

- W ramach niniejszej umowy, w okresie gwarancji, o którym mowa w ust 1, Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji dźwigu polegającej w szczególności na:

  - prowadzeniu konserwacji drzwi szybowych w zakresie, terminach i w sposób ustalony dokumentacją techniczną dźwigu oraz przepisami Dozoru Technicznego, w zakresie dotyczącym konserwacji dźwigów;

  - Usuwanie bieżących usterek dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania drzwi szybowych zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 24 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Wykonawca w okresie gwarancji, zapewni ze swojej strony obecność osoby posiadającej stosowne uprawnienia przy wymaganych przepisami okresowych przeglądach urządzeń dźwigowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług, o których mowa w ust. 4, bez wystawienia zleceń. Usługi te będą wykonywane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Usługi te będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych czynności w terminach określonych w umowie lub wymaganych przez przepisy prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu na usunięcie usterek jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy to usunięcie usterek w wyznaczonym terminie według oceny Zamawiającego jest niemożliwe.

- W przypadku nieusunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych rzeczy osobom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę. Koszt usunięcia wad Zamawiający będzie pokrywał z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru prac wykonanych w ramach gwarancji.

- Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się używać tylko oryginalnych i nowych elementów.

- Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 10

- W celu zapewnienia należytego wykonywania przedmiotu umowy, w tym także z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zapewnienie nadzoru wykonawczego.

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy będzie …………………………………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy będzie ………………………………….

§ 11

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, przekazując równocześnie komplet wszystkich dokumentów wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa i postanowieniami niniejszej umowy, a w szczególności dokumentację powykonawczą, dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego liczony od dnia otrzymania zgłoszenia nie krótszym niż 3 dni , o którym mowa w ust. 1 i zawiadomi o tym Wykonawcę.

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

§ 12

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ……………….. zł (słownie:……………………..)

- Kwota zabezpieczenia, w części w jakiej nie została przeznaczona na pokrycie roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zostanie Wykonawcy zwrócona w następujący sposób:

  - 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych.

  - 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości .

§13

- * Wykonawca wykonana zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonywania zamówienia nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

§14*

Podwykonawcy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodniej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian, zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy 
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność  z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w SWZ. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Postanowienia te dotyczą również umów zawieranych pomiędzy dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień § 9 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren robót, w celu wykonania zakresu robót określonego 
w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót   i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne 
z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. Postanowienia dotyczą również umów zawieranych pomiędzy dalszymi podwykonawcami.

*uwaga: zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie wykonawcy.

§ 15*

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

2*uwaga: zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie wykonawcy.

§ 16

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego zadania, o którym mowa w §1, będzie cały przedmiot umowy tj. budowlano montażowych, dokonaniu przez Wykonawcę uruchomienia, odbioru przez UDT oraz uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację wydaną przez UDT.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Wykonawca dostarczy najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru dla Zamawiającego:

  - certyfikaty, atesty, świadectwa na urządzenia i materiały użyte w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, instrukcje ruchowe i eksploatacyjne zawierające schematy, czynności w układzie normalnej pracy i w stanie awaryjnym,

  - kompletną dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia,

  - protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem Budowlanym i innymi wymogami branżowymi, normami i przepisami.

  - Protokół z odbioru urządzeń dźwigowych przez UDT oraz decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez UDT;

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - w przypadku stwierdzenia poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek.

  - w przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać odbioru wraz ze sporządzeniem wykazu usterek i terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

  - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 4 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający przed upływem okresu gwarancji i rękojmi wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego do 7 dni przed wygaśnięciem gwarancji i zawiadomi o tym Wykonawcę

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w toku odbioru pogwarancyjnego,

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt i ryzyko.

§ 17

- Zamawiający ma prawo naliczania i egzekwowania  kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

  - za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień zwłokę,

  - w przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązków wynikających 
z gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wartości umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - w przypadku odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1,

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,*

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,*

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust.1 za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,*

  - w przypadku wprowadzenia na teren prac podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.*

  - za niedostarczenie do zamawiającego dokumentów, o których mowa w §24ust. 2 i 3, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, kary umowne naliczone do dnia odstąpienia nadal są należne.

- Zamawiający może naliczyć kary umowne tak za zwłokę, jak i za odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Wysokość kar umownych dotyczy całego okresu realizacji umowy.

- W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 15r1 ustawy z dnia 2.03.2020  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

* -gdy zamówienie wykonane jest przy udziale podwykonawców- niepotrzebne skreślić

§ 18

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień (bez pisemnej zgody zamawiającego),

  - Nie dostarczy zamawiającemu dokumentów o których mowa § 20 ust.2 i 3 pomimo wezwania

  - Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od momentu dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§19

- Terminy wykonania umowy o których mowa w § 3 ust.1 mogą ulec przesunięciu 
w przypadku:

- gdy organ administracyjny udzielający pozwolenia zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia materiałów i wyjaśnień, które nie wystąpiły z winy Wykonawcy.

- okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają wykonanie umowy, wynikające z bieżącej działalności Szpitala.

- sytuacji o której mowa w art. 15r ustawy z dnia 2.03.2020  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

- W przypadkach o których mowa w ust.1, strony ustalą nowy termin realizacji umowy, z tym że max. okres przesunięcia terminu będzie równy okresowi przerwy.

§20

- Zamawiający wymaga aby osoby które w trakcie realizacji zamówienia będą wykonywały czynności związane z związane z montażem / demontażem drzwi szybowych, prace budowlane i malarskie w szybie oraz na zewnątrz kondygnacji zatrudnione były na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę (art. 29 ust.3a ustawy PZP)- (nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje technicznych w budownictwie).

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego wraz z fakturą o której mowa w §7 niniejszej umowy, aktualnego oświadczenia potwierdzającego wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że dane czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w tym w szczególności bez podania imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników lub innych danych które podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §17.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

§21

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

    - Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                              ZAMAWIAJĄCY: