Wykonanie Dokumentacji Projektowej : ,,Pawilon M-IX : Dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z maszynownią”

Numer ogłoszenia TTI.2230.72.2022
Data ogłoszenia 8.08.2022r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202
        Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:

Zakres prac projektowych:
- uzyskanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych (Decyzja ULICP, Decyzja o pozwolenie na budowę)
- opracowanie dokumentacji projektowej dla dźwigu osobowego (udźwig 2000 kg) elektrycznego zewnętrznego
- przewidywana/zakładana konstrukcja przez Inwestora : konstrukcja stalowa , przeszklona
-ilość przystanków : 4

a)	Opracowanie projektu wstępnego mającej na celu przedstawienie wariantowych propozycji kompleksowej realizacji zadania z ogólnym pokazaniem zakresu prac, z podaniem przewidywanego niezbędnego zakresu prac we wszystkich branżach. Projekt wstępny powinien zawierać analizę ekonomiczną przedstawianych wariantów rozwiązań projektowych. Na etapie opracowywania Wykonawca zobowiązany jest wykonać plan uzyskać wszelkie uzgodnienia, odstępstwa, opinie i inne dokumenty (np. Decyzję ULICP) których uzyskanie w dalszej fazie prac mogłoby zagrozić w jakikolwiek sposób możliwości realizacji całości zadania jakim jest „Pawilon M-IX : Dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z maszynownią”.
b)	Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Pawilon M-IX : Dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z maszynownią”, na podstawie wcześniej opracowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu wstępnego, wraz
z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów (m.in. pozwolenia na budowę w przypadku gdy tego wymaga planowana inwestycja) wymaganych przepisami prawa.
c)	Opracowanie projektu wykonawczego dla zadania pn. ,,Pawilon M-IX : Dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z maszynownią”, zgodnego z ww. projektem wstępnym i budowlanym, wykonanie kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji technicznej, planu BIOZ i wszelkiego rodzaju dokumentów koniecznych do przeprowadzenia przez Zamawiającego procedury przetargowej na roboty budowlane.
d)	Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienie w uzgodnieniu
z Zamawiającym, tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania. Założeniem Zamawiającego jest otrzymanie kompleksowego projektu wielobranżowego. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie gotowy w ramach prac projektowych przedłożyć na życzenie Zamawiającego alternatywne rozwiązania projektowe wraz ze wskazaniem zalet i wad poszczególnych rozwiązań oraz wyliczeniem kosztów w zakresie ich wykonania. Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność:
-Aktualne dokumenty uprawniające do wykonywania opisanych prac wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do samorządu zawodowego,
-Rejestrację firmy (np. KRS, CEIDG)
- Udokumentowanie/potwierdzenie wykonania w ostatnich 12 miesięcy dwóch opracowań kompletnej dokumentacji projektowej związanej z obiektami służby zdrowia na kwotę min. 100 000 zł brutto ( każda z nich ).

Oferty należy składać do dnia 24.08.2022 roku do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: ofertę w formie papierowej opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz
z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 24.08.2022 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub w formie cyfrowej przez plaformazakupowa.pl

Wszelkie informacje od pon-pt w godz. 9.00-12.00

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :

Paweł Bednarz
Specjalista ds. Budowlanych
Dział Inwestycji i Remontów
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
e-mail: p.bednarz@szpitaljp2.krakow.pl
tel.: 12 614 24 61
tel. kom.: 727 450 190

Termin wykonania prac projektowych: 22 tygodni od daty podpisania umowy
Gwarancja i rękojmia: 36 miesięcy na wykonane prace

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Warunki zgłaszania ofert:
- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym
  w ogłoszeniu
- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego
(Załącznik nr 2)
Brak kompletnej oferty nie będzie brany pod uwagę

------------------------
Załącznik nr 1- Obowiązek informacyjny
Załącznik nr 2- Formularz cenowy
Załącznik nr 3- Wzór umowy