UMOWA NR ..........................  - wzór

W dniu ..................r. w Chełmcu została zawarta umowa pomiędzy:

…………………………………………………... reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części Wykonawcą

a

……………………………………………… reprezentowanym przez:

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest  wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu:

Projekt domu opieki dla osób starszych –

„Centrum aktywizacji międzypokoleniowej”

2.  Dokumentacja projektowa powinna składać się z :

- opracowania na podstawie założeń ogólnych przedstawionych przez Zamawiającego koncepcji podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego

- części projektowej (opisowej i rysunkowej),

- części kosztowej (przedmiar robót i kosztorys inwestorski),

- prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

3.   Dokumentację projektową należy wykonać w:

- 4 egzemplarzach projekt budowlany

- 3 egzemplarzach przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

4. Dokumentację projektową w całości należy wykonać i dostarczyć również w wersji elektronicznej w formatach uzgodnionych z zamawiającym w trakcie realizacji zadania.

5.  W ramach niniejszego przedmiotu umowy należy również wykonać konieczne uzgodnienia oraz uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

6. Dokumentację projektowo kosztorysową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Wykonawca działając z pełnomocnictwa Zamawiającego uzyskuje wszystkie niezbędne decyzje administracyjne wymagane na etapie projektowania we właściwych miejscowo urzędach.

8.   Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację Umowy jest:

- Wacław Lelito tel. 18 548 02 19

- Katarzyna Smoleń  tel. 18 548 02 10 , e-mail: przetargi@chelmiec.pl,

9.   Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację Umowy jest::

….................................................……………, tel. ……………….., e-mail …………………,

10. Dopuszcza się korespondencję elektroniczną. Korespondencję należy kierować pod niżej wymienione adresy:

Zamawiający: przetargi@chelmiec.pl

Wykonawca: ……………………………..

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

- Opracowanie części projektowej wraz z kompletem uzgodnień oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, do 180 dni od daty podpisania umowy

- Opracowanie części kosztowej z przedmiarami, kosztorysów i kosztorysami inwestorskimi  w terminie j.w.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez wyznaczonych przedstawicieli Stron. Wykonawca nie może dokonać jednostronnego odbioru przedmiotu umowy.

3. Prace projektowe lub ich część stanowiącą umówiony przedmiot odbioru będą zaopatrzone
w pisemne oświadczenie, iż są one wykonane zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz normami i że zostały wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przedmiotu odbioru.

4. Zamawiający w momencie otrzymania przedmiotu umowy nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości i kompletności jego wykonania. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

5. Strony przewidują możliwość zmiany terminów umowy lub poszczególnych etapów umowy, określonych w § 2 umowy i terminów pośrednich wykonania poszczególnych opracowań, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o wystąpieniu takich przeszkód w następujących przypadkach:

a)	gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów przekraczają terminy ustawowe i nie wynikają one z winy Wykonawcy,

b)	opóźnień w uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji dotyczących przedmiotu umowy i nie wynikają one z winy Wykonawcy,

c)	przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikają one z winy Wykonawcy,

d)	zmiany w przepisach prawa mających wpływ na prace czy decyzje administracyjne będące przedmiotem umowy,

e)	wcześniejszej realizacji przedmiotu zamówienia lub któregokolwiek etapu,

f)	wcześniejszego uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę,

g) konieczności uwzględnienia w przedmiocie umowy wniesionych skarg i wniosków do       przedsięwzięcia,dla którego wykonywane są opracowania,

h) odstąpienia Zamawiającego od realizacji zadania wykonywanego na podstawie przedmiotu niniejszej umowy,

i)	wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów

j)	zaistnienia siły wyższej, tzn. niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy zdarzenia zewnętrznego, które nie było możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,

k)	odkrycia zabytku archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony,

l)	zwiększenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy,

m)	zmiany w przepisach prawa mających wpływ na zwiększenie zakresu przedmiotu umowy.

§ 3

1. W ramach opracowania Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie materiały niezbędne do wykonania zamówienia (np. podkład geodezyjny, odkrywki, ekspertyzy, itp.).

2. Zamawiający wyraża zgodę na podzlecenie przez Wykonawcę części opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy z zastrzeżeniem że Wykonawca odpowiada za wykonanie prac przez osobę trzecią jak za działania własne. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a podmiotem wykonującym na jego zlecenie część prac w żaden sposób nie dotyczą zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego aktualizowania kosztorysów inwestorskich do dnia ogłoszenia przez Zamawiającego w oparciu o przedmiot umowy postępowania przetargowego na wykonywanie inwestycji, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od wykonania przedmiotu umowy.

2. Ewentualne korekty wykonanej dokumentacji po odbiorze opracowania będą wykonywane nieodpłatnie i należą do obowiązków Wykonawcy i dotyczą wyłącznie wad wynikających z niezgodności z warunkami technicznymi, normami lub przepisami prawa budowlanego.

3. Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego i bezwarunkowego przekazania na rzecz Zamawiającego przysługujących mu praw autorskich majątkowych do wykonanego opracowania. Prawa te przechodzą na Zamawiającego z dniem zapłaty całości wynagrodzenia określonego w § 5.

4. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Zakres nadzoru autorskiego, obejmuje w szczególności:

a)stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym,

b)wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

c)uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

d)czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę

e) w przypadku stwierdzenia zmian nieistotnych projektu, projektant zobowiązuje się do potwierdzenia zaistnienia takiej zmiany w projekcie poprzez stwierdzenie i opisanie tej zmiany w dokumentacji projektowej i odbiorowej.

f)udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz w odbiorze końcowym budowy ocenę wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami.

Nadzór autorski pełniony będzie na żądanie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że ilość wizyt na budowie nie przekroczy 10 wizyt, natomiast konsultacje mailowe i telefoniczne będą pełnione bez ograniczeń w zakresie rozwiązań architektonicznych jak również poszczególnych branż wchodzących w skład projektu.

5. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

7. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę:

a) do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Strony potwierdzają, iż weryfikacja projektu, o której mowa w niniejszym ustępie, nie jest weryfikacją umowną i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia projektu zgodnie z odpowiednimi przepisami, jak również uczestnictwo w przeglądach projektu i jego weryfikacji ze strony Zamawiającego oraz zatwierdzenie stosownych protokołów w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za kompletność projektu, jego zgodność z warunkami umowy, przepisami i normami oraz za ewentualne wady projektu wynikłe w trakcie realizacji obiektu.

b) do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, znaków towarowych patentów lub pochodzenia, w razie konieczności także poprzez podanie rozwiązań równoważnych i metody (cech) określających rozwiązanie równoważne w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

9. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

10. W razie niewykonania dokumentacji w całości lub części w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na piśmie na dokończenie prac, a w razie bezskutecznego upływu terminu Zamawiający zleci naprawę/dokończenie prac innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając dodatkowo Wykonawcę kosztami wykonawstwa zastępczego.

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę…………...(słownie: …………………...00/100 netto) + 23% VAT co daje kwotę ………………………….  brutto.

2. Strony przewidują możliwość częściowego fakturowania prac:

- cześć I – zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji wraz z wizualizacjami oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączeń, mapy do celów projektowych, – 20 % wartości umowy

- część II – zatwierdzenie przez zamawiającego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – 40 % wartości umowy

- część III – projekt wykonawczy wraz z kosztorysami i przedmiarami – 40 % wartości umowy

3. Płatności za fakturę dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

4.	Zmiana stawki podatkowej VAT będzie podstawą do aneksowania umowy.

5. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego, lub końcowego zdawczo-odbiorczego podpisany przez wyznaczonych przedstawicieli stron.

6. Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiotu odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% od całości wynagrodzenia umownego brutto,

d) maksymalna wysokość kar umownych wynosi 50 % wartości umowy.

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu w/w kar umownych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania  potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia  w/w  sytuacji.

4. W przypadku przerwania prac przez Zamawiającego z jego przyczyny zapłaci on wykonawcy za część wykonanych już do tego dnia opracowań. Podstawa ustalenia kwoty za wykonane opracowania będzie sporządzony wspólnie przez strony protokół zaawansowania przekazywanych prac.

5. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 14 dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania, uprzedzając o zamiarze odstąpienia, wyznaczając dodatkowy, 7 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy termin 7 dniowy nie będzie mógł być zachowany strony wspólnie ustalą termin usunięcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8 Prawa autorskie

1. Z chwilą wykonania przez Wykonawcę prac składających się na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczególności poszczególnych elementów dokumentacji projektowej sporządzonych przez Wykonawcę, na Zamawiającego przechodzi na zasadzie wyłączności całość majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej, obejmujących prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporządzania dokumentacją projektową w dowolny sposób. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek przyczyn nastąpi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiającego przechodzi na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do przekazanych Zamawiającemu części dokumentacji projektowej, niezależnie od dokonania zapłaty przez Zamawiającego.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji związane bezpośrednio z przedmiotem i celem umowy, w tym w szczególności:

- a) budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja projektu oraz innych prac w zakresie dokumentacji projektowej (w tym wykonawczej)

- b) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolną techniką i w dowolnej ilości;

- c) utrwalanie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej ilości;

- d) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej ilości;

- e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby umożliwiło one realizacje inwestycji i podpisanie umów z wykonawcami.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności dokonywania zmian w sporządzonym projekcie.

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest i nie będzie obciążona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemożliwiającymi przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz swobodne korzystanie w zakresie tych praw przez Zamawiającego na zasadzie wyłączności.

5. Zamawiający ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej (w tym wykonawczej), na rzecz osób trzecich bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Powyższe prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego przedmiotu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej (w tym powykonawczej) i zezwala Zamawiającemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

7. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowiązań z niniejszego § przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każde naruszenie. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

8. Zapisy niniejszego paragrafu pozostając w mocy również w sytuacji, w której dojdzie do częściowego odstąpienia od umowy, bądź do częściowego wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z jakiejkolwiek przyczyny, w stosunku do tej części przedmiotu umowy, która została już wykonana przez Wykonawcę, nawet jeśli nie została jeszcze przekazana Zamawiającemu; w szczególności Wykonawca wyraża także zgodę na wykonywanie czynności związanych z nadzorami autorskimi w sytuacji wykonywania ich przez inny niż Wykonawca podmiot.

9. Strony umowy postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy stanowi jednocześnie zapłatę wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.

§ 9

Umowa zostaje zawarta na czas ściśle określony do dnia ………………………………..

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania informacji dotyczących wykonanego opracowania osobom trzecim, oraz do zabezpieczenia materiałów przedprojektowych na czas realizacji umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego. Do umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest zlecone na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego.

§ 13

1. Ewentualne spory rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny .

2. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony zobowiązują się do wyczerpania postępowania reklamacyjnego .

3. Postępowanie reklamacyjne polega na :

- pisemnym wystąpieniem do drugiej strony z konkretnym żądaniem , które powinno wskazywać podstawę prawną oraz uzasadnienie .

- Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wystąpienia poczytuje się za odmowę uznania roszczenia , co wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 14

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach :1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający :				               Wykonawca: