# Załącznik nr 2 do SIWZ 
Projekt umowy dla zadań 1-6

dla każdej części zostanie

zawarta odrębna umowa

UMOWA   Nr  IMI-RUTM.7021.12.____.2019.MK

Zawarta  .................... w Żorach pomiędzy:

Gminą Miejską Żory reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta - Waldemara Sochę

z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

NIP  651-170-63-71

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………..

z siedzibą:

………………………………………

………………………………………

NIP …………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dla Zamawiającego: ,,usługi w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory 
w 2019r. – etap II”.

- Zakres usług zgodny z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
z dnia……………., oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (SSTWiOP) stanowiącymi integralną część umowy.

- Umowa została zawarta zgodnie z art. 10 ust. 1 (tj. przetarg nieograniczony) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050. ..................
z ..............................

§ 2

Termin realizacji

Wykonawca będzie realizował usługi stanowiące przedmiot umowy od podpisania umowy 
do 08.11.2019r.

§ 3

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia                 zgodnie z SIWZ, SSTWiOP, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, należytą starannością, z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki ogrodniczej oraz warunkami niniejszej umowy i uwagami Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo nad prowadzonymi pracami, siłę roboczą, materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac będących przedmiotem umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

- Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę w pasie drogowym wymagają bezwzględnie oznakowania zgodnego ze stosownymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

- Za powstałe wypadki i szkody wynikłe z nieprawidłowego prowadzenia prac 
i oznakowania prac, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, szczególnie pasa drogowego i przekazania informacji o zakończeniu prac na danym terenie  (telefonicznie) Zamawiającemu.

- W przypadku uszkodzenia drzewa podczas wykonywania prac, w skutek czego nastąpią  utrudnienia w ruchu drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia pasa drogowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania lub unieszkodliwienia wszystkich odpadów  komunalnych i prowadzenia planowej segregacji odpadów tworzonych 
w czasie procesu pracy i wywóz na odpowiednie składowiska odpadów.

- Trawa ma być koszona kosiarkami o regulowanej wysokości koszenia, wykaszarkami 
i podkaszarkami w celu dokaszania trawnika. Pracę uważa się za wykonaną jeśli trawa będzie skoszona i wywieziona.

- Wysokość trawy, bezpośrednio po skoszeniu, na żadnym fragmencie skoszonego terenu nie może przekraczać 5 cm. W trakcie koszenia należy unikać zaśmiecania ściętą trawą chodników i jezdni. W przypadku zanieczyszczenia chodników, jezdni, wpustów przez skoszoną trawę należy miejsca uprzątać na bieżąco lub bezpośrednio po koszeniu (najpóźniej w dniu koszenia).

- Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonywać należy kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Niedopuszczalne jest powodowanie w trakcie tych czynności uszkodzeń lub niszczenia drzew, krzewów. W przypadku pojawienia się uszkodzeń, ran na drzewach lub krzewach, które spowodują obumarcie rośliny, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nowych nasadzeń (wg gatunku), w ilości proporcjonalnej do ilości uszkodzonych drzew.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wykoszenia trawy przy krawężnikach, wokół krzewów, drzew, lamp oświetleniowych, znaków drogowych, wiat przystankowych, barierek ochronnych lub innych elementów infrastruktury miejskiej 
i drogowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia traw, chwastów z wysepek (w ilości ok. 100szt. maksymalnie 2 razy w ciągu roku) z zastosowaniem środków chemicznych. Zabrania się stosowania środków chemicznych przy samych obrzeżach, aby nie dopuścić do wypalenia trawnika za obrzeżem. Prace należy wykonywać w sposób nie stwarzający zagrożenia 
dla osób trzecich.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli poprawności koszenia trawy i zwalczania chwastów, w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

- skontrolowanie dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,

- usunięcia zanieczyszczeń i skoszonej trawy,

- kontrolowanie jakości i ilości środków chwastobójczych przy chemicznym niszczeniu chwastów.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy polisy 
lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca 
jest w okresie realizacji umowy ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej 50.000,00zł.

§4

Podwykonawstwo

- W przypadku gdy Wykonawca powołał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania warunku udziału w tym postępowaniu na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, część zamówienia wskazana przez Wykonawcę w ofercie, 
tj. ………………. musi być wykonana przez podwykonawców wskazanych w ofercie, 
tj. …………………………..

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

§ 5

Zatrudnienie pracowników

- Przedmiot zamówienia polegający na usługi w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019r. – etap II (roboty przygotowawcze, koszenie traw i chwastów, wycięcie traw w miejscach trudnodostępnych, wycięcie jednorocznych samosiewów i odrostów, usunięcie traw, chwastów z krawężników, obrzeży, wysepek, wywóz, transport i utylizacja odpadów) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

      - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

      - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

      - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

4.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Odbioru robót Zamawiający dokonywać będzie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie 
w okresie intensywnego wzrostu roślin. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaniedbań i poinformowaniu o zaistniałym fakcie Wykonawcę, Wykonawca ma obowiązek poprawienia prac w wyznaczonym terminie (jednak nie dłuższym niż dwa dni robocze), inaczej prace uważa się za niewykonane.

- Odbioru oprysków Zamawiający będzie dokonywał w momencie, gdy widać będzie reakcję oprysku chemicznego na roślinach.

- Zamawiający dokona weryfikacji zgodności wykonanych prac z zakresem usług określonym umową nie później niż 7 dnia po zakończeniu miesiąca, w którym realizowano prace.

- Zamawiający może dokonywać odbiorów częściowych prac, które zostały wykonane 
w ciągu danego miesiąca, zgłoszone w raportach dziennych. Informację o dokonaniu odbioru Zamawiający przekazuje Wykonawcy drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

- Zamawiający ma prawo kontrolować Wykonawcę w każdym czasie.

- Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zleceniodawca może wezwać go do zmiany sposobu wykonania usługi lub dokonania niezbędnych poprawek i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

- Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty tego terminu albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

Nadzór

- Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem zadania sprawować będzie:

Anita Materzok, tel. (32) 4348-272, oraz Mirosława Knura, tel. (32) 4348-290, 
e-mail: imi@um.zory.pl, którzy są uprawnieni do podejmowania decyzji dotyczących zakresu i sposobu wykonania prac w granicach zawartej umowy.

- Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktu z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie 
……………………………………………, tel. ………………………………………..

- Zmiana osób wyznaczonych do współpracy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 8

## Wynagrodzenie

- Wykonawca obliczy wartość wynagrodzenia za dany miesiąc jako iloczyn wykonanego zakresu rzeczowego w m2 i ceny jednostkowej, określonej w ofercie, tj.:

dla części __:	 _________zł/m2 brutto,

która stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Ustala się, że maksymalne wynagrodzenie umowne wyniesie:

dla części ________:	_____________zł brutto (słownie: _______________________ brutto).

- Ceny zaoferowane zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 
z szacunkowej ilości prac, jak również tam nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, 
a w szczególności: wszelkie koszty wykonania tych usług, np. robociznę, używane materiały, sprzęt, utrzymanie środków transportu itp.

- Stawka podatku VAT będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z rachunku Zamawiającego w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT po wykonaniu i odbiorze prac, potwierdzonych protokołem odbioru.

- Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie comiesięcznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur częściowych w terminie do 7 dnia kolejnego miesiąca.

- Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie protokół 
odbioru prac, zawierający potwierdzenie wykonania usługi przez przedstawiciela Zamawiającego i podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy.

- W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony jest od daty wpływu 
do Zamawiającego faktury korygującej.

- Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2,

- 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy 
w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązków określonych w § 3 umowy oraz w specyfikacji technicznej za każdy stwierdzony przypadek.

- za zwłokę w realizacji prac zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie koszenia w wysokości: 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu prac,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 1% wynagrodzenia umownego brutto dotyczącego danego terenu, na którym było wykonywane koszenie, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2,

- w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek, o którym mowa w § 5 ust. 1 w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający będzie dochodzić swoich praw na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, choćby wierzytelności te nie były jeszcze wymagane.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od umownego terminu rozpoczęcia oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z umową lub uwagami Zamawiającego,
a w szczególności, gdy niewłaściwa jakość wykonywanej usługi pogarsza estetykę otoczenia i jest uciążliwa dla otoczenia, stwarza zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, bądź straty finansowe Zamawiającego.

  - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający wykonuje swoje zobowiązania niezgodnie z umową.

  - Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w terminie 1 miesiąca od stwierdzenia okoliczności o których mowa w ust. 2 lub 3.

  - Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Jeśli strony 
nie postanowią inaczej, Zamawiający zatrzyma prace wykonane do chwili rozwiązania umowy za wynagrodzeniem płatnym na rzecz Wykonawcy za usługi stanowiące odrębną całość. W tym celu strony sporządzą protokół odbioru wykonanych usług i na jego podstawie ustalą wysokość przysługującego wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonanych prac.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA