RAMOWY HARMONOGRAM RZECZOWY

Zaprojektowanie i wybudowanie elementów infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. „Trzcianka - Południe”

Elementy realizacji zadania	Terminy realizacji
Dział I - Opracowania formalno – administracyjne:	od 09.2022 do 12.2023
1. uzyskanie Decyzji ZRID, w zakresie elementów: drogi, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej ( na terenie objętym mpzp), / 2. uzyskanie Decyzji lokalizacji celu publicznego w zakresie elementów: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej (poza terenem objętym mpzp), / 3. uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
Dział II- Prace projektowe	od 09.2022 do 09.2023
1. opracowanie projektów budowlanych wszystkich branż, / 2. uzyskanie od Zamawiającego akceptacji projektów budowlanych,
Dział III – Realizacja robót	od 01.2024 do 31.10.2024
1. budowa sieci kanalizacji deszczowych, / 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnych, / 3. budowa oświetlenia ulicznego, / 4. budowa sieci wodociągowych, / 5. budowa dróg,