        Zał. nr 2 do Zaproszenia
Istotne postanowienia umowy dla Części 1

zawarta w Bieczu dnia……………………….. pomiędzy:
Gminą Biecz mającą siedzibę w Bieczu, ul. Rynek 1, NIP 7381973883, REGON 370440614
reprezentowaną przez:
Mirosława Wędrychowicza – Burmistrza Biecza,
przy kontrasygnacie Iwony Czeluśniak- Skarbnika Gminy
zwaną dalej Zamawiającym,
a ………………………z siedzibą w ……………………… przy ul ………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………….. pod numerem KRS …………….. posiadającą NIP …………….. REGON …………………………(dla podmiotów wpisanych do KRS)
reprezentowaną/nym przez:
1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..
Panem/Panią ……………………………………………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………….., z siedzibą w …………………… przy ul………………………… posiadającą numery NIP PESEL………………… , REGON……………………... (dla podmiotów wpisanych do CEIDG)
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) strony oświadczają co następuje

Przedmiot Umowy
 § 1
1. Przedmiotem Umowy jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Biecz w 2023 roku Część I – Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Biecza.
2. Szczegółowy zakres Umowy określono w załączniku nr 1 do Umowy, stanowiącym wykaz objętych utrzymaniem zimowym dróg, zestawionych według kolejności utrzymania oraz wszelkich realizacji wszelkich interwencyjnych zgłoszeń ZUD zlecanych przez Zamawiającego i sołtysów miejscowości.

Obowiązki Zamawiającego
§ 2
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) nadzór i koordynowanie zimowego utrzymania dróg,
b) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę.
Obowiązki Wykonawcy
§ 3
1. Zakres prac i obowiązki Wykonawcy:
a) przygotowanie, zabezpieczenie, przechowanie i przewiezienie materiału do posypywania dróg oraz do zapobiegania i usuwania śliskości,
b) odśnieżanie dróg,
c) usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków niechemicznych, chemicznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005 r. ( Dz .U. nr 230, poz. 1960),
d) odśnieżanie i posypywanie dróg po nocy winno być wykonane w pierwszej kolejności na trasach komunikacji autobusowej, dojazdów do obiektów użyteczności publicznej do godziny 600. Dla pozostałych prace winny być wykonane do godziny 700,
e) w przypadku dużych opadów, bądź zawiewania dróg Wykonawca powinien rozpocząć pracę w trakcie opadów, w przypadku intensywnych opadów śniegu pozostająca na drodze warstwa śniegu nie powinna przekraczać ok. 8 cm,
f) pełnienie dyżurów w zakresie określenia konieczności uruchamiania akcji zimowego utrzymania dróg oraz bieżące raportowanie wykonanych usług,
g) od poniedziałku do piątku (w dni pracujące) rozpoczęcie wykonywanych usług należy potwierdzać telefonicznie pod nr tel. 13 44 06 845, 603 765 172 lub mailowo: marek.urbanik@biecz.pl, aldona.czech@biecz.pl, a w dni wolne od pracy, soboty i niedziele pod nr telefonu 603 765 172.
h) każdorazowe przystąpienie do wykonywania usługi najpóźniej w ciągu …… minut od przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia od upoważnionej przez Zamawiającego osoby.
2.Wykonawca wykona usługę z należytą starannością.
3.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę pojazdami samochodowymi lub ciągnikami rolniczymi:
a) dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 ze zm.),
b) spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. Z 2015 r.,poz. 305 ze zm.),
c) prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
4. W przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu zastępczego na własny koszt.

Przedstawiciele Stron
§ 4
1.Osoby do kontaktu z ramienia Wykonawcy:……………………, nr. tel…………………..
2. Osoby do kontaktu i koordynacji z ramienia Gminy Biecz: Marek Urbanik, Aldona Śliwa-Czech nr tel. 13 4406845, a w dni wolne od pracy, soboty i niedziele nr tel. 603 765 172.

Zatrudnienie pracowników – umowa o pracę
§ 5
1. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1320). Wymóg ten dotyczy wykonujących w szczególności niniejsze czynności w trakcie realizacji zamówienia: prowadzenia pojazdów służących do zimowego utrzymania dróg oraz prowadzenia sprzętu służącego do załadunku pojazdów służących do zimowego utrzymania dróg, z wyłączeniem przypadków, których rodzaj pracy może być wykonywany na podstawie innych przepisów prawa.
2. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie (zawierające informacje w tym dane osobowe służące do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia).
3.Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, potwierdzone za zgodność kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi czynności określone w ust. 1 objęte niniejszą umową wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby te wykonują czynności określone w ust. 1.
4.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie.
5.Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących czynności określone w ust. 1
6.Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1 na podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1 skutkuje obowiązkiem doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3.
7.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
        -	oświadczenia zatrudnionego pracownika;
        -	oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
        umowy o pracę;
        -	poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o prace zatrudnionego pracownika;
        -	inne dokumenty,
zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

Podwykonawcy
        § 6
1. Wykonawca jest uprawniony do zwarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu umowy z innymi podmiotami, z zastrzeżeniem , że nie zwiększy to jej kosztów wykonania.
2. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie poszczególnych czynności wchodzących w skład przedmiotu umowy, jeżeli Podwykonawca spełni wymogi zleconych czynności.
3. Wykonawca odpowiada za działania zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy i przyjmuje odpowiedzialność z tego tytułu.
Rozliczenia finansowe
        § 7
1. Strony ustalają, że za wykonanie zleconych usług wg określonego standardu Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie ryczałtowe wyliczone na podstawie stawek przedstawionych w ofercie, tj:
a) stawka zimowego utrzymania dróg podanych w ofercie - cena brutto za 1 km zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Biecza .…………zł (słownie:………………………………………), w tym podatek VAT ...%
2.Przyjmuje się jako wiążące przy rozliczeniu stawki jednostkowe wg protokołu z negocjacji.
3. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur częściowych po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Zamawiającego jakości prowadzonego ZUD oraz przedłożonego wykazu wykonanych usług.
4. Termin płatności faktury 30 dni.
5. Stawki określone w ust.1 zawierają wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia konieczne do poniesienia celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności:
a)koszty pracy sprzętu,
b)koszty pracownicze,
c)koszty materiału uszorstniającego służącego do posypywania, jego załadunku i składowania.
6. Fakturę należy wystawić na: Odbiorca: Urząd Miejski w Bieczu, Nabywca: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, która jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 738-197-38-83 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019, poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. Numer rachunku ……………………………………………..
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).
9. Zamawiający informuje Wykonawcę o wynikającym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (dz. U. Z 2018 r., poz. 2191) uprawnieniu do przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego celu platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesyłania faktury w sposób wskazany w zdaniu poprzednim Zamawiający (działając na wniosek Wykonawcy) przekaże Wykonawcy adres skrytki (konto), na który należy przesłać ustrukturyzowaną fakturę. Na fakturze należy bezwzględnie umieścić numer niniejszej umowy. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: PEPPOL ID 7381973883.

Termin wykonania zamówienia
§ 8
Ustala się termin wykonywania przedmiotu Umowy: 12 miesięcy od dnia 1.01.2023 r od dnia 31.12.2023 r.

        Prawo odstąpienia od umowy
§ 9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a)zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b)zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,
c)Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg
przewidzianych dla danego rejonu.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków zapłaty faktury przez okres dłuższy niż 30 dni, po ostatecznym terminie jej zapłaty.
3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie .
4. W przypadku rażących zaniedbań w prowadzeniu przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczeniu kar umownych określonych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Kary umowne
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 2 000,00 zł brutto,
b) za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do wykonywania usługi w wysokości 100,00 zł brutto,
c) zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez cały okres świadczenia usług objętych niniejszą umową, na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 5 ust. 1 umowy -
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą osobę;
d) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej za nieprzedłożenie w terminach Zamawiającemu dokumentów, o których mowa § 5 ust. 2-7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu.
2. W przypadku zniszczenia przez Wykonawcę infrastruktury w pasie drogowym, Wykonawca na własny koszt dokona naprawy lub pokryje poniesione koszty przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania fragmentu rejonu do zimowego utrzymania innemu podmiotowi w przypadku niewywiązywania się z przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których można dochodzić na podstawie niniejszej umowy wynosi 4.000,00 zł.
Zmiany umowy
§ 11
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.
2.Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w następujących okolicznościach:
a) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
b) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia bieżących zmian (w systemie interwencyjnych) w zakresie łącznej wielkości zamówienia,
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, w przypadku gdy zmianie ulegną stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie.
d) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy tj:
- cena paliw płynnych,
- cena soli drogowej,
- cena materiału uszorstniającego.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy.
5. Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych,
6. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
7. Minimalnym poziom zmiany cen materiałów o którym mowa w ust. 2 lit. d uprawniających do żądania zmiany przez Wykonawcę lub Zamawiającego ustala się na poziomie 20 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów z dnia podpisania umowy. Początkowy termin ustalenia powyższej zmiany ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu cen poszczególnych materiałów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, lecz nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od podpisania umowy. Dla udowodnienia zmiany cen wnioskujący o zmianę musi przedstawić kalkulację ceny materiałów z daty podpisania umowy.
8. W sytuacji zmiany cen materiałów o którym mowa w ust. 2 lit. d zmiana może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy zawierający uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie kwot proponowanych cen, w tym zmiany wynagrodzenia w stosunku do zmiany cen.
9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza zamawiający na podstawie ust. 2 lit. d, to łącznie 10 % w stosunku do wartości umowy.
Postanowienia końcowe
§ 12

1.Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego .
3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
4. Załącznikiem do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część są:
a) zał. nr 1 - wykaz objętych utrzymaniem zimowym dróg (zestawionych według kolejności utrzymania),
b) zał. nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

………………………. ……………………………….

    Zamawiający	Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy dla części 1

Część 1
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Biecza.
Razem: 54,645

Lp.	Nazwa ciągu drogowego	Kolejność odśnieżania	Długość odcinków
1	2	3	4

1.	Biecz miasto – ul. Grunwaldzka, Węgierska, Rynek, Grodzka, K. Wielkiego,	I	5,50 km
2.	Biecz – ul. Bochniewicza Racławice – Biecz, Harta	I	4,65 km
3.	Biecz – ul. Kromera, Januszawicza, Piekarska, Potockiego, W. Pola, Ariańska, Reformacka	I	0,855 km
3.	Biecz miasto – ul. Tysiąclecia, Słoneczna, Parkowa, Skłodowskiej, Jana Pawła II, Nęckówka	I	4,35 km
4.	Biecz miasto – ul. 3-maja, Kolejowa, Ligęzów, Tumidajskiego	I	1,15 km
5.	Biecz – „Wapniska”, „Podwale”	I	4,30 km
6.	Biecz – „Przedmieście Górne – Kurpiel Święcany( do Grzyba) – Kurpiel Siepietnica”	I	5,90 km
7.	Biecz – „Załawie”	I	0,50 km
8.	Biecz – „Belna”	I	3,80 km
9.	Biecz – „Belna Górna”	I	3,20 km
10.	Biecz – Bochniewicza Boczna	I	2,44 km
11.	Biecz – „k/Cegielni”	I	0,66 km
12.	Biecz – „Markuszka”	I	0,88 km
13.	Biecz – Fuska (do skrzyżowania na Załawie)	I	0,54 km
Razem:			38,725 km
	Zgłoszenia interwencyjne zgodnie z powyższym standardem

1.	Biecz – Na Potykanowicza	II	0,30 km
2.	Biecz – Na Cieniawę	II	2,20 km
3.	Biecz – Na Kopiec	II	2,52 km
4.	Biecz – Za Torami	II	0,30 km
5.	Biecz – Bochniewicza Boczna Na Michalca	II	0,52 km
6.	Biecz – Na Augustowskiego/Dudę	II	0,79 km
7.	Biecz – Na Brudzisza i Nowaka	II	0,30 km
8.	Biecz – Na Miazgę	II	0,10 km
9.	Biecz - Parkowa alejki	II	0,15 km
10.	Biecz – Bochniewicza na szubienicę	II	0,32 km
11.	Biecz- Do składowiska- Na Budynkiewicza	II	1,78 km
12.	Biecz- Grunwaldzka Boczna	II	0,51 km
13.	Biecz- Na Róża	II	0,24 km
14.	Biecz- Podwale Na Furmana	II	0,16 km
15.	Biecz- Wapniska Na Szydłowską	II	0,24 km
16.	Biecz- Przedmieście Górne –Na Pyzika	II	0,23 km
17	Biecz- Przedmieście Górne –Na Dybasia	II	0,67 km
18	Biecz- Przedmieście Górne –Na Mikruta	II	0,65 km
19	Biecz – Nęckówka Na Sieradzkiego	II	0,80 km
20	Biecz- Za torami Na Lianę	II	0,57 km
21	Biecz- Tumidajskiego- Na Gajeckich	II	0,37 km
22	Biecz-Belna Na Sarneckiego	II	0,40 km
23	Biecz-Nęckówka – Na Brońskiego	II	1,80 km
Razem:			15,92 km
	Zgłoszenia interwencyjne zgodnie z powyższym standardem