UMOWA Nr ……./2018

zawarta w dniu ……………. we Wrocławiu, pomiędzy:

Województwem Dolnośląskim

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych,

ul. Puszczykowska 10, 50- 559 Wrocław

NIP 8992803047,  reprezentowanym przez:

- Pana Piotra Śniguckiego – Dyrektora DZPK Wrocław;

- przy kontrasygnacie Pani Reginy Kuźmickiej – Głównego Księgowego DZPK Wrocław.

zwanym dalej „Zamawiającym”

osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony zamawiającego:

Z-ca Dyrektora DZPK O/Legnica – Marek Cieślak

a

……………………………………………….

……………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

„Naprawa kładki dydaktycznej na terenie użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno”

§ 1 TRYB

Umowa zawarta została w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 nr 1579 z późn. zm.) – zapytanie ofertowe.

§ 2 OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy elementów drewnianych kładki dydaktycznej, łącznie z ich wymianą, na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” z powierzonego materiału przez Zamawiającego.

- Funkcja: kładka dydaktyczna o łącznej długości 850 mb, szerokość 1,20 m, wykonana jest w całości z elementów drewnianych i służy prowadzeniu zajęć edukacyjnych, a także stanowi dojście do wieży widokowej na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”. W części kładki, elementy drewniane uległy trwałemu uszkodzeniu w wyniku „normalnego” – kilkunastoletniego użytkowania.

- Lokalizacja: kładka dydaktyczna położona jest na działce geodezyjnej nr: 354/4 obręb Ostaszów, gmina Przemków - Polder nr I - użytek ekologiczny "Przemkowskie Bagno".

Współrzędne geograficzne początku kładki: N: 51o 33‘ 45,16” ; E: 15o 49‘ 20,93”

- Konstrukcja:

Naprawę kładki dydaktycznej należy wykonać z powierzonego materiału z zastosowaniem istniejącej metody posadowienia oraz montażu poszczególnych elementów.

Zamawiający powierza Wykonawcy przedmiotowego zamówienia materiał w formie surowca tartacznego – surowego – iglastego w ilości wg. poniższego zestawienia, który w całości oraz jak najefektywniej należy wykorzystać do naprawy kładki:

- tarcica obrzynana - niestrugana, nieipmpregnowana, długość 120 cm, grubość 5 cm,

szerokość 10-20 cm - 								 ilość: 12,00 m 3  ;

- krawędziaki: wymiar 10 cm x 10 cm, długość: od 200 cm do 400 cm -		 ilość:  4,00 m 3 ;

- słupy: wymiar  średnica minimum 15 cm, długość nie mniej niż 120 cm -	 ilość: 17,00 m 3 .

- Demontaż/montaż:

- przy montażu desek na krawędziakach, należy zachować istniejący odstęp pomiędzy deskami (tarcica obrzynana);

- w ramach zamówienia należy zdemontować istniejącą konstrukcję drewnianą na długości wykonywanych prac naprawczych kładki dydaktycznej;

- zdemontowane elementy kładki dydaktycznej stanowią własność Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Piotrowice 89; 59-170 Przemków.

§ 3 TERMINY

- Zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia:

20 GRUDNIA 2018 r.

2. Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 4 KONTAKT

Strony postanawiają, że uprawnionymi kontaktu są:

z ramienia Wykonawcy reprezentant: Marek Cieślak, tel. 76 8 310 924 e- mail:  przemkow@dzpk.pl

z ramienia Zamawiającego:….…………………………………………………………..……..

nr telefonu / fax ………………………………………….

§ 5 WYNAGRODZENIE

- Z tytułu prawidłowego wykonania niniejszej umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie w łącznej wysokości ………………….zł brutto (słownie: ………………………………………../100 zł).

Wartość netto ………………….. zł. Wartość podatku VAT (23%): …………………….zł.

- Za prawidłowe wykonanie umowy rozumie się wykonanie wszystkich zadań wymienionych w § 2 umowy, w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy.

- Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1, płatne będzie na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu zdawczo–odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy oraz na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący na fakturze VAT.

- Zamawiający nie dopuszcza płatność w ratach.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.

§ 6 KARY UMOWNE

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zadania, o którym mowa w § 2, w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotowego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy proporcjonalnego wynagrodzenia wynikającego z procentowego wykonania zadań - do dnia przesłanego na piśmie odstąpienia od zamówienia.

- Zapłata przez Stronę kary umownej określonej w ust. 1,2,3 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez drugą Stronę odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Strony mogą dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 7

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie oraz sprzęt do wykonania zamówienia i zobowiązuje się wykonać zamówienie z należytą starannością.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji prac.

§ 8

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie zamówienia na okres …………………..miesięcy od dnia odebrania wykonanych prac, potwierdzonych protokołami odbioru, o których mowa w § 3 umowy.

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonane prace będące przedmiotem umowy na okres  ……………..miesięcy od upływu okresu gwarancji. .

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie jest wymagane.

§ 10

Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

  - W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron w formie pisemnej.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

.................................................                                                  ...................................

Zamawiający                                                                       Wykonawca