UMOWA Nr  RO.032.1…..2022

zawarta w dniu …………... roku  pomiędzy:

Gminą Mrocza, z siedzibą w Mroczy, ul. Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, NIP: 558-176-68-63, Regon: 092350889,  reprezentowaną przez:

Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemara Chudzik

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Mrocza – Natalii Zmudzińskiej ,

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,

a firmą:

.……………………………….., reprezentowaną przez:

……………………………………………………...

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia  są usługi z zakresu “Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrocza”. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  - Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (płyt falistych azbestowo-cementowych) z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Mrocza, pakowanie, załadunek, transport i zdeponowanie na składowisku, powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami utylizacji w ilości około 290 m2           (tj. przy założeniu że 1m2 waży 15 kg – 4,35 Mg). Prace zostaną potwierdzone protokołami obejmującymi: protokół odbioru robót budowlanych dla demontażu oraz kartą przekazania odpadów niebezpiecznych (KPO), potwierdzającą przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest.

  - Transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Mrocza w ilości około     2992 m2 (tj. przy założeniu że 1 m2 waży 15 kg – 44,88 Mg). W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki      do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Prace zostaną potwierdzone kartą przekazania odpadów niebezpiecznych (KPO), potwierdzającą przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,

  - prowadzi działalność w zakresie wykonywania objętych umową prac,

  - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także uprawnienie do wykonywania prac     i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy tj. posiada wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie w/w działalności oraz umowę               na składowanie odpadów niebezpiecznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami. Określona w przedmiocie zamówienia ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

- Wycofanie się z korzystania z usługi przez właściciela (posiadacza) nieruchomości, a także wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie rodzi
po stronie Wykonawcy prawa do domagania się od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, zapłaty należności za niewykonaną usługę, jak również zapłaty
kary umownej.

- Dane właścicieli posesji oraz adresy nieruchomości, z których należy usunąć azbest zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu niniejszej umowy oraz Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przedstawienia Zamawiającemu Szczegółowego harmonogramu prac, który określi termin realizacji prac, zakres rzeczowy prac na posesjach wyszczególnionych
w załączniku do niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

  - uzgodnienia z właścicielem nieruchomości dogodnego dla obu stron terminu planowanych prac (wykaz posesji, właścicieli, nr telefonów, ilości azbestu do usunięcia – określa załącznik nr 1 do umowy). Wykonawca ma obowiązek poinformować
co najmniej na 4 dni przed wejściem na teren posesji jej właściciela i Zamawiającego
o terminie wykonania usługi,

  - ważenia wyrobów zawierających azbest z udziałem właściciela nieruchomości i z tej czynności sporządza protokoły. Koszt ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca,

  - zapewnienia organizacji i zabezpieczenia placu robót (Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody spowodowane swoim działaniem
lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia),

  - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić całość prac wchodzących w zakres zobowiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami bhp
i p.poż.,

  - zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

    - organowi nadzoru budowlanego;

    - okręgowemu inspektorowi pracy;

    - państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac (zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649 ze zm.).

- Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oryginalny dokument potwierdzający dokonania zgłoszeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów bądź kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz oryginały do wglądu następujących dokumentów:

  - opracowany przez wykonawcę szczegółowy harmonogram prac,

  - Karty przekazania odpadów, karta ewidencji odpadu.

Karta przekazania odpadów winna zawierać: numer karty, dane właściciela obiektu (imię i nazwisko), adres obiektu/nieruchomości z których usunięto azbest, rodzaj odpadu zawierającego azbest, ilość w Mg, ilość w m2 zgodnie z obowiązującym wzorem karty przekazania odpadów wraz z załącznikiem stanowiącym zestawienie ilości odebranych odpadów zawierających azbest z każdej posesji. Na karcie przekazania odpadu dodatkowo powinno zostać określone:

- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenia na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);

- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;

- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest,

- wyszczególnienie ilości odpadów z poszczególnych nieruchomości.

  - oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, wystawionego przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).

  - Protokół z odbioru z danej nieruchomości, na którym powinna być wpisana powierzchnia w metrach kwadratowych oraz waga - masa zebranego azbestu z danej nieruchomości, określenie właściciela i adres nieruchomości. Protokół powinien zostać podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcę oraz właściciela nieruchomości. Protokół należy sporządzić w stosunku dla każdej nieruchomości osobno w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron,

  - Protokół odbioru końcowego zadania (potwierdzający wykonanie zakresu rzeczowego prac zrealizowanego przez Wykonawcę) wraz z wykazem nieruchomości do protokołu odbioru, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, podpisany przez wykonawcę oraz osoby prezentujące Zamawiającego.

- Zakończenie prac na każdej nieruchomości, z której był odbierany azbest przez Wykonawcę, udokumentowane będzie kartą przekazania odpadu.

- Przekazanie Zamawiającemu niekompletnych lub błędnych dokumentów, o których mowa w § 2 będzie skutkowało odmową wypłaty wynagrodzenia do czasu ich uzupełnienia
lub korekty.

- Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały czas trwania niniejszej umowy. Posiadania wymaganych przepisami pozwoleń, zezwoleń, decyzji i przeszkoleń.

- Uporządkowania i oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy
do dnia 30.09.2022 r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez obie strony protokołu końcowego przekazania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

§ 4

WARUNKI REALIZACJI

- Strony ustalają, że po realizacji przedmiotu umowy będzie spisany protokół odbioru z całości przedmiotu umowy.

- Podstawę do końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przekazania
i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, podpisany przez obie strony umowy,
wraz z kartą przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

- W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentów o występujących w nich nieprawidłowościach i wezwie go do ich poprawienia w terminie 7 dni.

§ 5

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

- Rozliczenie przedmiotu umowy - usługi następować będzie w oparciu o faktyczną ilość zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest

Strony ustalają wynagrodzenie:

  - za 1 Mg demontażu wraz z transportem i utylizacją azbestu wynosi ….. zł netto, tj. ….. zł brutto.

  - za 1 Mg transportu i utylizacji azbestu wynosi .…………….zł netto, tj. .…………... zł brutto (zgodnie z formularzem ofertowym).

Całkowitą wartość umowy stanowi cena za przedmiot umowy określony w § 1,
	zgodnie z 	przedłożonym formularzem ofertowym Wykonawcy, która wynosi
	…………...zł brutto, tj. .……………. zł netto, ………………. zł VAT.

- Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych zawartych w umowie przez
cały okres, na który została zawarta. Cenna obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
(w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT, zgodnie               z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685      z późn. zm.). Cena obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową a także oddziaływania innych czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań wykonawczych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za faktyczne wykonanie usługi.

- W przypadku stwierdzenia, że powierzchnia wyrobów zawierających azbest zgłoszonych
do transportu i utylizacji jest większa niż określona przez Zamawiającego, Wykonawca
przed podjęciem prac zgłasza powyższy fakt Zamawiającemu. W takiej sytuacji faktyczna ilość wyrobów z azbestem ustalana jest wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 6

WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Zapłata ceny za wykonany przedmiot umowy będzie następować po dostarczeniu faktury (która jest wystawiona po zrealizowaniu przez Wykonawcę całości prac i dostarczeniu wszystkich dokumentów Zamawiającemu) opiewającej na kwotę 100% wartości wykonanej usługi polegającej na usunięciu azbestu z terenu gminy Mrocza (o której mowa w § 1 ust. 1), wystawionej na Zamawiającego na podstawie karty przekazania odpadów
oraz zgodnie z załączonymi dokumentami wymienionymi w § 2. Przedsięwzięcie realizowanie jest z udziałem dotacji środków WFOŚiGW, NFOŚiGW w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 700,00 zł za 1 Mg  unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. (W przypadku gdy cena za 1 Mg przekroczy odpowiednio 700,00 zł brutto, różnicę pokrywa właściciel nieruchomości).

- Płatność będzie dokonywana w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca po zakończeniu prac wystawi fakturę:

Fakturę na kwotę stanowiącą wartość wykonanej usługi wystawiona na Zamawiającego:

Gmina Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza NIP 558-176-68-63, którą płaci 	Zamawiający.

- Gmina nie odpowiada wobec Wykonawcy za zobowiązanie ze strony właściciela nieruchomości.

§ 7

KARY UMOWNE

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
na zasadzie kar umownych.

Kary umowne naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w przypadku nie wykonania usługi demontażu wyrobów azbestowych
wraz z transportem i utylizacją azbestu na części zleconych budynków, bądź nie dokona odbioru azbestu z posesji w terminie określonym w § 3 ust. 1 – w wysokości równowartości 30% wartości nie wykonanej usługi (wyliczonego wg stawki określonej w § 5 ust. 1 pkt 1),

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 30% kosztów realizacji przedmiotu zamówienia (określonego w § 5 ust. 1),

  - w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy,
w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w opłaceniu faktury.

2. W przypadku, gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań
i nie wywiązuje się z obowiązków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) lub określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października
2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym a Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, a jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty jakichkolwiek kwot, które winien zapłacić Wykonawca, również Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tych kwot.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Wykonawca :                                                                                  Zamawiający:

…………………………….						…………………………….

Załącznik nr 1 do umowy  …….............. z dnia ………………………………….r.

Wykaz posesji

| Lp. | Adres obiektu objętego wnioskiem | Wykaz właścicieli | Nr telefonu | Ilość azbestu do usunięcia (zakres prac) w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m2 | Mg (przy założeniu że 1 m2 waży 15 kg) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ZAKRES PRAC OBEJMUJĄCYCH DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ AZBESTU |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 290 | 4,35 |
| II ZAKRES PRAC OBEJMUJĄCYCH TRANSPORT I UTYLIZACJĘ AZBESTU |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 2992 | 44,88 |
| OGÓŁEM I i II | 3282 | 49,23 |

Załącznik Nr 2 do umowy ……………….., z dnia ……….. r.

Wzór wykazu nieruchomości do protokołu odbioru

| L.p. | Nr działki | Obręb geodezyjny | Zakres prac (pełny/częściowy)* | Rodzaj odpadu | Ilość usuniętego odpadu (Mg) | Powierzchnia i grubość (dotyczy płyt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |

………………………………………			…………………………………………

(data i podpis  przedstawiciela wykonawcy)                            (data i podpis  osoby prawnie 									upoważnionej przez Zamawiającego - 								Gminę)

*Pełny zakres obejmuje prace związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadu zawierającego azbest, zakres częściowy dotyczy prac związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem.