# Umowa o roboty budowlane nr

W dniu …. 2022 r. w Bydgoszczy pomiędzy Sądem Okręgowym mającym siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Przemysława Kruszczyńskiego - Dyrektora Sądu

a

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………

zwanymi dalej „Wykonawcą”

w rezultacie zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych w oparciu o złożoną ofertę została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na wykonaniu wymiany skrzydła drzwiowego i remontu ościeżnicy drzwi wejściowych w obrębie elewacji południowej zgodnie z „Dokumentacją badań oraz programem prac konserwatorskich                    i restauratorskich stolarki drzwiowej wejściowej gmachu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy” oraz decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 4/2022 z dnia  17.01.2022.

§ 2.

1.  Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres robót szczegółowo określony w dokumentacji projektowej w zakresie stolarki drzwiowej zamontowanej w obrębie elewacji południowej.

2.  Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi miejsca wykonywania robót budowlanych                     i uwzględnił je w cenie oferty.

§ 3.

1.  Strony ustalają następujące terminy:

- przekazanie terenu robót nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

- zakończenia prac będących przedmiotem umowy ustala się na ……..2022 r.

2. Gwarancja na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy i liczy się od terminu odbioru końcowego robót.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie                                 z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Zapewnienie kierowania pracami będącymi przedmiotem umowy przez osobę, która spełnia wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo 37d ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Uzgadnianie z Zamawiającym harmonogramów realizacji prac oraz wykonanie zabezpieczenia budynku na czas demontażu drzwi (tymczasowe drzwi z możliwością stałego zamknięcia).

- Stosowanie materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób wyposażonych  w odpowiedni sprzęt            i narzędzia.

- Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

- Informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, zamierzony cel oraz termin zakończenia przedmiotu umowy.

- Wykonanie robót w czynnym obiekcie Zamawiającego w sposób nie utrudniający istotnie pracy użytkowników pomieszczeń, w tym zachowania komunikacji poprzez przedmiotowe drzwi.

- W czasie realizacji robót utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz  usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Wywożenie i utylizacja materiałów uzyskanych w wyniku demontażu lub rozbiórki własnymi środkami.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w czasie i z przyczyn prowadzonych robót  w substancji budynku, jego wyposażeniu bądź urządzeniach ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.

- Informowanie zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających.

§ 5.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu robót w zakresie umożliwiającym wykonanie robót.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Dokonywanie odbioru robót po zgłoszeniu ich zakończenia w terminie 14 dni.

§ 6.

- Z ramienia Zamawiającego koordynatorem prac będzie Maciej Gilewski i Ireneusz  Ciesielski

- Z ramienia Wykonawcy koordynatorem prac będzie …………………..

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji nadzoru inwestorskiego, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia.

§ 7.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ustala się wynagrodzenie w wysokości brutto ….. zł  (słownie złotych: …………………… 00/100).

- Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót.

- Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia wraz z protokółem odbioru wykonanych robót zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru.

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań wobec Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

- Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Płatnik przekazał bankowi dyspozycję polecenia przelewu na konto Wykonawcy.

§ 8

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunek bankowy.

§ 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych za okres od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 10

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 12

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA