SPECYFIKACJA

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na:

- Dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz przygotowaniu i uporządkowaniu terenu zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym dla zadań:

- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej” dla sołectwa Brzózki,  działka nr 660/2, obejmujące zakup i montaż:

- ………

- ………

- „ Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – zakup i montaż elementów siłownie zewnętrznej” dla sołectwa Dąbrówka Słupska, działki nr 255/5 i 255/6 obejmujące zakup i montaż:

- ……….

- ……….

- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej” dla sołectwa Godzimierz, działka nr 85/5, obejmujące zakup i montaż:

- ……….

- ………..

- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów siłownie zewnętrznej” dla sołectwa Łachowo, działki nr 52/7, 52/30, obejmujące zakup i montaż:

- ……….

- ………..

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - doposażenie placu zabaw w elementy stale , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły itp.” dla sołectwa Małe Rudy, działka nr 20/9, obejmujące zakup i montaż:

- …………….

- …………….

- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów siłownie zewnętrznej i wykonanie projektu” dla sołectwa Stary Jarużyn, działka nr 20/9, obejmujące zakup i montaż:

- ……….....

- ………….

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Przedmiot zamówienia musi być własnością Wykonawcy, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Urządzenia powinny być bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i odporne na próby zniszczenia.

- Urządzenia modułowe przeznaczone do ćwiczeń, powinny być przeznaczone do instalacji i użytkowania na zewnątrz.

- Elementy stalowe powinny być malowane proszkowo, farbami przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, zapewniające odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

- Elementy siłowni zewnętrznej należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową.

- Lokalizacja i montaż urządzeń muszą być zgodne z projektem zagospodarowania i specyfikacją techniczną określającą parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń.

- Zamontowane urządzenia muszą spełniać wymogi z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa oraz musi być to poświadczone odpowiednimi atestami i certyfikatami. Wykonawca wyda Zamawiającemu atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i instrukcje dotyczące sposobu korzystania z urządzeń oraz ich konserwacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na strefę bezpieczeństwa, która jest przypisana lub wymagana do danego urządzenia;

- Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń.

- Po zakończeniu prac objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru wykonanych robót.

- Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy strony określają na dzień podpisania niniejszej Umowy.

- Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy strony określają nie później niż do dnia ………..

- Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w VI etapach realizowanych kolejno na terenie sołectw:

- Małe Rudy

- Łachowo

- Dąbrówka Słupska

- Brzózki

- Godzimierz

- Stary Jarużyn

- Odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego będzie następował etapowo, na podstawie protokołów częściowego odbioru robót oraz protokołu końcowego, które określają m.in. jakość wykonanych robót, sposób i termin usunięcia wad jakościowych, termin odbioru oraz termin odbioru po usunięciu wad.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca robót, a okres ich usunięcia nie przedłuża umownego terminu zakończenia zamówienia.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w ramach przeprowadzanych odbiorów, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia ich przyczyn w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony przez Strony po wykonaniu składających się na Przedmiot niniejszej Umowy robót budowlanych, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważany będzie dzień końcowego odbioru robót, komisyjnie potwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

- Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy.

- W przypadku, gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji administracyjnych wymagać będzie – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - zmiany, uzupełnienia itp. dokumentacji projektowej bądź robót zrealizowanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do ich zmiany, uzupełnienia itp. w ramach należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1. Postanowienia niniejszej Umowy znajdą wówczas odpowiednie zastosowanie.

ROBOTY BUDOWLANE

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 , na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskaną decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskanym zaświadczeniem o braku sprzeciwu na realizację budowy, niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi etapowo w terminach określonych § 2 ust. 2 pkt 1-6  umowy, w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

- W czasie realizacji robót, Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązuje się do jego organizacji, należytego utrzymywania i zabezpieczenia, i przejmuje w zakresie przejętego terenu pełną odpowiedzialność.

GWARANCJA

- Na wykonane prace, o których mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……. miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót.

- Okres rękojmi wynosi ……….. miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót i jest zgodny z  okresem gwarancji na wykonany przedmiot umowy udzielony przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi, a także dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie.