Załącznik nr 1 do SIWZ

...............................................................

pieczęć wykonawcy lub wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Gmina Szaflary

Ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

- FORMULARZ OFERTY

Ja / My, niżej podpisany/i  ………………………………………………….…………………………………….................

działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

| REGON: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP: |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tel. …………….……… , Fax. ………………….……  e-mail:   .................................................

- Oświadczam ,że jako wykonawca jestem/jesteśmy (zaznaczyć właściwą opcję)*:

 Mikroprzedsiębiorstwem

 Małym przedsiębiorstwem

 Średnim przedsiębiorstwem

 Inne

* w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (Numer sprawy RGGZ.271.1.18.2024) na wykonanie usługi pn.:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
„Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary”

- Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ na następującą cenę:

Cena ofertowa netto....................... zł

( słownie ......................................................................................................................)

Cena ofertowa brutto..................... zł - Kryterium oceny ofert

( słownie ......................................................................................................................)

w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 %,

Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

- Doświadczenie Inspektora Nadzoru - Kryterium oceny ofert

- Proszę o zaznaczenie „x” posiadane doświadczenie

…….  pełnienie funkcji inspektora nadzoru (kierownika budowy) przy realizacji  robót których zakres obejmował, budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę rurociągów ciepłowniczych w technologii rur stalowych preizolowanych o długości do 1000,00mb – 0 pkt,

…….  pełnienie funkcji inspektora nadzoru (kierownika budowy) przy realizacji  robót których zakres obejmował, budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę rurociągów ciepłowniczych w technologii rur stalowych preizolowanych o długości od 1000,00 do 1500,00 mb – 20 pkt,

……. pełnienie funkcji inspektora nadzoru (kierownika budowy) przy realizacji  robót których zakres obejmował, budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę rurociągów ciepłowniczych w technologii rur stalowych preizolowanych o długości powyżej 1500,00 mb – 40 pkt

Imię i Nazwisko osoby której doświadczenie jest wskazywane ……………………………………………..

- Ta osoba musi spełniać wymagania opisane dziale XXIV i musi zostać wskazana w Załączniku nr 4 do SWZ – Wykaz osób, którego złożenia  Zamawiający będzie żądał w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu umowy: 23 miesiące od dnia podpisania umowy.

- W przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczam/y, iż jestem/śmy świadomy/mi, że niestawienie się w wyznaczonym  terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 22.11.2024r.

- Oświadczam/y, że:

Nie  zamierzam/y zlecać wykonania części prac  podwykonawcom*

Zamierzam/y  zlecić podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac*:

| L.p. | Części zamówienia - zakres robót, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Firma (nazwa) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- Oświadczam/y, że wybór oferty:

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

i w tym zakresie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy jego wartość bez kwoty podatku:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Ofertę składam/y na  ……. kolejno ponumerowanych stronach.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na stronach oferty o numerach od …… do ……… .*

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

*niepotrzebne przekreślić

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
„Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary”

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam / nie spełniam** warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt XXIV SWZ.

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: *

Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt XXIV SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………….………..………………………………..
                                                          (należy wskazać nazwę i adres podmiotu/podmiotów),

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                                         (należy określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach przekreślić)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.

**nie potrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
„Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary”

Ja niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1 i 4,  ustawy Pzp.*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1 i 4,  ustawy Pzp.).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………..…………………………………………………………

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach przekreślić)

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

Załącznik nr 2a do SWZ

OŚWIADCZENIE  PODMIOTU TRZECIEGO
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
„Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary”

Ja niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt XXIV SWZ w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                                           (należy określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1 i 4,  ustawy Pzp.

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

Załącznik nr 2b do SWZ

Wzór oświadczenia, który odnosi się tylko do przesłanek wykluczenia z art. 7 ustawy z  13 kwietnia 2022 r. – 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

OŚWIADCZENIE DLA POSTĘPOWAŃ PONIŻEJ PROGU UNIJNEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
„Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary”

JA/MY:

_______________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________

(nazwa wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby)

W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” oświadczam, że wykonawca:

- jest*/nie jest* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- jest*/nie jest* beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.),

- jest* / nie jest* osobą wymienioną w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- jest* / nie jest* jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.),

- jest* / nie jest* podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę lub będącym taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

*nie potrzebne skreślić

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Załącznik nr 3 do SWZ

......................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Dane dotyczące wykonawcy:

Ja/My, niżej podpisany/i ....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
„Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary”

prowadzonego przez Gminę Szaflary.

Oświadczam/y, że wykonałem / liśmy, następujące usługi :

| Podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane (nazwa i adres podmiotu) | Zakres nadzorowanych prac (należy wskazać nadzorowane pracę, z uwzględnieniem dział XXIV pkt 4a SWZ) | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek | koniec |
| 01 | 03 | 04 | 05 |

UWAGA – wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu dowody, o których mowa 
w dziale XXVI pkt 4a SWZ.

Załącznik nr 4 do SWZ

…………………………………………

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Ja/My, niżej podpisany/i …………………………………………………………..…………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: ........................................................................................................................................……

(pełna nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
„Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary”

Oświadczam (-y), że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego następującą osobę/osoby:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (należy wskazać: posiadane uprawnienia - zgodnie z postawionym w dziale XXIV pkt 4b SWZ | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą | Doświadczenie projektanta wskazane w formularzu ofertowym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SWZ

Projekt umowy nr ....../2024

Zawarta w dniu ………………….  w Szaflarach pomiędzy:

Gminą Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34 – 424 Szaflary, NIP 736-11-98-317

reprezentowaną przez Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Szaflary Anny Golonki

zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………….., 
adres …………………………………………………, 
nr NIP: …………………..,* nr REGON: ………………*

w imieniu której działa ………………………….

zwanym dalej “Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” lub pojedynczo: „Stroną”

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu klasycznym tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej w dalszej części „ustawą Pzp” o następującej treści:

§ 1

            - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych– inspektor wiodący;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- inżynieryjnej drogowej

- konstrukcyjno - budowlanej

Nadzór Inwestorski będzie prowadzony na terenie Gminy Szaflary nad inwestycją pn.: „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary”

2. (szacunkowa wartość robót budowlanych ok. 40 000 000,00 zł brutto).

dalej również jako „Przedmiot Umowy”.

3. Zakres robót objętych nadzorem:

a) budowa sieci ciepłowniczej magistralnej, w technologii stalowych rur preizolowanych 
w płaszczu HDPE o średnicy 2xDn400/560 mm

b) budowa infrastruktury towarzyszącej: rura HDPE Dz100, mikrokanalizacja światłowodowa, sieć zasilania elektroenergetycznego SN

c) przekroczenie bezwykopowe Potoku Biały Dunajec w km 9 + 145  i 7 + 022,

d) przekroczenie bezwykopowe DK47 w km 23+337

e) zabudowa trójników preizolowanych zakończonych zaworami wraz z by-passem zapobiegającym zamrażaniu sieci.

f) zabudowa studzienek sekcyjnych S-1A, S-1B, S-2A, S-2B, S-3A, S-3B  z armaturą odcinającą DN 400 mm

g) zabudowa bezprzewodowych urządzeń monitorujących przepływ w osiedlowej geotermalnej – studnie SP-1 i SP-2

h) odtworzenie terenu po wykonanych pracach.

4. Specyfikacje warunków zamówienia wraz z dokumentacją projektową dla zadania nad którym prowadzony ma być nadzór znajduje się na platformie zakupowej Urzędu Gminy Szaflary pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/947117

5. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie i dbanie o interes Zamawiającego.

6. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania poprzez wprowadzenie na plac budowy wykonawcy robót, po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót budowlanych październik 2026 r.. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót.

7. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:

7.1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

7.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

7.3. inżynieryjnej drogowej,

7.4. konstrukcyjno-budowlanej,

Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez jedną osobę we wszystkich specjalizacjach wskazanych powyżej, przy odpowiednich kwalifikacjach.

8. Zamawiający wymaga, aby spośród inspektorów nadzoru, funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego pełnił inspektor posiadający uprawnienia w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

9. Do obowiązków wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. z dnia 21 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.))  oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, umową oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. Do obowiązków wykonawcy należy również:

10.1. Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność Inspektora minimum 3 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego 
i uzasadnione żądanie wykonawcy robót.  Trzykrotna,  nieuzgodniona  z  Zamawiającym,  nieobecność  inspektora  nadzoru na  budowie, wynikająca  z  powyższego  zakresu,  będzie umożliwiała naliczenie kar umownych, a nieobecność (w wymaganej ilości) 10-krotna umożliwi rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
10.2. udział w przekazaniu terenu budowy, na którym wykonawca robót będzie realizował roboty w ramach umowy o roboty budowlane,

10.3. kontrolowanie wykonawcy w zakresie zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy
i w otoczeniu,

10.4. reprezentowanie Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez wykonawcę robót poprzez wykonywanie wszelkich obowiązków będących w zakresie Inspektora nadzoru, w tym kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z przepisami techniczno-budowlanymi 
i obowiązującymi normami, z umową o roboty budowlane, dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych nieodpowiedniej jakości, wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, działając na rzecz Zamawiającego.

10.5. czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez wykonawcę robót i podwykonawców robót zgodnie z umową o roboty budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

10.6. bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę,

10.7. przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,

10.8. wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,

10.9. uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych 
i technicznych organizowanych przez Zamawiającego maksymalnie 3 razy w tygodniu, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie Inspektor Wiodący, a na żądanie Zamawiającego również Inspektorzy innych  specjalizacji; nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 3 razy w trakcie trwania całej umowy skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia za każdą następną nieobecność, będzie również stanowiła podstawę do wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora - Wykonawcy.

10.10. monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,

10.11. dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektantów i zamawiającego na wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń),

10.12. zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,

10.13. wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ,

10.14. informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji,

10.15. w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, dodatkowe) - każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami umowy o roboty budowlane,

10.16. zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych sporządzanych przez wykonawcę robót,

10.17. sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez wykonawcę robót lub jego podwykonawcę  w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia 
w próbach i odbiorach technicznych,

10.18. kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,

10.19. przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo  w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,

10.20. poświadczenia terminu zakończenia robót,

10.21. zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,

10.22. akceptowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia

(rozliczeń) robót objętych zgłoszeniem jako wykonanych przez wykonawcę robót,
10.23. kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót) w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez wykonawcę robót, z tym co rzeczywiście zostało wykonane, tj. potwierdzanie zaawansowania budowy,

10.24. sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentacji powykonawczej (sprawdzenie ilości i wartości wykonanych robót oraz kompletności dokumentów odbiorowych),

10.25. rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron,

10.26. wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji
i wymaganych przez zamawiającego,

10.27. udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,

10.28. udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,

10.29. wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

10.30.  określenia zakresu usunięcia  wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

10.31. wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,

10.32. uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

10.33. żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,

10.34. w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę,

10.35. wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów 
z wykonawcą robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją zadania,

10.36. współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek
współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez wykonawcę 
robót,

10.37. współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej dokumentacji z zakresu realizacji robót realizowanych przez wykonawcę robót, której obowiązek sporządzenia wynika z umów o dofinansowanie nadzorowanej inwestycji, 
w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie,

10.38. uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z oceną materiałów pochodzących z rozbiórki,

10.39. ustanowienia zastępstwa w przypadku nieobecności inspektora powyżej 1 tygodnia.
10.40. poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego wynikających z umowy.

Czynności nie wymienione w tym opisie, a konieczne do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.  „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary” uważa się za włączone w zakres robót i objęte ceną ryczałtową.

11. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania czynności nadzoru zgodnie z :

a) Prawem budowlanym,

b) Prawem zamówień publicznych,

c) umową, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami prawa,

12. wykonawca zobowiązuje się do pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót winien być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy,

13. wykonawca zobowiązany jest do przybycia na budowę na wezwanie zamawiającego
w razie zaistniałej potrzeby w terminie do 4 godz. od telefonicznego powiadomienia (godziny rozliczane będą w ramach standardowego czasu pracy 700-1500). Wymagana jest codzienna obecność inspektora na budowie, zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 10.1 SWZ,

14. jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą, to wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, który podejmuje decyzję co do zlecenia tych robót wykonawcy,

15. w razie konieczności wykonawca zabezpieczy nadzór w podzakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania. Jednocześnie zobowiązuje się wykonawcę do dostarczenia do siedziby zamawiającego dokumentów potwierdzających, że dana osoba posiada uprawnienia do nadzorowania robót oraz potwierdzenia wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca za działania i (lub) zaniechania osób, którymi się posługiwał odpowiada jak za własne,

16. wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla zamawiającego.

17. wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw zamawiającego,

18. w dniu podpisania umowy zamawiający przekaże wykonawcy dokumentację projektową na podstawie protokołu przekazania potwierdzonego przez obie strony, którą inspektor zobowiązany jest zwrócić po zakończeniu i rozliczeniu robót,

19. wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej,

20. wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego,

20.11. faktury za wykonanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego będą wystawiane na Gminę Szaflary,

- 20.12. zamawiający zobowiązuje się współdziałać z inspektorem nadzoru celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępniać potrzebne dokumenty.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do pełnienia obowiązków określonych w §1 Umowy, na mocy poniższych decyzji osób, które ze strony Wykonawcy będą wykonywały czynności w następującej branży:

1) specjalność ……………. dla ………… (imię i nazwisko) wydanej dnia ………………………. r. w …………………………. nr ……………………., decyzja stanowi załącznik nr 1 do Umowy oraz, że jest członkiem ………………………… pod nr ewid. …………………………………, zaświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

2) specjalność …………………. dla ………… (imię i nazwisko) wydanej dnia ………………………. r. w …………………………. 
nr ……………………., decyzja stanowi załącznik nr 1 do Umowy oraz, że jest członkiem ………………………… pod nr ewid. …………………………………, zaświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

3) ………………………………………………

4) ………………………………………………….

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas 23 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 4

- Wynagrodzenie, należne Wykonawcy za należyte wykonanie kompleksowych obowiązków Inspektora Nadzoru we wszystkich specjalizacjach wynikających z Umowy wynosi:

Cena netto....................... zł ( słownie .....................................................................................................)

Cena ofertowa brutto..................... zł (kryterium oceny oferty)

(słownie .......................................................................................................................................)

w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 %,

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 pkt 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez wykonawcę. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury w terminie 14 dni od dnia zakończenia wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub ich części. 4. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonany nadzór będzie następować sukcesywnie, proporcjonalnie do wykonanych robót budowlanych po złożeniu w siedzibie zamawiającego faktur wystawionych przez wykonawcę. Maksymalna wysokość wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 85% wartości wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostała część kwoty zostanie wypłacona po końcowym, protokolarnym odbiorze i rozliczeniu robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

4. Za datę płatności uważa się dzień, w którym nastąpiło polecenie wykonania przelewu przez Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w Umowie

- W wypadku nienależytego wykonania obowiązków będących przedmiotem Umowy, 
w szczególności nieprawidłowego wykonania obowiązków lub ich niewykonania - 
w wysokości 2% należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Umowie za każde naruszenie, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego.

- W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na naradach budowy powyżej 3 razy 
w trakcie trwania całej umowy skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie za każdą nieobecność.

2. Zamawiającemu, niezależnie od kary umownej, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie, wygaśnięcie Umowy, nie ma wpływu na uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia należnej kary umownej.

§ 6

1. Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić 
w następujących przypadkach:

1.1. Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika 
z okoliczności które nie były znane w chwili zawarcia umowy.

12. Ze względu na konieczność  wykonania usług dodatkowych koniecznych, gdy powstanie konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych.

1.3. Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego inspektora.

1.3.1. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby w następujących    przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora,

- niewywiązywania się inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy,

- jeżeli zmiana inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych            przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

1.3.2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru w danej
                 specjalizacji, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających  
                 z umowy należycie.

1.3.3. W przypadku zmiany inspektora nadzoru, nowy inspektor nadzoru musi spełniać
                 wymagania określone dla danego specjalisty.

1.3.4. Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora nadzoru zgodnie z żądaniem
                 Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

2. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość zmian

Umowy, w szczególności w zakresie:

2.1. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących firmę 
                   (Zamawiającego, Wykonawca),

2.2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
                  na realizację zamówienia lub świadczenia Stron,

2.3. zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty
                   Budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności jej
                   wydłużenia.

2.4. zmian będących następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy o Roboty  Budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem robót 
objętych tą umową i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienia dotychczasowego wykonawcy robót
 innym wykonawcą.

2.5. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
                   stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny jednostkowe
                   brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian.

2.6. Wszelkie zmiany Umowy dotyczące wynagrodzenia, w tym dokonywane na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, mogą być dokonywane na podstawie oferty dostarczonej przez Wykonawcę, a zatwierdzonej przez Zamawiającego.

2.7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

3. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych, w tym objętych art. 455 ustawy Pzp.

Waloryzacja

§ 7

1. Zamawiający określa zasady waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, tj.:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- tylko jeżeli zmiany te będą miały wpływ na rzeczywisty wzrost kosztów realizacji zamówienia przez wykonawcę.

5) Zamawiający dopuszcza również jednokrotną w okresie realizacji umowy waloryzacje wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze zmianami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za okres pierwszych 6 miesięcy realizacji umowy, jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji inwestycji co najmniej o 10%.

2. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień 
o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 5% niewypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.

3. Waloryzacja następuje przez powiadomienie drugiej Strony i złożenie wniosku wraz 
z uzasadnieniem o zawarcie aneksu do umowy dotyczącego zmiany wynagrodzenia. Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po otrzymaniu powiadomienia przez drugą Stronę.

Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we wniosku  w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji Przedmiotu umowy.

4. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesiąc po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy. Waloryzacja świadczeń za prace wykonane w przeciągu pierwszych 6 miesięcy stronom nie przysługuje.

5. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

6. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak  i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. W przypadku ich obniżenia wniosek,  o jakim mowa w ust. 3 składa Zamawiający do Wykonawcy.

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 - 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 8

- Naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę, w szczególności niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzeganie przez niego wymogów w obowiązujących procedurach uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy jest bezcelowe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania zawartej z Wykonawcą umowy 
o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru lub rezygnacji z niej, a także jej zmiany 
w przypadku gdy inwestycja, nad którą pełniony ma być nadzór, nie będzie realizowana lub będzie realizowana w ograniczonym zakresie, lub gdy nie zostanie podpisana przez Zamawiającego umowa na dofinansowanie inwestycji w 2024 roku albo gdy nastąpi zmiana okoliczności i nie będzie planowane jej rozpoczęcie w 2024 r.

§ 9

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności  Kodeks Cywilny.

  - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10

- Wszelkie zmiany, wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy bądź porozumienia Stron, wyraźne lub dorozumiane, 
w zakresie regulowanym  postanowieniami Umowy.

§ 11

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

2. Załącznikami do umowy są:

- Oferta Wykonawcy;

- Specyfikacja warunków zamówienia;

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                              WYKONAWCA:

Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 
34-424 Szaflary, tel. 18 26 123 15, e-mail: sekretariat@szaflary.pl.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych -Pani Sylwia Wierciak - e-mail: iod@szaflary.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 19 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– PZP.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Wykonawca:

- Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności*
do tej samej grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem: 
„Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary”

prowadzonego przez Gminę Szaflary.

Ja/My niżej podpisany/i

1. ……………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………...

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/

- oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 
z 2021r., poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu*

- oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 
z 2021r., poz. 275) wraz z wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu  tj. (podać nazwę i adres)*:…………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...**

* należy skreślić niepotrzebną treść,

**wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przedkłada dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Dokument może być przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej 
i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzając zgodność odwzorowania cyfrowego 
z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem)jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.

Załącznik nr 7 do SWZ

………………………………

………………………………

………………………………

(Nazwa i adres wykonawcy)

…………………………, dnia ……………………. r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu …………………………………………………….……………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………….

1. zobowiązuję się do udzielenia wsparcia Zamawiającemu w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poprzez poinformowanie swoich pracowników, podwykonawców i innych osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w ramach ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, że 
w stosunku do ww. danych:

1.1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 
34-424 Szaflary, tel. 18 26 123 15, e-mail: sekretariat@szaflary.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się przez e-mail: iod@szaflary.pl

1.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (imię i nazwisko, stanowisko, numer uprawnień, dane kontaktowe, okres i rodzaj zatrudnienia, i inne wymagane w celu realizacji zamówienia) w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, zawarciem umowy z Wykonawcą oraz jej realizacją, udokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

1.5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Zamawiającego.

1.6. Niezależnie od postanowień pkt 1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane 
w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.

1.8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

1.9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;

2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, 
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
w tym przepisy RODO.

1.10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym; niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

1.11. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku 
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

#### 3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

1.12. Dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

1.13. Dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę.

Załącznik nr 8 do SWZ

Oświadczenie

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (Numer sprawy RGGZ.271.1.18.2024) na wykonanie usługi pn.: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem: „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary”, w nawiązaniu do art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

__________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | NIP | Osoby uprawnione do Reprezentacji |
| --- | --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczamy, że:

- Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych opisany w dziale XXIV pkt. 4b SWZ spełnia/ają w naszym imieniu Wykonawca/y:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | Usługi Nadzoru, które będą wykonywane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |

- Warunek dotyczący doświadczenia opisany w dziale XXIV pkt. 4a SWZ spełnia/ją 
w naszym imieniu Wykonawca/y:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | Roboty budowlane, dostawy, usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |