Załącznik nr 1 do SWZ Nr postępowania DA.TP.26.5.2022.KM

Zakres realizowanych prac:

Nazwa zadania:

„Radomskie łąki kwietne”

Lokalizacja łąk :

Tereny zielone zlokalizowane w siedmiu miejscach o łącznej powierzchni 5 tyś m2:

- ul. Filtrowa/Struga, część działki nr 1/31 i 1/38 (obr. 0041 Śródmieście 1, ark. 40) łąka o pow. 400 m2

- ul. Górnicza/Chrobrego, część działki 126/30 (obr. 0020 Gołębiów, ark. 11)  łąka o pow.  850 m2,

- Aleja Kołakowskiego – pomiędzy ul. Miłą/Chrobrego, część działki nr 11/29 (obr. 0040 Obozisko, ark. 31)  łąka o pow. 700 m2

- Park Stary Ogród – teren pozachodniej stronie rzeki Mlecznej w pobliżu placów zabaw, część działki nr 3/1 (obr. 0050 Stare Miasto, ark. 27)  łąka o pow. 400 m2

- ul. Sandomierska – teren gminny przylegający do Parku Ustronie, część działki nr 307 (obr. 0120 Ustronie, ark. 123) łąka o pow. 1100 m2

- Teren skweru przy oczku przy ul. Jana Pawła II – wzdłuż ścieżki rowerowej, część działki o nr 29/6 (obr. 0122 Młodzianów, ark. 121) łąka o pow. 300 m2

- Teren przy ul. Świętego Brata Alberta przy Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich na os. Prędocinek część działki nr 319/9, łąka o pow. 1250 m2

Są to tereny dobrze nasłonecznione, porośnięte trawą, koszone.

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu przygotowanie terenów pod stworzenie łąk kwietnych  oraz obsianie ich mieszanką dostosowaną do warunków glebowych i lokalizacyjnych w siedmiu ww. miejscach na terenie miasta Radomia o łącznej powierzchni  5 000 m2.

Miejsca realizacji zostaną wytyczone palikami.

Termin realizacji:  do 30 kwietnia 2022 roku

- WARUNKI TECHNICZNE

- Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa. Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic, skwerów, parków i terenów zielonych.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (gruz, szkło, kamienie oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych                           i nadziemnych, itp.).

- STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC

Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej:

1. Ręczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na głębokość 10 - 15 cm.

###### 2. Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń typu: gruz, szkło, kamienie metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłączy i korzeni chwastów.

###### 3. Wywóz zanieczyszczeń i uporządkowanie miejsca pracy leży po stronie Wykonawcy zadania.

4. Po uprawie wierzchniej warstwy należy sprawdzić PH gruntu.

5. W przypadku kwaśnego odczynu  gleby zastosować wapnowanie. Zabiegiem wapnowania należy zbliżyć odczyn gleby do obojętnego.

###### 6. Wyrównanie powierzchni.

###### 7. Po upływie 2 – 3  tygodni wyżej wymienione czynności  należy powtórzyć a przygotowany teren obsiać mieszanką nasion łąkowych  gatunków kwiatów wieloletnich z maksymalnym 20% udziałem ozdobnych gatunków jednorocznych. Mieszanka nie może zawierać traw. Użyta mieszanka musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Dostarczony materiał siewny powinien być sypki i nie może nosić śladów wad, mogących obniżyć ich zdolność kiełkowania tj. zawilgocenie, zapleśnienie, obecność szkodników bądź śladów ich bytowania.

###### 8. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o dokładnych terminach obsiewu (prace zanikające) i wykonania ich przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

###### 9. Nasiona mieszanki należy wymieszać do siewu z wermikulitem frakcji 2-4 mm w stosunku 1000g nasion do 10l wermikulitu.

###### 10. Teren zawałować.

W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  uzupełniania łysin  i obszarów bez wschodów roślin zastosowaną w danej lokalizacji mieszanką.

- MATERIAŁY I SPRZĘT

- Użyte w czasie wykonywania prac wszelkie materiały muszą być bezpieczne dla ludzi                           i środowiska. Za jakość stosowanych materiałów lub ich niewłaściwe użycie odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować takim potencjałem technicznym, aby zagwarantować płynność wykonania prac. Wykonawca winien zagwarantować odpowiedni sprzęt i narzędzia, gwarantujące prawidłowe jakościowo i terminowe wykonywanie prac.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w realizacji zadania na każdym jego etapie.