Załącznik nr 3

Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr           /23

zawarta w Suchej Beskidzkiej w dniu ……...2023r.

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, pod adresem: ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000079161, posiadający numer NIP: 5521274352, numer REGON: 000304415,

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu, którego działa:

lek. Marek Habera - Dyrektor Zespołu

a

Firmą:

z siedzibą:

KRS: , Regon:  , NIP:

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu, której działa:

………………………………………………..

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na Modernizację Oddziału Chirurgicznego  ( zadanie podstawowe jest finansowane z projektu)

''Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient outcomes and enhance environmental sustainability" realizowanego w ramach grantu  pn.: Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability of Healthcare — EcoQUlP Plus’ finansowanego ze środków Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską (Grant Agreement number: 857790 — EcoQUIP Pliis-COS-PP)-2018-2-01) znak: ZOZ.V.010/DZP/19/23) prowadzonego przez Zamawiającego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji Oddziału Chirurgicznego.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną cześć umowy (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR), oferta Wykonawcy oraz SWZ.

Zamówienie podzielone jest na 2 etapy:

- Etap I – część podstawowa, której przedmiot opisany jest w załączniku nr 1 do umowy i będzie realizowany.

- Etap II – część objęta prawem opcji - jego wykonanie będzie uzależnione od decyzji Zamawiającego.

3. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i w trybie opisanym poniżej:

- Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części;

- Skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

c) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zawiadomienie zawierać będzie opisany zakres prac.

d) Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 180 dni od dnia przesłania zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji do Wykonawcy;
e) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia określonego w Etapie II – części objętej prawem opcji będą zgodne ze złożoną ofertą przetargową oraz identyczne, jak ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia określonego w Etapie I – części podstawowej oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy; zastrzeżeniem postanowień określonych w § 14 niniejszej umowy.

f) Przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji obejmuje zakres prac opisany w  dokumentach określonych w ust.  2 z wyłączeniem prac wykonanych  w Etapie I.

h) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia 31.03.2024 r.

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w II Etapach:

# -  Etap I – część podstawowa do 90 dni od dnia zawarcia umowy

# - Etap II - w przypadku gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji do 180 dni od dnia przesłania Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.

- Przekazanie terenu robót Wykonawcy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Wykonawca rozpocznie prace bez zbędnej zwłoki po przekazaniu terenu robót.

- Wykonawca obowiązany jest uzgodnić Harmonogram wykonania robót z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Strony ustalają, iż aktualizacja Harmonogramu w zakresie terminów pośrednich nie stanowi zmiany Umowy. W takim przypadku, Strony dokonają aktualizacji Harmonogramu podpisując jego uzgodnioną treść.

- Wykonawca w każdym przypadku powstania przyczyny możliwego zagrożenia w dotrzymaniu terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w terminie 5 dni od jej powstania zawiadomić Zamawiającego na piśmie o tym zagrożeniu.

- W przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy termin zakończenia prac ulega przesunięciu o ilość dni wstrzymania.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy będzie końcowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę wraz kompletem dokumentów odbiorowych.

§ 3. ODBIORY ROBÓT

- Zamawiający dopuszcza możliwości dokonywania odbiorów częściowych. Roboty zanikające podlegać będą odbiorom na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Wykonawcę do inspektora nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Odbiory robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu będą realizowane na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Wykonawcę do Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania pisemnego zgłoszenia i wpisu do Dziennika Budowy, natomiast odbiór końcowy (przy udziale przedstawicieli Zamawiającego) w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,  Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że zastosowane materiały lub wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszt badań dodatkowych obciąża Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszt badań obciąża Zamawiającego.

- Na co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia czynności odbiorowych końcowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości

wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: kopie dokumentów gwarancyjnych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, dokumentację powykonawczą, niezbędne oświadczenia osób ze strony Wykonawcy co do zgodności wykonania robót z dokumentacją, obmiar wykonanych robót, pozostałe dokumenty wynikające ze specjalistycznego charakteru robót, dokumentujące ich jakość i zgodność z dokumentacją. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zanikających zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązań wynikających z umowy.

- Termin odbioru końcowego na życzenie Zamawiającego może być przesunięty, jednak nie więcej niż o 5 (pięć) dni. W czynnościach odbiorowych dla odbiorów robót zanikających jak i przy odbiorze końcowym mogą brać udział inne wskazane przez Zamawiającego osoby.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem usunięcia wad będzie termin właściwego odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości technicznej zakresu odbioru,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań określonych w § 9 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania przedmiotu umowy po raz drugi - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

13.	Odbiór ostateczny prac /gwarancyjny/, obejmuje ocenę zachowania wymaganej jakości
robót w okresie rękojmi i gwarancji oraz związany jest z usuwaniem wad lub
usterek ujawnionych w tym okresie. Zamawiający dokona odbioru do 15 dni roboczych
od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru, które
winno być złożone nie później niż 20 dni roboczych przed upływem terminu gwarancji.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Wszystkie prace objęte umową winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z treścią umowy, przepisami BHP, dokumentacją techniczną, zaleceniami oraz wytycznymi Zamawiającego.

- W przypadku stosowania metod nietypowych technologia wykonania robót wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, przy czym takie zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za wykonywane roboty, chyba że technologię wprowadził Zamawiający, a Wykonawca zastrzegł na piśmie możliwość wynikających z niej wad.

- Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za przeprowadzenie prac, materiały i urządzenia, aż do odbioru końcowego przez Zamawiającego i powinien zapewnić na swój koszt ich ochronę.

- Wszelkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego w zakresie rodzaju i standardu oraz spełniać wymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca jest zobowiązany okazać i przekazać Zamawiającemu dla materiałów podlegających wbudowaniu: atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobaty techniczne. Wykonawca przed zastosowaniem materiałów zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu karty materiałowe celem ich zatwierdzenia.

- Wykonawca może do realizacji powierzonych mu prac zatrudnić Podwykonawców, uzyskując uprzednio każdorazowo pisemną zgodę Zamawiającego, zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada w pełni w całym okresie realizacji umowy za bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą jego pracownicy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec pracownicy Wykonawcy, chyba że wypadek został spowodowany z winy Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz  zaleceń Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa pracy.

- Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy się podczas i w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje za naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy odnotowanych po kontrolach inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający ma prawo do ciągłego sprawdzania stanu realizacji niniejszej umowy oraz do żądania w każdym momencie wglądu w dokumenty budowy lub do zażądania ich przedstawienia.

- Zamawiający w każdym czasie ma prawo dokonywania prób i badań oraz kontroli przebiegu prac zarówno w zakresie jakości ich wykonania, jak i terminowej realizacji, a także ma prawo powoływać biegłego lub rzeczoznawcę celem zweryfikowania poprawności wykonywania umowy. W przypadku, gdy przeprowadzenie prób i badań lub opinia biegłego lub rzeczoznawcy potwierdzi nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę pokryje on koszty przeprowadzonych prób i badań lub opinii biegłego lub rzeczoznawcy.

- Strony są zobowiązane do uczestnictwa w cyklicznych naradach organizowanych w biurze budowy oraz informowania się o postępie wykonywanych prac, uzgadniania programu prac itp. Termin pierwszej narady zostanie ustalony przez Wykonawcę i Zamawiającego podczas przekazania terenu robót. Za organizację narad odpowiada Wykonawca. Do uczestnictwa w naradach ze strony Wykonawcy zobowiązany jest Kierownik budowy oraz Kierownicy robót.

- Prace objęte umową wykonywane będą w czynnym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza,  w związku z czym wszelkie działania Wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie obiektu muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym – służbami technicznymi szpitala i muszą być zminimalizowane do niezbędnego minimum, dotyczy to w szczególności wyłączenia energii elektrycznej, gazów medycznych i wody, przy uwzględnieniu następujących zasad:

- prace uciążliwe (np. powodujące hałas, uniemożliwiające użytkowanie pomieszczeń nieobjętych remontem) powinny być realizowane w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Wykonawca obowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać pracę osób w budynku;

- miejsce składowania materiałów niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych musi być uzgodnione z Zamawiającym;

- w przypadku korzystania z ciągów komunikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do codziennego usuwania zabrudzeń wynikających z prowadzonych robót;

- prace związane z dużym hałasem (wyburzenia, skuwania, itp.,) muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwości dla użytkowników obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać roboty powodujące hałas wyłącznie w dniach i godzinach ustalonych z Działem Technicznym, co Wykonawca winien przewidzieć w harmonogramie prac (Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac wytyczne kierownika oddziału w zakresie godzin pracy, poziomu hałasu, poziomu zapylenia itp.),

14. Zamawiający wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej. Koszt zużytych mediów ponosi    Wykonawca.

15. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących prace montażowe i kierowników:

- Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:

- Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników oraz udokumentowania zatrudnienia osób realizujących przedmiotową usługę, poprzez doręczenie

Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy kopii zanonimizowanych umów o pracę zawartych z osobami wskazanymi dla wykonania zamówienia

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umowy o pracę zawartych z tymi osobami w terminie 3 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia oraz, że przysługuje tym osobom dostęp do treści tych danych i ich poprawiania oraz, że obowiązek ich podania wynika z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. z dnia 11 września 2019r.

- Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób:

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę realizujących umowę.

- Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób:

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

§ 5. WYNAGRODZENIE

- Wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia - uwzględniający wszystkie składniki określone w niniejszej umowie ustala się na łączną kwotę:

1)Wartość całego przedmiotu zamówienia: 
netto: zł

Słownie:

stawka podatku VAT:

brutto: zł

słownie:

w tym:

2) Wartość Etapu I - części podstawowej:

netto: zł

stawka podatku VAT:

brutto: zł

słownie:

3)Wartość Etapu II – części objętej prawem opcji:

netto: zł

stawka podatku VAT:

brutto: zł

słownie:

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy i odpowiada zakresowi robót opisanemu w § 1 niniejszej Umowy. Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, ubezpieczeniem budowy, itp.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia - będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów powykonawczych robót oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych.

- Ostateczna wartość wykonanych robót nie może przekroczyć odpowiedniej kwoty wskazanej w § 5 ust. 1. (której wysokość uzależniona jest od tego czy Zamawiający skorzysta z prawa opcji) z zastrzeżeniem § 14 (klauzula waloryzacyjna).

- Zamawiający przewiduje następujące zasady dokonywania płatności:

- Etap I - część podstawowa -  płatność jednorazowa  po zrealizowaniu całości części podstawowej;

- Etap II – część objęta prawem opcji  -  płatność realizowana w trzech transzach co 2 miesiące.

Płatność każdorazowo dokonana zostanie na podstawie sporządzonego bezusterkowego protokołu odbioru  robót oraz kosztorysu powykonawczego.

- Termin płatności faktury wynosi 60 dni od daty wpływu faktury. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane w fakturze.  Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności pisemnych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym przedmiocie. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi maksymalnie 30 dni.

7. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto Zamawiającego.

8.  W przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych - robót nie objętych

niniejszą umową, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego oraz przedstawi kosztorys ofertowy.

9. Wykonanie zamówień dodatkowych wymaga akceptacji Zamawiającego oraz zawarcia stosownej umowy w tym przedmiocie.

10. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego     wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności pod rygorem nieważności zgodnie z art. 54  ust. 5 i 6 Ustawy o działalności leczniczej.

11. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518

Kodeksu Cywilnego ( w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z

podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmiana podmiotową

po stronie wierzyciela.

12. Naruszenie zakazu określonego w ust.15., skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią

świadczenia.

§ 6. WARUNKI I ZOBOWIĄZANIA

1.	Wykonawca oświadcza, że:

- dysponuje niezbędnymi materiałami, sprzętem oraz personelem jak również uprawnieniami, wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi należyte wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- otrzymał wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- przedmiotu niniejszej umowy,

- zakresu i sposobu wykonania prac nią objętych,

- zakres przekazanej dokumentacji i udzielonych mu informacji umożliwia sprawne, kompletne i terminowe wykonanie prac objętych niniejszą umową.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i zarządzeń władz lokalnych oraz za wykonanie zobowiązań w stosunku do swoich pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie innych stosunków prawnych, które wynikają z prawa pracy lub z innych przepisów.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zorganizować, zabezpieczyć, utrzymywać teren budowy wraz z jego zapleczem i niezbędnymi mediami oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy i w strefie jego oddziaływania; w szczególności wykonać trwałe wygrodzenie, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne itp. a także zabezpieczyć teren robót w taki sposób i w takim zakresie jaki konieczny jest dla spełnienia uzasadnionych wymagań użytkowników pomieszczeń sąsiadujących z terenem robót, między innymi w celu zapewnienia możliwie najmniejszej uciążliwości tych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości poza terenem budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiającym zagospodarowania placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu i odpadów na dowód czego Wykonawca przedłoży dokument świadczący o legalnym sposobie zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadów.

- Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia robót  objętych niniejszą umową, przywróci na własny koszt  teren budowy  co najmniej do stanu z dnia jego przekazania  oraz

naprawi ewentualne szkody spowodowane ich realizacją na terenie i w pomieszczeniach sąsiadujących.

- W przypadku wystąpienia z winy Wykonawcy uszkodzeń, w szczególności na terenie robót oraz na terenie przyległym, w tym na ciągach komunikacyjnych, drogach dojazdowych Wykonawca pokryje na własny koszt powstałe szkody oraz przywróci teren do stanu z dnia przejęcia robót.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy sprawdził wszystkie warunki lokalne dotyczące przedmiotu zamówienia i terenu prac i uwzględnił te warunki przy określaniu ceny podanej w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z przepisami dotyczącymi realizacji prac, w tym w szczególności z przepisami BHP, ochrony pożarowej, sanitarnymi, ochrony środowiska oraz polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

- podjęcia robót zabezpieczających w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, powodującego konieczność wykonania prac awaryjnych mających na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub skutkami zdarzeń powodujących lub mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie oraz zagrożenie dla samego obiektu oraz osób trzecich pozostających w obiekcie lub w jego pobliżu. W opisanej sytuacji Wykonawca zwolniony jest z obowiązku uzgadniania powyższego z Zamawiającym;

- bieżącego sprzątania dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej wraz z chodnikiem wzdłuż placu budowy, zanieczyszczonej przez działania budowy oraz do końcowego uprzątnięcia placu budowy;

- przygotowania wszelkich środków zapobiegających wypadkom z ewentualnym montowaniem tymczasowych rusztowań, pomostów roboczych i innych konstrukcji zabezpieczających oraz zapewnienia środków ochrony osobistej pracowników;

- prowadzenia dziennika budowy oraz do udostępniania go osobom upoważnionym, a w szczególności pracownikom państwowego nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie;

- organizacji pracy w taki sposób, aby dziennik budowy był dostępny dla osób upoważnionych;

- przekazywania Zamawiającemu odpisów wszelkich dokumentów uzyskanych bądź składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także niezwłoczne pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystąpienia Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych;

- wykonania wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

- zorganizowania i przeprowadzenia na własny koszt:

- dostarczenia dla poszczególnych materiałów atestów, aprobat i dopuszczeń w przypadku ich uprzedniego nieposiadania,

- wszelkich prób i pomiarów niezbędnych do realizacji zamówienia,

- niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień dokumentacji odbiorowej, dla potwierdzenia właściwej jakości prac,

- uzyskanie opinii i uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów,

- informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, może być zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania robót niezbędnych do zbadania ich jakości, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego na własny koszt;

- wykonania wszelkich prac dla wykonania przedmiotu umowy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami wraz z przywróceniem należytego stanu terenu po wykonanych pracach oraz poniesieniem wszystkich potrzebnych w tym celu kosztów;

- dostawy wszelkich materiałów i urządzeń oraz wszelkich materiałów pomocniczych w zakresie niezbędnym dla zrealizowania przedmiotu umowy - w stanie nowym, kompletnym, bez wad i uszkodzeń, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami i normami;

- dostarczenia wymaganej dokumentacji wskazanej w §3 ust. 4 niniejszej umowy ilości 3 kompletów w formie papierowej oraz 2 nośników w formie elektronicznej;

- opracowania dokumentacji powykonawczej, złożenia oryginałów wszelkich dokumentów wymaganych przez prawo;

- wykonania innych niezbędnych czynności w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy;

11. Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia posiadanych informacji oraz dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego - niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- zapewnienia dostępu przedstawicieli Wykonawcy do terenu prac w zakresie wystarczającym dla kompletnego i zgodnego z zamówieniem przygotowania dokumentacji projektowej;

- nieodpłatnego zapewnienia w granicach działki będącej jego własnością, terenu z przeznaczeniem na zaplecze socjalno-biurowe i magazynowe Wykonawcy i innych uczestników procesu budowlanego. Organizacja placu budowy nie może ograniczać dostępu do użytkowanych przez Zamawiającego obiektów;

- wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody. Ewentualne koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty użycia wody i energii ponosi Wykonawca;

- ustanowienia nadzoru inwestorskiego;

- podejmowania decyzji związanych ze zmianami w Projekcie oraz innych związanych z realizacją przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania wystąpienia od Wykonawcy, oraz pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne wystąpienia Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych;

- wystawienia pełnomocnictwa dla Wykonawcy do występowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania zadań objętych niniejszą umową;

- zapłaty za wykonane prace po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§ 7. GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
oraz zastosowane materiały i zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek i wad przez
okres …………….. miesięcy .

- Terminy rękojmi i gwarancji liczone będą od daty Odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po upływie terminu określonego w  ust. 1, jeśli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo cesji uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi za wady na rzecz Zamawiającego. Zamawiający będzie posiadał prawo dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi za wady bezpośrednio od Wykonawcy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad i usterek w terminach nie dłuższych niż 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego (np. przez e-mail, fax) lub w terminie uzgodnionym na piśmie przez Strony.

- Prace dotyczące usuwania wad i usterek Wykonawca wykonywać będzie przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, a przystąpienie do usuwania wad i usterek oraz ich zakończenie powinny być zgłoszone Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie.

- Usterki nie usunięte przez Wykonawcę w obowiązującym lub ustalonym terminie mogą być niezwłocznie - po wysłaniu odpowiedniego zawiadomienia - zlecone do usunięcia innej osobie przez Zamawiającego. Koszt usunięcia usterek będzie w tym przypadku obciążał Wykonawcę lub zostanie potrącony z zatrzymanej części zabezpieczenia.

- Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy, jednakże obowiązek dokonania napraw tych usterek w okresie gwarancji i rękojmi spoczywa

na Wykonawcy. Wykonanie tych napraw będzie odbywało się odpłatnie, po zatwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego, przy zachowaniu terminów ustalonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Warunki gwarancji nie mogą ograniczać lub wyłączać uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji oraz nie mogą skutkować powstaniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku konieczności zawarcia umów serwisowych, konserwacyjnych, przeglądów itp. z dostawca lub producentem elementów składających się na przedmiot Umowy, Wykonawca w celu zachowania udzielonej gwarancji, zobowiązany jest do

ich zawarcia na własny koszt który został uwzględniony w ofercie Wykonawcy, na cały okres udzielonej gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiającego.

§ 8. UBEZPIECZENIE

- Wykonawca na dzień przekazania terenu robót złoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, obejmującą ubezpieczenie inwestycji od tzw. wszelkich ryzyk. Kwota ubezpieczenia wynosi 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100) dla Etapu I zamówienia  – części podstawowej oraz 5 000 000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych) dla Etapu II  zamówienia części objętej prawem opcji. Polisa dla zamówienia objętego prawem opcji złożona zostanie Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę  zawiadomienia od Zamawiającego  o skorzystaniu z prawa opcji.

- Wykonawca na dzień przekazania terenu robót złoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową OC, obejmującą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za jakąkolwiek stratę, szkodę, śmierć lub zranienie, które może się zdarzyć jakiejkolwiek własności materialnej lub jakiejkolwiek osobie, które mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy.

- W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu odbioru końcowego jest on zobowiązany przedłużyć ważność polis, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, dostarczając

Zamawiającemu stosowny aneks przed wygaśnięciem polisy pierwotnej. Brak dostarczenia przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej lub aneksu w uzgodnionym terminie, jak też dostarczenie jej o treści niezgodnej z powyższym, upoważnia Zamawiającego do zawarcia bez dodatkowych wezwań umowy ubezpieczeniowej na koszt Wykonawcy.

§ 9. KARY UMOWNE

1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający naliczy kary umowne z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu robót objętych niniejszą umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1)  umowy za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usuwaniu wad, usterek i nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy,

- braku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych osób wskazanych w § 4 ust. 12  niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł za każdorazowe niezgłoszone niestawienie się na naradzie,

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1500,00 zł za każdą niezapłaconą fakturę,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w zapłacie,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy - za każdorazowe naruszenie,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy - za każdorazowe naruszenie,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 p.z.p. -w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy - za każdorazowe naruszenie,

- zwłoki w przedstawieniu kopii umów pracowników zatrudnionych u Wykonawcy/Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, określonych w § 4 ust. 15 umowy w wysokości 500 zł za każdą umowę , za każdy rozpoczęty dzień.

- niedostarczenie harmonogramu lub jego aktualizacji w ustalonym terminie – w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki.

- Termin zwłoki liczony będzie od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na wykonanie zobowiązania.

- W razie ujawnienia wad ukrytych przedmiotu umowy lub utracenia właściwości techniczno-użytkowych niezależnych od użytkownika Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca

zobowiązuje się dodatkowo do pokrycia ewentualnych kar wymierzanych użytkownikowi Zamawiającego przez instytucje, służby ochrony środowiska itp. z tego tytułu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawianych przez Wykonawcę.

- Jeżeli na skutek przekroczenia terminu realizacji poszczególnych etapów prac, bądź niewłaściwej jakości wykonania poszczególnych prac, Zamawiający zmuszony będzie posłużyć się w miejsce Wykonawcy lub obok Wykonawcy osobami trzecimi, wówczas wynagrodzenie tych osób zostanie potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie podlegają sumowaniu i potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania (w tym e - mail lub fax) noty obciążeniowej lub/i wezwania do zapłaty kary. Łączna kwota kar nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) z powodu zwłoki o 30 dni w realizacji prac przez Wykonawcę - w stosunku do terminów określonych w harmonogramie, które uniemożliwiłyby pomyślne zakończenie prac w terminie przewidzianym w umowie,

4)z powodu nierozpoczęcia lub zawieszenia prac przez Wykonawcę przez okres co najmniej 14 dni bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

5) z powodu nienależytego wykonania którejkolwiek części prac i nieprzystąpienia do usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, w przypadku nierealizowania postanowień umowy oraz wykonywania prac niezgodnie z jej zapisami.

- W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym paragrafem, Wykonawca
będzie miał prawo do otrzymania zapłaty za roboty właściwie wykonane do dnia odstąpienia i

odebrane przez Zamawiającego. Natomiast Zamawiający zachowuje
uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za roboty właściwie wykonane przez
Wykonawcę do dnia odstąpienia i w tym zakresie § 7 umowy zachowuje moc.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- Możliwość odstąpienia warunkowana jest pisemnym wezwaniem Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia zauważonych nieprawidłowości oraz wyznaczenia w tym celu dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.

- Odstąpienie od umowy w każdym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od umowy powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający mają następujące obowiązki:

- w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację i Protokół prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia, w przypadku nie stawienia się Strony po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na adres Wykonawcy, inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (nie podjęcie właściwie zaadresowanej korespondencji przez Wykonawcę ma skutek doręczenia);

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt wykonane roboty w niezbędnym zakresie;

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie po ich wykonaniu. Zamawiający dokona odbioru tych robót w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące wykonych robót.

§ 11. NADZÓR I KIEROWANIE ROBOTAMI

- Do  koordynacji   prac  związanych  z  realizacją przedmiotu   umowy  ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną jest: ……………………………………..

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru:

- robót budowlanych, w osobie ………………………………………..

- robót elektrycznych, w osobie …………………………………….

którzy działają w jego imieniu.

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji postanowień umowy jest: …………………………………..

4. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osoby upoważnione do reprezentowania Stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia) - nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zachowania formy Aneksu. W takim przypadku Strony obowiązane są pisemnie poinformować się wzajemnie o zaistniałej zmianie. Wykonawca obowiązany jest dodatkowo złożyć uprawnienia dla nowych osób, zgodne z warunkami postępowania.

§ 12. PODWYKONAWSTWO

1.    Wykonawca ma prawo dla realizacji powierzonych mu prac zatrudnić podwykonawców  pod warunkiem posiadania przez nich stosownych kwalifikacji, o ile są one wymagane przez przepisy prawa lub przez Zamawiającego. Dokumenty wykazujące wymagane kwalifikacje podwykonawcy należy udostępnić Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłaszania podwykonawcy, a także przy posługiwaniu się podwykonawcami  Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania następujących zasad:

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom  przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury;

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 2);

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.

- niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń zgodnie z zasadami i terminem określonymi w pkt 3) uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz ich zmiany,  w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia;

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł;

- w przypadku, o którym mowa w pkt 5) i 6), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 2), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej;

2. Za prace realizowane przez Podwykonawców w pełni odpowiada Wykonawca.

- Podwykonawca może rozpocząć realizację przedmiotu umowy lub jego części wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego, o której mowa powyżej, na ryzyko Wykonawcy.

- Wszelkie postanowienia dotyczące podwykonawców, stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców;

§ 13. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod warunkiem, że nie zmieniają charakteru niniejszej umowy.

3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

a) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy;

b) Zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 związanej z zastosowaniem klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 14 niniejszej umowy;

c) zmiany terminu wykonania umowy (o czas nie dłuższy niż czas trwania tych okoliczności), w sytuacji wystąpienia siły wyższej (w tym np.: awaria systemów zasilania obiektu w media, pożar, zalanie itp.),

d)  zmiany terminu wykonania umowy  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

e)konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji prac

f)zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy na zasadach określonych w § 12,w sytuacji gdy Wykonawca nie wskazał w ofercie części robót, które na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna jest pod warunkiem, że podwykonawca wykaże, iż posiada wymagane kwalifikacje.

g) w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji umowy spowodowanej w szczególności działaniem siły wyższej, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zaistniałej przeszkodzie i Strony uzgodnią tryb dalszego postępowania i ewentualnie nowe warunki realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,     w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego na wyroby będące przedmiotem umowy,

b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)

5. Dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie ust. 4 możliwe jest wyłącznie w sytuacji, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a) wartość netto wynagrodzenia    Wykonawcy nie zmieni się , a określona wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

7. Wysokość zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lit. b)-d) ustalona zostanie na podstawie negocjacjami prowadzonych pomiędzy stronami umowy.  Niezawarcie porozumienia w następstwie

negocjacji, o których mowa w zd. 1, uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 14

KLAUZULA WALORYZACYJNA

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 Zamawiający przewiduje:

- poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, który uprawnia Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynoszący 20 % w stosunku do wartości wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy,

- początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia – nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- Sposób ustalania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie  wykazu rodzajów materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, sporządzonego przez Stronę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość połowy wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia na dzień złożenia wniosku w odniesieniu do ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Wniosek o dokonanie zmiany składa się wraz z uzasadnieniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz przedstawiającym wyliczenia tejże zmiany wraz z aktualną kalkulacją cenową, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Wykonawca winien udostępnić do wglądu drugiej stronie, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumenty źródłowe w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany umowy. Badanie wyżej wymienionych dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż dwadzieścia jeden dni liczonych od dnia otrzymania księgowych dokumentów źródłowych przez Stronę. W przypadku braku złożenia przez Stronę dokumentów źródłowych lub niekompletnego złożenia dokumentów, żądanie Wykonawcy odnośnie podwyższenia wynagrodzenia uważa się za bezskuteczne. W przypadku żądania obniżenia wynagrodzenia dokumenty źródłowe nie będą wymagane.

- Łączna, maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, nie może przekroczyć 10 % wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w ofercie przetargowej Wykonawcy.

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 5.

- Brak będzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wyłącznie z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów, jeśli Strona żądająca takiej zmiany nie wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania przedmiotu umowy.  Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie część umowy niezrealizowaną na dzień złożenia wniosku.

- Kolejne waloryzacje dokonywane będą nie częściej niż co 6 miesięcy, na zasadach określonych w ustępach poprzedzających, z tym, że porównanie zmiany cen i kosztów dokonywane jest za okres między dniem złożenia wniosku o poprzednią waloryzację, do dnia złożenia kolejnego wniosku o zmianę wynagrodzenia. W przypadku kolejnej zmiany, Zamawiający przewiduje poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, który uprawnia Strony Umowy do żądania kolejnej zmiany wynagrodzenia wynoszący 10% na dzień złożenia kolejnego wniosku w stosunku do wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego na podstawie poprzednio dokonanej waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Zmiana wynagrodzenia, pod rygorem nieważności, przyjmuje formę pisemnego aneksu.

- W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, uprawnia się Strony do rozwiązania umowy z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z póxn. Zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie przez Strony umowy. W przypadku braku takiego porozumienia sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się nieważne, pozostała część umowy pozostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: