ZAŁACZNIK NR 6

WZÓR - UMOWA NR FZ.38.286.2019.TK

zawarta w dniu ……….....2019 r. w Toruniu pomiędzy:

Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o.;

z siedzibą w Toruniu (87–100 Toruń), przy ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, REGON 871243538, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000014934, zwaną w dalszej części „Zamawiającym” lub „Stroną”, w imieniu, której występuje:

Władysław Majewski 			-Prezes

Waldemar Daraż 			-Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwaną w dalszej części „Zamawiającym” lub „Stroną”, w imieniu, której występują:

…………………………………………………

…………………………………………………

W wyniku przeprowadzonych negocjacji, za pośrednictwem platformy zakupowej na podstawie          § 5 pkt II  Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest  wymiana ograniczników przepięć w stacji :

- GPZ Lubicz 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV Faz L-1, L-2, L-3

- GPZ Drwęca 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV Faz L-1, L-2, L-3

- GPZ Drwęca 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV Faz L-1, L-2, L-3

- Wymiana ograniczników przepięć nastąpi w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy na terenie obiektów Zamawiającego w Lubiczu (87-162 Lubicz Dolny), ul. Dworcowa 1 B w godzinach od 7.00 do 20.00.

§ 2

- Szczegółowy zakres przedmiotu  umowy obejmuje:

- Stacja GPZ Lubicz 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV  Faz L-1, L-2, L-3

- Demontaż ograniczników wyeksploatowanych:

- Rozszynowanie ograniczników

- Demontaż iskrowników górnego członu

- Demontaż iskrowników dolnego członu

- Demontaż uziemień roboczych i ochronnych

- Demontaż górnych członów ograniczników

- Demontaż dolnych członów ograniczników

- Demontaż podstaw izolacyjnych ograniczników

- Demontaż liczników

- Przygotowanie pola:

- Prace ziemne w celu dostępu do siatki uziemiającej

- Wykonanie uziemień ochronnych i roboczych

- Konserwacja konstrukcji betonowo-stalowej

- Montaż:

- Montaż konstrukcji wsporczych z wykorzystaniem istniejących

- Montaż ograniczników

- Montaż liczników

- Podpięcie uziemień ochronnych i roboczych

- Oszynowanie ograniczników (linia 110 kV)

- Pomiar rezystancji uziemień

- Stacja GPZ Drwęca 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV  Faz L-1, L-2, L-3

- Demontaż ograniczników wyeksploatowanych:

- Rozszynowanie ograniczników

- Demontaż iskrowników górnego członu

- Demontaż iskrowników dolnego członu

- Demontaż uziemień roboczych i ochronnych

- Demontaż górnych członów ograniczników

- Demontaż dolnych członów ograniczników

- Demontaż podstaw izolacyjnych ograniczników

- Demontaż liczników

- Przygotowanie pola:

- Prace ziemne w celu dostępu do siatki uziemiającej

- Wykonanie uziemień ochronnych i roboczych

- Konserwacja konstrukcji betonowo-stalowej

- Montaż:

- Montaż konstrukcji wsporczych z wykorzystaniem istniejących

- Montaż ograniczników

- Montaż liczników

- Podpięcie uziemień ochronnych i roboczych

- Oszynowanie ograniczników (linia 110 kV)

- Pomiar rezystancji uziemień

- Stacja GPZ Drwęca 110/6 kV w polu TR 2 110/6 kV  Faz L-1, L-2, L-3

- Demontaż ograniczników wyeksploatowanych:

- Rozszynowanie ograniczników

- Demontaż iskrowników górnego członu

- Demontaż iskrowników dolnego członu

- Demontaż uziemień roboczych i ochronnych

- Demontaż górnych członów ograniczników

- Demontaż dolnych członów ograniczników

- Demontaż podstaw izolacyjnych ograniczników

- Demontaż liczników

- Przygotowanie pola:

- Prace ziemne w celu dostępu do siatki uziemiającej

- Wykonanie uziemień ochronnych i roboczych

- Konserwacja konstrukcji betonowo-stalowej

- Montaż:

- Montaż konstrukcji wsporczych z wykorzystaniem istniejących

- Montaż ograniczników

- Montaż liczników

- Podpięcie uziemień ochronnych i roboczych

- Oszynowanie ograniczników (linia 110 kV)

- Pomiar rezystancji uziemień

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami w tym BHP i PPoż.

- Wykonawca nie może podzlecić usługi innym osobom (jednostkom, podmiotom, podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia sprzęt dźwigowo – podnośnikowy.

§ 3

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie pisemnego protokołu odbioru, sporządzonego przez Wykonawcę, zawierającego, co najmniej następujące dane: datę i miejsce sporządzenia protokołu, opis przedmiotu umowy, datę dokonania odbioru oraz wykaz wykonanych czynności.

- W razie odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, sporządza się protokół podpisany przez obie Strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu, okoliczność ta zostanie zaznaczona w treści protokołu.

- Do kontaktów oraz podpisania protokołu odbioru wyznacza się :

- P. Sebastian Wiśniewski Tel.785797806, e-mail:swisniewski@wodociagi.torun.com.pl

- P. Tadeusz Kruszka   Tel.600409133, e-mail: tkruszka@wodociagi.torun.com.pl

- Osobą odpowiedzialną za  prawidłowe i bezpieczne wykonanie zamówienia oraz upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania protokołu odbioru jest:

-P. ………………………………………………….

- Zmiana przez jedną ze Stron umowy osób do kontaktów i jednocześnie uprawnionych do zatwierdzania (podpisywania) protokołu odbioru nie jest uważana za zmianę treści umowy i następować będzie za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony (przesłanym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres strony wskazany w treści umowy).

§ 4

- Na wykonaną usługę Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji.

- Na materiały i podzespoły Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.

- Wszystkie terminy gwarancji rozpoczynają się w dniu podpisania protokołu odbioru opisanego w § 3 ust. 1.

§ 5

- Obowiązkiem Zamawiającego jest:

- Przeszkolenie pracowników Wykonawcy z zakresu przepisów BHP oraz ppoż. obowiązujących na terenie Spółki;

- Zapewnienie możliwości korzystania przez pracowników Wykonawcy z pomieszczeń socjalnych na okres realizacji usługi.

§ 6

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto: …………………………………..zł.                                          (słownie: ……………………………………………………………………………….. 00/100zł.) + należny podatek VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru o którym mowa w § 3 ust.1.

- Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego.

- Zapłata należności nastąpi na rachunek rozliczeniowy, widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT, udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o numerze…………………………………………………………….……., z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności zgodnie z przepisami prawa.

- Jeżeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie będzie widniał w momencie zapłaty na wyżej wspomnianym wykazie (tzw. białej liście), to wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatników VAT (na białą listę) bez konsekwencji naliczenia odsetek za opóźnienie.

- Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT.

§ 7

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej zgodnie z ust. 2.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienia w zakończeniu prac - w wysokości 0, 5 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia określony w § 1 ust.2

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości          10% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust.1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości               10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust.1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników - wykonujących przedmiotowe zamówienie dla Zamawiającego - z informacjami zawartymi w „Wytycznych postępowania dla wykonawców i dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.” oraz „Polityką Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”  Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy wykonujący zamówienie będą przestrzegali zasad określonych w w/w dokumentach.

§9

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu zawierania umów oraz realizacji ich postanowień i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania umowy

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

§ 10

Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” opublikowanym na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w dziale „Przetargi/regulacje wewnętrzne”.

- Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd w Toruniu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część Umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy

- Wytyczne postępowania dla wykonawców i dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.,

- Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.,

WYKONAWCA:		                              	              ZAMAWIAJĄCY:

.........................................                                                       .........................................