Umowa Nr ____/IP/2025

zawarta w Bydgoszczy, w dniu _________.2025 r. pomiędzy:

Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a (dalej „ZDMiKP”) i

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, 85-817 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000051276, NIP 554-030-92-41, REGON 090563842, z kapitałem zakładowym 369.088.000,00 PLN  (dalej „MWiK”)

-   łącznie zwanymi „Zamawiającym/Zamawiającymi”, w imieniu i na rzecz których działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy (85-844) 
przy ul. Toruńskiej 174a, który reprezentuje   …….……………………………………..…………. , a

……………..………………………………………… z siedzibą w ………………………………….,

przy ul. ……………………… NIP …………………………………., REGON ………………………………….,, wpisanym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………………., pod numerem ………………………………….,  dalej „Wykonawca”,  reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………..

- którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), Nr postępowania NZ.2531.49.2025.

§1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dwie kompletne dokumentacje projektowe („Dokumentacje”) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy, budowy i przebudowy ulic: Ołowianej, Kobaltowej i Srebrnej 
w Bydgoszczy” zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 
do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) oddzielnie dla każdego z dwóch Zadań :

- Zadanie Nr 1 - „Rozbudowa ulic Ołowianej i Kobaltowej w Bydgoszczy”

- Zadanie Nr 2 - „Przebudowa ulicy Srebrnej w Bydgoszczy”

- Zakresy i warunki wykonania Dokumentacji określają szczegółowo niniejsza Umowa i Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik Nr 2 do Umowy.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w zakresie niezbędnym dla uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz opracuje pozostałą dokumentację zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zapewnia czynny udział w udzielaniu wyjaśnień na wnioski wykonawców co do rozwiązań projektowych w toku postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz  nadzór autorski nad realizacją własnego projektu, przez cały okres budowy, aż do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektów wybudowanych na podstawie Dokumentacji.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem Dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz oraz wszelkie pozostałe koszty, a także odpowiada za właściwą organizację i koordynację prac niezbędnych dla należytego wykonania Umowy.

- Wraz z wydaniem przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Dokumentacji lub jej części, w zakresie niezbędnym do swobodnego korzystania z wydanej Dokumentacji  lub jej części.

- Przewiduje się finansowanie Umowy z udziałem środków zewnętrznych, co zobowiązuje Wykonawcę do szczególnej staranności i bezwzględnego przestrzegania postanowień Umowy.

- ZDMiKP działa w ramach Umowy także jako pełnomocnik MWiK. W związku z tym, wszelkie oświadczenia Wykonawcy składane do ZDMiKP będą odnosiły skutek również względem MWiK.

- MWiK posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

§2. TERMINY ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania Umowy to 41 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, tj do dnia:…………………………., przy czym:

- dla Zadania Nr 1 - 41 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ………………………………. w tym zakres projektowy (etap 1-3) – 17 m-cy od podpisania umowy, tj. do dnia………..

- dla Zadania Nr 2 - 20 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ………………………………. w tym zakres projektowy (etap 1-2) – 8 m-cy od podpisania umowy, tj. do dnia ………..

- Umowa realizowana będzie wieloetapowo. Ustala się następujące Etapy realizacyjne, które  uszczegółowione opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia :

- Etap 1

Zadanie nr 1: 9 m-cy od podpisania umowy;

Zadanie nr 2: 5 m-cy od podpisania umowy,

- Etap 2

Zadanie nr 1: 5 m-cy od zakończenia Etapu 1;

Zadanie nr 2: 3 m-ce od zakończenia Etapu 1,

- Etap 3

Zadanie nr 1: 3 m-ce od zakończenia Etapu 2 (bądź wcześniej, po uzyskaniu decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

- Etap 4

Zadanie nr 1: 6 m-cy od zakończenia etapu 3;

Zadanie nr 2: 6 m-cy od zakończenia etapu 2,

- Etap 5

Zadanie nr 1: 18 m-cy od podpisania umowy z Wykonawcą na roboty budowlane,

Zadanie nr 2: 6 m-cy od podpisania umowy z Wykonawcą na roboty budowlane.

§3. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy, obejmujące wszystkie niezbędne nakłady i koszty potrzebne dla realizacji przedmiotu Umowy (dla Zadania nr 1 i 2 łącznie), w kwocie netto: ……………….. PLN + VAT 23% w kwocie ………….. PLN co daje brutto …………….. PLN (słownie: …………………), w tym:

- za należyte wykonanie Zadania nr 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy, obejmujące wszystkie niezbędne nakłady i koszty potrzebne dla realizacji Zadania nr 1, w kwocie netto: ……………….. PLN 
+ VAT 23% w kwocie ………….. PLN, co daje brutto …………….. PLN (słownie: …………………), w tym:

- Zakres prac wykonanych na rzecz ZDMiKP w kwocie netto: ……………….. PLN + VAT 23% w kwocie ………….. PLN, co daje brutto …………….. PLN (słownie: …………………),

- Zakres prac wykonanych na rzecz MWiK: w kwocie netto: ……………….. PLN + VAT 23% w kwocie ………….. PLN, co daje brutto …………….. PLN (słownie: …………………) .

- za należyte wykonanie Zadania nr 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy, obejmujące wszystkie niezbędne nakłady i koszty potrzebne dla realizacji Zadania nr 2, w kwocie netto: ……………….. PLN + VAT 23% w kwocie ………….. PLN , co daje brutto …………….. PLN (słownie: …………………),

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne 
oraz inne opłaty i koszty związane z wykonywaniem Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w walucie polskiej.

- Łączna wartość brutto usług zrealizowanych w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, czy dalszych Podwykonawców,  nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakres przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu tak samo jak związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy.

- Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę i tak samo zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, będą protokoły odbioru poszczególnych Etapów przedmiotu Umowy podpisany przez obie Strony.

- Wynagrodzenie za wykonanie Etapu 4, zostanie zapłacone przez Zamawiającego po zakończeniu procedury przetargowej.

- Wynagrodzenie za wykonanie Etapu 5, zostanie zapłacone przez Zamawiającego po zrealizowaniu kolejno:

- 25% zrealizowanego zakresu robót budowlanych – 20% wartości wynagrodzenia za wykonanie Etapu 5, w przypadku braku zaległości we wprowadzaniu poprawek do dokumentacji,

- 50% zrealizowanego zakresu robót budowlanych – 20% wartości wynagrodzenia za wykonanie Etapu 5, w przypadku braku zaległości we wprowadzaniu poprawek do dokumentacji,

- 75% zrealizowanego zakresu robót budowlanych – 20% wartości wynagrodzenia za wykonanie Etapu 5, w przypadku braku zaległości we wprowadzaniu poprawek do dokumentacji,

- 100% zrealizowanego zakresu robót budowlanych – 20% wartości wynagrodzenia za wykonanie Etapu 5, w przypadku braku zaległości we wprowadzaniu poprawek do dokumentacji,

- pozostałe 20%, po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanych obiektów lub po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego inwestycji (o ile decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie wymagana).

- W ramach `wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania ujawnionych braków lub innych wad Dokumentacji, a także do udzielania wyczerpujących wyjaśnień dotyczących zawartych w niej rozwiązań.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek szczególne okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych Umową lub ustawą. Wykonawca nie ma prawa żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu Umowy. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewłaściwej oceny nakładów niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy, błędnego oszacowania kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, czy oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac lub rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie.

- Poza wypadkami wyraźnie określonymi w Umowie uznaje się, że:

- Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,

- wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko 
i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym ceny jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są niezbędne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy.

- Rozliczenie za wykonanie prac objętych Umową, będzie dokonywane na podstawie faktur VAT.
Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę:

- za zakres robót wykonywanych na rzecz ZDMiKP w Bydgoszczy, należy podać :

jako Nabywcę : Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

jako Odbiorcę : Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska   174a, 85-844 Bydgoszcz,

- za zakres robót wykonywanych na rzecz MWiK (kanalizacja deszczowa) w Bydgoszczy Sp. z o.o. należy podać jako Nabywcę : Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o., ul. Toruńska 103,  85-817 Bydgoszcz, NIP 554-030-92-41.

Zamawiający dopuszcza wystawianie i odbiór faktur przez platformę e-faktura.gov.pl. 	Numer GLN dla ZDMIKP – 5907675551354.

§ 4. MECHANIZM WALORYZACJI

- Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji. Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik dot. cen towarów i usług podawany w komunikatach GUS, z komunikatu GUS aktualnego na dzień zakończenie danego etapu. (dalej “Wskaźnik”). Waloryzacja Wynagrodzenia zostanie przeprowadzona dwa razy: po roku licząc od dnia otwarcia ofert tj. od dnia ………………… 2025 roku i po następnym roku realizacji Umowy, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu. Waloryzacji będzie podlegało wynagrodzenie Wykonawcy za każdy kolejny etap, który będzie zrealizowany po roku licząc od dnia otwarcia ofert.

- Wartość waloryzacji W zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W=Wr – Wb [%]

gdzie:

Wb [%]- to wartość bazowa wskaźnika, stała, odczytana z komunikatów GUS, w  dniu otwarcia ofert (z komunikatu GUS aktualnego na ten dzień), dla rocznego okresu poprzedzającego otwarcie oferty. Wartość wyniosła …………………………

Wr [%]- to wartość bieżąca wskaźnika, stała, odczytana z komunikatów GUS, po roku od momentu otwarcia oferty (wskaźnik GUS), dla rocznego okresu od złożenia oferty.

- Zależnie od ustalonej wartości Waloryzacji W, waloryzacja może zwiększyć lub zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona, gdy ustalona wartość Waloryzacji (“W”) przekroczy  ± 0,5%. Za wartość maksymalną Waloryzacji ustala się ± 5%. Ustalona wartość Waloryzacji będzie podstawą do zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy (wartości Umowy brutto).

- Waloryzacja, w razie podstawy do waloryzacji, zostanie dokonana po zakończeniu każdego 
z etapów Umowy w ramach rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, która pozostała jeszcze 
do wykonania po roku licząc od dnia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

- Obliczona kwota waloryzacji, zostanie przeniesiona do Aneksu do Umowy. Podpisany przez Strony Aneks, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę dodatkowej faktury oraz do zapłaty kwoty waloryzacji.

- W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy po waloryzacji, odmowa podpisania Aneksu do Umowy nie będzie miała znaczenia, a rozliczenie Umowy i zapłata wynagrodzenia nastąpi odpowiednio do ustalonej wartości Waloryzacji, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

- Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac i czynności dodatkowych lub zamiennych.

- W celu wprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia, Wykonawca sporządzi odpowiednie do wyniku waloryzacji dokumenty rachunkowo-księgowe.

- Wykonawca odpowiada za waloryzację wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców i wyłącznie do niego mogą być kierowane ewentualne roszczenia związane 
z waloryzacją.

- W przypadku wydłużenia realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty wykonywane w wydłużonym okresie realizacji Umowy nie będzie waloryzowane.

Przykładowy wskaźnik Wb, przedstawiono w tabeli poniżej.

Wb

Przykład 1: Wartość waloryzacji ujemna: Wr=2,3%; Wb=4,5%; W=-2,2% - pozostała do zapłacenia część kontraktu zostaje pomniejszona o 2,2%.

Przykład 2: Wartość waloryzacji dodatnia: Wr=5,5%; Wb=4,5%; W=+1,0% - pozostała do zapłacenia część kontraktu zostaje zwiększona o 1,0%.

Przykład 3: Wartość waloryzacji w zakresie ± 0,5%: Wr=4,6%; Wb=4,5%; W=+0,1% - pozostała do zapłacenia część kontraktu zostaje bez waloryzacji.

§ 5. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

- W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia  2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw.

- Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie 
w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedstawicielem Zamawiającego, nadzorującym i koordynującym realizację Umowy jest Pan …………………………. Wszelką korespondencję należy prowadzić z powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego, na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany umowy, tylko pisemnego powiadomienia.

- Przedstawiciel Zamawiającego wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie.

- W ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy protokolarnie, materiały pomocnicze (wyjściowe) do projektowania w przypadku innych materiałów niż te stanowiące załączniki do Umowy i OPZ.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy odrębnym dokumentem, pełnomocnictwo m.in. do występowania 
w jego imieniu, w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci 
i urządzeń, w tym o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń do celów projektowych oraz niezbędnych do skompletowania wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wykonawca przedstawiał będzie Zamawiającemu do akceptacji, warunki uzyskane od gestorów sieci i innych instytucji.

Zamawiający przygotuje jeden egzemplarz pełnomocnictwa. Do Wykonawcy będzie należało przygotowanie stosownej ilości kopii tego pełnomocnictwa z potwierdzeniem zgodności 
z oryginałem we własnym zakresie.

- Zamawiający, z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem, powiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia procedury przetargowej oraz terminie rozpoczęcia robót i planowanym okresie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem Umowy, pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.

§7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

- Wykonawca zapewnia, że:

- posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej budowlanej dla obu Zadań w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

- zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające na realizację przedmiotu Umowy, w szczególności przepisy dot. specustawy drogowej,

- ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim prac projektowych wykonanych w ramach Umowy,

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania niezbędne do opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy, szczegółowy harmonogram jej realizacji, który stanowił będzie załącznik Nr 7 do Umowy.  Niezgłoszenie uwag do harmonogramu w ciągu 14 dni przez Zamawiającego, oznacza jego akceptację. Harmonogram będzie podstawą do sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac w rozbiciu miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac, występowanie 
i uzyskiwanie warunków technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy.

- Wykonawca może dokonać zmiany harmonogramu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie będzie podstawą do zmiany terminu wykonania Umowy. Zmiana terminów harmonogramu, nie może także powodować zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów opracowania określonych w § 3.

- W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązany jest także do uczestniczenia, na wniosek Zamawiającego, w charakterze eksperta, w procedurach przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym do niezwłocznego udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na wniosek uczestników przetargu, 
w terminach ustalanych przez Zamawiającego i wynikających z Prawa zamówień publicznych. Dotyczy to także uczestnictwa w procedurach odwoławczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przyjmowanych rozwiązań, technologii 
i materiałów pod względem ekonomicznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu kopii w wersji elektronicznej wniosków dotyczących uzyskania opinii, uzgodnień, warunków technicznych 
i innych od gestorów sieci oraz właściwych instytucji, a także kopii odpowiedzi na te wnioski, tak samo w wersji elektronicznej, dotyczy to również operatu technicznego złożonego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wykonawca prowadził będzie elektroniczną bazę powyższych dokumentów  i jest zobowiązany do jej udostępnienia Zamawiającemu na każde wezwanie.

- Wykonawca bierze na siebie pełną i bezpośrednią odpowiedzialność za właściwe wykonanie Umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców wymienionych w Umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do tworzenia sprawozdań z postępu prac związanych z realizacją Umowy według wzoru przedstawionego w załączniku Nr 6 do Umowy w okresach miesięcznych i dostarczania ich do siedziby Zamawiającego do 5 dnia każdego miesiąca. Każde sprawozdanie będzie dotyczyło prac wykonanych w miesiącu poprzednim oraz prac planowanych do realizacji w miesiącu bieżącym. Zamawiający ma 14 dni na wniesienie uwag do sprawozdania. W przypadku niewniesienia uwag przez Zamawiającego sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania prezentacji dokumentacji i prezentowania ich w imieniu Zamawiającego na wszelkich spotkaniach i naradach, bez względu na stopień jej zaawansowania.

- Wykonawca zapewnia, że zarchiwizowane w formie elektronicznej (wersja edytowalna oraz wersja nieedytowalna) opracowania będą tożsame z wersją pisemną. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji opracowania niezależnie od formy elektronicznej, czy tradycyjnej. Każdy zakończony etap opracowania wynikający z przyjętego harmonogramu, zostanie przekazany Zamawiającemu 
w wersji papierowej i jednocześnie elektronicznej.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest również wykazanie w formie oświadczenia jaki procent opracowania dotyczy komunikacji publicznej, a jaki procent związany jest z transportem indywidualnym. Należy przedstawić trzy wartości: jaki procent opracowania związany jest z komunikacją publiczną w całości, jaki procent w części (pre-współczynnik) oraz jaki procent nie jest związany z komunikacją publiczną (suma wyniesie 100%). Oświadczenia takie należy sporządzać dla każdego etapu oddzielnie. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne przez Zamawiającego, Wykonawca projektu wyodrębni pozycje w kosztorysie inwestorskim dla elementów podlegających dofinansowani (w ramach kosztów zadania).

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości, informacji 
i danych uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy wiąże Projektantów w czasie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, 
w których Zamawiający zgodził się uprzednio na piśmie na przekazanie tych informacji, określone informacje są powszechnie znane lub przekazania ich wymaga prawo. Wykonawca nie ujawni osobom trzecim treści projektów, ani innej dokumentacji powstałej w ramach niniejszej umowy, 
do czasu zakończenia Inwestycji realizowanej na podstawie projektów, chyba że Zamawiający zgodził się uprzednio na piśmie na przekazanie tych informacji, określone informacje są powszechnie znane lub przekazania ich wymaga prawo, względnie ich ujawnienie jest konieczne lub pożądane dla realizacji Inwestycji objętej projektem.

- Zamawiający zakazuje wprowadzania do dokumentacji projektowej klauzul, które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby niektórych Wykonawców lub Producentów i jednocześnie dyskryminowałyby innych naruszając zasady równego traktowania.

- W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, rodzajów lub określenia pochodzenia, lub produkcji z uwzględnieniem art. 99 ust. 4 oraz art. 101 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, 
o których mowa:

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego; dalej „Ustawa sankcyjna”

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o powstaniu takiej przesłanki w trakcie realizacji Umowy.

§ 8. PODWYKONAWSTWO

* Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty i oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy siłami własnymi / * z udziałem Podwykonawców. Wykonawca *powierza / *zamierza powierzyć Podwykonawcy/om wykonanie części zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): ………………………………………………………………………………………………

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty umów z każdym Podwykonawcą najpóźniej 7 dni od podpisania Umowy drogą oficjalną za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej. Po akcepcji przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże protokolarnie wszystkie kopie umów z Podwykonawcami.

Wszelkie informacje o Podwykonawcach, zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 4 do Umowy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust. 1 
z zastrzeżeniem art. 462 ust. 7 Pzp.

- Wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy musi być uprzednio wnioskowana i uzasadniona na piśmie oraz zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje własne. W przypadku wykonywania zamówienia z pomocą podwykonawców pełni on funkcję koordynatora prac.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec zgłoszonego Podwykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej,

- Zamawiający zakazuje powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej

- Wykonanie Umowy o podwykonawstwie możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów 
o podwykonawstwo. Zaakceptowane kopie tych umów Wykonawca protokolarnie dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 14 dni od ich podpisania z danym podwykonawcą  drogą oficjalną za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej.

- Ustala się 14 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian.

- Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac, lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac/robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W zakresie podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-463 PZP.

§9. PERSONEL WYKONAWCY

- Przedstawicielem Wykonawcy pełniącym funkcję koordynatora prac projektowych 
i odpowiedzialnym za prawidłową realizację umowy, a także kierującym pracami projektowymi, jak również pracami związanymi z usuwaniem ewentualnych wad jest ……………………………………………………………………………………………… .

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga, aby czynności i prace pomocnicze 
i obsługowe w procesie przygotowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, 
tj. reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych w celu uzyskania wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń i uzgodnień oraz wykonywanie opracowań związanych ze stałą i czasową organizacją ruchu, spełnianie wymagań środowiskowych i BHP, udział w wymaganych inwentaryzacjach czy wizjach lokalnych - wykonywane były przez pracowników zatrudnianych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – o ile projektant nie wykonuje tych czynności samodzielnie.  Nie dotyczy to obsługi geodezyjnej i obsługi prawnej.

- Dla odpowiedniego i terminowego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zatrudnia personel spełniający warunki udziału w postępowaniu wskazany w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 8 do Umowy.

- W radach technicznych, naradach budowy i spotkaniach, zobowiązany jest uczestniczyć personel Wykonawcy, wskazany w ust. 3.

- W radach technicznych (na polecenie Zamawiającego) uczestniczy również kierownik prac geodezyjnych rozumiany w myśl §2 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- We wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej uczestniczyć powinien kompletny personel Wykonawcy, w tym personel odpowiedzialny za weryfikację projektu.

- Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy jego kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą takie same jak personelu wymaganego 
na etapie postępowania lub wyższe. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia.  W ramach tego Zamawiający może żądać oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- W trakcie realizacji Umowy, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć  :

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:”RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę pub podwykonawcę kopię potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2.

§10. NARADY DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o trudnościach lub przeszkodach 
w realizacji Umowy.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do udziału 
w spotkaniach/naradach i sporządzenia aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych,  tym wskazywać ewentualne zagrożenia i rozwiązania zapobiegające ich powstaniu.
Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w innych miejscach na terenie Bydgoszczy, według wyboru Zamawiającego.

- Wykonawca sporządzał będzie protokoły z narad i spotkań, z wyłączeniem posiedzeń Zespołu 
ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej i przesyłał do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej 3-go dnia od spotkania. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do protokołu, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku niewniesienia uwag przez Zamawiającego protokół uznaje się za przyjęty. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca roześle protokół wszystkim uczestnikom spotkania i powiadomi na piśmie o działaniach, które zostaną podjęte.

Narady będą odbywały się cyklicznie co dwa tygodnie chyba, że Zamawiający uzna inaczej, o czym powiadomi Wykonawcę.

§11. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Wykonawca wykona wszelkie opracowania niezbędne dla wykonania Umowy wymagane przepisami prawa, wymagane przez organy prowadzące procedury administracyjne, także niewymienione w dokumentacji przetargowej Zamawiającego.

- Własnym staraniem i na własny koszt, w celu sporządzenia Dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie i zrealizowanie robót budowlanych, Wykonawca wykona niezbędne badania, pozyska mapy do celów projektowych, uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje i opinie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
i obowiązującymi przepisami.

- Wszelką korespondencję, związaną z prowadzonymi pracami projektowymi, w szczególności kopie wystąpień o uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, Wykonawca prowadził będzie z powiadomieniem Zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu przed złożeniem do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej kopii operatu technicznego z wykonanej pracy geodezyjnej.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. niezbędnych do opracowania projektów budowlanych. Na etapie występowania o warunki techniczne, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych 
lub remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi 
lub funkcjonującymi na obszarze objętym realizacją Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca zweryfikuje poprawność i zasadność warunków i powiadomi o tym Zamawiającego. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin ważności warunków oraz na komentarz gestora, czy przebieg sieci jest orientacyjny. Gestor ma obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji powykonawczej zgodnej ze stanem faktycznym, a nie orientacyjnym – szczególnie w pasie drogowym. W przypadku uzyskania warunków z informacją o orientacyjnym przebiegu infrastruktury podziemnej oraz/lub krótkim terminie ważności warunków (1 rok ważności) Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym wyśle stosowne pismo do gestora w celu aktualizacji zapisów.

- Dokumentacje projektowe stanowić będą podstawę do realizacji robót budowlanych i muszą zapewniać ich kompleksowe wykonanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych w dokumentacjach projektowych z warunkami wynikającymi z zapisów Opisu przedmiotu zamówienia oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka 
i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku w/w zgodności. W związku z powyższym dokumentacje projektowe winny odpowiadać: przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym 
do wykonania robót w pełnym zakresie, takim wymaganiom technicznym, przepisom, normom 
oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się 
do eksploatacji bez wad.

§ 12. PRZEKAZANIE  I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Zasady ogólne przekazania /odbioru Dokumentacji :

- miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego,

- dokumenty stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że ich wersja elektroniczna jest tożsama z papierową 
i zostały wykonane w stanie kompletnym z uwzględnieniem celu, któremu mają służyć,

- wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część opracowania przedstawionego do odbioru,

- wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej 
w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ath, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 3 egzemplarze w wersji elektronicznej (płyta CD lub płyta DVD lub pamięć typu flash USB). Ilość egzemplarzy przeznaczonych dla ZDMiKP poszczególnych elementów opracowania określa OPZ. W przypadku plików *.dwg należy zapisać w typie nie nowszym niż 2007/LT2007.

- w przypadku stwierdzenia, że przedmiot Umowy w części lub w całości nie został zakończony, są zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryto wady, wyznacza się termin usunięcia nieprawidłowości (nie krótszy niż 7 dni), a Wykonawca zobowiązany będzie je usunąć w tym terminie na swój koszt. Ewentualne uwagi zostaną spisane przez Zamawiającego na protokole odbioru z uwagami.

- w przypadku ujawnienia wad i/lub braków Dokumentacji nieuniemożliwiających odbioru, do czasu  usunięcia wad Zamawiający wstrzyma do 50% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie danego Etapu;  dotyczy to wad nie wpływających na realizację kolejnego Etapu prac,

- koszty usunięcia wad Dokumentacji ponosi Wykonawca; jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych prac zastępczo na koszt Wykonawcy, z możliwością obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy bądź z pokrycia kosztów wykonawstwa zastępczego, z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

- odebranie przez Zamawiającego Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady,

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zaangażowany przez Zamawiającego  wykonawca zastępczy, może wobec jego bezczynności, wykorzystać dla usuwania wad, materiały zrealizowane już przez Wykonawcę, co nie naruszy jego praw autorskich, ani innych praw.

- Zasady odbioru dokumentacji projektowych:

- odbiór będzie odbywał się po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnych Dokumentacji projektowych; zostanie to potwierdzone protokołami przekazania Dokumentacji podpisanymi przez obie Strony, protokoły przygotuje Wykonawca,

- przyjęciu przez Zamawiającego będą podlegały jedynie Dokumentacje zawierające wszystkie elementy składowe, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do Umowy,

- w razie niekompletności Dokumentacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości; jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, uznaje się, że nie złożył Dokumentacji do odbioru,

- Zamawiający, po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji zwoła Zespół ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej (zwany dalej Zespołem) dla obu Zadań, którego zalecenia Wykonawca będzie respektował. W przypadku zażądania przez Zespół złożenia merytorycznych wyjaśnień przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany udzielić takich wyjaśnień w terminie ustalonym przez Zespół,

- ustala się termin 30 dni na sprawdzenie (akceptacja lub wniesienie uwag) Dokumentacji przez Zespół, czego potwierdzeniami będą protokoły z obrad Zespołu, zatwierdzone przez Dyrektora ZDMiKP,

- po zakończeniu prac związanych z realizacją Etapów 1, 2 potwierdzonych pozytywnymi protokołami z obrad Zespołu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu te prace, ostatecznie poprawione według zaleceń i uwag Zespołu, wraz z oświadczeniem o ich kompletności, w ilości określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

- w przypadku realizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Zamawiający 
w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnych i wolnych od wad załączników do wniosku o wydanie decyzji (tym zaakceptowanego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno– budowlanego) wystąpi o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie uwag organu administracji architektoniczno-budowlanej co do treści wniosku lub załączników do wniosku, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udzielać wyjaśnień, a w razie takiej potrzeby dokonywać wymaganych zmian lub uzupełnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt,

- obustronnie podpisany protokół odbioru prac stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dany etap.

§13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ, ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, W RAMACH PROCEDURY PRZETARGOWEJ ORAZ NADZÓR AUTORSKI

- Do Wykonawcy należy udzielanie wyjaśnień / odpowiedzi na pytania wykonawców, w ramach procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczące dokumentacji 
z wymogiem sformułowania odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych od przekazania Wykonawcy danego zestawu pytań.

- Do Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego przez czas realizacji robót budowlanych, do uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanych obiektów lub (o ile decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie wymagana) dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego inwestycji.

- Zamawiający protokolarnie potwierdzał będzie wykonanie poszczególnych etapów nadzoru autorskiego, zależnie od zaawansowania realizacji robót budowlanych zgodnie z §3 ust. 8 Umowy. Protokół pozwoli  na wystawienie faktury za pełnienie nadzoru autorskiego.

- Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie uczestniczył w naradach i spotkaniach .

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiającego 
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i dokonywanie w nim zmian i uzupełnień zgodnie 
z wnioskami Zamawiającego, w terminie odpowiednio 3 bądź 10 dni od otrzymania wniosku, o ile inny termin nie zostanie uzgodniony z Zamawiającym:

- udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień Zamawiającemu bądź wykonawcy robót budowlanych, dotyczących zapisów w treści projektu budowlanego oraz zawartych w nim rozwiązań, które nie będą skutkowały zmianami projektowymi w terminie 3 dni roboczych,

- wprowadzanie, po uzgodnieniu z Inwestorem, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonej dokumentacji (dot. zmian w projekcie budowlanym, projektach technicznych, szczegółowych specyfikacjach technicznych, przedmiarach i kosztorysach) w terminie 10 dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonywania nadzoru autorskiego zgodnie z treścią Umowy, w tym do wykonywania tych czynności przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, w dobrze pojętym interesie  inwestora, przez osoby, posiadające wymagane prawem uprawnienia budowlane do wykonywania takich czynności oraz dokonywać wpisów z tym związanych w dzienniku budowy,

- do Wykonawcy należy :

  - stwierdzanie zgodności wykonywanych robót z projektem,

  - wyjaśnianie wszelkich wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie,

  - proponowanie i uzgadnianie ewentualnych rozwiązań zastępczych z Zamawiającym lub podmiotami działającymi na jego rzecz w terminach wskazywanych każdorazowo przez Zamawiającego,

  - przekazywanie Zamawiającemu pisemnego, miesięcznego sprawozdania z pełnienia nadzoru autorskiego,  do 5 dnia każdego miesiąca. Każde sprawozdanie będzie dotyczyło prac wykonanych w miesiącu poprzednim oraz prac planowanych do realizacji w miesiącu bieżącym. Zamawiający ma 14 dni na wniesienie uwag do sprawozdania. 
W przypadku niewniesienia uwag przez Zamawiającego sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

  - uczestniczenie w odbiorze końcowym robót budowlanych i nanoszenie zmian 
w dokumentacji powykonawczej jeśli takie wystąpią.

  - dokonywanie w formie pisemnej wszelkich, wymaganych przepisami prawa, opinii, sprawdzeń rozwiązań projektowych i ich zatwierdzeń, które w toku prac okażą się konieczne. Dokumenty, które powstaną w wyniku uzgodnień i zatwierdzeń zostaną załączone do dokumentacji przekazanej Zamawiającemu,

  - sporządzanie projektów zamiennych, w przypadkach wprowadzenia zmian istotnych 
przy realizacji robót budowlanych oraz w celu uzyskania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt zamienny,

  - bieżąca współpraca z podmiotami działającymi na rzecz Zamawiającego przy realizacji robót budowlanych,

  - ponowienie wystąpienia do gestorów sieci i instytucji w przypadku braku uzyskania odpowiedzi w ciągu 30 dni.

§14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, W TYM RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie Umowy, w szczególności za wady Dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność.

- Uznanie przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy został należycie wykonany nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku wad, które mogą ujawnić się w każdym czasie, 
tj. zarówno w czasie wykonywania robót na podstawie opracowań, jak i w czasie eksploatacji, 
czyli po wykonaniu i odbiorze robót.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy ustala się na okres 3 lat licząc od daty odbioru przez Zamawiającego dokumentacji wykonanej w ramach Umowy. .

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy ujawnione 
w czasie odbioru  i po odbiorze. Wykonawca odpowiada w szczególności za rozwiązania projektowe niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, innymi obowiązującymi w Bydgoszczy dokumentami planistycznymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania ubezpieczenia jego odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności projektowej, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość brutto Umowy, podana w § 3 ust. 1 Umowy, przez okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem  kopię polisy  ubezpieczenia OC i potwierdzenie opłacenia wymagalnych składek ubezpieczenia.

- Wykonawca na 14 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia, przedłoży Zamawiającemu kopię polisy kontynuującej ubezpieczenie z potwierdzeniem opłacenia składek. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczenia.

- Naruszenie obowiązków określonych w ust. 5 lub 6, uzasadnia odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub do ubezpieczenia zastępczego i obciążenia jego kosztami Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do odszkodowania z tytułu następstw błędów projektowych Wykonawcy, bezpośrednio od Wykonawcy lub z jego ubezpieczenia OC.

§15. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

- W ramach Umowy oraz w ramach umownego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich majątkowych do wszelkich dokumentów stworzonych 
w ramach realizacji Umowy, w tym prawo wykonywania praw zależnych, to jest wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części Dokumentacji będącej przedmiotem Umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie będą naruszały jego praw autorskich.

- Przeniesienie praw autorskich majątkowych na Zamawiającego obejmuje w szczególności:

- prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

- prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji 
w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w tym:

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną  techniką 
i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

- udzielanie licencji na wykorzystanie,

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie 
do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

- w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony 
w punkcie wyżej niniejszego punktu – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

- zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie Dokumentacji, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt 2,

- zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, 
do udzielania odpowiedzi oraz publikowania ich w formie ogólnodostępnej,

- prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt 2 i 3.

- W razie zgłoszenia Zamawiającemu roszczeń z tytułu praw autorskich dot. Dokumentacji, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, a ten przejmie sprawę wyjaśnienia zasadności roszczeń, a w razie potrzeby bezpośrednio zaspokoi takie roszczenia. Pokryje także wszelkie związane z tym koszty i ewentualne koszty poniesione już przez Zamawiającego.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych części Dokumentacji. Zamawiający może informować publicznie o zaawansowaniu prac i rozwiązaniach projektowych, wraz z wizualnym i opisowym udostępnieniem tych rozwiązań.

- W przypadku niedokończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub ograniczenia przedmiotu Umowy do jednego lub kilku Etapów, część przedmiotu Umowy będąca już w posiadaniu Zamawiającego, może być swobodnie wykorzystana do dokończenia projektu przez inną osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia projektowe.

§16. PŁATNOŚCI

- Ustala się następujący sposób  zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy :

Zadanie nr 1

- Etap 1 – ZDMiKP: 50% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 1 na rzecz ZDMiKP

Etap 2 – ZDMiKP: 30% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 1 na rzecz ZDMiKP

Etap 3 – ZDMiKP: 5% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 1 na rzecz ZDMiKP

Etap 4 – ZDMiKP: 1% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 1 na rzecz ZDMiKP

Etap 5 – ZDMiKP: 14% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 1 na rzecz ZDMiKP

- Etap 1 – MWiK (zakres kanału deszczowego): 50% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 1 na rzecz MWiK

Etap 2 – MWiK (zakres kanału deszczowego): 50% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 1 na rzecz MWiK

Zadanie nr 2

- Etap 1 – ZDMiKP: 55% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 2

Etap 2 – ZDMiKP: 30% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 2

Etap 3 – ZDMiKP: 0% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 2*

Etap 4 – ZDMiKP: 1% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 2

Etap 5 – ZDMiKP: 14% kwoty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie Zadania 2

*W przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID dla Zadania nr 2 realizuje się Etap 3.

W przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID dla Zadania nr 2 zakres opracowania dokumentacji oraz podział wynagrodzenia jak dla Zadania nr 1 (bez dodatkowych kosztów).

Rozliczenie za wykonanie Etapu 1 dla obu zadań - wymaga odbioru całości opracowanych materiałów i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego protokołem odbioru.

Rozliczenie za wykonanie Etapu 2 dla obu zadań - wymaga odbioru całości opracowanych materiałów i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego protokołem odbioru (wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót budowlanych)

Rozliczenie za wykonanie Etapu 3 - wymaga  dostarczenia przez Wykonawcę potwierdzenia przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
wraz z wyniesieniem punktów granicznych i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego protokołem odbioru.

Rozliczenie za wykonanie Etapu 4 udzielanie wyjaśnień podczas procedury przetargowej na roboty budowlane – wymaga odbioru wykonanych prac i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego protokołem odbioru – Zakończenie prac ustala się wyłonieniem Wykonawcy na roboty budowlane i podpisaniem z nim umowy na roboty budowlane.

Rozliczenie za wykonanie Etapu 5 wymaga odbioru poszczególnych etapów uzależnionych od zaawansowania realizacji robót budowlanych zgodnie z § 3 ust. 10 Umowy.

- Wraz z fakturą Wykonawca dołączy za wykonanie każdego Etapu oryginały oświadczeń (bądź opieczętowane jako zgodne z oryginałami przez uprawnione przez to osoby) autorów dokumentacji (w tym projektantów, sprawdzających i autorów opracowań wchodzących w skład każdej dokumentacji projektowej, w tym również geodetów oraz geologów/geotechników), Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności wynikających z danego etapu lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia, polecenie przelewu (w tym osoby zatrudnione na umowę o pracę) oraz oświadczenia o przekazaniu przez nich Wykonawcy, majątkowych praw autorskich do Dokumentacji. W przypadku przekazania dowodu potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia, polecenia przelewu, wartość ta musi być zgodna z kwotą na zleceniu/ umowie podwykonawczej, którą Wykonawca przekazał Zamawiającemu po podpisaniu Umowy z Zamawiającym.

Do Umowy załącza się wzory oświadczeń, stanowiące załączniki Nr 5a i 5b do Umowy dotyczące oświadczeń podwykonawców, natomiast autorzy dokumentacji sporządzają oświadczenia samodzielnie i przekazują Wykonawcy.

- Każda płatność dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru prac dla każdego z Etapów realizacji dokumentacji oraz innych wymaganych dokumentów i prawidłowo wystawionych faktur VAT. Przy składaniu faktur należy dodatkowo określać udział kosztów związanych 
z komunikacją publiczną (powyższe należy przedstawić na każdym etapie realizacji Umowy  przy składaniu faktur za poszczególne Etapy zgodnie z §7 ust. 13). Dotyczy to również elementów podlegających dofinansowaniu, w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne.

- Termin zapłaty wynagrodzenia to 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

* poniższe zapisy będą obowiązywały w przypadku deklaracji złożonej w Ofercie i oświadczeniu Wykonawcy w zakresie wykonania części zamówienia za pomocą Podwykonawców.

- Płatnikiem należności wobec wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców jest Wykonawca.

§17. CESJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie Umowy.

§18. KARY UMOWNE

- Na wypadek nienależytego wykonywania Umowy, Strony ustanawiają kary umowne.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za dany etap, za każdy dzień zwłoki 
w przekazaniu Dokumentacji w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- w wysokości 0,05 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za dany etap, za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad dokumentacji, licząc od dnia upływu terminu na usunięcie wady określonego przez Zamawiającego;

- 500,00 PLN za brak przedstawienia w terminie do 5 dnia każdego miesiąca sprawozdania z miesięcznego postępu prac projektowych, za każdy dzień przekroczenia terminu;

- 200,00 PLN za brak przedstawienia w terminie do 3 dni od narady/spotkania sporządzonego protokołu, za każdy dzień przekroczenia terminu;

- 500,00 PLN za brak przedstawienia w terminie do 7 dni od podpisania Umowy projektów umów z podwykonawcami, za każdy dzień przekroczenia terminu;

- 1 000,00 PLN za brak przedłożenia w terminie do 30 dni od podpisania Umowy poświadczonych za zgodność z oryginałem (zaakceptowanych) kopi umów o podwykonawstwo za każdy dzień przekroczenia terminu;

- 5 000,00 PLN za brak przedstawienia w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu realizacji umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu;

- 1000,00 PLN za brak uczestnictwa wymaganego personelu Wykonawcy 
w radach technicznych wskazanych w § 11 Umowy;

- 1 000,00 PLN za nieudzielenie odpowiedzi/wyjaśnień Zamawiającemu bądź wykonawcy robót budowlanych zapisów w treści projektu budowlanego i projektów technicznych oraz zawartych w nim rozwiązań nie skutkujące zmianami projektowymi w terminie 3 dni roboczych, za każdy dzień przekroczenia terminu;

- 2 500,00 PLN za niewprowadzenie, po uzgodnieniu z Inwestorem, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonej dokumentacji (dot. zmian w projekcie budowlanym, projektach technicznych, szczegółowych specyfikacjach technicznych, przedmiarach i kosztorysach) w terminie 10 dni roboczych, za każdy dzień przekroczenia terminu;

- 2 000,00 PLN za każdy przypadek braku pełnej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub niedokonanie wymaganej waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy,

- 1 000,00 PLN za każdy przypadek, za każdy dzień zwłoki w nieudzieleniu wyjaśnień/odpowiedzi do pytań z etapu procedury przetargowej na roboty budowlane.

- za ujawnienie osoby niezatrudnionej na umowę o pracę mimo takiego wymogu - 1.000,00 PLN za każdy przypadek,

- W razie odstąpienia od Umowy, Strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (potrącenie umowne).

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od kar umownych, a Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionych kosztów zastępczego wykonania przedmiotu Umowy lub wartości utraconego dofinansowania zewnętrznego (utracone korzyści).

- W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

- Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

§ 19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za wykonanie zamówienia tj. ……….. (słownie: ……….. PLN, w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 450 ust 1 Pzp).

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwróci 70% w terminie do 30 dni od wykonania ostatniej dokumentacji projektowej i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną poprzez podpisanie protokołu odbioru, natomiast pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, po upływie trzech lat od daty odbioru ostatniej Dokumentacji.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 20. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych,

- jeżeli Wykonawca nie przedłoży wymaganego dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia,

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie  rozpoczął prac projektowych, prace przerwał 
i ich nie kontynuuje pomimo dodatkowego wezwanie Przedstawiciela Zamawiającego oraz 
w przypadku wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiającego o możliwości ich kontynuacji, w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac projektowych zgodnie z wymogami Zamawiającego 
lub nie reaguje na polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, dotyczące wykonania poprawek 
w wyznaczonym mu przez Przedstawiciela Zamawiającego terminie,

- jeżeli Wykonawca wykonuje prace projektowe wadliwie lub w inny sposób i niezgodnie z Umową,

- jeżeli w naradach, spotkaniach i posiedzeniach Zespołu nie uczestniczy personel Wykonawcy wskazany w Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 8 do Umowy,

- jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca realizuje prace projektowe personelem innym niż wymieniony w Wykazie osób, a nie uzyskał na to pisemnej zgody Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca narusza terminy wykonania przedmiotu Umowy, albo nie daje gwarancji wykonania przedmiotu Umowy w terminie umownym

-  wciągu 30 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia od Umowy.

§21. OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  I  ZAMAWIAJĄCEGO  W  PRZYPADKU  ODSTĄPIENIA 
 OD  UMOWY

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację prac projektowych.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w ciągu 
7 dni od dnia odstąpienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane prace projektowe (inwentaryzacja prac) według stanu na dzień odstąpienia, a Zamawiający dokona ich odbioru.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według własnego wyboru w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy może zrezygnować z odbioru przedmiotu umowy albo z udziałem Zespołu zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac, żądając dostarczenia inwentaryzacji tych prac według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

- Wycena przerwanych prac projektowych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, z wykorzystaniem Zestawienia określającego wartość poszczególnych etapów realizacyjnych, a w przypadku braku porozumienia, ostateczną ich wysokość ustali Zamawiający.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury określającej wynagrodzenie za przerwane prace będzie podpisany przez Strony Umowy protokół odbioru przerwanych prac.

§22. ZMIANY UMOWY

- W trybie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, przewiduje się możliwość zmiany Umowy w następujących  okolicznościach :

- zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy będzie możliwa, gdy :

    - pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy, co nie wynika z winy Wykonawcy, co zostało wykazane i udokumentowane przez Wykonawcę;

    - nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;

    - wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania 
prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych 
z przedmiotem niniejszej umowy i procesem uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

    - wystąpi konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami służb środowiskowych), mające wpływ na realizację umowy;

    - na termin realizacji zamówienia będzie miała wpływ siła wyższa lub następstwa siły wyższej;

    - wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych lub uzupełniających, wpływających na termin wykonania usług objętych umową;

    - niekorzystne warunki atmosferyczne, nie pozwolą na przygotowanie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, pomiarów,  ugięć sprężystych nawierzchni, opracowań geodezyjnych, geotechnicznych i geologicznych);

    - Zamawiający wyda polecenie dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych

    - Zamawiający wstrzyma prace projektowe o ile przyczyna wstrzymania nie będzie leżała po stronie Wykonawcy;

    - Nastąpi odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co nastąpi z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

    - zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji;

    - zajdą inne przyczyny zewnętrznych niezależne od Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac projektowych,

    - Zamawiający wstrzyma realizację Umowy,

    - wystąpią zmiany umowy, o których mowa w § 22 ust. 2.

    - gdy planowany czas procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych ulegnie zmianie lub wydłuży się procedura wyboru wykonawcy

    - wydłuży się czas realizacji robót budowlanych z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy projektów.

    - konieczności odstąpienia od realizacji któregoś z etapów umowy

- zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:

- zmiany stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

przy czym wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.  - uwzględniony został w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,

- zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu. W takim przypadku Strony ustalą protokolarnie zakres i wartość tych prac. Podstawą wyceny będą Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych obowiązujące w dniu wyceny tego zakresu. Skorygowany zakres przedmiotu Umowy zostanie wprowadzony do Umowy na podstawie zatwierdzonego protokołu konieczności, 
a zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do Umowy,

- nastąpi zmiana zakresu przedmiotu Umowy, w tym konieczność odstąpienia od realizacji któregoś z etapów umowy, konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty przez wykonawcę, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy; 
w tym przypadku Wykonawca wykona wycenę takich robót z zasadą proporcjonalności tj. powierzchnia zmienianego elementu dokumentacji projektowej wymagającej wykonania prac dodatkowych w stosunku do powierzchni całego zadania określonego liniami rozgraniczenia liczona jedynie w zakresie wartości danego elementu dokumentacji w stosunku do wartości całego zadania inwestycyjnego,

- zmiany umowy, o których mowa w § 22 ust. 2,

- w przypadku zastosowania klauzul waloryzacyjnych o których mowa w §4 Umowy,

- wykonania mniejszego zakresu prac niż określony w ofercie Wykonawcy, a także zaniechania któregoś z etapów,  przy czym minimalna wartość świadczenia stron wynosi 75% wartości umowy,

- zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego;

- zmiany podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

- zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

- zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej 
lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- zmiana sposobu zapłaty wynagrodzenia, w tym poprzez dodatkowe fakturowanie, w przypadku konieczności wydłużenia terminu wykonywania Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

- Postanowienia umowne zmieniane z naruszeniem Umowy są nieważne. Na miejsce nieważnych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

- Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów 
lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron 
lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają akceptacji obu Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 23. KORESPONDENCJA I WZORY FORMULARZY

- Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej 
lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej w języku polskim. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

Adresy Zamawiającego

| Nazwisko; Imię | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY |
| --- | --- |
| Adres | ul. Toruńska 174 a 85-844 Bydgoszcz |
| Telefon | 52-582-27-05 |
| FAX | 52-582-27-77 |
| E –mail | zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl |

Adresy Wykonawcy

| Nazwisko; Imię |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| FAX |  |
| E –mail |  |

- Dla skuteczności oświadczeń woli wymagana jest forma pisemna, doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

- Strony będą się zawiadamiać o każdej zmianie adresu, numerów telefonów, telefaksów. Pismo przesłane pod adres ostatnio wskazany przez stronę i zwrócone z powodu niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

- Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

§24 INTERPRETACJA DOKUMENTÓW UMOWY

1. Postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów polskiego prawa.

2. Integralnymi składnikami Umowy, poza dokumentem samej Umowy, są dokumenty wymienione 
     w § 25 Umowy.

§ 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować akty prawne przywołane w treści umowy w obowiązującym brzmieniu.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

- kopia oferty Wykonawcy – załącznik Nr 1 do Umowy,

- opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 2 do Umowy,

- dowód  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – załącznik Nr 3 do Umowy,

- wykaz podwykonawców wraz z kopiami umów z podwykonawcami (o ile dotyczy) – załącznik Nr 4 do Umowy,

- wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 5a i 5b do Umowy,

- wzór protokołu sprawozdawczego – załącznik Nr 6 do Umowy,

- harmonogram finansowo – rzeczowy– załącznik Nr 7 do Umowy,

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiący załącznik – załącznik Nr 8 do Umowy,

- specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  - załącznik Nr 9 do Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiający		Wykonawca