Załącznik nr 2 do OPZ

Tabela z wytycznymi dot. zakresu prac pielęgnacyjnych na obszarze terenów zieleni

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

| Lp. | Zakres prac pielęgnacyjnych | Częstotliwość/ krotność prac pielęgnacyjnych w ciągu 1 rok | Termin/okres przeprowadzania prac pielęgnacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Pielęgnacja drzew liściastych i krzewów iglastych |  |  |  |
| 1 | Formowanie i pielęgnacja korony drzew i krzewów | 1 | X-II |
| 1a | Formowanie i pielęgnacja korony drzew | 1 | VII-VIII |
| 2 | Cięcie pielęgnacyjne drzew | 3 | IV-IX |
| 3 | Usuwanie odrostów | 1 | X-II |
| 4 | Pielenie mis pod drzewami wraz z poprawą misek | 3 | IV-X |
| 5 | Korowanie misek pod drzewami również po posadzeniu nowych | 1 | IV |
| 6 | Wykonanie okopczykowania drzew wraz z wiosennym rozgarnięciem i poprawą misy | 1 | XI,III-IV |
| 7 | Podlanie drzew w ilości 30l/szt. również po posadzeniu nowych | 12 | III-X |
| 8 | Wymiana palików i poprawa wiązań elastycznych oraz wykonanie palikowania dla nowych nasadzeń | Wg potrzeby | I-XII |
| 9 | Wykonanie systemu napowietrzania nasadzeń |  |  |
| 10 | Wymiana drzew i krzewów uschniętych na nowe wraz z zakupem i dostarczeniem oraz pielęgnacją przez 36-m-cy (gwarancja 36 m-cy) | Wg potrzeby | IV-X |
| 11 | Utworzenie misy dla nowych nasadzeń | Wg potrzeb |  |
| 12 | Zwalczanie chorób I szkodników | Wg potrzeby | III-X |
| Pielęgnacja krzewów liściastych |  |  |  |
| 1 | Pielenie i spulchnianie gleby wokół krzewu | 3 | IV-X |
| 2 | Przygotowanie podłoża pod nasadzenia, zaprawa ziemią urodzajną | 2 | IV-X |
| 3 | Usuwanie przekwitłych kwiatostanów | 1 | IV-X |
| 4 | Podlewanie krzewów | 10 | III-X |
| 5 | Wymiana krzewów uschniętych na nowe | Wg potrzeby | IV-X |
| 6 | Cięcie pielęgnacyjne krzewów w zależności od gatunku i terminu kwitnienia | 1 | V-VII |
| 7 | Cięcie pielęgnacyjne pnączy w zależności od gatunku i terminu kwitnienia | 2 | VI,X-XI |
| 8 | Wykonanie okopczykowania wraz z wiosennym rozgarnięciem | 1 | XI,III-IV |
| 9 | Nawożenie nawozem wieloskładnikowym | 1 | IV |
| 10 | Zwalczanie chorób i szkodników, w tym stosowanie oprysku przeciwko ćmie bukszpanowej | Wg potrzeby | V-X |
| 11 | Uzupełnianie kory lub żwiru | Wg potrzeby |  |
| 12 | Wymiana na nowe | Wg potrzeb |  |
| Pielęgnacja kwietników/rabat (rośliny jednoroczne) |  |  |  |
| 1 | Odchwaszczanie i spulchnianie gleby wokół roślin | 8 | V-X |
| 2 | Zwalczanie chorób I szkodników | Wg potrzeby | III-X |
| 3 | Przygotowanie podłoża pod nasadzenia, zaprawa ziemią urodzajną | Wg potrzeb |  |
| 4 | Podlewanie w ilości min. 20l/m2 jednorazowo | Min. 20 | V-X |
| 5 | Usuwanie przekwitłych kwiatostanów | 10 | V-X |
| 6 | Nawożenie nawozem wieloskładnikowym, wolnodziałającym | 1 | V max. do 5 dni po wysadzeniu |
| 7 | Uzupełnienie kory lub żwiru (jeżeli występuje) | 1 | V-X |
| 8 | Utrzymanie i poprawa brzegów rabat/kwietników | 4 | V-X |
| 9 | Wymiana roślin uschniętych, skradzionych na nowe tego samego gatunku | Wg potrzeby | V-X |
| 10 | Usunięcie nasadzeń wraz z wyrównaniem podłoża | 1 | X |
| Pielęgnacja roślin cebulowych/kłaczy/bulw |  |  |  |
| 1 | Nawożenie nawozem wieloskładnikowym, wolnodziałającym | 1 | IV |
| 2 | Usuwanie przekwitłych kwiatostanów oraz roślin po okresie wegetacyjnym w zależności od gatunku | 2 | IV-V |
| 3 | Wykopanie I zabezpieczenie na okres zimowy bulw roślin w zależności od gatunku | 1 | X-XI |
| 4 | Wymiana roślin uschniętych, skradzionych na nowe tego samego gatunku | Wg potrzeby | V-X |
| 5 | Usunięcie nasadzeń wraz z wyrównaniem podłoża | 1 | X |
| 6 | Uzupełnienie kory (jeżeli występuje) | 1 | V-X |
| 7 | Podlewanie w ilości min. 10l/szt. jednorazowo | Min. 20 | V-X |
| 8 | Zwalczanie chorób I szkodników | Wg potrzeby | V-X |
| Pielęgnacja róż |  |  |  |
| 1 | Odchwaszczanie i spulchnianie gleby wokół roślin | 8 | V-X |
| 2 | Przygotowanie podłoża pod nasadzenia, zaprawa ziemią urodzajną | Wg potrzeby |  |
| 3 | Zwalczanie chorób I szkodników | Wg potrzeby | III-X |
| 4 | Podlewanie w ilości min. 20l/m2 jednorazowo | Min. 20 | V-X |
| 5 | Usuwanie przekwitłych kwiatostanów | 10 | V-X |
| 6 | Nawożenie nawozem wieloskładnikowym, wolnodziałającym | 1 | V max. do 5 dni po wysadzeniu |
| 7 | Uzupełnienie kory lub żwiru(jeżeli występuje) | 1 | V-X |
| 8 | Utrzymanie I poprawa brzegów rabat/kwietników | 4 | V-X |
| 9 | Wymiana roślin uschniętych, skradzionych na nowe tego samego gatunku | Wg potrzeby | V-X |
| 10 | Wykonanie okopczykowania I okrycia gałązkami świerkowymi wraz z wiosennym rozgarnięciem | 1 | XI,III-IV |
| Pielęgnacja żywopłotów miejskich |  |  |  |
| 1 | Odchwaszczanie i spulchnianie gleby wokół roślin | 2 | V-X |
| 2 | Zwalczanie chorób i szkodników | Wg potrzeby | III-X |
| 3 | Podlewanie w ilości 30l/mb | Min. 5 | IV-X |
| 4 | Nawożenie nawozem wieloskładnikowym, wolnodziałającym | 1 | IV |
| 5 | Cięcie pielęgnacyjne | 5 | IV-X |
| 6 | Cięcie formujące w zależności od Zamawiającego | Wg potrzeby | IV-X |
| 7 | Usuwanie samosiewów i innych dziko występujących roślin w obrębie żywopłotów | 1 | X-III |
| Pielęgnacja trawników miejskich |  |  |  |
| 1 | Koszenie mechaniczne i ręczne (kosami spalinowymi - w miejscach o utrudnionym dostępie tj.: znaki, barierki itp.) wraz z wywozem ścitej trawy | 3-10 | IV-X |
| 2 | Regenaracja trawników w miejscach zdegradowanych (tj. okolice ławek parkowych i koszy) lub ich ponowne zakładanie | 2 | IV-X |
| 3 | Usuwanie nierówności poprzez zasypanie dołów/uszkodzeń ziemią urodzajną wraz z wałowaniem i odsianiem mieszanki traw | Wg potrzeby | IV-X |
| 4 | Zbieranie wszelkich odpadów z powierzchni trawników (tj.: opakowania plastikowe, butelki, papiery, kamienie, opadłe gałęzie, odpady wielkogabarytowe itp.) wraz z utylizacją | 1 x m-c | I-XII |
| 5 | Usuwanie opadłych liści w okresie jesiennym | Na bieżąco min. 1xtydzień | X-XII |
| 6 | Usuwanie liści w okresie wczesnowiosennym | 1 | III-IV |
| Pielęgnacja roślin balkonowych |  |  |  |
| 1 | Nawożenie roślin nawozem wieloskładnikowym rozpuszczalnym w wodzie typu: Burza Kwiatów Substral w dawce podanej przez producenta | 2xtydzień | V-X |
| 2 | Przygotowanie podłoża pod nasadzenia, zaprawa ziemią urodzajną | Wg potrzeb |  |
| 3 | Podlewanie roślin w ilości min. 3l/donice | 7xtydzień ( z wyłączeniem dni deszczowych) | V-X |
| 4 | Usuwanie przekwitłych kwiatostanów | 1xtydzień | V-X |
| 5 | Zabezpieczenie donic wraz z roślinami na rynku miejskim | 1 w okresie Lata Agatowego | VII |
| 6 | Umieszczenie donic z nasadzeniami na terenie MiG Lwówek Śląski | 1 | V |
| 7 | Zebranie donic z roślinami po okresie wegetacyjnym wraz z oczyszczeniem I umyciem donic | 1 | X-XI |
| 8 | Wymiana roślin uschniętych, skradzionych na nowe tego samego gatunku | Wg potrzeby | V-X |
| Utrzymanie ścieżki rowerowej i Placu Lwóweckich Gwarków – utrzymanie letnie (w okresie IV-XI) |  |  |  |
| 1 | Zamiatanie mechaniczne (zamiatarka lekka do 3,5T) i ręczne całej powierzchni ścieżki rowerowej | 1 x m-c | IV-XI |
| 2 | Oczyszczanie powierzchni Placu Lwóweckich Gwarków | 2 x m-c | IV-XI |
| 3 | Usuwanie odrostów przy linii krawężników przy ścieżce rowerowej oraz z powierzchni Placu Lwóweckich Gwarków, poprzez oprysk herbicydami z późniejszym usunięciem zaschniętych odrostów | 1 x m-c 2 x m-c | IV-XI |
| 4 | Usuwanie w okresie jesiennym opadłych liści. | Na bieżąco min. 1xtydzień | X-XI |
| 5 | zamiatanie ręczne zanieczyszczeń w miejscach o utrudnionym dostępie tj. (okolice ławek, koszy, elementów małej architektury) | 2xtydzień | IV-X |
| 6 | Koszenie mechaniczne i ręczne (kosy spalinowe, kosiarka bijakowa tylno-boczna) trawy przy ścieżce rowerowej i na Placu Lwóweckich Gwarków wraz z wywozem pokosu | 3 | IV-XI |
| Utrzymanie i pielęgnacja koszy na odpady, ławek i elementów małej architektury |  |  |  |
| 1 | Przegląd i ewentualna naprawa ławki | 1xm-c | I-XII |
| 2 | Montaż nowej ławki (zakup ławki po stronie Zamawiającego) | Wg potrzeb | I-XII |
| 3 | Malowanie całej powierzchni ławki (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) | 1 | IV-VI |
| 4 | Mycie i dezynfekcja ławek | 1xm-c | I-XII |
| 5 | Przegląd i ewentualna naprawa kosza na odpady | 1xm-c | I-XII |
| 6 | Montaż nowego kosza na odpady (zakup kosza po stronie Zamawiającego) | Wg potrzeb | I-XII |
| 7 | Malowanie kosza na odpady (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) | Wg potrzeby | I-XII |
| 8 | Przegląd i ewentualna naprawa elementów małej architektury (tablice informacyjne, stojaki na rowery, płotki) | 1xm-c | I-XII |