  Numer klasyfikacji budżetowej wydatków 90095
§6050
UMOWA
NR RI 272……..2022.K

zawarta w dniu ............…………... w Lęborku, pomiędzy:
Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, NIP 841-162-20-90, REGON 77097937 zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Lęborka – Witolda Namyślaka
z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka – Arlety Bałon
a:
…………………………………………………………………………………………………………zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1
Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami ).

§ 2
1. / 2.	a. / b. / c. / d.		Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: / wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Olsztyńskiej (działki nr 44/1 i 45/3 obr.3) w Lęborku, z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. / Zakres zamówienia obejmuje: / branża drogowa – skrzyżowanie z ul. Poznańską, jezdnia o nawierzchni bitumicznej jezdnia, chodnik z kostki betonowej; / branża sanitarna – kanalizacja deszczowa z systemem podczyszczania wód do rowu w działce nr 58/3 obr. 13 i 37/3 obr. 3; / usunięcie kolizji z sieciami; / uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie inwestycji.
3.		W zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodzi dokumentacja projektowa :
	a.	projekt budowlany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454) - w 5 egzemplarzach przekazanych Zamawiającemu, 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający zezwolenie i 3 dodatkowe egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf);
	b.	projekt techniczny (osobno dla każdej branży) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021r. poz. 2454 - w 5 egz. przekazanych Zamawiającemu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf);
	c.	przedmiar robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021r. poz. 2454 - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf);
	d.	kosztorys inwestorski - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458) w 2 egz. wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf);
	e.	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (osobno dla każdej branży) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021r. poz. 2454 - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf);
	f.	informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy ich opracowanie jest wymagane - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf);
	3)	Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów a także uzgodnienie projektu w ZUDP.
	4)	Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, kopie mapy należy dostarczyć Zamawiającemu.
	5)	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac dokonał dokładnej wizji w terenie, rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie elementy § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
4.		Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, warunków, opinii uzgodnień oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. / Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta Lęborka.
5.		Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania.
6.		W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. / W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów równoważności.
7.		Wykonawca projektu przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowanie. Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych.
8.		Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej. O zauważonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 1–go miesiąca od dnia przekazania dokumentacji, a ten usunie wady bezpłatnie w terminie 14 dni.
9.		Wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane upoważniające do realizacji przedmiotu umowy.

§ 3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji w zakresie określonym w § 2 umowy, dołączając do ostatniej części dokumentacji oświadczenie o kompletności całej dokumentacji. Wykonawca oświadcza także, że zakres dokumentacji jest niezbędny do realizacji celu, któremu ma służyć.

§ 4
  1. Termin realizacji zamówienia: do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.
  2. Za ostateczny termin wykonania zadania uważa się termin przedłożenia wszystkich elementów dokumentacji projektowej, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

§ 5
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie prac w pełnym zakresie i w terminie ujętym w § 4 w formie ryczałtowej, w wysokości :
wartość ryczałtowa netto (bez podatku VAT) w wysokości ……….zł
plus 23% podatku VAT	……….zł
co stanowi cenę ryczałtową brutto w wysokości	……… zł

        § 6
1. Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe – Załącznik nr 1 do umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ujętego w § 2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ustalone w § 5 umowy, na podstawie protokołów odbioru zrealizowanych zakresów prac i usług.
3. Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie podatników VAT, z zastrzeżeniem wstrzymania zapłaty.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 5 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac projektowych i usług, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
5. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
6. W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie; nie dotyczy to sytuacji wskazanej w ust. 3.
7. Zawarcie przez Wykonawcę umowy przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 umowy.

§ 7
1. / 2.	Strony ustalają, że formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne. / Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy:
	1) / 2)	za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 20,00 zł (słownie złotych : dwadzieścia 00/100 ) licząc za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż wartość przedmiotu zamówienia; / za nieterminowe usunięcie wad i usterek w wykonanym zakresie prac objętym niniejszą umową w stosunku do ustaleń stron w wysokości 20,00 zł (słownie złotych : dwadzieścia 00/100 ) licząc za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż wartość przedmiotu zamówienia;
3.	Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.
4. / 5. / 6.	Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciążeniu karą umowną, wskazując podstawę z umowy i wystawia notę księgową. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej. / Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności wynikających z naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia wynikającego z realizacji niniejszej umowy. / Strony zastrzegają sobie prawo odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8
Do stałych kontaktów w zakresie wykonania niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest Romuald Babul, Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku, tel. 608 584 785, 59 8637 753, e-mail: inwestycje@um.lebork.pl.

§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego, wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie tego projektu, jednak nie dłużej niż 5 lat.

§ 11
1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie wykonywania prac objętych umową, strony będą współdziałać w celu ich rozwiązania i podejmować niezbędne działania bez zwłoki.
2. Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ustawy Prawo budowlane, Kodeks Cywilny, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  § 12
Wykonawca oświadcza, że:
1. zapoznał się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją,
2. otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał i nie zgłasza uwag, w tym potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania umowy,
3. posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz możliwości techniczne.

  § 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA
...........................................		...........................................
Kontrasygnata Skarbnika Miasta / .............................................

Zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia ………………….