**ID.272.2.2021**

**Zapytanie Ofertowe na zadanie pt.:**

**,,Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK 22”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej w treści „ustawą Pzp".

1. **Nazwa i adres zamawiającego**

Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

**Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej oraz projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do Zapytania ofertowego.**

1. Przebudowa drogi obejmuje odcinek **od km 1+894 do km 3+543,2, według dokumentacji dotyczącej zmiany decyzji, data opracowania 05.10.2020r.**
2. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej, przebudową zjazdów publicznych i indywidualnych w ciągu drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od końca miejscowości Krojanty do drogi krajowej nr 22 tj.: od km 1+894 do 3+543,2 na terenie Gminy Chojnice. Projekt zakłada remont istniejących przepustów w km: 2+083,5; 2+512,7, 2+892,5 oraz 2+969,6. Na przepustach zostaną zabudowane studnie rewizyjne umożliwiające odprowadzenie wody opadowej oraz roztopowej z rowów i drenów kamiennych.

**Odcinek 1+894- 1+939** Należy wykonać poszerzenie istniejącego odcinka do szerokości 6 m z frezowaniem warstwy ścieralnej na całej szerokości oraz wykonaniem poszerzenia zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym- poszerzenie istniejącej nawierzchni.

**Odcinek 1+939 – 2+317 oraz 2+374 – 3+543,2** Na danych odcinkach projektuje się remont istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 6,0m. Wzdłuż całego odcinka poprowadzono ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m po stronie lewej, oddzieloną od jezdni pasem zieleni o stałej szerokości 1,5 – 2,0 m.

**Odcinek 2+317 – 2+374** Należy wykonać całkowitą rozbiórkę nawierzchni wraz z konstrukcją oraz wykonać nową nawierzchnię o szerokości 6,0 m. Wzdłuż całego odcinka poprowadzono ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m, po stronie lewej, oddzielony od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości od 2,0 do 3,5 m oraz zlokalizowany bezpośrednio przy krawężniku w okolicy przejazdu kolejowego. Długość projektowanego odcinka nawierzchni drogowych na terenie kolejowym wynosi 40,6 m.

**Remont przejazdu kolejowo drogowego.** Remont przejazdu kolejowego obejmuje zakup i ustawienie barier U-11 na poboczu drogi, budowę kanalizacji deszczowej z rur DN300, SN-8, dwuściennych karbowanych wraz z wykonaniem wykopu, podbudowy pod rurę, z zasypaniem i zagęszczeniem. Umocnienie rowów płytami ażurowymi 40x60 cm z zatarciem otworów humusem i obsianiem nasionami traw. Wykopy- odtworzenie rowów o głębokości do 1 m i szerokości dna 0,4 m. Umocnienie rowów przez humusowanie z obsianiem. Ułożenie opornika betonowego 12x25 cm na ławie z podsypki cem.-piaskowej oddzielającego nawierzchnie drogi od ścieżki pieszo- rowerowej. Wykonanie odwodnienia powierzchniowego klasy D400 w obudowie żelbetowej ze skrzynką rewizyjną i spustową wraz z odejściem do rowu DN110 (koryto z dnem pochyłym).

1. **Połączenie ze skrzyżowaniem z DK 22 należy wykonać zgodnie z rys. nr 1.3 A „Projekt zagospodarowania terenu – rozwiązanie tymczasowe”**
2. **Uwaga!** Zał. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres inwestycji. Zakres w km od 0+000 do 1+900 został zrealizowany w 2017 r. Natomiast dokumentacja dotycząca branży kolejowej w części zostanie wykonana przez spółkę PKP, dlatego do wyceny należy przyjąć zakres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca robót budowlanych zapewni nadzór archeologiczny.
4. Na czas realizacji inwestycji Wykonawca robót budowlanych sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.
5. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
6. **Obowiązki ogólne Inspektora:**
7. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
    (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
8. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
9. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego;
10. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych,
11. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy
12. zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
13. przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją,
14. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby wskazane w ofercie, tj. inspektora nadzoru robót drogowych,   
    i zapewnienia ich obecności na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecność należy potwierdzić ustnym sprawozdaniem w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania) w trakcie wykonywania robót danej branży oraz na każde wezwanie Zamawiającego (pobyt na budowie w terminie do 24h od powiadomienia przez Zamawiającego).
15. **Obowiązki Inspektora – Etap Budowy:**
16. zatwierdzenie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót,
17. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych   
    i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
18. nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy,
19. nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa Budowlanego i przepisami z nim związanymi,
20. nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych   
    z sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:
21. Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),
22. dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania,
23. Informowanie Zamawiającego o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmiany w dokumentacji projektowej,
24. czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu budowy, utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy, przestrzeganiem przepisów BHP na terenie budowy,
25. podpisywanie protokołów odbioru elementów robót,
26. opiniowania harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych,
27. informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,
28. wnioskowanie do Zamawiającego wraz z Kierownikiem budowy o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części oraz na wykonanie robót zamiennych które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. Przedmiotowy wniosek należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania,
29. wnioskowanie do Zamawiającego wraz z kierownikiem budowy o konieczności wykonania, zamówień dodatkowych nie określonych w dokumentacji projektowej w formie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu,
30. sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlano - instalacyjnych w tym kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy,
31. przygotowanie i potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów,
32. potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,
33. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych,
34. prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy,
35. udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych i wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia,
36. uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych,
37. sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.).

**Uwaga: W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego, Inspektor zleci na własny koszt wykonanie badań kontrolnych:**

- mieszanek kruszywa w zakresie uziarnienia i zagęszczenia (zagęszczenie badane płytą VSS),

- mieszanek bitumicznych w zakresie grubości ułożonych warstw oraz zawartości wolnych przestrzeni,

- badanie zawartości składników mieszanki mineralno asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji. Badanie należy wykonać dla każdej warstwy asfaltowej.

Każde badanie należy wykonać dla minimum 3 punktów.

**Zapisy art. 95 ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia:**

Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez Inspektora nadzoru tj. osoby pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.

1. **Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg wspólnego Słownika Zamówień**

KOD CPV 71 24 70 00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

1. **Termin realizacji zamówienia**

Termin realizacji zamówienia: **do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**
2. O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
   1. **Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.**

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunku w tym zakresie.

* 1. **Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunku w tym zakresie.

* 1. **sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

* 1. **zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się osobą, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:

* osobę, która będzie pełnić funkcję **inspektora nadzoru robót branży drogowej**, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r. poz. 1278) zastąpione Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 831)**,**

*Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.   
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dz. U. 2020 r., poz. 220.*

1. Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wypełni pkt 2. w formularzu ofertowym
2. Oferty niespełniające wymogów technicznych będą podlegały odrzuceniu.
3. **Sposób przygotowania oferty**
   * 1. Na ofertę składa się:
4. formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1
   * 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
     2. Oferta powinna być sporządzona:
5. W języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus.
   * 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
     2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
     3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu platformy zakupowej OpenNexus <https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice> . Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują za pomocą platformy zakupowej.
     4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus oraz w instrukcjach zawartych na stronie:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

1. **Termin i miejsce złożenia oferty**
2. Ofertę należy przesłać przez platformę zakupową OpenNexus <https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice> w terminie do dnia: 02.07.2021 do godziny 10:00
3. Termin związania z ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2 o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2021 o godzinie 10:15
6. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
7. **Kryteria oceny ofert**

Cena –waga kryterium 100%

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę

1. **Opis sposobu obliczenia ceny**

Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto (ryczałtową). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek Vat, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich.

1. **Oferty częściowe i oferty wariantowe, dialog technologiczny**
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
6. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzieleni zamówienia publicznego nie przeprowadził dialogu technologicznego,
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
9. **Zawarcie umowy i udzielenie zamówienia**
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus,
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
13. **Unieważnienie postępowania**

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach:

1. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych,
2. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma dofinansowania na realizację inwestycji,
3. Jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
4. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyb że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia
7. **Przetwarzanie danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Starosta Chojnicki w Chojnicach. Obsługę organu zapewnia Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, tel. (52) 39-66-501.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Chojnicach jest Pan Mateusz Zarychta, tel. 505-540-306, e-mail: [mateusz@epomerania.pl](mailto:mateusz@epomerania.pl)
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z podpisaniem umowy w niniejszym postępowaniu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa PZP”.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

1. Nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Załączniki:**

* + - 1. Formularz ofertowy
      2. Dokumentacja projektowa
      3. Projektowane postanowienia umowne