OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe obejmuje roboty budowlano-montażowe polegające na naprawie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 – Radziwie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Tereny zielone i parki rekreacyjne”.

I. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY TERENU
Inwestycja zlokalizowana jest w Płocku na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie ew. nr 12 na osiedlu Radziwie przy ul. Krakówka w Płocku.

II. OPIS OGÓLNY
Zakres robót przewidziany do wykonania obejmuje:
1. Naprawa nawierzchni poliuretanowej/ułożenie nowej nawierzchni o powierzchni 524,4m2:
a) odkurzenie i mycie nawierzchni,
b) wycięcie luźnych/miększych miejsc nawierzchni wraz z uzupełnieniem nawierzchni,
c) uzupełnienie miejsc nawierzchni wyciętych do sprawdzenia/badania,
d) demontaż 5 ławek i ponowny montaż po wykonaniu nawierzchni,
e) demontaż niezbędnych części dla 4 urządzeń i ponowny montaż po wykonaniu nawierzchni,
f) montaż dwóch podparć/odbojników dla urządzenia zabawowego Smok,
g) wycięcie i uzupełnienie uszkodzeń nawierzchni od pracy urządzeń,
h) montaż 4 ograniczników pod dwoma podestami wejściowymi urządzeń zabawowych,
i) obcięcie brzegów nawierzchni,
j) wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni poprzez nałożenie specjalnego kleju,
k) ułożenie nawierzchni,
l) ochrona obiektu przez cały okres wykonywania nawierzchni oraz 2 dni po wykonaniu nawierzchni,
ł) wywóz śmieci z rozbiórki oraz montażu,
m) ułożenie nawierzchni w kolorze czerwonym/ceglastym lecz z drobnymi wstawkami max. 0,5% powierzchni na podstawie uzgodnień,
n) ułożenie nawierzchni z wyrównaniem o grubości 8-14 mm,
o) dołożenie 4 zaczepów dla urządzenia zabawowego Piramidy.
2. Po zakończeniu robót teren budowy oraz teren dróg przyległych, należy uporządkować i doprowadzić do należytego stanu.
3. Powyższy zakres robót należy wykonać zgodnie z technologią zaproponowaną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Roboty należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę w terenie objętym przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie kosztów robót.
1. III. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY
1. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.
2. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
1. wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie istniejące ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie,
2. wyznaczenie i urządzenie punktu poboru wody i energii elektrycznej,
3. wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,
4. poniesienie kosztów związanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z przepisami,
5. roboty opisane w pkt II. OPIS OGÓLNY.
6. inne roboty uzupełniające,
7. wykonanie robót pomocniczych, w tym:
- nieodpłatne przeglądy i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów w okresie gwarancji i rękojmi,
- wywózka materiałów odpadowych pochodzących z placu budowy i ich utylizacja wraz z przekazaniem kart utylizacji odpadów,
- przejęcie na siebie odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.
 3. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót niezbędnych do	wykonania i użytkowania obiektu, określonych w umowie, w tym do:
1. wykonania robót związanych z przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie realizacji zadania – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem umowy, robót porządkowych, wywóz poliuretanu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałości po prowadzonych robotach, na bieżąco porządkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposób skuteczny,
2. prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z inwestycją – przez cały czas realizacji inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV. WYTYCZNE OGÓLNE.
1. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą szczegółową w oparciu o "Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych" wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z 2005 r. Kosztorys winien być zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym, zgodnie z przytoczoną wyżej metodą kosztorysowania, nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy).
3. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie należy ujmować i wyceniać prac towarzyszących.
4. Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę. Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego i opis przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zaleca wizję w terenie.
5. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania.
6. Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe zawarte w niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię i utylizację materiałów z rozbiórek), koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy.
7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.
8. Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy to również tzw. materiałów masowych) w kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia tzn. z kosztami zakupu (czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie należy w kosztorysie ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z miejsc ich zakupu.
9. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
V. Termin realizacji robót: 31.10.2018 roku.
VI. Gwarancja – 36 miesięcy
VII. Podatek VAT 23%.
VIII. Osoba do kontaktu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Bogdan Żdan.