      Starachowice, 18.10.2017 r.
Znak: GKDŚ.7021.5.73.2017.KMa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Gmina Starachowice, na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zaprasza do złożenia oferty dotyczącej: Utwardzenia nawierzchni siłowni plenerowej na placu rekreacyjnym przy ul. Najświętszej Marii Panny - w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni plenerowej przy Alei Najświętszej Marii Panny” (Budżet Obywatelski 2017 r.).
1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.
2. Zakres robót obejmuje:
1. Mechaniczne wykonanie koryta grunt kat. IV o grubości 0,20 m z odwozem gruntu na odległość do 5 km - 22,50 m x 4,50 m = 101,25 m² .
  Odwóz urobku - 101,25 m² x 0,20 m = 20,25 m³.
2. Montaż obrzeży betonowych szarych 100 cm x 20 cm x 6 cm na podsypce cementowo piaskowej (52 mb).
3. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm o gr. 15 cm. (88,00 m² ).
4. Ułożenie wierzchniej warstwy gr. 5 cm z kruszywa fr. 8 – 16 mm. (88,00 m²).
5. Plantowanie (wyrównanie terenu) wokół placu.
  (22,00 m + 4,00 m) x 1,0 m x 2 = 52,00 m².
2. Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 roku.
Datą zakończenia realizacji zamówienia będzie data spisania protokołu końcowego odbioru robót.
1. Cena ofertowa – wynagrodzenie wykonawcy.
  Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
  Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie opłaty publiczno-prawne (podatek VAT czy w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – składki ZUS pracodawcy/zatrudniającego/).
  Wynagrodzenie będzie płatne na zasadach określonych w umowie.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Kryteria oceny ofert: - cena 100%.
4. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus!
5. Informacja o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.
  Kazimierz Sławek, telefon – 41 273 83 41, e-mail: komunalny@starachowice.eu,
  Maciej Kiciński , telefon – 41 273 82 99, komunalny@starachowice.eu.