ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: zadanie pn.. „Rozbiórka pawilonu nr 3 wraz             z instalacjami i montaż w ziemi nowych przewodów instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją oraz rur centralnego ogrzewania na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 ”- obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz realizację robót budowlanych.

- Zakres umowy:

Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia do:

  - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę pawilonu nr 3 i na położenie instalacji sanitarnych zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji i c.o.  pod ziemią wzdłuż ww. pawilonu,

  - przeprowadzenia wszelkich czynności w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji, łącznie    z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i decyzji na użytkowanie - jeżeli będzie wymagana,

  - wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją, zatwierdzoną przez Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - uzyskania map i innych materiałów na cele projektu,

  - opracowania i uzgodnienia z zamawiającym koncepcji projektowej,

  - wykonania projektu budowlanego oraz kosztorysu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania,

  - uzyskania wszystkich koniecznych prawem decyzji, pozwoleń, zgód i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę, jeśli wymagane

  - zakupu i dostawy materiałów służących do zrealizowania przedmiotu umowy,

  - wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

  - prowadzenia dokumentacji budowy (dziennik) – jeśli wymagany,

  - opracowania dokumentacji powykonawczej

- Integralnymi składnikami umowy są:

  - Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.

§ 2

Wymagania względem przedmiotu umowy

- Szczegółowy zakres i wymagania dla dokumentacji projektowej oraz planowanych prac określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, do uzyskania decyzji administracyjnych na budowę niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, wydanych na rzecz Zamawiającego, wraz z uzyskaniem wszystkich opinii i uzgodnień wymaganych prawem budowlanym,

- Zamawiający przekaże na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający niezbędne dane, dokumenty potrzebne do wystąpienia w jego imieniu w celu uzyskania decyzji administracyjnych na budowę w tym pozwolenia na budowę.

- Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót, po zatwierdzeniu przez zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniej dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozpoczęcia prac, w tym w szczególności dla robót wymagających pozwolenia na budowę –decyzji pozwolenia na budowę.

- Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy, do czasu odebrania przez Zamawiającego, bez uwag, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Organizacja robót należy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek, (bez odrębnego wynagrodzenia):

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, umową, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej;

  - wykonania robót nieujętych w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie jest niezbędne do wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy;

  - sporządzenia (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

  - urządzenia terenu i zaplecza budowy.

  - ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

  - uzgodnienia z właścicielami lub administratorami obiektów położonych w obrębie prowadzonych robót, wszelkich prac na i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów.

  - poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku wykonywaniem przedmiotu umowy.

  - koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy;

  - usunięcia wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz uporządkowanie                               i oczyszczenie terenu po zakończeniu robót;

  - uzyskania wszelkich atestów, badań i odbiorów oraz rozruch urządzeń;

  - przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru końcowego robót kompletu certyfikatów, deklaracji zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiałów użytych w trakcie budowy,  komplet instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń oraz pozostałych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

  - prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

13) Wykonawca ma obowiązek udostępnić do kontroli roboty ulegające zakryciu, zawiadamiając Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o możliwości kontroli ww. robót.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych a ponadto poniesie koszty związane z:

  - zorganizowaniem placu budowy i zaplecza,

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodne z zakresem rzeczowym, dokumentacją projektową wraz z certyfikatami, atestami i innymi świadectwami określonymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zgodność użytych materiałów z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem                    i wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa       w czasie wykonywania prac oraz za wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń, wynikających z przepisów bhp i ppoż. (w tym w szczególności wykonanie i montaż rusztowań oraz zabezpieczeń).

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona roboty nieobjęte zakresem niniejszej umowy, jeżeli będą one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zapobieżenie awarii.

- Wykonawca wykona, bez osobnego wynagrodzenia, roboty niewyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli będą one niezbędne ze względu na cel realizacji umowy.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem określonym przez Zamawiającego, oraz wszelkimi stosownymi obowiązującymi aktami prawnymi.

§ 3

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2018 r.

- Terminem zakończenia umowy jest pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7 ustęp 13.

§ 4.

Podwykonawcy

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców: Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                    o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o której mowa w ust. 1, ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli :

- umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w § 3 niniejszej   umowy,

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego, lub od zapłaty należności Wykonawcy przez    Zamawiającego,

- brak jest zapisów, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy,                       z uwzględnieniem kwot wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w odniesieniu do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej lub zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej lub zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do takiej umowy, jeżeli :

- umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w § 3 niniejszej umowy,

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego, lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- brak jest zapisów, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy,                 z uwzględnieniem kwot wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w odniesieniu do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych,

- umowa nie jest zgodna z zatwierdzonym wzorem umowy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,                    z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, gdy w przedłożonej umowie, o której mowa w ust. 5, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W związku z ustanowioną w treści art. 6471 Kodeksu cywilnego, solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, strony ustanawiają następujący tryb postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy,                        w przypadku gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy pomocy podwykonawców:

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                                z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawców                              i dalszych Podwykonawców wymagalnych faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia oraz dowody dokonania płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych podwykonawców, stwierdzającymi iż wszelkie wymagalne należności ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji                  o możliwości zgłaszania uwag.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, w terminie określonym w ust. 8 pkt. 6, Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………… zł brutto (słownie:…………………), w tym obowiązujący podatek VAT.

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominięcie i ewentualny brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia

- Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1  nastąpi na podstawie:

-protokołu końcowego odbioru robót budowlanych - dla opracowania dokumentacji projektowej oraz  dla robót budowlanych.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy, będzie wynosić do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy ………………………………………...

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT.

- NIP Zamawiającego  896-000-47-80

- NIP Wykonawcy ……………………. .

§ 6

Prawa i obowiązki stron.

- Wykonawca gwarantuje, że:

  - posiada pełną znajomość przedmiotu zamówienia wynikającą z analizy dokumentacji postępowania przedstawionej na stronie www.platformazakupowa.pl , jak również ma pełną znajomość i wiedzę wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań,

  - dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania przedmiotu umowy oraz, że całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady zmniejszające wartość dokumentacji lub jej użyteczność ze względu na cel zaznaczony w umowie.

- W przypadku wadliwości dokumentacji Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy:

  - usunięcia wad oraz dokonania uzupełnień w wyznaczonym terminie, na jego koszt, bez względu na jego wysokość,

  - obniżenia wynagrodzenia,

  - wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami, na jego koszt.

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

  - przekazanie Wykonawcy pełnomocnictw i wytycznych do projektowania,

  - zapewnienie nadzoru przez przedstawiciela inwestora,

  - zapłata wynagrodzenia.

§ 7

Odbiory i nadzór

- Jako koordynatorów w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się:

………………………………….przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik Budowy

………………………………… przedstawiciel Zamawiającego – inspektor nadzoru

- Po zakończeniu prac nad dokumentacją, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie celem weryfikacji i dokonania odbioru.

- Zamawiający, w terminie do 15 dni, licząc od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji, dokona jej sprawdzenia oraz zaopiniuje i dokona protokolarnego odbioru.

- W przypadku negatywnego zaopiniowania dokumentacji przez Zamawiającego, w szczególności z powodu jej wad, Zamawiający nie dokona jej odbioru.

- W razie stwierdzenia wad dokumentacji, Zamawiający odmówi dokonania odbioru dokumentacji, do czasu ich usunięcia.

- W razie niestwierdzenia wad, Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji.

- Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodności wykonanej dokumentacji                                z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną, w tym również pod względem ekonomiki budowy. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzą zastosowanie niewłaściwych rozwiązań projektowych, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający.

- W przypadku nie dostarczenia dokumentacji odbiorowej lub nieobecności kierownika budowy, Zamawiający ma prawo nie przystąpić do odbioru. W takim przypadku Wykonawca zgłosi ponowie gotowość,                               a Zamawiający wyznaczy kolejny termin na przeprowadzenie czynności odbiorowych.

- Inspektor nadzoru stwierdzi wykonanie robót oraz prawidłowość przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej, w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac objętych umową.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.

- Odmowa podpisania protokołu z odbioru robót przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu. Tak podpisany protokół wywołuje skutki prawne przewidziane                        w umowie.

- Po usunięciu wad, Wykonawca ponownie zgłosi roboty do odbioru.

- Wykonawca do odbioru dołączy dokumentację powykonawczą zawierającą – powykonawczą mapę geodezyjną , atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, a także kartę przekazania odpadów w tym papy.

- Po wykonaniu całości robót objętych umową, przeprowadza się odbiór końcowy.

Termin zgłoszenia do odbioru jest jednocześnie terminem zakończenia umowy, po uzyskaniu pozytywnego odbioru robót.

- Od daty odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na kwotę równą 10 % ceny ofertowej brutto, tj. …………. (słownie…………………….) PLN.

- Strony ustaliły wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- Zapisy gwarancji lub poręczenia winny gwarantować na rzecz Zamawiającego, dobrowolnie                                        i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności przedstawiania przez Zamawiającego dowodu, podstaw lub powodów, wypłaty jakiejkolwiek kwoty do wysokości zabezpieczenia określonej w ust. 1 oraz  ust. 9.

- Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało nieprzerwaną moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających                                   z zabezpieczenia.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.

- Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………… (słownie: ………………….) PLN, zostanie zwrócona nie później niż   w 15 dniu po upływie tego okresu.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach prawa zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia    i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

- Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 8 i ust. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 14 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką - w dacie wystąpienia z roszczeniem - opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w każdym z następujących przypadków:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji -                  w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić usunięcie wad,

  - za opóźnienie w wykonaniu obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić wykonanie obowiązków nadzoru autorskiego,

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie,                      w którym miała nastąpić zapłata,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za każdy przypadek naruszenia,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy               o podwykonawstwo lub jej zmiany albo przedłożenia takiej umowy z naruszeniem terminu określonego      w § 4 ustęp 4 – w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za każdy przypadek naruszenia,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za każdy przypadek naruszenia,

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych oraz kar umownych.

- Kary umowne są natychmiast wymagalne.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty kary umownej z należności Wykonawcy przy opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne szkody, roszczenia osób trzecich i opłaty publicznoprawne, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, w przypadku wystąpienia przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym w szczególności w każdym z następujących przypadków:

  - Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń, co do sposobu wykonywania przedmiotu umowy, nie zacznie wykonywać umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminów umowy lub harmonogramu,

  - Wykonawca, w ocenie Zamawiającego, opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest możliwe aby wykonał przedmiot umowy w terminie,

  - Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy,

  - Wykonawca nie zapewni ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielenie gwarancji lub poręczenia.

  - Wykonawca nie zapewni ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub nie dostarczy kopi polisy Zamawiającemu,

  - Wykonawca oświadcza, ze umowy nie będzie wykonywał.

- Zgodnie z art.145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W w/w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, bądź wydania jego majątku.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od wpływu pisemnego zawiadomienia zawierającego podanie przyczyny odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia odstąpienia, sporządzi protokół inwentaryzacji przekazanych, kompletnych, należycie wykonanych opracowań i „robót w toku” wg stanu na dzień odstąpienia, będący podstawą do ustalenia ich wartości.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………..miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego.

- W ramach gwarancji, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni przedmiot zamówienia, tak, aby był on zgodny z wymogami zawartymi w umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak również, żeby spełniały one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające                      z gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek                     z zabezpieczenia lub wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość wynagrodzenia lub zabezpieczenia, Zamawiający może dochodzić kwoty przewyższającej wartość wynagrodzenia lub zabezpieczenia.

- W zakresie nieuregulowanym, Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji                        i rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za koszty, jakie poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacja strat w wykonywanych robotach budowlanych, obiektach i urządzeniach, jeżeli przerwy i straty wynikły z powodu wad w wykonanym przez Wykonawcę przedmiocie umowy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

  - ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

  - likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w § 3 w przypadku opóźnień wynikających z:

    - wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

    - wystąpienia warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych, błędów prawnych uniemożliwiających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy,

    - opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpłynie na koszt realizacji zamówienia.

  - zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

  - zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

  - zmiana podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie.

- W przypadku przesunięcia terminów z powodu wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt.1, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji                     o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie.

- W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

- Wszelkie wymienione w ust. 1 zmiany uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.

- Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy, określonych w ofercie, nie musi być wprowadzana aneksem, a jedynie winna być zgłoszona Zamawiającemu na piśmie, w raz                z oświadczeniami osób zmienianych o rezygnacji/przejęciu obowiązków. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu wyżej wymienionego pisma, jeżeli kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób spełniają warunki postawione w tym zakresie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności :  Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, zaś zaistniałe spory między Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie ma wpływu na ważność lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie.

- Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach (2 egzemplarze dla Zamawiającego,                1 egzemplarz dla Wykonawcy).

Zamawiający:																			Wykonawca: