Załącznik nr 3

UMOWA

Zawarta w dniu ...... ...2022 roku w Jaworze pomiędzy Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Dorotę Domińską-Werbel

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Krystyny Wilimowskiej

a  ............................................

reprezentowanym przez:

……………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiotowe zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art.4 pkt 8 tej ustawy.

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Wymiana kotła gazowego w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze przy                    ul. Piłsudskiego 11

- Przedmiotem umowy określonym w ust.1 jest wykonanie następujących robót:

- demontaż i utylizację istniejącego uszkodzonego kotła olejowo-gazowego,

- likwidację i zabezpieczenie instalacji olejowej w sąsiedztwie likwidowanego kotła gazowego,

- montaż układu spalinowego w istniejącym szachcie kominowym. Jeżeli montaż                  w istniejącym szachcie nie będzie możliwy lub będzie wymagał przebudowy szachtu kominowego, wykonawca wskaże racjonalny sposób wykonania instalacji spalinowej kotła kondensacyjnego wg osobnej wyceny,

- dostawę (zakup), wniesienie i montaż kondensacyjnego pieca gazowego o wskazanej charakterystyce oraz wszystkich elementów oprzyrządowania,

- dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca,

- wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania                         (na gorąco),

- wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia pracowników              w zakresie jego obsługi.

- Z uwagi na zmianę charakterystyki cieplnej budynku, wymieniany kocioł powinien posiadać moc cieplną nie mniejszą niż 160kW. Kocioł gazowy kondensacyjny                           z automatyką umożliwiającą integrację z istniejącym kotłem gazowym..

§ 3

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednio przeszkoloną i doświadczoną załogę jak również niezbędne środki produkcyjne do wykonania przedmiotu umowy i zapewnia, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub podwykonawcy z zachowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz utrzymaniem ogólnego porządku na terenie prowadzonych robót.

§ 5

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

§ 6

1.  Wykonawca zobowiązuje się objęte umową roboty:

1)  rozpocząć niezwłocznie po przejęciu placu budowy.

2) całość robót zakończyć: do dnia 30.06.2022 roku

3) oznakować roboty znakami ostrzegawczymi podczas wykonywania robót.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ogółem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty   …………..…. zł brutto (słownie: ………………………………………………….. brutto) zgodnie ze złożoną ofertą.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót wykonanych bez wad.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót, sprawdzony i podpisany przez Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić z następującymi danymi:

Nabywca: Powiat Jaworski; 59-400 Jawor  ul. Wrocławska 26; NIP 695 152 59 69

Odbiorca: Powiatowy  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze  ul. Piłsudskiego 11

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 10 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, że datą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru ………………………...

- Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Budowy ………………………...

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej określonej w § 7 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn,             za które ponosi  odpowiedzialność.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej określonej w § 7 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową w wysokości 0,5% ceny umownej  określonej w § 7 ust.2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % ceny umownej określonej w § 7 ust.2 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kary umowne obliczane są przez Zamawiającego i mogą być potrącane z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 10

## Integralną część niniejszej Umowy stanowi oferta cenowa.

§ 11

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela ………….. miesięcznej gwarancji.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

- W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w wyniku obowiązywania niniejszej umowy strony poddają pod kognicję Sądu właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: