Załącznik nr 4 do WUZS TW/8/ZS/2023

UMOWA nr TW/8/ZS/2023

/wzór/

Zawarta w dniu ……………………………. w Oleśnicy pomiędzy:

Miejską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy przy 
ul. 11 Listopada 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Waldemara Zarębskiego  - Prezesa

- Sławomira Wersa             - Prokurenta

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części „ Wykonawcą ”  reprezentowanym przez:
       1. …………………………………….
       2. …………………………………….

§ 1

- Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o oznaczeniu TW/8/ZS/2023, prowadzonego w formie elektronicznej w drodze zapytania ofertowego za pośrednictwem platformy zakupowej (ID776753) w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółkę z o.o. w Oleśnicy.

- Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa sieci wodociągowej w sięgaczu 
ul. Reymonta w Oleśnicy.

- Zamówienie obejmuje:

  - Budowę sieci wodociągowej ɸ125 z rur RC PE100 PN10 SDR17, 
o długości ok. 182 m (węzeł W0 → węzeł W4-P2) od sieci w ul. Reymonta do sieci w ul. Wileńskiej, częściowo metodą wykopu otwartego (dług. ok. 114,0 m; W0→W3-P1), a częściowo metodą przewiertu sterowanego (dług. ok. 68 m, W3-P1→W4-P2). Włączeń do istniejących sieci należy dokonać poprzez montaż trójników i zasuw.

  - Montaż 2 szt. hydrantów nadziemnych.

  - Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych (szt. 12): przyłącza wodociągowego z rur PE ɸ63 do szeregu budynków przy ul. Reymonta 
21-21k; 10 szt. przyłączy z rur PE ɸ32 do działek 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/9, 296, 298, 299 AM-30; 2 szt. przyłączy z rur stalowych ɸ32 / PE ɸ40 do budynków przy ul. Wileńskiej 10 i 11.

  - Budowę przyłącza wodociągowego rur PE100 PN10 SDR11 o długości 10,2 m do granicy działki nr 158/8 AM-30.

  - Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z litych rur PVC SN8 SDR34 DN160 
o długości 6,4 m do granicy działki nr 158/9 AM-30.

  - Odtworzenie terenu po robotach sieciowych.

  - Szczegółowy sposób wykonania robót zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Usług Inwestycyjnych „Plumber” z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Lwowskiej 31/303. W/w dokumentacja stanowi załącznik nr 2 do umowy, 
i zostanie przekazana Wykonawcy.

  - Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie objętym zamówieniem zabezpiecza Wykonawca. Na wbudowanie każdego materiału należy uzyskać akceptację Zamawiającego.

  - W przypadku konieczności demontażu odcinków istniejących sieci i armatury, Wykonawca zapewnia ich wywóz i utylizację.

  - Niezbędne formalności związane z zajęciem i oznakowaniem terenu załatwia Wykonawca, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przygotowane w jego imieniu wnioski, a oryginały wszystkich otrzymanych decyzji i protokołów systematycznie będzie przekazywać Zamawiającemu.

  - Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że warunki określone w decyzji (sygn. ZD.450.70.2021 z dnia 09.06.2021 r.) na lokalizację urządzeń w pasie drogowym nie uległy zmianie (do wniosku należy złożyć 2 egz. aktualnej mapy zasadniczej z naniesionym przebiegiem projektowanej sieci).

  - Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z wnioskiem o wydanie nowych decyzji na lokalizację urządzeń w pasie  drogi powiatowej 1464D ul. Wileńskiej oraz pasie drogi powiatowej 1514D ul. Reymonta (do wniosku należy złożyć 2 egz. aktualnej mapy zasadniczej z naniesionym przebiegiem projektowanej sieci).

  - Wykonawca ponosi opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w zakresie niezbędnym do wykonania robót, w tym sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastępczego.

  - Koszty zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej pokrywa Zamawiający.

  - Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną i wykonanie dokumentacji geodezyjnej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę w formie papierowej i elektronicznej (w formacie pdf oraz dxf) oraz operat geodezyjny.

  - Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny).

§ 2

- Zamawiający dokona przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

- Uporządkowanie placu budowy przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu robót (przed odbiorem końcowym).

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej wartości brutto przedmiotu umowy, ważnego w okresie realizacji umowy.

§ 3

Wykonawca ustanawia kierownika budowy (kierownika robót) w osobie: ……………... …………………………………………….        zam. w ……………………………………... przy ul. ……………………………………….. Nr uprawnień budowlanych: …………...… z dnia ……………………….r.

§ 4

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą, w wysokości netto: ………………………....PLN + należny podatek VAT ……………….PLN, ogółem brutto:……………………PLN, słownie:  ………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

- Strony przewidują fakturowanie za wykonane i odebrane elementy robót.

- Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego 
w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót sporządzony przez strony.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 
do dnia 31.10.2023 r.

- Termin usunięcia wad nie może być dłuższy niż 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu w ramach przedmiotowego zadania,

  - protokoły prób i badań

  - dokumentację powykonawczą

  - pomiar geodezyjny powykonawczy i operat geodezyjny.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty/elementy robót zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do ich prawidłowości w porozumieniu Wykonawcą wyznaczy termin odbioru robót.

- Lokalizacja robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy pokrywa się
z miejscem prowadzenia robót przez generalnego wykonawcę prac związanych 
z przebudową ul. Stawowej. W przypadku istotnych zmian harmonogramu robót prowadzonych przez generalnego wykonawcę robót drogowych w ul. Stawowej, mających wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy, termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 może ulec zmianie w drodze aneksu.

§ 6

- Wykonawca na wykonany zakres robót udzieli …….. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zamówienia.

- Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne, które zostaną wydane Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu potwierdzającego odbiór końcowy.

- Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 
14 dni od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

§ 7

      - Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości…………………PLN /słownie: …………………………………………  co stanowi 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1

      - Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w następujących terminach:

- część stanowiącą 70% wielkości zabezpieczenia określonego w pkt. 1, tj. kwotę ………………….. PLN (słownie: ……………….….. złotych) w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego  odbioru robót;

- część stanowiącą 30% wielkości zabezpieczenia określonego w pkt. 1, tj. kwotę ………………….. PLN (słownie: …………………..….. złotych) – pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji usunięcia wad i usterek – w terminie 15 dni po upływie okresu, o którym  mowa w § 6 pkt. 1 i ostatecznym odbiorze robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………………………….

§ 8

1. Za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia określonego dla zakończenia robót.

- zwłokę w usunięciu wad i usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu.

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

§ 9

Ewentualna zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo Budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd z siedzibą właściwą dla Zamawiającego, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Załączniki:

1.	Oferta Wykonawcy – 1 egz.

2.	Projekt Wykonawczy

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA