Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa systemu ogrzewania Webasto na 3 jachtach typu Delphia 40 eksploatowanych w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego MW

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej eksploatowane
są jachty pełnomorskie na których należy zrealizować naprawę (wymianę) systemów ogrzewania Webasto:

Wykaz jachtów na których należy wykonać naprawy – łącznie 3 jachty:

| Lp. | Typ jachtu | Nazwa jachtu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Delphia 40 | Gdynia |
| 2 |  | Sopot |
| 3 |  | Gdańsk |

Miejsce wykonania naprawy OSŻ MW – jachty będą dostępne w marinie OSŻ (na wodzie) lub będą wyslipowane.  
Zamawiający nie przewiduje transportu jachtów do/z warsztatu Wykonawcy.

UWAGA:

- Wymagana obligatoryjna wizja lokalna

Wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia, należy obligatoryjnie poprzedzić wizją lokalną na jachtach będącym przedmiotem zamówienia. Celem wizji lokalnej jest umożliwienie Wykonawcom zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia oraz umożliwienie Wykonawcom weryfikacji opisanego w SZW zakresu prac.

Miejsce wizji lokalnej: Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW al. Jana Pawła II 13 81-345 Gdynia.

Dokument zawierający informacje o tym, kto odbył wizje lokalną stanowić będzie załącznik do protokołu postępowania.

- Dopuszcza się sporządzenie protokołów weryfikacyjnych (PW) do przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
w zakresie prac nieujętych w wykazie prac oraz których nie można było stwierdzić podczas wizji lokalnej jeżeli wykonanie tych prac jest niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia i  właściwego funkcjonowania jachtów  po wykonaniu umowy. Protokoły weryfikacyjne po uzgodnieniu przez użytkownika oraz rozpatrzeniu przez OL podlegają ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.

Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres prac naprawczych

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Szczegółowy opis i zakres prac | Materiały i czynności podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość | Dostawca |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Systemy ogrzewania Webasto na jachtach typu Delphia 40 (3 szt.) o nazwach: Gdynia, Sopot, Gdańsk. Niesprawności systemów ogrzewania: -Wyeksploatowane piece (agregaty grzewcze). | - Zdemontować agregaty grzewcze wraz z osprzętem (pompki paliwa, filtry, rury wydechowe, przewody łączące panel sterowania wraz z panelami), zabezpieczyć procesy technologiczne aby nie uszkodzić wnętrza jachtu. | Agregaty grzewcze obecnie zamontowane na jachtach Wg technologii wykonawcy naprawy | 3 kpl. | Wykonawca |
|  |  | - Zamontować oraz podłączyć do istniejących instalacji jachtowych (paliwowej, elektrycznej oraz rozprowadzenia powietrza) nowe agregaty grzewcze Webasto z wykorzystaniem niezbędnych zestawów montażowych. | Agregaty grzewcze Webasto Air Top Evo 55 Diesel Marine wraz z pełnymi zestawami montażowymi (rury wydechowe z tłumikiem spalin, przewody łączące panel sterowania z agregatami, pompki paliwa, filtry paliwa, panele sterujące multicontrol HD, opaski, łączniki) | 3 kpl. |  |
|  |  | - Sprawdzić poprawność działania systemów ogrzewania we wszystkich trybach pracy (szczelność, poprawność pracy) | materiały wg zaleceń producenta i technologii wykonawcy | 3 kpl.. |  |
| 2 | Dokonać zapisów o wykonanych pracach w „Formularzu Technicznym jachtu”. |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie prac zdać komisji powołanej rozkazem dziennym Komendanta OSŻ MW. |  |  |  |  |

Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 
a nie wymienione powyżej w tabeli nr 1, materiały, jak czyściwo, uszczelniacze itp. 
w ilościach pozwalającej na realizację wszystkich opisanych prac.

- Dokumentacja techniczna

Wykonawca przekaże użytkownikom standardową dokumentację dostarczonych 
i zamontowanych wyrobów. Dokumentacja musi zawierać informacje o zasadach eksploatacji systemów ogrzewania Webasto, a w przypadku jeżeli informacje te nie będą zawarte w standardowej dokumentacji producenta Wykonawca opracuje 
i dostarczy dokumentacje w tym zakresie samodzielnie.

- Ochrona informacji niejawnych

Realizacja umowy nie jest związana z dostępem do informacji niejawnych.

- Przekazanie – przyjęcie jachtu do naprawy.

  - Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymania terminu udostępnienia (przygotowania) do zrealizowania przedmiotu zamówienia wykonuje w jego imieniu Komendant OSŻ MW.

  - Nadzór nad przebiegiem prac naprawczych ze strony użytkownika sprawować będzie osoba wyznaczona rozkazem Komendanta OSŻ MW.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Komendantem OSŻ MW terminu przyjęcia poszczególnych jachtów na którym ma być wykonana naprawa.

  - Przyjęcie jachtów do zrealizowania przedmiotu zamówienia dokona się na podstawie „Protokołu przyjęcia do naprawy” stanowiącym załącznik nr 1, który należy sporządzić w 2 egz. i podpisać w dniu przekazania jachtu Wykonawcy do naprawy.

- Odbiór prac po naprawie.

5.1 Naprawa (wymiana) systemu ogrzewania Webasto na każdym jachcie  odebrana zostanie pod względem stanu technicznego w zakresie wykonanych prac naprawczych wyszczególnionych w wykazie prac. Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem Protokołu Zdawczo–Odbiorczego (załącznik nr 2) przez komisję wyznaczoną rozkazem Komendanta Ośrodka.

5.2 Tryb i zasady odbioru prac ustala się następująco:

- gotowość do przeprowadzenia odbioru Wykonawca zgłosi do Komendanta Ośrodka
 z 2 ( dwu ) dniowym wyprzedzeniem;

- dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia do odbioru sprzętu niespełniającego wymagań niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko pożaru, uszkodzenia itp.) za:

- szkody będące wynikiem prowadzonych prac w trakcie trwania naprawy
od dnia podpisania „Protokołu przyjęcia do naprawy” do czasu formalnego przyjęcia sprzętu przez Użytkownika, tj. dnia podpisania przez strony „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego”;

- uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac naprawczych i towarzyszących (demontażowych, montażowych, transportowych, itp.), w wyniku zasilania
i doprowadzenia mediów o parametrach niezgodnych z parametrami eksploatacyjnymi urządzeń;

- uszkodzenia, spowodowane przez podwykonawców przebywających na terenie OSŻ MW.

- 5.4 W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w ppkt. 5.3, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od spowodowania uszkodzeń powiadomić w formie pisemnej Zamawiającego. W zawiadomieniu należy opisać nazwę uszkodzonych elementów, rodzaj uszkodzeń, opisać zakres prac naprawczych  określić termin przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów.

- 5.5 Termin naprawy sprzętu, który uległ uszkodzeniu w trakcie naprawy w okolicznościach wyszczególnionych w ppkt. 5.3, nie może przekraczać terminu zakończenia prac naprawczych określonego w umowie. Prace te podlegają procedurze odbioru jak dla prac z wykazu zasadniczego.

- 5.6 Wykonawca musi znać przepisy obowiązujące na terenie OSŻ MW 
na jednostkach pływających Ośrodka. Musi się on podporządkować poleceniom osoby nadzorującej wyznaczonej rozkazem Komendanta OSŻ MW.

- 5.7 Zakres prac niezbędnych do przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów stanowić będzie załącznik do „Protokołu zdawczo-odbiorczego” i zostanie objęty gwarancją na zasadach określonych w umowie.

- Warunki techniczne

6.1 Usługę należy wykonać zgodnie z umową.

6.2 Naprawy muszą być wykonywane zgodnie z instrukcjami i zaleceniami wydanymi przez producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.

6.3 Niesprawności i usterki sprzętu technicznego stwierdzone podczas naprawy mogące spowodować trwałe uszkodzenia lub awarie urządzeń w trakcie eksploatacji, powinny być zgłaszane przez „Wykonawcę” pisemnie w trybie natychmiastowym 
do „Zamawiającego” z powiadomieniem „Kierownika Sekcji - Starszego Instruktora (sekcja zabezpieczenia technicznego) w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

6.4 Wszystkie przedmioty majątkowe zdemontowane z jachtów w trakcie naprawy, stanowią własność Resortu Obrony Narodowej i po zakończeniu wykonywanych prac podlegają przekazaniu protokołem osobie nadzorującej nie później niż do dnia podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”.

6.5 W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych  bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP, jak również zapewnienia warunków do przestrzegania ich przez załogę jednostki, na której wykonywana jest przegląd zgodnie z (dokumenty do wglądu u użytkownika):

- „Instrukcją o planowaniu i realizacji napraw jednostek pływających Marynarki Wojennej” DU-4.22.7.02 (A);

- „Instrukcją o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” sygn.  Ppoż. 3/2014;

- „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających” Dz.U. 2001 nr 73 poz. 770.

- Klauzula jakościowa

7.1 Dopuszcza się zlecenie prac podwykonawcom.

7.2 W razie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, ostateczną decyzję podejmie Zamawiający po zasięgnięciu opinii „Kierownika Sekcji - Starszego Instruktora (sekcja zabezpieczenia technicznego)”.

- Gwarancja.

  - Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 
24 miesiące, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Technicznego.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone w ramach realizacji umowy sprzęt/urządzenia/podzespoły na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Technicznego.

8.2 Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”. Okres gwarancyjny na wykonane prace należy każdorazowo określić w „Protokole Zdawczo-Odbiorczym” i „Karcie Gwarancyjnej” (zał. nr 3).

8.3 Gwarancja obejmuje także usługi nabyte w ramach niniejszej umowy u kooperantów Wykonawcy.

8.4 Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą przedkładane przez Komendanta Ośrodka do Wykonawcy z powiadomieniem Zamawiającego pisemnie, w formie Zgłoszenia Reklamacyjnego (zał. nr 4).

8.5 Rozpatrzenie Wniosku Reklamacyjnego przez Wykonawcę oraz  podpisanie Protokołu Porozumień Gwarancyjnych - PPG, musi nastąpić
w okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty jego złożenia przez Komendanta Ośrodka u Wykonawcy. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą usuwane 
w ciągu 10 dni roboczych od momentu uzgodnienia zakresu reklamacji (sporządzenie i podpisanie - PPG) zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego 
(zał. nr 5). Ewentualne wydłużenie terminu usunięcia niesprawności na jednostce pływającej wynikające z protokołu reklamacyjnego powyżej 14 dni roboczych, może nastąpić tylko  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie wniosku o przesunięcie terminu wykonania prac wynikających z udzielonej gwarancji zatwierdzonego przez Komendanta Ośrodka  lub osoby przez niego wyznaczonej.

8.6 Koszty związane z rozpatrzeniem „Zgłoszenia reklamacyjnego”,
a dotyczące określenia stanu technicznego przedmiotu umowy (ekspertyzy techniczne, weryfikacje) ponosi Gwarantodawca.

8.7 Jeżeli czas, od podpisania „Protokółu Porozumień Gwarancyjnych – PPG”   udostępnienia jachtu dla usunięcia niesprawności, do rozpoczęcia prac związanych 
z ich usuwaniem przekracza 10 dni roboczych, to okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas od daty udostępnienia jachtu do czasu usunięcia tej niesprawności. Wydłużenie okresu gwarancji dotyczy tylko urządzeń naprawianych w ramach gwarancji.

8.8 PPG sporządza Wykonawca przy udziale  komisji z Ośrodka, a zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej za jakość u Wykonawcy naprawy.

8.9 Załoga Ośrodka ma prawo do dokonania napraw urządzeń objętych gwarancją bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - gdy zachodzi niebezpieczeństwo zatonięcia jednostki;

  - gdy wada jest tego rodzaju, że jej nieusunięcie może spowodować zwiększenie strat.

  - gdy zachodzi niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu osób przebywających 
na jachcie.

- 8.10 O naprawach wyszczególnionych w pkt. 10.9 Komendant Ośrodka niezwłocznie powiadamia pisemnie Wykonawcę prac.

- 8.11 W przypadku różnicy stanowisk odnośnie zasadności zgłaszanych reklamacji,  i Wykonawca nie uwzględnienia reklamacji, protokół porozumień gwarancyjnych (PPG) może być sporządzony jednostronnie. Przedstawiciele Wykonawcy na odwrocie PPG muszą uzasadnić swojego stanowisko. Wykonawca kopię (PPG) przekazuje  Komendantowi Ośrodka.

- 8.12 W przypadkach opisanych w pkt. 8.11  Wykonawca ma obowiązek
w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania PPG, przesłać pisemne uzasadnienie swojego stanowiska do Komendanta Ośrodka.

- 8.13 W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Wykonawcę PPG, Komendant Ośrodka zastrzega sobie prawo do odwołania się od decyzji Wykonawcy w terminie 
do 10 dni roboczych od daty otrzymania uzasadnienia.

- 8.14 W przypadku odwołania się Komendantowi Ośrodka od uzasadnienia Wykonawcy, Wykonawca powołuje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania odwołania komisję złożoną z przedstawicieli: Ośrodka i Wykonawcy. Przedstawicieli do ww. komisji pisemnie zgłaszają zainteresowane strony poprzez Zamawiającego. Protokół 
ze spotkania wykonuje Wykonawca i podpisują go uczestnicy spotkania. Kopie otrzymują Komendant Ośrodka i Zamawiający.

- 8.15 W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie uznania niesprawności zgłoszonej „Zgłoszeniem reklamacyjnym” Komendant Ośrodka występuje z własną opinią do Zamawiającego – Komendanta Portu Wojennego Gdynia, który podejmie dalsze kroki prawne.

- 8.16 Z usunięcia niesprawności Wykonawca sporządza „Protokół Zdawczo
–Odbiorczy Naprawy Gwarancyjnej” potwierdzający przywrócenie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych naprawianego sprzętu  odnotowują nowy termin zakończenia okresu gwarancyjnego w formularzach technicznych sprzętu. Protokół ten musi być podpisany przez komisję powołaną rozkazem Komendanta Ośrodka. Powyższe wpisy muszą się znaleźć również w Karcie Gwarancyjnej.

- 8.17 Jeżeli w przypadku uznanej reklamacji Wykonawca stwierdza brak możliwości naprawy sprzętu u Użytkownika, sprzęt kieruje się do zakładu Wykonawcy. Sposób dostarczenia sprzętu do zakładu i z powrotem jego przekazanie Użytkownikowi ustala Wykonawca w porozumieniu z Użytkownikiem. Koszty poniesione z tytułu transportu sprzętu w obie strony pokrywa Wykonawca.

- 8.18 Okres gwarancyjny na prace zakwalifikowane w ramach gwarancji przedłuża się 
o okres, od daty podpisania PPG, do daty podpisania „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego” na wykonanie prac gwarancyjnych.

- 8.19 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku przekazania urządzeń, mechanizmów wadliwie działających.

- 8.20  Wykonawca prac naprawczych zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia 
w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zamontowania materiałów, podania nieprawidłowego zasilania lub innych parametrów niezgodnych z wymaganiami.

- 8.21 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.

- 8.22 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Uprawnienia wymagane od wykonawcy:

9.1 Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

9.2 Wykonawca musi wziąć udział w obligatoryjnej wizji lokalnej.

- Termin realizacji – zgodnie z umową.

- Miejsce realizacji umowy: Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW al. Jana Pawła II 13B 81-345 Gdynia.

- Inne wymagania i ustalenia

12.1 Oferty cenowe składane przez potencjalnych wykonawców muszą uwzględniać koszty realizacji wszystkich pozycji Wykazu Prac Naprawczych.

12.2 Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego na 5 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia naprawy, o stanie zaawansowania realizacji umowy oraz  niezwłocznie o ewentualnych zagrożeniach jej terminowego wykonania.

12.3 Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” do przesłania/przekazania do:

Zamawiającego nw. Dokumentów:

- Faktury;

- „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”,

- Karty gwarancyjnej.

Komendanta Ośrodka nw. Dokumentów:

- „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”;

- Karty gwarancyjnej.

12.4	Kopię umowy należy przesłać poprzez sieć MILNET-Z do:

- Szefostwa Techniki Morskiej IWsp SZ,

- OSŻ MW.

Załączniki: 5 na 7 str.

Zał. nr 1 – Wzór protokołu przyjęcia do naprawy

Zał. nr 2 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Zał. nr 3 – Wzór karty gwarancyjnej

Zał. nr 4 – Wzór zgłoszenia reklamacyjnego

Zał. nr 5 – Wzór protokołu porozumień gwarancyjnych