IZP.271.19.2024.AM

PROJEKT UMOWY NR …………………………….

Umowa zawarta pomiędzy:

Gminą   Biały   Dunajec   zwaną   w   dalszej   części   Umowy   Zamawiającym reprezentowanym przez:

- …............................................... - Wójt Gminy

- ….............................................. - Skarbnik Gminy - kontrasygnata umowy

a :

……………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przeprowadzonego  w trybie podstawowym pod nazwą: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W SEZONIE ZIMOWYM 2024-2025, W REJONACH I, II, III, IV”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na: „Zimowym utrzymaniu dróg w Gminie Biały Dunajec w sezonie zimowym 2024-2025,” w ramach następujących zadań – części: *

- CZĘŚĆ I. Drogi rejonu Sierockie – Leszczyny

Długości dróg: drogi asfaltowe – 6,25 km; drogi żwirowe 0,91 km; place i parkingi 800 m2; chodniki 1,73 km

- CZĘŚĆ II. Drogi rejonu Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny

Długości dróg: drogi asfaltowe – 11,60 km; drogi żwirowe 2,82 km; place i parkingi 3000 m2; chodniki 3,78 km

- CZĘŚĆ III. Drogi rejonu Biały Dunajec (górny)

Długości dróg: drogi asfaltowe – 9,75 km; drogi żwirowe 1,40 km; place i parkingi 500 m2, chodniki 1,55 km

- CZĘŚĆ IV.  Drogi rejonu Gliczarów Górny

Długości dróg: drogi asfaltowe – 9,30 km; drogi żwirowe 1,62 km; place i parkingi 900 m2; chodniki 0,86 km

- Szczegółowy wykaz dróg, chodników placów i miejsc na których będą wykonywane usługi objęte niniejszą Umowa zostaje określony zgodnie z  załącznikiem nr 3 do SWZ dla części dotyczącej zadania objętego niniejszą Umową (zwanym dalej: Wykazem).

- W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca będzie zobowiązany do:

- odśnieżania dróg poprzez usuwanie śniegu z:

–		 jezdni i poboczy,

– 	chodników oraz bezpieczników obiektów mostowych,

– 	schodów,

– 	zatok postojowych oraz placów manewrowych służących do zawracania środków komunikacji publicznej, oraz zwalczaniu śliskości zimowej polegające na zapobieganiu i usuwaniu wszystkich jej postaci za pomocą materiału uszorstniającego i/lub środków chemicznych w ciągu dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg oraz w/w obiektów,

- odśnieżania  wyznaczonych odcinków chodników poprzez usuwanie śniegu z nawierzchni chodnika oraz zwalczania śliskości zimowej polegające na zapobieganiu i usuwaniu wszystkich jej postaci za pomocą materiału uszorstniającego i/lub środków chemicznych w ciągu chodników objętych utrzymaniem,

- na zlecenie zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego: załadunku i wywozu śniegu z pasa drogowego w obrębie wszystkich chodników leżących przy drogach gminnych objętych Wykazem oraz jego wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się  na terenie Gminy Biały Dunajec,

- montażu siatek przeciwśniegowych wys. 150 cm z materiałów własnych Wykonawcy w  ilości wskazanej w załączniku nr 2 do  SWZ dla części zadania objętego niniejszą Umową, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- czynności związanych z pozimowym sprzątaniem miejsc, o których mowa w Wykazie.

- Do odśnieżania chodników,  wąskich ulic, chodników, placów i innych tego typu miejsc  objętych  Wykazem, dla których w kolumnie 3 „uwagi” wskazano  konieczność zastosowania pojazdu o małej szerokości, a także innych, co do których istnieje taka potrzeba,  Wykonawca ma obowiązek zastosować sprzęt o odpowiednich parametrach, tj. pojazd o masie do 3,5 tony oraz szerokość lemiesza nieprzekraczająca 1,5 m), pozwalających na prawidłowe ich utrzymanie.

- Na wniosek Wykonawcy zawierający oświadczenie, że jest w stanie prawidłowo wykonać czynności, o których mowa w ust. 4 sprzętem o innych parametrach, Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie proponowanego sprzętu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiału uszorstniającego we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu w takiej ilości, która pozwoli mu wykonać usługę w całości i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym do stosowania materiałów i środków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 roku, nr 230, poz. 1960),

- Wymagania dotyczące posypywania dróg, wywozu śniegu,  montażu i demontażu zasłon przeciwśnieżnych, sprzątania pozimowego – zostały szczegółowo określone w SWZ stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.

      - Drogi muszą być odśnieżone i przejezdne do godziny niezależnie od intensywności opadów 6.00 rano.

§ 2

      - Umowa zostaje zawarta na okres od ….......................... do................................ W przypadku przedłużenia się sezonu zimowego, istnieje możliwość, na wniosek Zamawiającego, przedłużenia terminu wykonania umowy. Ewentualne przedłużenie terminu wykonania umowy będzie miało formę aneksu do umowy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy jest naliczane zgodnie z cenami dobowymi i jednostkowymi zawartymi w tabeli z  § 4 i zasadami naliczania wynagrodzeń wynikającymi z niniejszej Umowy.

      - Montaż siatek przeciwśnieżnych w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ dla części zadania objętego niniejszą Umową, Wykonawca wykona z materiałów własnych (paliki, siatka) w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, w miejscach wskazanych przez przedstawiciela  Zamawiającego. Zamawiający wskaże w.w. miejsca w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

      - Demontaż siatek przeciwśniegowych nastąpi w terminie 7 dni po zgłoszeniu przez Zamawiającego jednak nie później niż do dnia 7.05.2025 r.

      - Pozimowe sprzątanie wszystkich dróg, chodników placów i innych miejsc objętych Wykazem nastąpi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jednak nie później niż do dnia 14.05.2025 r.

      - Wykonane czynności o których mowa  w ust 4 muszą być potwierdzone przez  osoby wymienione w § 10 ust 1.

      - Jeżeli w celu doprowadzenia drogi, chodników placów i innych miejsc objętych Wykazem do należytego stanu zgodnego ze standardem przewidzianym w Umowie zajdzie konieczność użycia dodatkowego sprzętu takiego jak np.: pług wirnikowy, koparka, ładowarka to nie będzie to dodatkowo płatne.

§ 3

            - Wykonawca po podpisaniu niniejszej Umowy zobowiązany jest do całodobowego monitorowania warunków atmosferycznych i wykonywania czynności objętych niniejszą Umową, niezbędnych do prawidłowego zimowego utrzymania dróg, chodników, placów i miejsc objętych Wykazem.

            - Wykonawca jest obowiązany do:

- całodobowej dostępności telefonicznej pod wskazanym w umowie numerem telefonu,

-  przyjmowania interwencji od Zamawiającego, mieszkańców i służb porządkowych oraz wykonywania niezbędnych prac w celu usunięcia przyczyny zgłaszanych interwencji przez 24 godziny na dobę.

- prowadzenia zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowania materiałów zgodnych z normami i dopuszczonych do stosowania przy posypywaniu dróg.

            - Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojazdach odśnieżających urządzenia GPS. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w pojeździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS.

            - Wykonawca zwróci przekazane przez Zamawiającego urządzenia GPS w terminie 7 dni po zakończeniu świadczenia usługi jednak nie później niż do dnia 7.05.2025r.

            - Zapisy GPS mogą być weryfikowane przez Zamawiającego lub przez osoby odpowiedzialne za dany rejon w celu potwierdzenia wykonania usługi.

            - W związku z tym że wykonywanie usługi odbywa się przy normalnym ruchu pojazdów (pojazdy nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu. Wykonawca jest odpowiedzialny całkowicie za ewentualne uszkodzenia lub wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

            - Wykonawca w trakcie wykonywania czynności związane z zimowym utrzymaniem jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym szczególności przepisy prawo ruchu drogowego oraz nie przekraczania dozwolonych prędkości.

§ 4

1. Wykonawca za wykonanie czynności określone w § 1 otrzyma wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą:

CZĘŚĆ …………………………………………..

| - Lp. | - Rodzaj usługi |  | Cena jednostkowa (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i miejsc zgodnie z wykazem stanowiącym zał. nr 3 do SWZ dla części nr …... Wykonawca w cenie musi uwzględnić montaż ……… siatek przeciwśniegowych oraz pozimowe sprzątanie wszystkich dróg, chodników, placów i miejsc objętych odśnieżaniem. |  | [cena brutto za jedną dobę zimowego utrzymania dróg] ………………….. |
| 2 | Wywóz śniegu z chodników na dodatkowe zlecenie Zamawiającego | Pług wirowy | [cena brutto za jedną godzinę pracy sprzętu] ……………………. |
|  |  | Koparko-ładowarka lub ładowarka. | [cena brutto za jedną godzinę pracy sprzętu] ……………………. |
|  |  | Samochód samowyładowczy o ładowności min 12 ton | [cena brutto za jedną godzinę pracy sprzętu] ……………………. |

- Wykonawca za usługi utrzymania zimowego, o których mowa w Lp. 1 Tabeli otrzyma  wynagrodzenie  stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości dób w danym miesiącu kalendarzowym,  w których usługa była w pełni wykonywana, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

- Ilość dób w danym miesiącu kalendarzowym,  w których usługa była w pełni 	wykonywana, będącą podstawą do wyliczenia wynagrodzenia i wystawienia faktury przez 	Wykonawcę  określa się na  podstawie zatwierdzonych kart drogowych, o których mowa w 	§ 5, o ile nie zostały one zakwestionowane wskutek czynności sprawdzających opisanych 	w   § 5	ust. 4 przeprowadzonych przez Zamawiającego,

- Za dobę, w której usługa była w pełni wykonywana uznaje  się:

- 	każdą dobę, w której świadczone były usługi utrzymania zimowego, o których mowa w § 1 	ust. 3 pkt 1  i 2, pod warunkiem, że objęły one  całość dróg, chodników, placów i  miejsc 	objętych Wykazem i pod warunkiem, że przez całą dobę drogi, chodniki, place i inne 	miejsca zostały utrzymywane zgodnie z wymaganiami i standardami opisanymi w niniejszej 	Umowie, z  zastrzeżeniem ust. 6.

- W sytuacji gdy rozpoczęcie usługi utrzymania zimowego , o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 	1 i 2 nastąpiło w trakcie jednej doby, a zostało zakończone w kolejnej, przy wyliczaniu 	wynagrodzenia uwzględnia się jedynie  dobę rozpoczęcia wykonywania,

- Wynagrodzenie za usługę montażu siatek przeciwśniegowych oraz pozimowego  	sprzątania nie jest naliczane odrębnie i zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w 	ust. 3.

- Rozliczenie zleconej przez Zamawiającego  usługi wywozu śniegu następuje na podstawie 	faktycznej ilości godzin pracy sprzętu Wykonawcy oraz cen jednostkowych podanych w 	Tabeli z § 4 Lp. 2.

§ 5

- Wykonanie usługi,  o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1  i 2 Wykonawca jest obowiązany dokumentować na bieżąco w karcie drogowej, a po jej wykonaniu jest obowiązany do niezwłocznego ich zatwierdzenia przez osoby wskazane, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy,

- Zatwierdzenie odbywa się poprzez podpisanie karty drogowej przez osoby odpowiedzialne za dany rejon, wskazane przez Zamawiającego stosownie do § 10 ust. 1 Umowy.

- Zatwierdzenie oznacza, że osoba podpisująca się na karcie drogowej potwierdza wykonanie usługi przez Wykonawcę i jej prawidłowość.

- Po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 5 dni następnego miesiąca kalendarzowego karty drogowe potwierdzające wykonanie usługi podpisane przez osoby wskazane w niniejszej Umowie,

- Zamawiający może w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia mu przez Wykonawcę podpisanych kart drogowych sprawdzić ich zgodność z zapisami GPS i dokonać ich korekty.

- Wykonawca rozliczać się będzie sukcesywnie na podstawie zbiorczych faktur, które muszą być wystawione do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

- Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie..……. dni od daty prawidłowo złożonej faktury w siedzibie Zamawiającego wyliczonej na podstawie zatwierdzonych kart drogowych potwierdzających wykonanie usługi, nie zakwestionowanych przez Zamawiającego w terminie opisanym powyżej,

- Łączna kwota faktur za wykonane usługi w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć: ................................ zł brutto (słownie:...............................................................)

- W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie za usługi wywozu śniegu (wykonywane na dodatkowe Zlecenie Zamawiającego) będzie ujmowane w miesięcznej fakturze, o której mowa w ust. 6. Podstawą do zafakturowania tej usługi będzie zatwierdzenie czynności przez  osoby wymienione w § 10 ust 1. Lub pracownika Urzędu Gminy Biały Dunajec wydziału inwestycji.

§ 6

      - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z
nienależytego zabezpieczenia drogi przed poślizgiem oraz mogące wyniknąć z tego tytułu
utrudnienia w ruchu drogowym.

      - Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową nr………………………………………………… od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia na czas obowiązywania umowy.

      - Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne koszty szkód wyrządzonych na rzecz Zamawiającego oraz osób trzecich, powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia (np. uszkodzenie studzienek w drogach, uszkodzenie ogrodzeń, uszkodzenie elementów poziomego i pionowego oznakowania drogowego, uszkodzenie elementów infrastruktury drogowej, uszkodzenie lub zanieczyszczenie prywatnych posesji itp.).

§ 7

            - Standard utrzymania dróg, czas reakcji oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu przedstawia poniższa tabela:

| Opis stanu utrzymania dróg | - Czas reakcji | - Dopuszczalne odstępstwa od standardu - (na podstawie pisemnej zgody *) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Po ustaniu opadów: | Od stwierdzenia wystąpienia zjawiska |
| Jezdnia i pobocze odśnieżane na całej szerokości. Jezdnia posypywana na całej długości. | Rozpoczęcie akcji: niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu, bądź innego zjawiska wymienionego w odstępstwach. Zakończenie akcji: nie później niż 2 godziny po ustaniu opadu śniegu lub od wystąpienia innego zjawiska. | Dotyczy jezdni i poboczy: a. śnieg luźny - do … godz. b. nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych Dotyczy jezdni: c. śnieg zajeżdżony – może występować warstwa o grubości do 3 cm - do ….. godz. - d. błoto pośniegowe - do ….. godz. | − gołoledź - do … godz. − szron - do ….. godz. − szadź - do ….. godz. − pośniegowa - do … godz. - − lodowica - do …. godz. |

§ 8

- W przypadku zwłoki w wykonywaniu usługi lub niewywiązywania się z zapisów umowy Zamawiający może:

- wystosować do Wykonawcy pisemne lub mailowe upomnienie w przypadku rażącego niewywiązania się z umowy. Po dwóch bezskutecznych upomnieniach na piśmie udzielonych Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, powiadamiając Wykonawcę pisemnie o tym fakcie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy w wysokości 20% kwoty brutto określonej w §5 ust 8.

- za niedostarczenie zatwierdzonych kart drogowych w terminie określonym w §5 ust 4 w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- za nie złożenie faktury w terminie określonym w §5 ust. 6 w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w montażu siatek przeciwśniegowych  o których mowa w §1 ust. 3 pkt 4,

- w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w demontażu siatek przeciwśniegowych  o których mowa w  §1 ust. 3 pkt 4 ,

- w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu pozimowego sprzątania dróg  o których mowa w §1 ust. 3 pkt 5

- za stwierdzenie przekroczenia dozwolonej prędkości podczas wykonywania usługi w wysokości 400,00 zł za stwierdzenie przekroczenia prędkości  o 10 km/h i za każde następne rozpoczęte 10km/h dodatkowe 400,00 zł. Podstawą naliczenia kary będzie zapis GPS z pojazdu wykonującego usługę.

- 200,00 zł za brak możliwości kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą pod numerem wskazanym w §9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczający czas 12 godzin od momentu stwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego.

- w wysokości dwukrotnej stawki dobowego utrzymania danych dróg w danym rejonie w przypadku niezaliczenia doby przez Zamawiającego (Kontrolującego) z powodu niewywiązania się ze standardu opisanego w tabeli § 7. Podstawą naliczenia kary jest przeprowadzenie kontroli zakończonej protokołem, w którym to stwierdzone są nieprawidłowości wraz z dokumentacją fotograficzną.

- w wysokości 1 000,00 zł za każdą jednostkę sprzętową wykazana w ofercie brakującą w dniu kontroli sprzętu co musi zostać potwierdzone odpowiednim protokołem z przeprowadzonej kontroli sprzętu.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Zamawiającego w wysokości 20% kwoty określonej w §5 ust 5.

4. Zamawiający oraz Wykonawca wyrażają zgodę na potrącenie kar umownych z faktur częściowych wystawianych za dany miesiąc. Jeżeli wartość kar umownych przekroczy wartość faktury częściowej za dany miesiąc to Zamawiający wystawi notę obciążeniowa.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

7. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wymienionych w niniejszej Umowie,  Zamawiający, niezależnie od uprawnień przewidzianych powyżej, może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonywania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu terminu, powierzyć zastępcze wykonywanie czynności objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze). Kosztami wykonania zastępczego zostanie obciążony Wykonawca.

§ 9

  - Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy.

§ 10

      - Osoby odpowiedzialne za dozór w rejonie nr…………………………………………………… to:…………………………………………………………….

W sytuacji wyjątkowej zastępcza: pracownicy Urzędu Gminy Biały Dunajec referatu inwestycji.

      - Osoba ze strony Wykonawcy, która pełni całodobowy nadzór i jest dostępna telefonicznie przez 24/h dla przedstawicieli zamawiającego oraz dla mieszkańców jest ……………………………………..

§ 11

            - Czynności kontrolne Zamawiającego oraz upomnienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania w trakcie realizacji zamówienia, niezapowiedzianych kontroli Wykonawców.

- Kontrole mogą dotyczyć:

- jakości wykonywania usługi,

- czasu interwencji,

- zgodności materiału przeznaczonego do posypywania,

3) Zamawiający zastrzega możliwość komisyjnego pobrania próbek materiałów, których Wykonawca używa do zwalczania śliskości na drogach i przekazania pobranych próbek do labolatorium w celu szczegółowego badania zawartości chemicznej oraz stwierdzenia czy dany materiał można używać do posypywania na drogach gminnych.

4) W przypadku stwierdzenia uchybień w wyniku przeprowadzonych kontroli, Zamawiający wystosuje pisemne upomnienie do Wykonawcy. Po dwóch bezskutecznych upomnieniach na piśmie udzielonych Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do zastosowania procedury o której mowa w § 8.

§ 12

- Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:

- Zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- W przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

    - wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w SWZ, wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.

    - z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, zmiana w/w osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same, jakie były wymagane w SWZ.

    - zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,

    - zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

    - zmiany stawki podatku VAT.

3. W przypadku gdy zajdzie konieczność zwiększenia lub zmniejszenia ilości odśnieżanych dróg.

4. Każda zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

    - Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

RODO

1. Strony zgodnie oświadczają, że:

a)           znają i przestrzegają wszelkie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”;

b)           wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w artykule 13 lub artykule 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy,

c)            przekazywane przez nie dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 15

      - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i po odczytaniu podpisano.

§ 16

1. Integralną częścią tej Umowy są:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- oferty złożone przez Wykonawcę wraz z wszystkimi załącznikami,

2. Przy interpretacji treści SWZ oraz umowy,  pierwszeństwo maja zapisy umowy.

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY