**PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ. II**

1. Przedmiary wskazują wykonanie oznakowania pionowego w ramach zadania. W załączonej Dokumentacji Projektowej brak jest projektów Stałej Organizacji Ruchu do której odnosi się przedmiar. Prosimy o udostępnienie wskazanych Projektów dla poszczególnych dróg objętych zadaniem.

**Odp. 1: Zamawiający przekaże projekt organizacji ruchu na etapie realizacji. Do wyceny należy przyjąć znaki z grupy małej kategorii A, B, C, D.**

2. *Dotyczy "Przebudowa drogi gminnej nr 170505C Trzebiegoszcz - Konotopie"*

Prosimy o wskazanie sprecyzowanie długości odcinka do przebudowy. SWZ i Dokumentacja Projektowa - Opis Techniczny wskazują do przebudowy odcinek o długości 998 mb, a przedmiar odcinek o długości 1108 mb.

**Odp. 2: Długość objęta zadaniem wynosi 1.108 km**

3. *Dotyczy "Przebudowa drogi gminnej nr 170505C Trzebiegoszcz - Konotopie"*

Przedmiar wskazuje na konieczność wykonania remontu elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami oraz przepustu. SWZ i Dokumentacja Projektowa nie przewiduje wykonania tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp. 3: Zamawiający zakłada remont** **elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami jako ułożenie rur pomiędzy dwoma studnia zlokalizowanym poza jezdnią. W zakresie przepustów remont obejmuje wymianę istniejącego przepustu na przepust z rur PHED o tej samej średnicy.**

4. *Dotyczy "Przebudowa drogi nr 170543C Biskupin - Maliszewo oraz drogi nr 170546C Biskupin - Maliszewo"*

Przedmiar wskazuje na konieczność wykonania remontu elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami oraz przepustu. SWZ i Dokumentacja Projektowa nie przewiduje wykonania tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp. 4: Zamawiający zakłada remont** **elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami jako ułożenie rur pomiędzy dwoma studnia zlokalizowanym poza jezdnią. W zakresie przepustów remont obejmuje wymianę istniejącego przepustu na przepust z rur PHED o tej samej średnicy.**

5. *Dotyczy "Przebudowa drogi gminnej nr 170548C Żabieniec - Maliszewo - Trzebiegoszcz"*

Przedmiar wskazuje na konieczność wykonania remontu elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami. SWZ i Dokumentacja Projektowa nie przewiduje wykonania tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp. 5: Zamawiający zakłada remont** **elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami jako ułożenie rur pomiędzy dwoma studniami zlokalizowanymi poza jezdnią.**

6. *Dotyczy "Przebudowa drogi gminnej 170555C Jankowo - Konotopie"*

Przedmiar wskazuje na konieczność wykonania remontu elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami. SWZ i Dokumentacja Projektowa nie przewiduje wykonania tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp. 6: Zamawiający zakłada remont** **elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami jako ułożenie rur pomiędzy dwoma studniami zlokalizowanymi poza jezdnią.**

7. *Dotyczy "Przebudowa drogi gminnej nr 170602C Karnkowo – Wierzbick"*

Przedmiar wskazuje na konieczność wykonania remontu elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami. SWZ i Dokumentacja Projektowa nie przewiduje wykonania tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp. 7: Zamawiający zakłada remont** **elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami jako ułożenie rur pomiędzy dwoma studniami zlokalizowanymi poza jezdnią.**

8. *Dotyczy "Przebudowa drogi gminnej nr 170660 Łochocin - Łochocin"*

Przedmiar wskazuje na konieczność wykonania remontu elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami. SWZ i Dokumentacja Projektowa nie przewiduje wykonania tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp. 8: Zamawiający zakłada remont** **elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami jako ułożenie rur pomiędzy dwoma studniami zlokalizowanymi poza jezdnią.**

9. *Dotyczy "Przebudowa drogi gminnej nr 170665C Zbytkowo-Chełmica-Zbytkowo oraz 170666C Zbytkowo-Zaduszniki"*

Przedmiar wskazuje na konieczność wykonania remontu elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami. SWZ i Dokumentacja Projektowa nie przewiduje wykonania tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp. 9: Zamawiający zakłada remont** **elementów melioracyjnych, tj. wykonanie drenażu wraz ze studniami jako ułożenie rur pomiędzy dwoma studniami zlokalizowanymi poza jezdnią.**