Załącznik nr 1

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR .....................

O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

zwana w dalszej części „umową”

zawarta w dniu.......................... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

Skarbem Państwa

reprezentowanym przez Starostę Ostrowskiego Pana Pawła Rajskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym:

a:                .....................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest przeniesienie 11 punktów osnowy wysokościowej szczegółowej klasy 3 z obszaru powiatu ostrowskiego – wymienionych w załączniku nr 2: Wykaz punktów osnowy wysokościowej szczegółowej 3 klasy.

§ 2

- Zleconą pracę należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1357).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 50 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące umowę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania prac, wymienione art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

- Zamawiający ma prawo odmowy przejęcia przedmiotu umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru prac, a Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Za dokumenty gotowe do odbioru uznaje się – materiały przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół odbioru.

§ 3

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………………..zł. brutto, które zawiera obowiązujący podatek VAT i jest zgodne ze złożoną ofertą.

- Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie niniejszej umowy nastąpi  na podstawie faktury VAT sporządzonej przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury stanowi wyłącznie pozytywny protokół odbioru, podpisany przez Zamawiającego.

4. Należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń pracę płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

§ 5

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego.

2. Zamawiający może również zlecić wykonanie zastępcze innemu Wykonawcy. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5% ceny wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac,

- okres zwłoki w wykonaniu prac dłuższy niż 10 dni traktowany jest jako odstąpienie od realizacji zadania z winy Wykonawcy. W przypadku tym Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

- 0,5% ceny wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, liczoną od dnia wyznaczonego na termin ich usunięcia.

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający.

4. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.

§ 7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

§ 9

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego.

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA