OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza”**

**1. Zamawiający:**

Gmina Mrocza

Plac 1 Maja 20

89-115 Mrocza

**NIP: 558-176-68-63
2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu “Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mrocza” w ilości około 3282 m2 tj. ok. **49,23 Mg, w tym:**

* demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (płyt falistych azbestowo-cementowych) z budynków zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza, pakowanie, załadunek, transport i zdeponowanie na składowisku, powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami utylizacji w ilości około 290 m2. (tj. przy założeniu że 1m2 waży 15 kg – **4,35 Mg**)
* transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu miasta i gminy Mrocza w ilości około 2992 m2 (tj. przy założeniu że 1 m2 waży 15 kg – **44,88 Mg**).

Zadanie finansowane będzie w ramach dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Szczegółowy opis zamówienia:

1. W przypadku demontażu - Wykonawca zobowiązany jest do rozbiórki (demontażu) wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie budynków, zabezpieczenia i zbierania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią, przygotowanie do transportu), uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięcie odpadów, załadunek i transport odebranych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych;
2. W przypadku transportu - Wykonawca zobowiązany jest do zbierania odpadów tj. załadunek i transport odebranych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych;
3. Ilość oraz miejsce występowania wyrobów zawierających azbest wynikają z wniosków złożonych przez mieszkańców gminy Mrocza. Określona w przedmiocie zamówienia ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy;
4. Wykonawca po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych otrzyma od zamawiającego kontakty do właścicieli nieruchomości, z których usuwany będzie azbest;
5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac polegających na Zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mrocza, obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Potwierdzone kopie zgłoszeń wraz z potwierdzeniem nadania należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac;
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania umowy do ustalenia z właścicielami nieruchomości, u których mają być wykonywane prace, terminu realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (uwzględniając 7-dniowy okres, o którym mowa w pkt 4). Termin powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.09.2022 r.;
7. Harmonogram prac (uwzględniający 7-dniowy termin, o którym mowa w pkt 5) wskazujący konkretny termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych obiektów należy przekazać Zamawiającemu przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających azbest;
8. Podana ilość wyrobów azbestowych przewidziana do usunięcia oszacowana jest przez właścicieli nieruchomości i ich ilość rzeczywista może się różnić, zatem zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest. Zamawiający zastrzega sobie w okresie obowiązywania umowy prawo do zmniejszenia ilości odpadów zawierających azbest oraz do rezygnacji z realizacji poszczególnych części. W związku z tym zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie przysługuje prawo żadnych roszczeń, w tym także roszczeń odszkodowawczych w przypadku gdy ilość odpadów będzie różniła się od ilości oszacowanej;
9. Wykonawca zobowiązany jest również do należytego zabezpieczenia budynku i uporządkowania terenu po wykonaniu pracy (w przypadku demontażu);
10. Wykonawca zobowiązany jest ważyć odpady z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia ponosi Wykonawca;
11. Odbiór wyrobów azbestowych oraz ważenie ma się odbywać w obecności przedstawiciela Zamawiającego (po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru) oraz właściciela nieruchomości. Ważenie należy wykonać na nieruchomości, z której usuwany był azbest.
12. Po zważeniu Wykonawca sporządza protokół w czterech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego, jeden dla władającego nieruchomością oraz jeden dla WFOŚiGW w Toruniu;
13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginały dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (oryginały karty przekazania odpadów). Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu umowy. Na karcie przekazania odpadów powinno zostać określone dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, datę złożenia odpadów na składowisku, masę oraz rodzaj unieszkodliwionych odpadów oraz dokładne dane gminy. Karta przekazania odpadów winny być wystawione tylko i wyłącznie na wyroby zawierające azbest unieszkodliwione w ramach zawartej umowy;
14. Wykonawca po wykonaniu prac, ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości, na której usuwany był azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;
15. Wykonawca przy wykonywaniu prac zobowiązany jest dysponować niezbędnym sprzętem, posiadać stosowne kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
16. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których dopuścił się podczas wykonywania usługi;
17. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
18. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zadania określa projekt umowy;
19. Kryterium oceny ofert:

„Cena oferty” - maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

 Cmin

C = ---------- x 100 pkt *(liczba punktów – max. – 100 pkt)*

 Cob

Gdzie:

C – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”

Cmin – cena brutto najniższej oferty, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cob – cena brutto oferty badanej